Technická specifikace minimálních požadavků na dodávku vč. podrobné specifikace dodávky a přejímky zařízení

Verze č.1.1

Obsah

1.	Záměr zadavatele	3

1.1.	Obecné požadavky na řešení	3

1.2.	Obecná délka záruky	4

1.3.	Definice servisních podmínek	4

2.	Aktuální stav	4

2.1.	Storage cluster	4

2.2.	Backup storage	5

2.3.	SAN infrastruktura	5

2.4.	LAN infrastruktura	5

2.5.	Detailní technická specifikace	5

3.	Předmět zadávacího řízení	5

3.1.	Storage cluster – upgrade kapacity, výkonu a funkcionality	5

3.2.	Backup storage – upgrade kapacity a výkonu	8

3.3.	SAN infrastruktura – upgrade počtu portů a propustnosti	12

3.4.	SAN infrastruktura – pořízení centrálního managementu	13

3.5.	Garantovaná cena prodloužení supportu	14

3.6.	Garantovaná cena rozšíření kapacity a výkonu Storage clusteru	15

3.6.1.	Garantovaná cena rozšíření výkonu	15

3.6.2.	Garantovaná cena rozšíření kapacity	15

3.7.	Zajištění podpory stávajících aktivních prvků SAN a LAN infrastruktury	15

# Záměr zadavatele

Záměrem zadavatele je upgrade stávajícího datového úložiště distribuovaného do tří geograficky oddělených lokalit a SAN infrastruktury zajišťující redundantní propojení mezi jednotlivými celky datového úložiště a připojení klientských systémů. Datové úložiště je tvořeno Storage Clusterem, jehož nody jsou umístěny v lokalitách I. a II. a Backup Storage v lokalitě III. SAN infrastruktura Zadavatele je tvořena dvěma nezávislými SAN fabriky dostupnými napříč všemi třemi lokalitami.

## Obecné požadavky na řešení

- Údaje uvedené v jednotlivých částech této přílohy smlouvy vymezují závazné požadavky objednatele na plnění. Tyto požadavky musí dodavatel plně respektovat.

- Pro celé řešení (tj. všechny jeho části) požaduje objednatel dodání originálních a nových zařízení, licencovaných pro objednatele a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce.

- Objednatel požaduje, aby všechny licence, které budou poskytnuty v rámci tohoto řešení, byly buď časově neomezené (bez expirace), nebo byly minimálně platné po celou dobu záruky na zařízení včetně i případného prodloužení záruky (tj. v 6. a 7. roce plnění).

- Plnění zahrnuje dodávku, instalaci a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) potřebného software (poskytnutí licencí), zaškolení IT personálu objednatele a poskytnutí dalšího nezbytného příslušenství potřebného k uvedením do provozu a poskytnutí rozšířené záruky a servisu a dalších souvisejících služeb ve vybraných lokalitách dle níže uvedených podmínek.

- V případě potřeby může chtít objednatel doložit (vyžádat si) oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (resp. seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh či v rámci EU.

- V rámci přílohy č. 1 Smlouvy o dodávce a poskytování služeb dodavatel uvede technickou specifikaci nabízeného řešení a splnění minimálních parametrů zadání.

- V navrženém řešení objednatel požaduje zohlednit následující základní požadavky na řešení datového úložiště a zálohovacího systému:

- Standardizované řešení určené pro implementaci v ČR nebo EU eliminující riziko selhání projektu, které bude respektovat best practices výrobce SW nebo HW

- Cluster storage – dvojice diskových systémů musí být konfigurovatelná takovým způsobem, aby LUNy definované na těchto dvou fyzicky oddělených diskových systémech byly ve vzájemné synchronizaci (obsahovaly identická data). Tyto LUNy, ze dvou geograficky oddělených systémů musejí být serverové vrstvě prezentovány jako jeden vícecestný připojený LUN, přičemž všechny datové cesty na oba diskové systémy musejí být aktivní.

- Zajištění vysokého výkonu (ve smyslu dále uvedených technických parametrů) a dostupnosti dat pro kritické aplikace.

- Zajištění vysoké dostupnosti dat důležitých aplikací i v případě havárie/výpadku některé z lokalit I. nebo II. – disaster recovery.

- Eliminovat ztrátu dat v případě výpadku komponenty řešení celého datového úložiště i celé lokality (dvě datové kopie se synchronní replikou).

- Minimalizovat nároky na provoz, údržbu a správu navrženého řešení.

- Možnost provádět základní údržbu systému v běžném provozu bez dopadu na dostupnost dat.

- Možnost dále rozšiřovat řešení do budoucna z pohledu výkonu a kapacity, dle neustále rostoucích požadavků uživatelů a aplikací.

- Celý systém synchronní replikace mezi lokalitami I. a II. musí vyhovovat podmínce možného spojení do maximální vzdálenosti 10 km při propojení optickým kabelem obou lokalit mezi sebou.

- Dostupnosti u Storage Cluster SLA 99,999 %.

- Dostupnosti u Backup Storage SLA 99,99 %.

- Celková dodávka bude včetně všech nutných propojovacích datových a silových kabelů nezbytných pro zprovoznění všech částí dodávky, vyjma optických tras zajišťujících propojení mezi lokalitami, které nejsou součástí této veřejné zakázky.

- 1) Dokumentace skutečného stavu pro lokality I., II., III.  (Logické schéma zapojení, IP Adresace, Uspořádání zařízení v rozvaděči, Zapojení kabeláže, Přístupové údaje, Konfigurace aktivních prvků SAN a LAN, Konfigurace datového úložiště

2) Dokumentace - příručka pro správce

## Obecná délka záruky

Na celou dodávku je požadovaná záruka 5 let. Po dobu záruky je požadováno provedení servisu, jehož cena je součástí záruky.

## Definice servisních podmínek

Servis je požadován v místě plnění, tj. tam kde jsou instalována zařízení. Použité termíny jsou Next day on-site - rozumí se "další den v místě instalace", dostupnost 24x7x365 (24 hodin + Po-Ne + po celý kalendářní rok).
Podrobná definice servisních podmínek je uvedena v příloze č. 4 Podmínky záruky včetně technické podpory.

# Aktuální stav

## Storage cluster

Zadavatel provozuje Storage cluster na platformě Huawei OceanStor ve dvou geograficky distribuovaných datových centrech umístěná v lokalitách I. a II. Pro vzájemnou komunikaci nodů clusteru a přístup host systémů k publikované úložné kapacitě je využívána redundantní SAN infrastruktura Zadavatele.

## Backup storage

V lokalitě III. Zadavatel provozuje Backup storage tvořenou blokovou storage na platformě Huawei OceanStor připojenou do SAN infrastruktury Zadavatele.

## SAN infrastruktura

Zadavatel provozuje redundantní SAN infrastrukturu tvořenou aktivními prvky CISCO kategorie SAN switch. Infrastruktura je tvořena dvěma fabriky, které jsou dostupné napříč lokalitami I. II. III.

## LAN infrastruktura

Pro management datových úložišť se používá stávající Ethernetová síť s možností připojení rychlosti 1Gpbs nebo až 10Gbps.

## Detailní technická specifikace

V případě požadavku uchazeče bude detailní specifikace stávajících komponent infrastruktury nezbytných pro nacenění uchazečům poskytnuta na vyžádání na základě podpisu NDA – blíže viz čl. 4.2 zadávací dokumentace.

# Předmět zadávacího řízení

Předmětem zadávacího řízení jsou následující části

- Storage clusteru – upgrade kapacity, výkonu a funkcionality

- Backup storage – upgrade kapacity a výkonu

- SAN infrastruktura – navýšení počtu portů zvýšení propustnosti

- pořízení centrálního managementu SAN infrastruktury

- garantovaná cena rozšíření kapacity a výkonu úložiště

- garantovaná cena prodloužení podpory úložiště na 6. a 7. rok

- zajištění podpory stávajících aktivních prvků SAN a LAN infrastruktury datového úložiště

## Storage cluster – upgrade kapacity, výkonu a funkcionality

Zadavatel požaduje dodávku hardwarových komponent a softwarových licencí pro navýšení výkonu, kapacity a rozšíření funkcionality Storage clusteru na platformě Huawei OceanStor, který je instalován v datových centrech v lokalitách I. a II.

Požadováno je:

- doplnění kontrolerových jednotek nodů clusteru pro vytvoření symetrické konfigurace v obou lokalitách

- rozšíření osazené kapacity výkonných disků SSD (Tieru 0)

- rozšíření funkcionality o rozhraní NAS úložiště a přidružené funkce

Minimální požadované parametry

| Minimální parametry | Splněno ANO/NE | Popis/specifikace |
| --- | --- | --- |
| Primární lokalita |  |  |
| Dodávka HW: |  |  |
| Rozšíření kapacity o 46 x 7.68 TB NVMe SSD |  |  |
| Dodávka SW: |  |  |
| Rozšíření funkcionality o NAS protokoly NFS a SMB a funkce pro souborové služby |  |  |
| Funkce nastavení kvót pro uživatele souborových služeb |  |  |
| Podpora online expanze filesystémů |  |  |
| Funkce multi-tenancy pro souborové služby |  |  |
| Funkce napojení na AD a LDAP |  |  |
| Funkce napojení na DNS |  |  |
| Funkce Audit Log pro souborové služby pro záznamy a bezpečné uchování akcí uživatelů filesystémů |  |  |
| Funkce WORM pro souborové služby se zabezpečením proti smazání a modifikaci dat a s nastavením retenční periody; zabezpečení systémového času; podpora režimů Enterprise WORM a Regulatory WORM |  |  |
| Funkce Snapshots na úrovni filesystémů |  |  |
| Funkce zabezpečených Snapshots na úrovni filesystémů s nastavením retenční periody a s ochranou nesmazatelnosti a nezměnitelnosti |  |  |
| Funkce plánování periodických snapshotů filesystémů |  |  |
| Funkce Quality of Service na úrovni filesystémů s definicí SLA per IOPS nebo per MB/s s možností prioritizace aplikací |  |  |
| Funkce asynchronní replikace dat na úrovni filesystémů |  |  |
| Funkce geografického storage metroclusteru active-active na úrovni filesystémů |  |  |
| Funkce bezpečného mazání dat na úrovni filesystémů |  |  |
| Podpora NDMP pro zálohování souborových služeb pomocí běžných zálohovacích SW |  |  |
| Podpora přímého periodického zálohování souborových služeb na druhé kompatibilní diskové pole, bez nutnosti dodatečného zálohovacího SW |  |  |
| Podpora pro externí antivirus server |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| Prodloužení HW záruky o 60 měsíců, 5x9 NBD onsite |  |  |
| Prodloužení SW záruky o 60 měsíců s právem na nové verze |  |  |
| Sekundární lokalita |  |  |
| Dodávka HW: |  |  |
| Rozšíření výkonnosti povýšením řadičů na 4kontrolerový systém: přidání dalšího páru řadičů s 512 GB cache, s konektivitou 8x FC 32 Gbs FC a 8x 10GE, včetně příslušných propojovacích karet a kabelů |  |  |
| Rozšíření kapacity o 46 x 7.68 TB NVMe SSD |  |  |
| Dodávka SW: |  |  |
| Rozšíření funkcionality o NAS protokoly NFS a SMB a Funkce pro souborové služby |  |  |
| Funkce nastavení kvót pro uživatele souborových služeb |  |  |
| Podpora online expanze filesystémů |  |  |
| Funkce multi-tenancy pro souborové služby |  |  |
| Funkce napojení na AD a LDAP |  |  |
| Funkce napojení na DNS |  |  |
| Funkce Audit Log pro souborové služby pro záznamy a bezpečné uchování akcí uživatelů filesystémů |  |  |
| Funkce WORM pro souborové služby se zabezpečením proti smazání a modifikaci dat a s nastavením retenční periody; zabezpečení systémového času; podpora režimů Enterprise WORM a Regulatory WORM |  |  |
| Funkce Snapshots na úrovni filesystémů |  |  |
| Funkce zabezpečených Snapshots na úrovni filesystémů s nastavením retenční periody a s ochranou nesmazatelnosti a nezměnitelnosti |  |  |
| Funkce plánování periodických snapshotů filesystémů |  |  |
| Funkce Quality of Service na úrovni filesystémů s definicí SLA per IOPS nebo per MB/s s možností prioritizace aplikací |  |  |
| Funkce asynchronní replikace dat na úrovni filesystémů |  |  |
| Funkce geografického storage metroclusteru active-active na úrovni filesystémů |  |  |
| Funkce bezpečného mazání dat na úrovni filesystémů |  |  |
| Podpora NDMP pro zálohování souborových služeb pomocí běžných zálohovacích SW |  |  |
| Podpora přímého periodického zálohování souborových služeb na druhé kompatibilní diskové pole, bez nutnosti dodatečného zálohovacího SW |  |  |
| Podpora pro externí antivirus server |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| Prodloužení HW záruky o 60 měsíců, Next day on-site (NDS), dostupnost 24x7x365 |  |  |
| Prodloužení SW záruky o 60 měsíců s právem na nové verze |  |  |

## Backup storage – upgrade kapacity a výkonu

Zadavatel požaduje upgrade kapacity a výkonu formou výměny Backup storage umístěné v datovém centru v lokalitě III. Dodané úložiště musí být kompatibilní s funkcionalitami řešení Storage clusteru provozovaným Zadavatelem v datových centrech v lokalitách I. a II. poskytujícími možnost zálohování a obnovy dat formou replikace dat implementované na úrovni řadičů diskových polí, bez nutnosti instalace dalšího hardware.

Minimální požadované parametry

| Minimální parametry | Splněno ANO/NE | Popis/specifikace |
| --- | --- | --- |
| Architektura |  |  |
| Duální řadiče active-active |  |  |
| RAM Cache min. 128 GB per každý řadič |  |  |
| Vysoká dostupnost, plná redundance, bez SPOF |  |  |
| Celková velikost 14U |  |  |
| Unifikovaná architektura se současnou podporou souborových a blokových služeb přímo na řadičích diskového pole bez nutnosti dodatečných souborových gateways |  |  |
| Kapacita |  |  |
| Min. 800 TiB (Tebibyte) čisté využitelné kapacity typu HDD (Tier 2) |  |  |
| Osazení disky HDD NL-SAS pro kapacitní část, všechny osazené disky musí být stejného typu a velikosti pro vytvoření homogenního poolu |  |  |
| Min. 20 TiB (Tebibyte) čisté využitelné kapacity typu SSD |  |  |
| Osazení disky SSD (Tier 0) pro akceleraci, všechny osazené disky musí být stejného typu a velikosti pro vytvoření homogenního poolu |  |  |
| Využití akcelerační SSD vrstvy pro funkce caching a tiering |  |  |
| Využitelná kapacita musí být libovolně a flexibilně rozdělitelná na LUNy nebo filesystémy |  |  |
| Kapacita musí být ochráněna pomocí RAID6 |  |  |
| Pro výpočet kapacity se nesmí využít žádné technologie datové redukce (komprese/deduplikace) |  |  |
| Navíc musí být osazena hotspare kapacita o velikosti min. 4 % z požadované čisté kapacity, jak pro HDD část, tak pro SSD část |  |  |
| Hotspare kapacita musí být rovnoměrně distribuována na všech osazených discích |  |  |
| Doložit výstup z nástroje výrobce s kapacitním návrhem |  |  |
| Konektivita |  |  |
| Celkem 8 portů FC 32 Gbs osazených SFP28 optickými moduly (4 per řadič) |  |  |
| Celkem 16 portů 10GE osazených SFP+ optickými moduly (8 per řadič) |  |  |
| Požadované protokoly pro souborový přístup: SMBv3, NFSv3/v4 |  |  |
| Požadované protokoly pro blokový přístup: FC, iSCSI |  |  |
| Správa a management |  |  |
| GUI pomocí standardního webového prohlížeče přes HTTPS |  |  |
| Podpora CLI, RESTful API |  |  |
| Výkonnostní a kapacitní monitoring s historií minimálně 12 měsíců |  |  |
| Predikce trendů obsazení kapacity |  |  |
| Podpora SNMP v3 a SNMP traps |  |  |
| Upgrade kódu a opravných patches online bez zastavení datových služeb |  |  |
| Podpora IPv4 i IPv6 |  |  |
| Funkce Audit Log pro záznamy a bezpečné uchování všech administrátorských operací |  |  |
| Management musí být typu on-premise bez nutnosti napojení na cloudové služby |  |  |
| Funkcionalita pro blokové služby |  |  |
| Funkce ThinProvisioning na úrovni LUNů |  |  |
| Podpora online expanze LUNů |  |  |
| Funkce Snapshots na úrovni LUNů |  |  |
| Funkce zabezpečených Snapshots na úrovni file systémů s nastavením retenční periody a s ochranou nesmazatelnosti a nezměnitelnosti |  |  |
| Funkce plánování periodických snapshotů LUNů |  |  |
| Funkce Clones na úrovni LUNů |  |  |
| Funkce Quality of Service na úrovni LUNů s definicí SLA per IOPS nebo per MB/s s možností prioritizace aplikací |  |  |
| Funkce synchronní replikace dat na úrovni LUNů |  |  |
| Funkce asynchronní replikace dat na úrovni LUNů |  |  |
| Funkce geografického storage metroclusteru active-active na úrovni LUNů |  |  |
| Funkce bezpečného mazání dat na úrovni LUNů |  |  |
| Funkcionalita pro souborové služby |  |  |
| Funkce nastavení kvót pro uživatele souborových služeb |  |  |
| Podpora online expanze filesystémů |  |  |
| Funkce multi-tenancy pro souborové služby |  |  |
| Funkce napojení na AD a LDAP |  |  |
| Funkce napojení na DNS |  |  |
| Funkce Audit Log pro souborové služby pro záznamy a bezpečné uchování akcí uživatelů filesystémů |  |  |
| Funkce WORM pro souborové služby se zabezpečením proti smazání a modifikaci dat a s nastavením retenční periody; zabezpečení systémového času; podpora režimů Enterprise WORM a Regulatory WORM |  |  |
| Funkce Snapshots na úrovni filesystémů |  |  |
| Funkce zabezpečených Snapshots na úrovni filesystémů s nastavením retenční periody a s ochranou nesmazatelnosti a nezměnitelnosti |  |  |
| Funkce plánování periodických snapshotů filesystémů |  |  |
| Funkce Quality of Service na úrovni filesystémů s definicí SLA per IOPS nebo per MB/s s možností prioritizace aplikací |  |  |
| Funkce asynchronní replikace dat na úrovni filesystémů |  |  |
| Funkce geografického storage metroclusteru active-active na úrovni filesystémů |  |  |
| Funkce bezpečného mazání dat na úrovni filesystémů |  |  |
| Podpora NDMP pro zálohování souborových služeb pomocí běžných zálohovacích SW |  |  |
| Podpora přímého periodického zálohování souborových služeb na druhé kompatibilní diskové pole, bez nutnosti dodatečného zálohovacího SW |  |  |
| Podpora pro externí antivirus server |  |  |
| Výkonnost pro scénář souborového přístupu minimálně 1000 MB/s |  |  |
| Výkonnost bude ověřena pro scénář modelové zátěže: protokol NFSv3, reads/writes 70 %/30 %, velikost souborů 512 kB. Ověření pomocí nástroje vdbench na nakonfigurovaných 8 filesystémech s velikostí 1 TB per FS |  |  |
| Ostatní vlastnosti |  |  |
| Podpora replikace dat mezi primárním all-flash a sekundárními hybrid-flash diskovými poli |  |  |
| Veškeré funkcionality popsané výše musí být pokryty příslušnými softwarovými licencemi typu perpetual license na celou dodávanou kapacitu diskového pole |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| Prodloužení HW záruky o 60 měsíců, Next day on-site (NDS), dostupnost 24x7x365 |  |  |
| SW záruky 60 měsíců s právem na nové verze |  |  |

Položka „Výkonnost bude ověřena pro scénář modelové zátěže: protokol NFSv3, reads/writes 70 %/30 %, velikost souborů 512 kB. Ověření pomocí nástroje vdbench na nakonfigurovaných 8 filesystémech s velikostí 1 TB per FS“:

Ověření se skládá ze spuštění pomocí nástroje vdbench na nakonfigurovaných 8 filesystémech s velikostí 1 TB per FS a výsledkem bude výstupní protokol. Ověření proběhne v rámci plnění smlouvy s vybraným dodavatelem, a to ve lhůtě 30 dnů od zahájení zkušebního provozu dle čl. IV. odst. 4 smlouvy.

V případě nedodržení stanoveného parametru bude dodavatel povinen udělat úpravy v konfiguraci, aby splnil výše uvedené požadované parametry; opakované ověření bude provedeno postupem dle čl. IV. odst. 4 smlouvy.

Dodavatel po instalaci a iniciální konfiguraci zařízení v datovém centru zadavatele v rámci akceptace zajistí spuštění výše uvedeného testovacího scénáře, jehož výstupem bude záznam výstupů testovacího nástroje. Infrastrukturu pro provedení testu (HW s instalovaným OS, nezbytnou síťovou infrastrukturu) si zajistí a zdarma zapůjčí po dobu testu dodavatel. Ze strany zadavatele bude poskytnuta nezbytná součinnost pro provizorní umístění a provoz testovací infrastruktury. V případě nedodržení stanoveného parametru bude muset dodavatel udělat úpravy v konfiguraci, aby splnil námi požadované parametry.

Výkonnost pro scénář souborového přístupu

•             Minimálně 1000 MB/s

•             Výkonnost bude ověřena pomocí nástroje Vdbench v5.04.06 (https://www.oracle.com/downloads/server-storage/vdbench-downloads.html)

•             Konfigurace diskového pole: 8 filesystémů, každý o velikosti 1TB

•             Struktura každého filesystému: 3 úrovně adresářové struktury, v každém adresáři 15 podadresářů, počet souborů v každém adresáři 20, velikost testovacích souborů 10 GB

•             Scénář modelové zátěže: protokol NFSv3, poměr reads/writes 70%/30%, velikost IO bloku 512kB

•             Doba běhu testu 12 minut, z toho 2 minuty počáteční warmup fáze, hodnoty budou zaznamenávány v periodě po 1 sekundě

•             Posuzována bude hodnota z výstupního souboru ve sloupci ‘MB/sec total’

## SAN infrastruktura – upgrade počtu portů a propustnosti

Zadavatel požaduje upgrade počtu portů a navýšení propustnosti SAN Fiber Channel infrastruktury formou rozšířením počtu SAN switchů o 4 ks osazených do datových centrech v lokalitách I. a II. Nově dodané switche musí podporovat rychlost komunikace FC 32 Gbps a zároveň zajistit kompatibilitu pro propojení se stávajícími SAN aktivními prvky CISCO podporují rychlost komunikace 16 Gbps. SAN switche musí zajistí navýšení komunikační rychlosti páteřních propojů SAN infrastruktury mezi lokalitami I. a II.

Požadované minimální parametry

| Minimální parametry | Splněno ANO/NE | Popis/specifikace |
| --- | --- | --- |
| Dodávka 4 ks identických SAN switchů kompatibilních se stávající SAN infrastrukturou postavenou na SAN switch CISCO MDS 9148 |  |  |
| Parametry každého switche |  |  |
| Podporované protokoly a rychlosti Fiber Channel 4 Gbps, 8 Gbps, 16 Gbps, 32 Gbps (automatická detekce rychlosti) |  |  |
| Min. 48 aktivovaných portů všechny aktivované porty musí být osazeny originálním SFP+ (Short-Wave) moduly komunikujícími rychlostí až 32 Gbps |  |  |
| Každý aktivovaný port musí být možné osadit moduly 32 Gbps nebo 16 Gbps a to v modifikacích Short-Wave i Long-Wave |  |  |
| Schopnost začlenění do fabriku se stávajícími 16 Gbps SAN switchi CISCO MDS 9148 |  |  |
| Podporované funkce: Zónování na port, na WWN ISL Trunking Dynamic path selection NPIV NVMe over Fiber Channel |  |  |
| Provedení pro motáž do 19" rozvaděče RACK, součástí rackmount kit |  |  |
| Redundantní napájecí zdroje v provedení Hot-Swap |  |  |
| Možnost správy přes CLI (pomocí SSH i RS-232) z rozhraní switche bez nutnosti instalovat externí aplikaci. |  |  |
| Všechny licence případně dodané jako součást zařízení musí být trvalé. Funkcionalita zařízení nesmí být nikterak omezena skončením platnosti podpory zařízení. |  |  |
| Zařízení pro svou funkci či správu nesmí vyžadovat přístup do internetu (ověřovaní platnosti licencí, cloudový management atd.). |  |  |
| Další vybavení |  |  |
| 4 ks Long Range SFP+ FC 32 Gbps, kompatibilní s dodanými switchi, které mohou být použity pro vzdálenosti do 10 km |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| Prodloužení HW záruky o 60 měsíců, Next day on-site (NDS), dostupnost 24x7x365 |  |  |
| SW záruky 60 měsíců s právem na nové verze |  |  |

## SAN infrastruktura – pořízení centrálního managementu

Zadavatel požaduje dodávku softwarové nadstavby centrálního managementu SAN infrastruktury poskytující možnost jednotné centralizované správy každého z fabriků SAN infrastruktury zahrnujících všechny aktivní prvky (původní i nově pořízené SAN switche) v rámci jednoho rozhraní s automatickou distribucí konfigurace napříč všemi aktivními prvky v daném fabriku.

Požadované minimální parametry

| Minimální parametry | Splněno ANO/NE | Popis/specifikace |
| --- | --- | --- |
| Centrální management SAN infrastruktury musí poskytovat jednotné GUI rozhraní. |  |  |
| Rozhraní musí umožňovat schematické zobrazení komponent SAN infrastruktury (diskových polí, SAN switchů, hostů) a jejich propojení. |  |  |
| Rozhraní musí umožňovat jednotnou správu celých SAN fabriku s možností jednotného managementu zónování napříč celým fabrikem (konfigurace aliasů, zón, atd.) |  |  |
| Management zajistí uložení, synchronizaci a propagaci nastavené konfigurace do všech SAN switchů fabriku manuálně vyvolané obsluhou. |  |  |
| Management musí být kompatibilní se stávajícími SAN switchi CISCO MDS9142 (FC 16 Gbps) i nově dodanými SAN switchi, které jsou předmětem plnění tohoto VZ. |  |  |
| Management musí zajistit jednotnou správu celých fabriků zahrnující kombinaci stávající i nově dodaných SAN switchů. |  |  |
| Management bude dodán ve formě virtuální appliance na platformě KVM nebo VMware vSphere |  |  |
| Dodané licence musí zajistit správu celkem 14 SAN switchů (uvedený počet switchů je součtem stávající i nově dodávaných SAN switchů) symetricky rozdělených do dvou fabriků. |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| Záruky 60 měsíců s právem na nové verze. |  |  |

## Garantovaná cena prodloužení supportu

Zadavatel požaduje doplnit do nacenění (příloha č. 2 smlouvy) garantovanou cenu prodloužení podpory na 6. a 7. rok na

- Storage cluster

- Backup storage

- prvky SAN infrastruktury dodané dle 3.3 a 3.4

V konfiguraci zahrnující prvky dodávky dle specifikace výše. Prodloužení podpory bude možné přiobjednat nejpozději do 60 kalendářních dnů před uplynutím záruky.

Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

## Garantovaná cena rozšíření kapacity a výkonu Storage clusteru

## Garantovaná cena rozšíření výkonu

Zadavatel požaduje doplnit do tabulky nacenění garantované ceny:

- garantovaná cena rozšíření nodu Storage clusteru o cache 512 GB a odpovídající jednotky storage procesorů. Cena musí obsahovat všechny nezbytné komponenty nodu pro doručení výkonu (je-li to nutné včetně kontrolérů).

- garantovaná cena za 1 měsíc podpory na komponenty nezbytné pro doručení výkonu.

Rozšíření je možné přiobjednat opakovaně kdykoli v průběhu standardní podpory tj. 5 let + případně prodloužené doby, tj. v průběhu 6. a 7. roku roku až do maximálního limitu zařízení daného výrobcem.

Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

## Garantovaná cena rozšíření za jednotku kapacity

Zadavatel požaduje doplnit do tabulky (příloha č. 2 smlouvy) nacenění garantované ceny:

- Garantovaná cena rozšíření kapacity o 10 TiB  Tier 0 nodu Storage Clusteru. Tato cena musí obsahovat vše nezbytné pro doručení kapacity, jako jsou disky, přídavné police na disky (shelf), SW licence, pokud bude potřeba, případně další komponenty.

- Garantovaná cena rozšíření kapacity o 1 TiB Tier 0 pro Backup Storage. Tato cena musí obsahovat vše nezbytné pro doručení kapacity, jako jsou disky, přídavné police na disky (shelf), SW licence, pokud bude potřeba, případně další komponenty.

- Garantovaná cena rozšíření kapacity o 10 TiB Tier 2 pro Backup Storage. Tato cena musí obsahovat vše nezbytné pro doručení kapacity, jako jsou disky, přídavné police na disky (shelf), SW licence, pokud bude potřeba, případně další komponenty.

- Garantovaná cena za 1 měsíc podpory na komponenty nezbytné pro doručení kapacity

Rozšíření je možné přiobjednat opakovaně kdykoli v průběhu standardní podpory tj. 5 let + případně prodloužené doby, tj. v průběhu 6. a 7. roku až do maximálního limitu zařízení daného výrobcem.

Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

## Zajištění podpory stávajících aktivních prvků SAN a LAN infrastruktury

Zadavatel požaduje poskytnutí technické podpory stávajících aktivních prvků SAN a LAN ve formě servisních prací pracovníků dodavatele. Předmětem této podpory je zejména:

- diagnostika chybových stavů stávajících aktivních prvků SAN a LAN infrastruktury

- konfigurační práce při výměně vadných či reklamovaných zařízení

Tato podpora může být poskytována formou vzdálené podpory i podpory na místě v závislosti na charakteru požadované podpory.

Podrobná definice servisních podmínek je uvedena v příloze č. 4 Podmínky záruky včetně technické podpory.

Pojem vysoká dostupnost (HA = High Availability) udává úroveň kvality služby z hlediska její uživatelské dostupnosti. Cílem služeb s vysokou dostupností je zajistit stálý provoz s minimálními výpadky. Služba, která má vysokou dostupnost, je po stránce infrastruktury designovaná tak, aby k výpadkům docházelo co nejméně.

Viz čl. 3.5 tohoto dokumentu.

Viz čl. 3.5 tohoto dokumentu.

Podrobnosti viz čl. 14.2 zadávací dokumentace.

Podrobnosti viz text za tabulkou v čl. 3.2 tohoto dokumentu.

Viz čl. 3.5 tohoto dokumentu.

Viz čl. 3.5 tohoto dokumentu.