[image: logoOZP]Smlouva o vytvoření podrobného návrhu nového centrálního informačního systému
(dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)
Smluvní strany:
	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

	se sídlem:
	Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

	jednající:
	Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – generální ředitel

	IČ:
	47114321

	DIČ:
	CZ47114321

	Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232


dále jako OZP

a

	Název:
	

	se sídlem:
	

	jednající:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	zapsaná v
	


dále jako dodavatel

uzavírají v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto Smlouvu o vytvoření podrobného návrhu nového centrálního informačního systému (dále jen „smlouva“):

I. Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při naplňování předmětu veřejné zakázky s názvem „ Studie proveditelnosti projektu „Výstavba, implementace a technická podpora ICIS OZP“, sp. zn., číslo VZ-OZP-2013-016 (dále jen „Zakázka“). Výstup plnění předmětu smlouvy může být OZP použit jako součást zadávací dokumentace v dalších zadávacích řízeních zadávaných podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZVZ“) a pro vytvoření nového integrovaného centrálního informačního systému OZP.

II. Předmět smlouvy
1. Předmět této smlouvy je shodný s předmětem Zakázky. Výsledný podrobný návrh nového integrovaného centrálního informačního systému OZP musí odpovídat požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci k Zakázce (Příloha č. 4 této smlouvy), dle nabídky dodavatele (Příloha č. 5 této smlouvy), této smlouvě a požadavkům OZP na základě nich vyjádřených. 
2. Předmět smlouvy zahrnuje zejména tato plnění: 
a) Studie proveditelnosti (dále jen „Studie“) řešení nového integrovaného centrálního informačního systému OZP (dále jen „ICIS“), která obsahuje ekonomickou analýzu, technické a technologické řešení a analýzu rizik, výstupem této Studie je návrh technické a funkční specifikace nového ICIS (v souladu s přílohou č. 1 zadávací dokumentace) využitelné v rámci budoucího zadávacího řízení na realizaci a implementaci ICIS podle ZVZ,
b) Na základě výstupů dle čl. II odst. 2, písm. a) této smlouvy zpracovat:
· analýzu a detailní písemnou definici funkčních požadavků na nový ICIS a doporučení optimalizace jednotlivých procesů, vymezení rozsahu a okolních vazeb navrhovaného řešení, nastavení kontrolních mechanismů a metrik pro hodnocení úspěšnosti budoucí realizace Návrhu dodavatele (jak je tento dále specifikován) a organizačního zajištění,
· podrobný písemný návrh nového ICIS včetně návrhu funkcí aplikace a návrhu logické struktury datové základny s detailní prováděcí dokumentací k jeho realizaci 
a implementaci v podmínkách OZP, tj. jasné (určité a srozumitelné) a úplné zadání pro externího zhotovitele (realizátora a implementátora) k transformaci konceptuální úrovně Návrhu dodavatele (jak je tento níže specifikován) do technologické úrovně závislé na implementačním a provozním prostředí aplikace, tj. návrhu programových modulů budoucí aplikace, návrhu fyzické struktury datové základny aplikace a návrhu uživatelského rozhraní aplikace (dále bude též označován jen jako „Návrh dodavatele“), který bude sloužit jako podklad k vlastní realizaci a implementaci nového ICIS a jehož míra podrobností tedy musí postačovat k úplnému a správnému pochopení záměrů dodavatele předmětu této smlouvy budoucím zhotovitelem a implementátorem nového ICIS,
· návrh postupu přechodové fáze od stávajícího informačního systému OZP k navrženému novému ICIS, změn interních procesů na technické i organizační úrovni, 
· analýzu a doporučení vhodného implementačního a provozního prostředí a optimální konfigurace hardware (dále jen „HW“), při které bude nový ICIS vytvořený podle Návrhu dodavatele zajišťovat funkcionalitu, výkon a odezvy potřebné pro činnosti OZP podle detailní analýzy funkčních požadavků a odhad cen vyvíjeného SW, provozního HW a všech pro provoz potřebných licencí bez ohledu na stávající ve vlastnictví OZP.
· základní kalkulace celkových nákladů realizace a implementace navrženého nového ICIS včetně HW, všech licencí potřebných k jeho provozu v současném rozsahu činností 
a personálním obsazení OZP a s plným vlastnictvím všech práv (tj. jak všech příslušných vlastnických práv tak všech autorských práv ke všem známým způsobům užití díla dle zák. č. 121/2000 Sb.) ze strany OZP bez využití jakýchkoliv stávajících licencí, SW či HW užívaných OZP pro stávající informační systém OZP,

 (dále „Dílo“)

c) Poradenské a konzultační služby v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele realizace ICIS (zejména při vypořádávání dodatečných dotazů uchazečů) a při realizaci a implementaci nového ICIS na základě Návrhu dodavatele, včetně touto smlouvou stanovené odpovědnosti dodavatele za jeho proveditelnost. 
(dále „Poradenství“)

III. Další podmínky plnění 
1. Dodavatel vypracuje a předá Dílo v termínech uvedených v podrobném harmonogramu dohodnutém kontaktními osobami smluvních stran. Pro určitost se v této smlouvě smluvní strany dohodly, že pevnými termíny pro plnění Díla jsou tyto milníky:
a) Studie nového ICIS do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Pro zahájení prací na realizaci požadavků dle následujících bodů postačuje zjednodušená Studie, která bude dopracována souběžně.
b) Analýza a definice funkčních požadavků na nový ICIS a doporučení postupu optimalizace jednotlivých procesů, metrik a organizačního zajištění, do dvou měsíců od podpisu smlouvy.
c) Na základě definice funkčních požadavků bude dodavatelem předložen detailně rozpracovaný podrobný Návrh dodavatele nového ICIS s detailní prováděcí dokumentací k jeho realizaci a implementaci v podmínkách OZP a Studie přechodové fáze do 4 měsíců od podpisu smlouvy.
d) Připomínkování Návrhu dodavatele, jejich doplnění a upřesnění a předání bezvadného Návrhu dodavatele dodavatelem OZP do pěti měsíců od podpisu smlouvy. Dodavatel může na základě připomínek písemně vysvětlit svůj Návrh dodavatele nebo jej přepracovat podle požadavků OZP. V takovém případě nese za Návrh dodavatele odpovědnost, jako by návrh vznesl sám. Připomínky OZP nebudou předkládány opakovaně. OZP předloží připomínky do 14 dní od doručení Návrhu dodavatele ukončujících fázi dle předchozího písmene. OZP může akceptovat části Návrhu dodavatele, v nichž dodavatel písemně vysvětlil svůj návrh (nepřepracoval jej dle požadavků OZP) s výhradou pochybnosti o možnosti její realizace 
a implementace. 
e) [bookmark: _GoBack]Poskytování Poradenství v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele realizace nového ICIS (zejména při vypořádávání dodatečných dotazů uchazečů) a v průběhu realizace 
a implementace nového ICIS v souladu s Návrhem dodavatele na základě písemného požadavku (objednávky) OZP, po dobu 4 let od podpisu smlouvy.
2. Předpokládané vlastnosti cílového systému a kvalitativní požadavky na služby poskytované dodavatelem podle této smlouvy jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
3. Pravidla pro zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích, včetně případných sankcí, jsou uvedena v Příloze č. 1 k této smlouvě.
4. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k poskytování služeb dle této smlouvy. Dodavatel je povinen při poskytování plnění podle této smlouvy postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 
5. Smluvní strany se dohodly, že OZP je oprávněna Dílo i jednotlivé jeho části měnit, doplňovat i jinak zpracovávat, a to v průběhu plnění Díla (jeho části) i po jeho předání (jeho části) dodavatelem OZP, k čemuž dodavatel uděluje OZP uzavřením této smlouvy bezpodmínečný generální a výslovný souhlas.

IV. Cena 
1. [bookmark: _Ref324500952]Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou závazné a nejvýše přípustné a platné po dobu účinnosti této smlouvy. 
2. Cena může být měněna pouze:
(a) v souvislosti se změnou sazby DPH dle platných a účinných právních předpisů ČR.
(b) na základě požadavků OZP v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací (zejm. dle § 23 ZVZ)
Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být v průběhu celého plnění předmětu smlouvy cena měněna.
3. Cena za Dílo byla smluvní stranami dohodnuta na základě nabídky dodavatele (Příloha č. 5 této smlouvy) v následující výši:
Cena Díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši:	______________,- Kč 
Sazba DPH (v %) ve výši: 					________________% 
Výše DPH (v Kč) ve výši:					______________,- Kč
Cena Díla včetně DPH ve výši:				________________Kč 
4. Cena za Poradenství za 1 hodinu poskytování Poradenství byla smluvní stranami dohodnuta na základě nabídky dodavatele (Příloha č. 5 této smlouvy) v následující výši:
Cena Poradenství bez daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši:____________,- Kč 
Sazba DPH (v %) ve výši: 					  ______________% 
Výše DPH (v Kč) ve výši:					  ____________,- Kč
Cena Poradenství včetně DPH ve výši:			  ______________Kč 
5. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele na zhotovení Díla i odměnu za udělení licence k Dílu podle této smlouvy (čl. VII této smlouvy).
6. Cena Poradenství zahrnuje veškeré náklady dodavatele na poskytování Poradenství.
7. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že rozsah poskytování Poradenství podléhá předchozímu písemnému schválení OZP. Dodavatel bude poskytovat Poradenství na základě písemných požadavků (objednávek) OZP, ve kterých OZP vždy předem stanoví rozsah Poradenství počtem hodin, které zamýšlí OZP využít, přičemž dodavateli nevzniká uzavřením této smlouvy nárok na poskytování Poradenství a OZP není povinna Poradenství využít ani objednat. 

V. Platební ujednání
1. Platba se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem. Splatnost bude 60 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu OZP.
2. OZP nebude poskytovat zálohy. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad až po předání řádného a bezvadného Díla po jeho úplném dokončení a jeho převzetí OZP na základě podpisu předávacího protokolu kontaktními osobami smluvních stran. Podepsaný předávací protokol musí být nedílnou přílohou každého daňového dokladu.
3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je OZP oprávněna zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Účetní doklady musí kromě náležitostí upravených v zákoně o DPH obsahovat dále tyto údaje:
a) odkaz na tuto smlouvu,
b) den odeslání účetního dokladu a lhůtu splatnosti,
c) označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
d) rozpis ceny za dodávku v rozpadu na jednotlivé položky (druh/množství/cena apod.).
5. Pokud nastanou okolnosti, na základě kterých OZP ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty dodavatelem podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, pak je OZP oprávněna uhradit část odměny dodavatele ve výši vyúčtované daně z přidané hodnoty na bankovní účet místně příslušného správce daně dodavatele.
6. Postoupení pohledávky za OZP dodavatelem je možné jen s výslovným předchozím písemným souhlasem OZP. Pouze za účelem vyloučení všech pochybností si smluvní strany sjednávají, že dodavatel není oprávněn započítávat žádné své pohledávky na jakékoliv peněžité plnění či sankční nároky OZP dle této smlouvy, ani namítat splnění jakéhokoli závazku z této smlouvy či ze zákona pro něj vyplývajícího plněním předmětu této smlouvy.  

VI. Součinnost
1. OZP poskytne v pevné pracovní době od 9,00 do 14,00 hod. pracovního dne nebo po domluvě od 8,00 do 16,00 hod. pracovního dne dodavateli součinnost pro splnění této smlouvy v následujícím rozsahu: 
a) Konzultace s klíčovými uživateli OZP v rámci analýzy funkčních požadavků.
b) Konzultace s klíčovými uživateli při tvorbě návrhu dodavatele.
c) Připomínky k návrhu dodavatele.
d) Konzultace s klíčovými uživateli při vypořádávání připomínek.
e) Poskytnutí písemných informací týkajících se stávajícího nastavení procesů a poskytnutí konzultací k předpokládaným legislativním změnám, s nimiž se musí návrh vypořádat.
2. Neposkytne-li OZP přes písemnou žádost dodavatele součinnost v souladu s tímto článkem, nenastává prodlení dodavatele v rozsahu, v jakém je způsobeno výhradně neposkytnutím této součinnosti. 

VII. Licence
1. Dílo vytvořené dodavatelem je považován za dílo podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“).
2. Dodavatel poskytuje touto smlouvou OZP dle ust. § 46 a § 61 autorského zákona výhradní licenci k Dílu vytvořenému na základě této smlouvy.
3. Dodavatel poskytuje touto smlouvou OZP právo užít Dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. OZP je oprávněna Dílo užít v neomezeném rozsahu veškerými ze známých způsobů užití upravených v ust. § 12, odst. 4 Autorského zákona, a to způsobem zahrnujícím soukromé užití i veřejné šíření díla, stejně jako užití spojením a/nebo zařazením díla do nebo s dalším autorským dílem. 
4. Pro vyloučení veškerých pochybností se sjednává, že licence k Dílu je podle této smlouvy poskytována v následujícím rozsahu: 
a) výhradnost licence:  licence k užití Díla je poskytována jako výhradní 
b) časový rozsah: neomezený; 
c) teritoriální rozsah: neomezený; 
d) množstevní rozsah: neomezený; 
e) způsob užití: ke všem známým způsobům užití díla dle Autorského zákona 
5. Dodavatel odpovídá OZP za to, že Dílo je původní a že se k Dílu neváží práva třetích stran, resp. že tato jsou řádně vypořádána. Dodavatel odpovídá za to, že Dílo a jeho užíváním v souladu s licencí poskytnutou touto smlouvou nedojde k neoprávněnému zásahu do jakýchkoliv práv třetích osob. Dodavatel dále prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy neposkytl 
a neposkytne třetí osobně právo k užití či šíření Díla, a to jak v jeho původní podobě, ve které bylo vytvořeno pro OZP, tak i ve formě dále zpracované či modifikované. 
6. Dodavatel není oprávněn po předání díla OZP zveřejnit Dílo nebo jeho část a odpovídá OZP za jakékoli neoprávněné užití Díla.  
7. OZP není povinna licenci k Dílu využít. OZP je oprávněna poskytnout práva z licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak poskytnutím podlicence tak postoupením licence. Smluvní strany se dohodly, že právo poskytovat podlicence či postupovat licence je zohledněno ve sjednané ceně Díla, a proto dodavateli nevznikají v této souvislosti žádné další nároky jak vůči OZP, tak vůči případnému nabyvateli licence či podlicence.   
8. OZP je oprávněna do Díla či jeho jednotlivých částí zasahovat, upravovat je či jinak měnit ve smyslu čl. III odst. 5 této smlouvy. 
9. Dodavatel uděluje OZP svolení ke zveřejnění Díla. OZP je oprávněna Dílo a každou jeho část přihlásit jako ochrannou známku či průmyslový vzor a stát se vlastníkem takové ochranné známky či průmyslového vzoru, aniž by v důsledku takového postupu vznikl jakýkoliv nárok (finanční či jiný) dodavatele, přičemž dodavatel se zavazuje poskytnout k tomuto veškerou potřebnou součinnost a nečinit ničeho, co by mohlo být k tíži OZP. Dodavatel se zavazuje nečinit na svůj účet ani účet třetí osoby jakékoliv kroky směřující k tomu, aby byl dodavatel či třetí osoba zapsán jako vlastník ochranné známky či průmyslového vzoru dle předchozí věty. 

VIII. Odpovědnost za výstup
1. Dodavatel předložením Díla odpovídá za to, že je možné jej v předložené podobě realizovat a zcela i z části využít pro zamýšlený účel, a že v předložené podobě po realizaci a implementaci, bude systém splňovat požadavky, uvedené v zadávací dokumentaci (Příloha č. 4) a ve výstupu podle čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Výjimkou z této odpovědnosti jsou následující změny, a to vždy jen v rozsahu bezprostředně a přímo dotčených položek (v případě pochybností se má za to, že položka nebyla změnou dotčena), a jen pokud se dodavatel na změně výstupu nepodílel:
a) došlo ke změně legislativy, která potřeby OZP změnila, 
b) došlo ke změně  výstupů ze strany OZP, nebo na její výslovný písemný pokyn.
2. Dodavatel odpovídá za porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, ke kterému došlo v důsledku poskytování plnění dodavatelem.
3. S ohledem na to, že OZP zamýšlí použít Dílo (jeho část) jako součást zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na vlastní realizaci a implementaci ICIS, je dodavatel povinen převzít odpovědnost za soulad Díla (jeho části) s pravidly a podmínkami pro zadávání veřejných zakázek podle ZVZ, zejména (nikoli však výlučně) za dodržení zákazu vnoření konkurenční výhody určitého dodavatele, kterým se rozumí, zejm.:
a) technické podmínky musí být stanoveny pro veřejnou zakázku na dodávky nebo služby související s ICIS tak, že v Díle musí být vymezeny charakteristiky a požadavky na dodávky nebo služby objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění této veřejné zakázky na budoucí realizaci a implementaci ICIS zamýšlený OZP (§ 45 odst. 1 ZVZ),
b) technické podmínky v Díle nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže (§ 45 odst. 3 ZVZ),
c) u každého odkazu podle § 46 odst. 1 nebo 2 ZVZ musí být v Díle připuštěno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které musí být v souladu s požadavky OZP na plnění předmětu této smlouvy (§ 46 odst. 3 ZVZ).

IX. Kontaktní osoby
1. Kontaktní osobou OZP je: Ing. Bohuslav Tvrdý, vedoucí odboru informatiky.
2. Kontaktní osobou dodavatele je: ______________
3. Dodavatel zaručuje, že se na realizaci budou po celou dobu plnění podílet osoby uvedené v příloze č. 2, s tím, že Poradenství podle této smlouvy bude vykonávat jedna z nich. Nahrazení osob v této příloze uvedených je možné jen osobou, která splňuje požadavky stanovené zadávací dokumentací.

X. Sankce
1. V případě prodlení s předáním bezvadných výstupů nebo platbou, je strana, která je v prodlení povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení za každý započatý den prodlení. Tento úrok si strany domluvily ve výši 0,1 % z nabídkové ceny, v případě prodlení dodavatele a ve výši 0,1 % z fakturované ceny, v případě prodlení OZP. 
2. Protože Dílo může být podkladem pro zadávací dokumentaci v zadávacím řízení pro realizaci informačního systému, který OZP z provozních důvodů potřebuje v době co nejkratší, sjednávají si strany smluvní pokutu ve výši 10 % ceny Díla pro případ, že dodavatel nepředá do 7 měsíců od podpisu této smlouvy návrh, který je OZP povinna akceptovat. Smluvní pokuta je splatná den následující po dni doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost tuto smlouvu splnit, ani na právo požadovat úrok z prodlení podle odst. 1 tohoto článku, ani na povinnosti uvedené v Příloze č. 1 (Pravidla pro zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích).
3. V případě, že Dílo nebo postup OZP na jeho základě, bude shledán v rozporu s právními předpisy a / nebo dodavatel poruší čl. VII odst. 5 a 6 a čl. VIII odst. 2 a 3 této smlouvy, vzniká OZP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Tímto ujednáním není dotčeno právo OZP na náhradu vzniklé škody v plné výši, kterou je OZP oprávněna vymáhat vedle smluvní pokuty.  

XI. Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu poskytování plnění, s výjimkou ujednání v Příloze č. 1. 
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí výlučně za následujících podmínek:
a) OZP může smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení písemné výpovědi dodavateli. 
b) OZP může smlouvu vypovědět, pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, s patnáctidenní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi dodavateli.
c) Dodavatel nemůže smlouvu vypovědět. 
3. Od této smlouvy je OZP oprávněna písemně odstoupit z  důvodů uvedených v účinných právních předpisech upravujících tento smluvní vztah. Za podstatné porušení povinnosti se považuje zejména prodlení s plněním dodavatele delším než 2 měsíce. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění sankcí podle této smlouvy. 

XII. Závěrečná ustanovení
1. Strany se dohodly, že písemnosti související s touto smlouvu a jejím plněním mohou být doručovány datovými schránkami. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou nejpozději desátým dnem od dodání. 
2. Tato smlouva je vytvořena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou stranu.
3. Změny této smlouvy lze provádět jen písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými oběma stranami. 
4. Otázky neupravené touto smlouvu, se řídí obchodním zákoníkem a v případných sporech z této smlouvy budou rozhodovat obecné soudy v České republice podle českého práva. 
5. Strany se výslovně dohodly, že od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., se bude tato smlouva a vztahy na jejím základě vzniklé řídit tímto zákonem.
6. V případě, že soud prohlásí tuto smlouvu nebo její část za neplatnou zavazují se smluvní strany v tomto případě dohodou nahradit neplatnou či neúčinnou část smlouvy novým ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely dobrovolně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a že plně odpovídá jejich vůli. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Pravidla pro zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích	
Příloha č. 2 - Seznam členů realizačního týmu dodavatele
Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů, nebo prohlášení dodavatele, že nemá v úmyslu zadávat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Příloha č. 5 – Nabídka dodavatele
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Příloha č. 1 - Pravidla pro zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích				

1. Důvěrné informace
0. Za důvěrné informace se považují veškerá data a informace získané v souvislosti s plněním Dílu bez ohledu na způsob jejich poskytnutí, zaznamenání nebo uchovávání, s výjimkou:
0. dat a informací, které byly v době jejich poskytnutí veřejně známé nebo veřejně dostupné. V pochybnostech je povinen tuto skutečnost prokázat ten, kdo tyto informace použil;
0. dat a informací, které získá smluvní strana od osob, které jsou na základě předchozího nebo následného souhlasu smluvní strany oprávněny k jejich poskytování nebo šíření. V pochybnostech prokazuje oprávnění ten, kdo tyto informace použil;
0. dat a informací, o nichž smluvní strana výslovně sdělí, že je nepovažuje za důvěrné ve smyslu této smlouvy. Převzetí takovýchto dat a informací bude písemně potvrzeno.
0. Pro účely této smlouvy se důvěrné informace považují za obchodní tajemství chráněné obchodním zákoníkem. 

1. Nakládání s důvěrnými informacemi
0. Smluvní strany se zavazují, že pokud získají jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě důvěrné informace, o kterých jim bylo druhou smluvní stranou sděleno, že jsou důvěrné, anebo vzhledem k jejich povaze bylo lze předpokládat, že na jejich utajení má druhá smluvní strana oprávněný zájem, a které nejsou v obchodních kruzích dostupné, budou s těmito informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné tyto informace jednotlivě označovat jako důvěrné. 
0. Smluvní strany se zavazují, že:
0. uchovají v tajnosti obsah této smlouvy a to, že byla uzavřena;
0. bez předchozí písemné dohody neučiní žádné tiskové prohlášení, veřejné nebo jiné oznámení týkající se této smlouvy a jejího plnění, s výjimkou uveřejňovacích povinností stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
0. bez předchozího písemného souhlasu neposkytnou nebo neumožní získat důvěrné informace jakékoli jiné osobě. To se nevztahuje na právní, účetní nebo jiné odborné poradce či spolupracující třetí osoby, které se podílejí na plnění této smlouvy, s tím, že tyto osoby budou dbát ochrany těchto informací a tyto informace budou označeny jako důvěrné;
0. učiní veškerá opatření, která od nich lze rozumně požadovat, aby nedošlo k vyzrazení důvěrných informací, jakož i k možnosti neoprávněného přístupu k nim, nebo jejich použití jinou osobou;
0. nepoužijí důvěrné informace jinak, než pro účely plnění této smlouvy;
0. neučiní vůči jiným osobám žádné prohlášení týkající se správnosti nebo jiných aspektů důvěrných informací;
0. nepoužijí důvěrné informace ke své vlastní podnikatelské, investiční nebo jiné činnosti, s výjimkou činností prováděných v souvislosti s realizací této smlouvy;
0. budou s důvěrnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím;
0. budou ohledně důvěrných informací zachovávat mlčenlivost.
0. V případě, že smluvní strana zjistí, že došlo nebo může dojít k prozrazení důvěrných informací, resp. k jejich získání neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně (nejpozději den následující po dni, kdy takovou skutečnost zjistí) písemně informovat druhou smluvní stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody, nebo k jejímu maximálnímu omezení. 
0. Za porušení této smlouvy se nepovažuje, pokud smluvní strana poskytne důvěrné informace v souladu se zákonem na žádost oprávněných orgánů veřejné správy. V takovém případě smluvní strana vyrozumí druhou smluvní stranu neprodleně (nejpozději do druhého dne) o obdržení takové žádosti, a pokud to bude možné, požádá druhou smluvní stranu o stanovisko před poskytnutím informací.
0. Smluvní strany zajistí, aby všichni jejich zaměstnanci a smluvně vázaní externí spolupracovníci, jakož i všechny další osoby vykonávající činnosti dle této smlouvy, které přijdou do styku s důvěrnými informacemi, s nimi nakládaly výlučně v souladu s touto smlouvou, a to i po případném ukončení smluvních vztahů. Smluvní strany zajistí ochranu důvěrných informací ve smlouvách se třetími osobami, jakož i poučení těchto osob o důvěrné povaze jim předávaných informací.
0. V případě porušení ustanovení této smlouvy a přílohy subjektem, který smluvní strana použila k činnosti podle této smlouvy, odpovídá za toto porušení dotyčná smluvní strana stejně, jako by tento závazek porušila sama. 
0. Smluvní strany jsou oprávněny provádět prověrky ochrany důvěrných informací a povinny umožnit tuto prověrku druhé smluvní straně.
1. Sankční ustanovení
Pokud smluvní strana poruší svou povinnost dle této přílohy a takto způsobí druhé straně škodu nebo způsobí, že ona, nebo třetí osoba získá na základě takové skutečnosti majetkový prospěch, bude mít druhá smluvní strana vůči porušiteli nárok na náhradu veškeré jí vzniklé škody, nárok na zaplacení částky odpovídající majetkovému prospěchu a nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení (výše smluvní pokuty neomezuje výši náhrady škody).
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