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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace


SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: ……………
číslo smlouvy zhotovitele: ……………

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na dílo s názvem: 

„Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží Dar“

mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:	Město Boží Dar
	se sídlem:	362 62 Boží Dar 1
	zastoupený:	Ing. Janem Horníkem, starostou města 
	IČO:	00479705
	DIČ:	CZ00479705
	Peněžní ústav:	Komerční banka	
	Číslo účtu:	43-3208450207/0100
2. Zhotovitel: 	…………………………
	se sídlem:	…………………………………
	zastoupený:	…………………………………
	IČO:	…………………………………
	DIČ:	…………………………………
	zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným …………… pod sp. zn. …………
	Peněžní ústav:	…………………………………
	Číslo účtu:	…………………………………
3. Ve věcech smluvních jedná
	za objednatele:	Ing. Jan Horník - starosta města
	za zhotovitele:	…………………………………
4. Ve věcech technických jedná
	za objednatele:	Martin Štěpánek – technický dozor stavebníka
	email:	stepmar@seznam.cz
	mobil:	+420 737 058 047
	za zhotovitele:	…………………………………
	vedoucí díla:
	email: 	…………………………………
	mobil:	…………………………………
	tel.: 	…………………………………
	fax: 	…………………………………
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží Dar“ (dále též jen „veřejná zakázka“), které bylo vypsáno v otevřeném řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v němž byl zhotovitel vybrán k uzavření smlouvy.

Veřejná zakázka je spolufinancovaná ze zdrojů Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
Projekt: 			           Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anny v Božím Daru
Číslo žádosti: 	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011020

Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného díla.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem k činnosti podle této smlouvy.
Čl. I
Předmět smlouvy - závazek zhotovitele
1. Předmětem díla je restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží Dar. Rozsah restaurátorských prací je pak uveden v příloze č. 2této Smlouvy.
2. Součástí předmětu díla jsou rovněž následující činnosti:
· provedení podrobného restaurátorského průzkumu;
· vypracování podrobného restaurátorského záměru na základě restaurátorského průzkumu; 
· zajištění  vyjádření NPÚ Loket - Vybraný dodavatel je povinen projednat před zahájením restaurátorských prací restaurátorský záměr s pracovištěm NPÚ Loket;
· předání restaurátorského záměru neprodleně před zahájením vlastních restaurátorských prací objednateli, a to pro potřeby podání žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu stání památkové péče MěÚ Ostrov - odbor majetkové správy;
· průběžná konzultace prací s dotčenými orgány;
· vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy - v souladu s § 10 odst. 4 písmeno a - h) vyhlášky č. 66/1988 Sb. – textová a fotografická část, v počtu – 3 paré v tištěné podobě, 3 x  v el. podobě na CD nebo DVD.
3. Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů. Restaurování jednotlivých předmětů musí být provedeno takovým způsobem, aby byla zachována jejich kulturní a historická hodnota.
4. Zhotovitel zajistí, aby všechny restaurátorské činnosti na jednotlivých předmětech byly provedeny osobami, které jsou držiteli platných povolení Ministerstva kultury České republiky pro restaurování v daném oboru, vztahujícím se k restaurovaným položkám. 
5. Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na jednotlivé části díla, resp. jednotlivé předměty restaurování, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak.
6. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
7. Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení díla. 
8. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Čl. II
Doba plnění a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu:

	a) Provedení restaurátorského průzkumu a zpracování restaurátorského záměru: nejpozději do 6 	týdnů ode dne účinnosti této smlouvy
	b) Vlastní restaurátorské práce budou probíhat dle schváleného záměru a koordinace s dodavatelem 	CTB, a. s., který provádí stavební práce na rekonstrukci kostela v rámci realizace veřejné zakázky 	„Montánní kulturní dědictví - kostel sv. Anny Boží Dar“. Po schválení záměru předá zhotovitel  	objednateli harmonogram plnění k odsouhlasení
	c) Dokončení restaurátorských prací a předání díla:	nejpozději do 31.12.2021

2. Restaurovaný hlavní oltář je umístěn v kostele sv. Anny v Božím Daru. 
Čl. III
Cena díla 
1. Celková cena díla činí:
Celková cena bez DPH:	…………………	Kč
DPH ………%:	……………………	Kč
Celková cena včetně DPH:	……………………	Kč

Podrobná kalkulace celkové ceny díla a jeho jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a činnosti, které vyplývají ze zadávacích podmínek k veřejné zakázce a veškerých jejích příloh a které zhotovitel vynaloží v souvislosti s prováděním a řádným dokončením restaurátorských prací na jednotlivých částech hlavního oltáře, a to včetně kompletního materiálového krytí díla, včetně doplnění chybějících částí. V tomto smyslu je cena díla stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla. Cena díla včetně DPH smí být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
Čl. IV
Platební podmínky
1. Zhotovitel předloží nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) 1 x měsíčně v počtu 5 vyhotovení. Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury) bude vždy technickým dozorem objednatele (dále jen TDS) odsouhlasený zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací v členění souhlasném s cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou přílohou č. 1 této Smlouvy. Datem zdanitelného plnění je vždy den podpisu soupisu provedených prací. 
2. Faktura bude mít náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude zřetelně označena v textu názvem zakázky a způsobem financování projektu – viz preambule této smlouvy. 
3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů. Závěrečná faktura bude proplacena až po odstranění vad a nedodělků zjištěných a zaprotokolovaných při přejímce stavby.
5. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly obsaženy v TDS odsouhlaseném soupisu provedených prací, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování.
6. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
7. Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.
Čl. V
Práva a povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami zadávacího řízení pro veřejnou zakázku a je povinen zajistit, aby dílo bylo provedeno v rozsahu a dle podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám, nebo za pomoci svých poddodavatelů. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.
3. V příloze č. 4 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.
Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, popř. i výši pojištění, bylo-li vyžadováno, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů, popř. pojištění.
Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Pokud zhotovitel předloží objednateli v rámci změny poddodavatele doklady požadované v tomto bodě smlouvy a objednatel se nevyjádří ve stanovené lhůtě ke změně poddodavatele, má se za to, že objednatel se změnou na pozici poddodavatele souhlasí.
4. Realizace díla bude zajišťována restaurátorským týmem, jehož členové prokázali svou odbornou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Jmenovitý seznam členů restaurátorského týmu je uveden v příloze č. 3 této smlouvy (Seznam členů restaurátorského týmu). Změna člena restaurátorského týmu v průběhu plnění díla je možná pouze za takovou osobu, která má stejnou, případně vyšší kvalifikaci než původní člen týmu. O případné změně člena restaurátorského týmu bude vyhotoven oboustranně podepsaný protokol, ve kterém budou uvedena jména nových členů týmu a doložena jejich kvalifikace v rovnocenném rozsahu jako u člena původního. Změna některého člena restaurátorského týmu může být vyžádána i objednatelem v případech, kdy člen týmu opakovaně postupuje neodborně či neplní povinnosti uložené příslušnými povoleními, právními předpisy či objednatelem. Příloha č. 3 této smlouvy bude v případě jakékoliv změny člena restaurátorského týmu aktualizována. 
5. Vedoucím týmu restaurátorů je ………………………………… (Doplní účastník zadávacího řízení), který odpovídá za organizaci a koordinaci všech prováděných restaurátorských prací a je též hlavní kontaktní osobou ve vztahu k objednateli.
Další členové restaurátorského týmu: 	……………………………………
						…………………………………
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli termín konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním nebo pozvánkou, zaslanou na kontaktní email zhotovitele a autorského dozoru a do datové schránky, pokud ji má účastník jednání kontrolního dne zřízenou.  
8. Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný protokol, který bez zbytečného odkladu předá všem zúčastněným, přičemž zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
9. Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje:
a) zejména poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu (výkonem této Smlouvy) a plněním projektových indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány;
b) umožnit vstup pověřeným osobám Řídícího orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací po dobu 5 let ode dne ukončení realizace projektu;
c) umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy, a to po celou dobu realizace díla a dále po dobu 5 let po ukončení realizace díla dle této Smlouvy;
d) dodržovat pravidla publicity stanovené pro IROP;
e) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady;
f) archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba dle této Smlouvy.
Čl. VI
Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady
1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém kontaktu se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání řešené otázky. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, všech jeho částí. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
1. Objednatel předal zhotoviteli dostupné podklady pro řádné a včasné zhotovení díla již v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a pokud budou vyhotoveny nějaké další podklady (které není zavázán vyhotovit zhotovitel na základě této smlouvy) zavazuje se objednatel tyto podklady předat zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy.
1. Nepředá-li objednatel podklady včas, může si zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí písemné dohodě s objednatelem, tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
1. Objednatel se zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se bude účastnit všech pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění. 
1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
Čl. VII
Odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruky
1. Při zpracování díla bude zhotovitel postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Zhotovitel bude zajišťovat veškeré činnosti v souladu s právním řádem, standardy a normami na současné úrovni technického poznání.
1. Pro případ vad díla nebo jeho části sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad, a to v termínech dohodnutých s objednatelem. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, je zhotovitel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní ani v této náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla.
1. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za vady a škody vzniklé na předmětu interiéru a mobiliáře, který převzal k restaurování. V případě odstranitelných vad se zavazuje takové vady odstranit na své náklady. V případě škod, které jsou nevratné, zejména v případech ztráty či zničení předmětu, který zhotovitel převzal k restaurování, je zhotovitel povinen objednateli tyto škody v plné výši finančně nahradit.
1. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi jeho zaměstnanci či poddodavateli nebo i jinými osobami, kterým umožnil nakládat s předměty či se pohybovat v areálu kostela, a to na všech movitých i nemovitých věcech nacházejících se v areálu kostela.
1. Za škodu způsobenou zhotovitelem se považují i případy, kdy v důsledku neplnění povinností ze strany zhotovitele bude objednateli udělena ze strany poskytovatele dotace sankce v podobě neuznatelnosti výdajů spojených s provedením díla nebo bude dotace krácena nebo bude v případě zapsaných kulturních památek udělena sankce ze strany správních orgánů státní památkové péče.
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
1. Pro případ vzniku škody a uplatnění nároku na náhradu této škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvou na pojištění za škody způsobené třetím osobám na pojistnou částku min. 2.800.000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy (popř. pojistný certifikát) je přílohou této smlouvy. Nárok na úhradu vzniklé škody má však objednatel i v případech, kdy nebude možné z uzavřené pojistky náhradu případné škody čerpat.
1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popřípadě na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití písemnou formou trval.
1. Na vady díla nezjištěné při jeho předání se stanovuje záruční lhůta 60 měsíců od předání díla objednateli. 
1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně, elektronicky nebo datovou schránkou. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
1. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo
a) na přiměřenou slevu z ceny,
b) odstoupit od smlouvy. 
Čl. VIII
Předání a převzetí díla, vlastnické právo a právo užití autorského díla
1. Předání jednotlivých předmětů zhotoviteli k restaurování bude prováděno na základě dílčích předávacích protokolů podepsaných oběma smluvními stranami. 
1. Od okamžiku podpisu předávacího protokolu přechází na zhotovitele nebezpečí za škody způsobené na příslušném předmětu interiéru a mobiliáře, přičemž vlastnické právo objednatele k předmětu tím není dotčeno. 
1. Každý zrestaurovaný předmět interiéru a mobiliáře bude instalován zpět na původní místo a poté předán objednateli na základě předávacího protokolu, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí díla se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. Předání se budou u památkových předmětů rovněž účastnit kromě zástupců zhotovitele a objednatele také zástupci příslušných dotčených orgánů. 
1. V případě zjištěných vad bude vyhotoven protokol s jejich specifikací a termínem jejich odstranění, v případě zjištěných vad není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít. 
1. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele předat fotodokumentaci restaurovaných předmětů třetí osobě ani ji použít k jiným účelům než v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
Čl. IX
Smluvní pokuty
1. V případě prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení stanovený obecně závazným právním předpisem.
2. Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy:
2.1 v případě prodlení zhotovitele se lhůtou pro dokončení a předání díla uvedené v čl. II, bod 1 této smlouvy, vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení s předáním díla, 
2.2 v případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla v dohodnutých termínech, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut,
2.3 v případě, že restaurátorské práce provádí osoby odlišné od osob uvedených v aktuálním Seznamu členů restaurátorského týmu, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení smlouvy,
2.4 v případě, že vinou na straně zhotovitele dojde k ponížení finančních prostředků z podpory programu, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy právo na náhradu ve výši 100 % částky, o kterou bude podpora z programu ponížena.
3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je ta smluvní strana, která je v prodlení, povinna, v případě, že se oprávněná strana rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s plněním jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť by již byla splatná. 
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat vůči zhotoviteli své splatné i nesplatné pohledávky a dále je oprávněn jednostranně započítat vůči nesplatným pohledávkám zhotovitele.
6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou, přičemž ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty s tím, že strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
Čl. X
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 
1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních OZ a ZZVZ, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména, nikoliv však pouze:
a) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 30 dnů oproti lhůtě sjednaným v čl. II., bod 1 této smlouvy,
b) zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na vadnost upozorněn objednatelem,
c) restaurátorské práce provádí osoby odlišné od osob uvedených v aktuálním Seznamu členů restaurátorského týmu,
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
e) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení řízení kupujícímu,
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f) Jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace,
g) Jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku, či jeho části, na základě které převedl, nebo pronajal svůj podnik, či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy, na třetí osobu. 
1. Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě neposkytnutí či krácení dotace na předmět plnění této smlouvy.
1. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je povinna oznámit odstoupení druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o možnosti od smlouvy odstoupit. 
1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroky z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  
1. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany si vypořádají své závazky z této smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost objednatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že uzavřená smlouva bude včetně všech příloh a případných dodatků zveřejněna.
7. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 
8. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
9. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.
10. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
11. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.
12. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
	č. 1 -	Oceněný položkový rozpočet
	č. 2 -	Pasportizace a restaurátorské záměry na opravu interiéru a mobiliáře kostela 	
sv. Anny v Božím Dary (str. 1 – 10) 
	č. 3 -	Seznam členů restaurátorského týmu
	č. 4 - 	Seznam poddodavatelů 
	č. 5 -	Pojistná smlouva (popř. pojistný certifikát)

V Božím Daru dne ………….	V ………………. dne ………….
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