ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
A

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Základní údaje o zadavateli

	Název:
	Obec Vlastec

	Doručovací adresa
	Vlastec 48, 397 01 Písek

	IČ:
	00511773

	Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
	Libuše Skalová, starostka

	Kontaktní osoba:
	Libuše Skalová

	Telefon:
	382 284 134

	E-mail:
	urad@vlastec.cz


Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 151 Zákona
	Název:
	MZ TENDER s.r.o.

	Doručovací adresa
	Chelčického 52, 397 01 Písek

	IČ:
	28098561

	Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
	Pavel Zabranský

	Kontaktní osoba:
	Pavel Zabranský

	Telefon:
	603813992

	E-mail:
	zabransky@mztender.eu


Zadávací dokumentace 

v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava lesní cesty U Marečků“ zadávané v souladu s §12, odst.3  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), výše uvedená zakázka nespadá dále pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

1.   Klasifikace předmětu veřejné zakázky
	Název
	CPV

	Stavební práce
	45000000-7


Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH). 934 207,--Kč 
2. VYMEZENÍ předmětu veřejné zakázky a technické podmínky
Předmětem plnění této veřejné zakázky na stavební práce je povrchová oprava krytu vozovky stávající lesní cesty v délce 319m, odstranění nánosů na vozovce a krajnicích, vyrovnání povrchu drceným kamenivem a provedení nového živičného povrchu. 

Řádným provedením veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a technologií včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu této veřejné zakázky, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací, konstrukcí a technologií, které jsou pro řádné splnění předmětu veřejné zakázky nezbytné (například zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), podle předané projektové dokumentace pro realizaci stavby s názvem „Oprava lesní cesty U Marečků“ zpracované firmou Ing Jiří Jíra, projektová činnost, Nábřeží 1.máje 1935, 397 01 Písek a souhlasu ohlášení stavebních úprav /příloha č. 5/. Tato dokumentace slouží pro účely zadávacího řízení a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a výrobní/dílenskou dokumentaci. 

Povinností dodavatele je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace pro zadání stavby, tzn. technickou zprávou, výkresy, výkazem výměr atd. Dále je povinností dodavatele ověřit si a zkontrolovat všechny návaznosti a požadavky na ostatní profese před podáním nabídky. Pro řádné zpracování nabídky doporučuje zadavatel uchazečům o zakázku prohlídku místa plnění.
Předpokládá se, že dodavatel je odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za provedení kompletního funkčního díla vč. stanovení úplného rozsahu prací prostřednictvím přezkoumání a prodiskutování kompletní dokumentace s příslušnými stranami.

Specifikace jednotlivých výrobků a systémů v dokumentaci pro realizaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud dodavatel nabídne jiný produkt, je povinný dodržet standard a zároveň převezme zodpovědnost za správnost náhrady, tzn. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava prováděcího projektu stavby bude na náklady dodavatele. Všechny použité výrobky a systémy musí být certifikované, nové a nejvyšší kvality.
Další požadavky zadavatele:

· povinností zhotovitele je upozornit na případné nedostatky, zjevné chyby a v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Tato povinnost se předpokládá před zahájením prací v termínu stanoveném zástupcem investora. V průběhu prací je potom povinností zhotovitele včas upozornit na nedostatky a chyby a to takovým způsobem, aby nedošlo k navýšení ceny díla vlivem opožděné připomínky. Pokud se tak nestane, předpokládá se vždy, že dodávka zahrnuje všechny součásti k zajištění kompletnosti a funkčnosti díla.
· při realizaci je zhotovitel povinný dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

· provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. 

· zhotovitel zajistí na své náklady opatření, která budou minimalizovat negativní vlivy (hluk, prašnost apod.)

· převzetí, provoz a vyklizení staveniště
· dopravní opatření

· zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s ní spojené nese zhotovitel.

· zhotovitel zodpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

· zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti, vést evidenci jejich zneškodňování.

· zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě.

· stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, respektive s případnými předem odsouhlasenými změnami. 
2.2 Termín a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění:

červen 2013
Doba plnění:




maximálně 30 dnů od podpisu smlouvy
Místo plnění: 




k.ú. Vlastec
2.3 Značky a vzory
V případě, že jsou v zadávacích podmínkách uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takovémto případě umožňuje pro plnění předmětu veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
3. POŽADAVKY na varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu položkovým rozpočtem na základě ocenění projektové dokumentace pro zadání stavby (příloha č. 4 této zadávací dokumentace) včetně výkazu výměr (příloha č. 3 této zadávací dokumentace). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky v zadávací dokumentaci uvedenými. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«! Nabídková cena bude uvedena v Kč. 

Nabídková cena ve skladbě cena bez DPH, výše DPH a vč. DPH bude uvedena na „Krycím listu nabídky“ (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) v členění:

· nabídková cena dle projektové dokumentace pro zadání stavby včetně výkazu výměr

Tato celková nabídková cena bez DPH bude předmětem hodnocení.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, bourací práce, likvidaci odpadů vzniklých realizací díla, příp. cestovní náklady apod.). 
5.   Obchodní podmínky
5.1.  Platební podmínky
Podrobně uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Návrh smlouvy.
5.2    Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

5.3    Záruční podmínky
Podrobně uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

5.4    Sankční podmínky

Podrobně uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
5.5    Předání a převzetí staveniště

Podrobně uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
5.6.   Předání a převzetí díla
Podrobně uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
6.   JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, subdodavatelský systém
Neobsazeno.
7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenu. 

Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Veřejná zakázka bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

8.
Podmínky a požadavky PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky
8.1. Nabídka bude předložena v jednom v českém jazyce. 

8.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

8.3. Nabídka bude podána na adrese pro podání. 

8.4. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

8.5. Uchazeč může použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

8.5.1
Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

8.5.2
Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 1 – Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz článek 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat.

8.5.3
Návrh smlouvy předložený zadavatelem (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) je pro uchazeče závazný. Uchazeč pouze doplní svou nabídkovou cenu a své identifikační údaje. Návrh smlouvy v nabídce musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Přílohou návrhu smlouvy musí být oceněný výkaz výměr.
Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
8.5.4       Doklady prokazující kvalifikaci. Požadované doklady v bodě 12.2. předloží vybraný uchazeč spolu se SOD. Uchazeč v nabídce doloží pouze čestné prohlášení o jeho schopnosti splnit veřejnou zakázku. 
9.    POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Neobsazeno
10.
Další informace k zadávacímu řízení

10.1. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 06. 03. 2013 v 14:00 hodin.
Sraz účastníků prohlídky se uskuteční v místě plnění na adrese: před obecním úřadem.
10.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu se zákonem. Písemné žádosti o dodatečné informace je možné zaslat na adresu:
MZ TENDER s.r.o., Chelčického 52, 397 01 Písek, tel. 603813992,  zabransky@mztender.eu
Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče a přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy uvedené úpravy.
Případné dodatečné informace k veřejné zakázce budou uveřejněny na profilu zadavatele. 

10.3. Termín a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 03. 2013 v 16:00 hodin. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na adresu zadavatele (podatelna). Za včasné doručení odpovídá uchazeč.  

Nabídky se doručují následujícími způsoby:

a) Zasílají se doporučeně na adresu zadavatele:
Obec Vlastec
Vlastec 48 

397 01 Písek 
b) Nabídky lze podat rovněž osobně na podatelnu zadavatele v úředních hodinách. Obálka bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce či obalu zajištěné proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena: “VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ s uvedením názvu veřejné zakázky „Oprava lesní cesty U Marečků“ a s poznámkou „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné poslat oznámení o pozdním podání nabídky. 

10.4. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě účastníků ze strany zadavatele a osoby pověřené zadavatelskými činnostmi max. 1 zástupce každého uchazeče

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 03. 2013 v 16:00 hod. v kanceláři starostky na adrese zadavatele.
11.
Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Délka zadávací lhůty: 90 dnů 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
12.   Kvalifikační předpoklady

12.1  OBECNÉ  POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

12.1.1 Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
Vymezení požadavků na prokázání kvalifikačních předpokladů v kvalifikační nebo příslušné části zadávací dokumentace

12.2 profesní KVALIFIKAční předpoklady
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. 
Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením níže požadovaných dokladů:

· osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru silniční, vč. prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci, nebo prohlášení žadatele, že autorizovaná osoba je zaměstnancem uchazeče.

15.   Další části zadávací dokumentace - přílohy
Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy – obchodní podmínky
Příloha č. 3 – Slepý výkaz výměr 

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace pro zadání stavby (elektronická podoba)
Příloha č. 5 – Souhlas s ohlášením stavebních úprav
Ve Vlastci 28. 02. 2013
…………………………………………………………….
Pavel Zabranský
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