SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

# Smluvní strany

OK dražebník a.s.

IČO 03634507

se sídlem Jiráskova 398, 337 01 Rokycany

zastoupená Mgr. Kristýnou Průšovou, členkou představenstva

dále jako „Objednatel“ na straně jedné

a

XXX

IČO XXX

se sídlem XXX

zastoupená …

dále jako „Zhotovitel“ na straně druhé

dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

smlouvu o dílo s licencí

(dále jen „Smlouva“)

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na své náklady a nebezpečí a v souladu s pokyny Objednatele řádně, včas a za cenu a podmínek stanovených dále v této Smlouvě dílo, spočívající ve vytvoření nového elektronického dražebního portálu v souladu se Zadáním a Specifikací (jak jsou tyto pojmy definované dále) (dále jen „Dílo“), a dále udělit Objednateli právo Dílo užít. Objednatel se zavazuje zhotovené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedené Dílo cenu dohodnutou dle této Smlouvy. Součástí Díla a sjednané ceny jsou i implementační práce, směřující k nasazení a užívání Díla v ostrém provozu a dále migrace některých dat, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této Smlouvy, ze stávajícího software (dražebního portálu OKdrazby.cz užívaného Objednatelem) do nového software, který je předmětem tohoto Díla. Dílo bude vždy prováděno tak, aby mohlo být dosaženo Zadání. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje realizaci a dodávku veškerých prací, činností, dokumentů a materiálů nezbytných pro řádnou realizaci Díla, včetně provedení veškerých nespecifikovaných pomocných konstrukcí, prací a činností potřebných pro provedení Díla.

  - Podle Smlouvy bude mít Dílo následující funkcionality:

- Správa Dražitelů (registrace, ověřování, schvalování, přihlašování do dražeb)

- Správa Dražebníků (vytváření, editace, mazání uživatelů)

- Vkládání inzerátů (veřejné i exekuční dražby, nemovité, movité, ostatní)

- Dražební proces

- Anglické, holandské, privátní dražby

- Systém dražby pohledávek

- Nahrávání a schvalování vložených dokumentů

- Propojení na ARES, Evolio, banky - párování (FIO)

- Automatický testing

- Příprava na cizojazyčné řešení

- Franšízový modul pro RK/dražebníky

- Modulární řešení - příprava na připojení dalších projektů

- QR kódy-jistoty, doplatky k ceně dosažené dražbou

- Export na Portál dražeb, Sreality, Idnes, Facebook, Instagram

- Integrace CRM modulu Evolio pro segmentaci uživatelů a hromadnou komunikaci (email, sms, call centrum)

- Generování protokolů

- Generování faktur a automatické upomínky (pouze podklad dat pro fakturaci)

- Automatické vracení dražebních jistot

- Automatické párování plateb

- VIP sekce webu

- Víceparametrový modul na výběrová řízení veřejná/neveřejná

- Migrace dat

(shora uvedené funkcionality dále jen jako „Zadání“).

Technické, funkční, estetické a jiné vlastnosti Díla podle Zadání jsou vymezeny v příloze č. 1 této Smlouvy – Specifikace Díla (dále jen „Specifikace“). Specifikace musí odpovídat Zadání, za což odpovídá Zhotovitel podle svých odborných znalostí a zkušeností. Jakékoliv odchylky od Zadání jsou ve Specifikaci vyznačeny. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly poskytnuty a obdržel veškeré informace potřebné ke správnému pochopení Zadání a že disponuje veškerými oprávněními, kapacitami, a i odborností k realizaci Díla.

  - Provádění Díla může být Zhotovitelem rozděleno do příslušných částí, jejichž případné vymezení je obsaženo ve Specifikaci (dále též „Části díla“). Nejsou-li Části díla Zhotovitelem vymezeny, rozumí se Částmi díla Dílo jako celek.

  - Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy na tvorbu software, nakládání s osobními údaji, zabezpečení software a citlivých údajů, správnému nakládání s licencemi a že neporušuje předpisy duševního vlastnictví.

- Místo a čas plnění

  - Zhotovitel se zavazuje kompletní Dílo provést nejpozději do 31. 7. 2025 (dále jen „Nejzazší datum provedení Díla“).

  - Zhotovitel se dále zavazuje Objednateli představit jednotlivé vývojové fáze Díla, resp. Částí díla, a to v intervalu minimálně 1x měsíčně.

  - Pokud to povaha prací a úkonů dovoluje, provádí Zhotovitel Dílo v místě svého sídla.

  - Dílo bude předáno písemným podpisem předávacího protokolu k dokončenému Dílu podepsaným oběma smluvními stranami. Spolu s Dílem je Zhotovitel povinen Objednateli dodat veškeré nezbytné či požadované návody na použití, manuály, záruční listy, certifikáty a další dokumenty.

- Provádění díla

  - Závazek Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy je splněn řádným a včasným dokončením Díla a předáním Díla na základě předávacího protokolu Objednateli dle podmínek této Smlouvy.

  - Prezentace jednotlivých vývojových fází Díla či Částí díla (dále jen „Vývojová fáze“ definované v čl. 4 Smlouvy) se provádí za účelem prověření funkčnosti příslušné Části díla oproti Specifikaci, případně doplňujícím pokynům a připomínkám Objednatele k plnění předmětu Smlouvy, neznamenají-li tyto pokyny a připomínky změnu ve Smlouvě nebo dodatečné, nikoliv nepatrné náklady pro Zhotovitele.

  - Při předání Díla či poslední Části díla k akceptaci předá Zhotovitel Objednateli i veškeré podklady k použití Díla, relevantní dokumentaci, či jiné doklady a dokumenty, které se k Dílu či jeho části vztahují a jsou-li tyto nutné k využití takového plnění.

- Vývojové fáze

  - Dílo bude dodáno po Vývojových fázích, kdy budou dodávány nejprve Části díla a na závěr i celé Dílo tak, jak je definované v projektovém plánu v Příloze 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Částí Díla se rozumí např. vyvinutá část výsledného softwaru, příslušné dokumentace, specifikace anebo pouze doručení části analýz, specifikací. Přesné vymezení obsahu každé Části Díla obsahuje Příloha 3.

  - Příloha 3 obsahuje jednotlivé Vývojové fáze díla, rozpad na funkcionality, odhad pracnosti, cenu za Část díla a termíny doručení Díla k akceptačnímu řízení.

  - Po dokončení každé Části díla Zhotovitelem je Dílo předáno k otestování Objednatelem nazývanému akceptační řízení, jenž je definováno v čl. 5 Smlouvy.

  - Celé Dílo je akceptováno v rámci předání poslední Vývojové fáze z projektového plánu z Přílohy 3. Po akceptaci celého Díla je dílo Zhotovitelem dokončeno a řádně předáno.

- Akceptace Díla nebo Části díla

  - Po dokončení Díla nebo Části Díla ze strany Zhotovitele je dílo nebo jeho část předána k akceptačnímu řízení. Toto předání je potvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma stranami, Zhotovitele a Objednatele. Předávací protokol vystavuje Zhotovitel a Objednatel podpisem stvrzuje jeho předání. Po předání Díla k akceptaci trvá akceptační řízení dva týdny pro akceptaci celého Díla. Akceptační řízení k Částem díla trvá jeden týden.

  - Účelem akceptačního řízení je porovnat skutečné vlastnosti Díla a/nebo jeho jednotlivých částí se specifikací Díla dle této Smlouvy a jejich příloh. Během akceptačního řízení Objednatel hlásí Zhotoviteli všechny nalezené vady a nedostatky předaného softwarového díla. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedostatky odstraňovat.

  - Vady a nedostatky se při rozdělují do následujících kategorií:

    - Velmi vážné vady a nedostatky bránící funkci systému: jedná se o takové vady a nedostatky, které neumožňují spuštění systému nebo použití základních funkčností systému. Příkladem takových vad a nedostatků je zamezení průchodu hlavním businessovým procesem, který systém podporuje (např. kdy není možná registrace uživatele).

    - Středně vážné vady a nedostatky, které zasahují do základních businessových procesů podporovaných systémem, ale nastávají buď ve výjimečných případech (do 15% použití), a nebo existuje jiné řešení, jak vadu nebo nedostatek obejít a proces tak použít.
Příklady středně vážných vad a nedostatků: Při registraci se sice neodešle zákazníkovi email, ale registrace se provede; registraci není možné provést, ale jen pokud se vyplní nepovinné pole, které brání registraci – uživatel je schopen pochopit, co má dělat.

    - Lehké vady a nedostatky, které nebrání provádění základních businessových procesů, které systém podporuje, a které jen znepříjemňují použití systému. Jedná se například o grafické chyby, ne příliš vhodně nastavené validace, nefunkčnost minoritních funkčností.

  - Po uplynutí doby akceptačního řízení je Objednatel povinen vystavit Zhotoviteli písemný akceptační protokol, jehož podobu určuje Objednatel, a to nejpozději do 3 dnů po posledním dni doby akceptačního řízení. Akceptační řízení může být ukončeno i dříve, a to pouze pokud se na tom písemně shodnou obě strany, Zhotovitel i Objednatel. Písemný akceptační protokol musí obsahovat podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran a musí obsahovat jeden ze tří závěrů akceptačního řízení:

    - V případě, že veškeré vady a nedostatky byly odstraněny anebo žádné nebyly nalezeny, dílo nebo jeho část je akceptována bez vad.

    - V případě, že dílo na konci období akceptačního řízení obsahuje velmi vážné vady ve smyslu odstavce 5.3.1 a středně vážné vady ve smyslu odstavce 5.3.2, které zároveň Objednatel považuje za vady a nedostatky bránící použití díla či Části díla, akceptační protokol je vystaven s výsledkem zamítnuté akceptace s výčtem těchto vad a nedostatků. V případě, že Objednatel považuje tyto vady za nebránící použití Díla, je oprávněn dílo převzít jako akceptované a postupuje stejně jako uvedeno v odstavci 5.4.3. V případě, že Objednatel tyto vady považuje za bránící akceptaci, předává akceptační protokol s výčtem těchto vad a nedostatků Zhotoviteli. Od předání akceptačního protokolu má Zhotovitel 7 pracovních dní na opravu těchto chyb. Po skončení této doby začíná nové akceptační řízení definované v odstavci 5 s dobou akceptace 1 týden.

    - V případě, že dílo obsahuje pouze Lehké vady a nedostatky dle odstavce 5.3.1, Zhotovitel akceptuje akceptační protokol a vypíše na protokol tyto vady a nedostatky. V takovém případě je dílo akceptováno s výhradami.

  - Vady a nedostatky nalezené po skončení doby akceptačního řízení nejsou považovány za vady bránící akceptaci Díla nebo Části díla. Tyto vady a nedostatky je povinen Zhotovitel odstranit do konce záruční lhůty definované v odstavci 10.

  - Pokud je dílo akceptováno s výhradami, je Zhotovitel povinen vady a nedostatky uvedené na akceptačním protokolu opravit do konce záruční lhůty definované v odstavci 10.

  - Akceptační procedura popsaná v čl. 5 Smlouvy se přiměřeně použije i na posouzení úspěšnosti odstranění vad Díla. Přesný popis akceptace opravy vad a nedostatků bude dohodnut písemně mezi Zhotovitelem a Objednatelem před prvním akceptačním řízením. Stanoví se softwarový nástroj použitý pro management nahlášených vad a nedostatků (Atlassian Jira, případně jiný nástroj nebo způsob), workflow (proces akceptace), termíny pro akceptaci opravených vad nebo nedostatků. Pro akceptaci opravy každé chyby nebo nedostatku nebude vystavován samostatný předávací ani akceptační protokol a bude postačovat elektronický záznam ve vybraném nástroji na management vad.

- Řízení změnových požadavků

  - Za změnové požadavky se považují veškeré změny funkcionalit Díla oproti Specifikaci z Přílohy 1, jeho termínům, způsobů dokumentace a podmínkám dodání ze strany Objednatele (dále jen „Změnové požadavky“). Tyto požadavky budou zpracovány formálním procesem kontroly změn definovaným v následujících odstavcích.

  - Každý Změnový požadavek bude popsán a zdokumentován na předem dohodnutém místě (elektronicky pomocí softwarového nástroje, v emailu, …). Změnový požadavek bude zanalyzován z pohledu dopadu na projekt, bude určen dopad na termín dodání jednotlivých Vývojových fází a dopad na náklady implementace tohoto požadavku. Změnový požadavek může navyšovat pracnost a prodloužit termín dodání anebo naopak pracnost snižovat a zkracovat termín dodání nebo jakákoliv tato kombinace.

  - Každý změnový požadavek bude prodiskutován mezi projektovými manažery Zhotovitele a Objednatele a závěrem bude písemná dohoda mezi Zhotovitelem a Objednatelem formou emailu. Tato dohoda bude obsahovat informaci, zda Zhotovitel bude požadavek implementovat, jaký bude po implementaci dopad na celkovou cenu Díla a na posun termínů dodání jednotlivých vývojových fází.

- Cena díla a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že cena Díla činí celkem XXX,- Kč. K ceně Díla bude připočtena příslušná zákonná sazba DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla byla dohodou smluvních stran stanovena jako pevná, nejvýše přípustná se zárukou úplnosti a závaznosti (vyjma případných změn Díla dle Změnových požadavků dle čl. 6 Smlouvy). Na zaplacení Ceny Díla není poskytována záloha.

  - Cena Díla bude dle dohody smluvních stran hrazena dle prováděných prací na základě projektového plánu definovaného v příloze 3.

  - Cena Díla vychází z kalkulace ceny Díla, jak je obsažena v příloze č. 2 této Smlouvy. V případě, že dokončené a předané Dílo nebude mít všechny části podle kalkulace ceny Díla či stanovené v této Smlouvě, má Objednatel právo na slevu z ceny Díla podle ocenění jednotlivé Části díla v kalkulaci ceny Díla.

  - Vznik nároku na zaplacení Ceny Díla za každou Část Díla je vázán na akceptaci každé Části Díla s výrokem akceptováno bez vad či akceptováno s výhradami. Faktura bude vystavena nejpozději 14 dní po podpisu akceptačního protokolu s výrokem akceptováno bez vad či akceptováno s výhradami ve vztahu k Části Díla.

  - Souhrn všech plateb definovaných v Příloze 3 musí odpovídat celkové Ceně Díla.

  - Objednatel se zavazuje příslušnou fakturu uhradit bezodkladně, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení.

Každá faktura vystavená na základě této Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle právního řádu a musí obsahovat odkaz na tuto Smlouvu a popis Části Díla, za kterou je fakturováno. Faktura může být doručena všemi způsoby předpokládanými touto Smlouvou.  Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené požadované údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejího doručení Objednateli k přepracování s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V případě vrácení faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

  - Povinnost uhradit cenu Díla je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

  - Cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním Díla.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu této Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této Smlouvě s DPH a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zájem zcela či zčásti hradit cenu za Dílo z příslušného dotačního programu, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že pro čerpání příslušné dotace musí být kompletní Dílo provedeno nejpozději do Nejzazšího data provedení Díla. Z daného důvodu smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 40% z Ceny Díla, pokud Zhotovitel neprovede Dílo, které úspěšně projde akceptačním řízením, nejpozději do 31. 7. 2025. Za akceptaci a případ, kdy Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto čl. nevznikne, se považuje jakákoliv úspěšná akceptace, a to bez výhrad anebo s výhradami, a to případně i s vážnými nebo středně vážnými vadami a nedostatky (ve smyslu čl. 5.3.1. a 5.3.2. Smlouvy), které Objednatel označí za nedostatky nebránící použití Díla. Nejzazší datum provedení Díla může být upraveno v případě prodlení Objednatele s poskytováním součinnosti požadované touto Smlouvou nebo na základě dohody v rámci řízení o Změnových požadavcích. Danou smluvní pokutu považují smluvní strany vzhledem ke všem zmíněným okolnostem za přiměřenou.

- Další práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel je dále povinen:

- Plnit své povinnosti podlé této Smlouvy řádně, včas, s odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí;

- Postupovat podle platných právních předpisů, v souladu s pokyny Objednatele, touto Smlouvou a jejími přílohami;

- Poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;

- zajistit, aby plnění jeho povinností podlé této Smlouvy bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti;

- umožnit Objednateli kontrolu plnění předmětu této Smlouvy Zhotovitelem;

- činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku Objednatele, nebo třetích osob anebo k poškození zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob, jimž by Objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal;

- upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů daných mu Objednatelem k plnění předmětu této Smlouvy a na rizika vyplývající z požadavků Objednatele;

- Dodat řádně a včas plnění podle této Smlouvy bez jakýchkoliv faktických a právních vad;

- Postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele;

- Bezodkladně informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy;

- zajistit, že Dílo bude mít všechny vlastnosti uvedené v této Smlouvě a v závazných normách, které se na ně vztahují, a že bude provedeno v kvalitě odpovídající účelu této Smlouvy;

- Akceptovat doplňující pokyny a připomínky Objednatele k plnění předmětu Smlouvy, neznamenají-li tyto pokyny změnu ve Smlouvě nebo dodatečné nikoliv nepatrné náklady pro Zhotovitele.

V případě porušení povinností uvedených v tomto článku odpovídá Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že způsobenou škodu v plné výši uhradí a je povinen uvést takovýto závadný stav na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této Smlouvy.

Maximální výše souhrnu všech sankcí dle této Smlouvy, tj. včetně nároku Objednatele na náhradu škody, je na straně Zhotovitele limitována vyplacenou Cenou Díla.

  - Nebezpečí škody ke všem hmotným součástem Díla (či jeho dílčí části) předaných Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele okamžikem předání těchto součástí Objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje plnění předmětu této Smlouvy provést sám, nebo s využitím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen před pověřením jakéhokoliv subdodavatele, který nebyl již dříve písemně odsouhlasen Objednatelem oznámit jeho identitu Objednateli a zároveň sdělit Objednateli, kterými činnostmi při plnění předmětu této Smlouvy bude daná osoba pověřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv a bez udání důvodů odmítnout subdodavatele Zhotovitele. V takovém případě nesmí Zhotovitel s takovým subdodavatelem na plnění předmětu této Smlouvy nadále spolupracovat. Objednatel je výslovně oprávněn odmítnout převzít od Zhotovitele jakékoliv plnění, které bylo realizováno subdodavatelem, který byl Objednatelem odmítnut. Provedení části plnění dle této Smlouvy subdodavatelem nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné provedení plnění (Díla) vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil subdodavateli ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

  - Zhotovitel se dále zavazuje, že v souvislosti s dokončeným Dílem bude poskytovat Objednateli následující doplňkové služby po dobu 60 kalendářních měsíců:

    - poskytování služby helpdesk v 8:00 – 17:00 v pracovních dnech s reakční dobou maximálně dvě hodiny po nahlášení incidentu, podpora běhu systému 24/7;

    - provozování vlastního dohledového systému pro provoz Díla s garancí reakční doby 60 minut od vzniku incidentu nahlášeného Objednatelem.

  - Doplňkové služby dle odstavce 8.4 budou zahrnuty do celkové ceny díla, která bude součástí dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje tyto služby poskytnout minimálně po dobu 5 let od dodání celého Díla.

  - Mimo to má objednatel nárok na odvedení programátorských prací v rozsahu do 10 hodin měsíčně, které jsou zahrnuty v ceně o dílo.

- Licence

  - Při plnění závazků dle této Smlouvy vytvoří Zhotovitel autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný předmět práv duševního vlastnictví (dále společně jen „Duševní vlastnictví“). Smluvní strany se dohodly, že předáním Díla přechází veškerá práva k Duševnímu vlastnictví v nejvyšším zákonem dovoleném rozsahu na Objednatele, a tam, kde to není možné, poskytuje Zhotovitel Objednateli věcně, osobně, místně a časově nijak neomezenou výhradní licenci k užití Duševního vlastnictví všemi způsoby užití známými v okamžiku podpisu této Smlouvy, a ke zpracování a jakýmkoli zásahům do Duševního vlastnictví.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem práv k Duševnímu vlastnictví souvisejícímu s Dílem, které nebylo vytvořeno Zhotovitelem při plnění závazků dle této Smlouvy v rozsahu, který je potřebný k provedení Díla. Zhotovitel poskytuje Objednateli věcně, osobně, místně a časově nijak neomezenou nevýhradní podlicenci k užití Duševního vlastnictví souvisejícího s Dílem, které:

- nebylo vytvořeno Zhotovitelem při plnění závazků dle této Smlouvy, nebo

- bylo vytvořeno Zhotovitelem při plnění závazků dle této Smlouvy, ale jedná se o čistě technická řešení (technické knihovny zdrojového kódu), která jsou bez dalšího anonymizovatelná a přenositelná,

a to všemi způsoby užití známými v okamžiku podpisu této Smlouvy, a ke zpracování a jakýmkoli zásahům do Duševního vlastnictví.

  - Objednatel je oprávněn převést veškerá poskytnutá práva k Duševnímu vlastnictví na třetí osoby a poskytnout podlicence k Duševnímu vlastnictví třetím osobám.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že odměna Zhotovitele za veškerá poskytnutí veškerých práv k Duševnímu vlastnictví je zahrnuta v ceně Díla, s tím, že Zhotovitel nemá nárok na žádnou dodatečnou odměnu.

  - Smluvní strany pro zamezení pochybností výslovně sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn k užití Díla nebo jeho části za účelem informování třetích osob o tom, že jej vytvořil (tzv. reference), a to formou prezentace na internetových stránkách nebo v propagačních materiálech Zhotovitele, vždy však způsobem, kterým nedojde k poškození dobrého jména a oprávněných zájmů Objednatele.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel licenci dle čl. 9.1 poskytuje v rámci Ceny Díla s tím, že Zhotovitel nemá nárok na žádnou dodatečnou odměnu. V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit souhlasy veškerých relevantních osob, které budou nezbytné pro převod či užití daných autorských práv.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že práva Zhotovitele k Duševnímu vlastnictví, která mají podle této Smlouvy náležet Objednateli, jsou platná, účinná a právně vymahatelná; Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele a nahradit mu veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, výdaje, ztráty či škody vzniklé Objednateli v souvislosti s porušením tohoto prohlášení Zhotovitele, zejména pokud se toto prohlášení Zhotovitele ukáže být nepravdivým, nesprávným nebo neúplným.

- Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady Díla, jež bude mít Dílo (či jeho dílčí část) v době jeho předání Objednateli.

  - Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí nedostatek vlastností Díla nebo jeho části oproti vlastnostem uvedeným v této Smlouvě v odstavci 5.3. či jiným vlastnostem ujednaným v této Smlouvě či vyplývajícím ze Zadání, Specifikace či z příslušných právních předpisů.

  - Akceptací celého Díla začíná běžet záruční lhůta v délce 6 měsíců, v které je Zhotovitel povinen opravovat veškeré nahlášené vady a nedostatky systému. Termíny zahájení prací na vadách a provedení oprav jsou:

    - Pro Velmi vážné vady a nedostatky dle odstavce 5.3.1 začíná Zhotovitel provádět opravu nejpozději do 18 h po jejich nahlášení a opravu provádí tak, aby došlo k odstranění takové vady v co možná nejkratším čase, který po něm lze požadovat při vyvinutí maximálního úsilí.

    - Pro Středně vážné vady a nedostatky dle odstavce 5.3.2 začne Zhotovitel provádět opravu nejpozději 2 pracovní dny po nahlášení a opravu provede v co nejkratší lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však do 72 hodin od nahlášení.

    - Pro Lehké vady a nedostatky dle odstavce 5.3.3 začne Zhotovitel provádět opravu nejpozději 5 pracovních dnů a opravu provede v co nejkratší lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však do 14 dnů od nahlášení.

  - V rámci záruční lhůty se zavazuje Zhotovitel opravit i všechny vady a nedostatky nalezené v rámci akceptačního řízení, které nebyly opraveny.

- Ochrana důvěrných informací

  - Zhotovitele je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu jsou nebo budou Objednatelem zpřístupněny, předány, sděleny nebo které mu budou jakkoliv jinak známy na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou nebo smluvním vztahem jí založeným, zejména pak o všech skutečnostech týkajících se Objednatele, jeho zaměstnanců, technických a organizačních skutečností či jeho zákazníků, obchodních vztazích a bilanční situaci, jakož i o zakázkách prováděných, o způsobu, rozsahu a obsahové náplni těchto zakázek a zavazuje se tyto skutečnosti a informace nesdělit či nezpřístupnit třetím osobám a/nebo je nevyužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob. Tyto povinnosti trvají i po ukončení platnosti této Smlouvy.

  - Povinnost zachovávat mlčenlivost dle čl. 11.1 této Smlouvy se vztahuje též na veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu § 504 OZ, tj. zejména na veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické povahy v hmotné nebo nehmotné formě související s Objednatelem a jeho zákazníky, jeho know-how, technickými řešeními, strategickými plány, obchodními plány a bilancemi, návrhy a postupy, popř. veškerými jinými skutečnostmi souvisejícími s Objednatelem a/nebo jeho zákazníky, které mají pro Objednatele a/nebo jeho zákazníky skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu.

  - Povinnost mlčenlivosti dle čl. 11.1 a 11.2 této Smlouvy se nevztahuje na případy, kdy:

    - Zhotovitel musí sdělit skutečnosti uvedené v čl. 11.1 a/nebo 11.2 této Smlouvy svým právním, daňovým nebo jiným poradcům anebo auditorům, kteří dodržují povinnost mlčenlivosti předepsanou jim zákonem nebo stavovským předpisem;

    - Zhotovitel musí sdělit skutečnosti uvedené v čl. 11.1 a/nebo 11.2 této Smlouvy třetí osobě z důvodu plnění povinností dle této Smlouvy;

    - se informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle čl. 11.1 a/nebo 11.2 této Smlouvy, stanou veřejně známými jinak, než z přičinění Zhotovitele; nebo

    - by dodržení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 11.1 a/nebo 11.2 této Smlouvy znamenalo porušení povinnosti plynoucí z obecně závazného právního předpisu.

- Možnosti ukončení smlouvy

  - Závazek z této Smlouvy zaniká kromě jiných důvodů předpokládaných právním řádem rovněž v níže uvedených případech.

  - Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Skončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany důvěrných informací, náhrady škody, a jiných práv z porušení Smlouvy, volby práva, řešení sporů a ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

  - Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou.

  - Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje:

- prodlení Zhotovitele s dodáním kompletního Díla k akceptaci delší než 15 dní oproti projektovému plánu v Příloze 3 nebo nedodání Částí díla k akceptaci při prodlení více jak 30 dní po termínu definovaném v projektovém plánu v Příloze 3.

- porušení povinnosti ohledně ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy;

- prodlení s odstraněním vady Díla, a to z důvodů na straně Zhotovitele, po dobu delší než 10 dní, přestože byl na prodlení Objednatelem písemně upozorněn;

- porušení povinnosti poskytnutí licence v rozsahu dle této Smlouvy;

- dojde-li k úpadku Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

- situace, kdy výsledné Dílo dodané k akceptačnímu řízení v rámci poslední Vývojové fáze nesplňuje více než 3 funkcionality podle Zadání;

- z okolností je zřejmé, že Zhotovitel není způsobilý dokončit Dílo a naplnit sjednané Zadání nebo udělit Objednateli k Dílu platnou licenci dle této Smlouvy.

  - Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem se považuje:

- prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla nebo splátky po dobu delší než 1 měsíc;

- dojde k úpadku Objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud Objednatel poruší povinnost poskytnout řádnou součinnost Zhotoviteli i přes to, že Objednatel porušil povinnost tohoto druhu již dříve a Zhotovitel jej na toto porušení písemně upozornil;

- porušení povinnosti ohledně ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy.

  - Předčasným ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut a ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou, která mají podle zákona, této Smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zrušení.

- Součinnost a vzájemná komunikace

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

  - Každá ze Smluvních stran jmenuje při uzavření této Smlouvy kontaktní osoby, které budou vystupovat jako zástupci Smluvních stran. Kontaktní osoby jsou též ve Smlouvě označovány jako projektoví manažeři. Kontaktní osoby zastupují Smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění této Smlouvy.

Kontaktními osobami Objednatele jsou:

| jméno a příjmení: … e-mail: … | jméno a příjmení … e-mail: … |
| --- | --- |

Kontaktními osobami Zhotovitele jsou:

| jméno a příjmení: … e-mail: … | jméno a příjmení … e-mail: … |
| --- | --- |

  - Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých povinností ve stanovených termínech a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

  - Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této Smlouvy prostřednictvím osob způsobilých k řádnému provedení Díla.

  - Objednatel se po předchozím písemném vyžádání ze strany Zhotovitele zavazuje ve lhůtě stanovené Zhotovitelem nikoliv kratší nežli 15 dní poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost pro řádné zpracování Díla, zejména předáním veškerých podkladů a informací, které má Objednatel k dispozici a které přispějí k provedení Díla.

  - Pro úspěšné zhotovení Díla dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele je Objednatel povinen zajistit přípravu technických prostředků k implementaci Díla v souladu s příslušným časovým plánem nebo pokyny vydanými Zhotovitelem.

  - V případě, že Objednatel neposkytne řádnou součinnost anebo neposkytne tuto součinnost třetí strana, na kterou má Zhotovitel provést technickou integraci Díla, a tím prokazatelně způsobí zdržení Zhotoviteli při v projektových pracích, je Objednatel oprávněn posunout termín dokončení jednotlivých Vývojových fází, předání Částí díla a Díla o toto prodlení. Takový posun musí být písemně oznámen Zhotovitelem Objednateli a musí odpovídat skutečně vzniklému prodlení.

  - Při každém prodlení dle odstavce 13.7 vynaloží Zhotovitel přiměřenou snahu pro to, aby k posunu termínům Vývojových fází nedošlo, anebo bylo minimální.

  - Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.

  - Smluvní strany se zavazují, že změny identifikačních nebo kontaktních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy písemně oznámí bez prodlení druhé straně. Změna identifikačních nebo kontaktních údajů je vůči druhé straně účinná okamžikem doručení informace o této změně druhé straně. Při změně identifikačních a kontaktních údajů Smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek. Změna identifikačních a kontaktních údajů nemůže znamenat změnu subjektu Smlouvy vyjma případu, kdy u jedné ze stran dojde k přeměně subjektu v souladu s právním řádem.

- Ostatní a závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

  - Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nepostoupí ani nepřevedou jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že není účastníkem jakéhokoli soudního sporu, insolvenčního řízení, rozhodčího řízení nebo správního řízení, které by mohly podstatnou měrou nepříznivě ovlivnit jeho podnikatelskou činnost a finanční postavení, zejména ve vztahu k plnění této Smlouvy, a že podle jeho vědomí žádný takový soudní spor, insolvenční, rozhodčí či správní řízení nehrozí. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o těchto skutečnostech.

  - Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 1895 odst. 1 OZ vylučují možnost postoupení práv a povinností Zhotovitele z této Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

  - Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně; doplňovat nebo měnit ji lze pouze písemně, a to číslovanými dodatky po odsouhlasení smluvními stranami, podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy.

  - Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nebude mít vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení může být od této Smlouvy odděleno, aniž by mělo za následek pozbytí platnosti této Smlouvy. Za těchto okolností učiní smluvní strany v dobré víře veškeré nezbytné kroky k nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením, které je platné a vymahatelné, a které co nejblíže odpovídá původnímu účelu takového ustanovení a záměru podle podmínek této Smlouvy.

  - Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí českým právním řádem, zejména pak OZ a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve (2) dvou stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Každá ze smluvních stran obdrží po (1) jednom vyhotovení.

  - Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že se seznámily s jejím obsahem, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že tato Smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	 -	Specifikace Díla

Příloha č. 2 	-	Kalkulace ceny Díla

Příloha č. 3 	-	Projektový plán a plán plateb

Příloha č. 4	- 	Přehled Migrovaných dat.

| V __________ dne __________ | V __________ dne __________ |
| --- | --- |
| _______________________________ za OK dražebník a.s. Mgr. Kristýna Průšová | _______________________________ za XXX …, … |

Příloha č. 1

Specifikace Díla

[bude doplněno]

Příloha č. 2

Kalkulace ceny Díla

[bude doplněno]

Příloha č. 3

Projektový plán a plán plateb

[bude doplněno]

Příloha č. 4

Přehled Migrovaných dat

[bude doplněno]