S M L O U V A   O   D Í L O - návrh

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

I.

Smluvní strany

Název:	Obec Dvorce

Se sídlem:   	Náměstí 13, Dvorce 793 68

IČ:	00295973

DIČ:	CZ00295973

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu:	1847652359/0800

zastoupené při jednáních pro věci:

a) smluvní:	Jan Božovský, starosta obce

Tel.: 724 078 608, 554 219 880

e-mail: starosta@obecdvorce.cz

b) technické:	Pavel Kopřiva, oddělení majetku

Tel.: 724 178 713, 554 219 885

e-mail: majetek@obecdvorce.cz

Ing. Bronislav Böhm – projektant

Tel.: 739 614 864

(dále jen „objednatel“)

a

| Název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: Zastoupená: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |

Telefon:

Fax:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel provede pro objednatele práce spojené s realizací akce: „Výměna oken v objektu ZUŠ, Dvorce“. Práce budou provedeny na budově Základní umělecké školy ve Dvorcích, který se nachází na pozemku parcelního čísla st. 678 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dvorce u Bruntálu.

Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky nových plastových oken, vstupních dveří a venkovních a vnitřních parapetů, včetně jejich demontáže/montáže ve výše uvedené budově dle specifikace zadavatele.

Před výrobou je nutné rozměry všech montovaných výrobků upřesnit zaměřením na místě samém.

- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a na svůj náklad a nebezpečí a v kvalitě odpovídající platným technickým normám a právním předpisům ČR. Zhotovitel předá dílo bez závad, ve sjednaném termínu, včetně vyklizení staveniště, podepsání „Zápisu o předání a převzetí díla“, včetně dokladů o likvidaci vzniklých odpadů,

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. a čl. V. této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v těchto termínech:

- termín zahájení: 				01. 07. 2022

- termín dokončení a předání: do 		31. 08. 2022

- Místem plnění díla je stavba občanského vybavení umístěná na parcele st. 678 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, na adrese Olomoucká č.p. 37.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH:       ……………. Kč

DPH ….%:                   .….………… Kč

Celkem:                        ……….……. Kč

Slovy: ……………….……………………….korun českých

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla dle zpracované nabídky, a to včetně zajištění potřebných dokladů nutných k řádnému předání a převzetí díla.

- Cena za provedení díla je smluvní a je stanovena na základě cenové nabídky (krycí list), který je nedílnou součástí (přílohou) této Smlouvy o dílo.

- Cena je zpracována jako konečná a nejvýše přípustná za předmět plnění uvedený v článku II. této smlouvy a to v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky.

- Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla.

- Úprava smluvní ceny v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele a to pouze v těchto případech:

  - že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla

  - bude li objednatel písemně požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

- Cena víceprací požadovaných objednatelem nebo zhotovitelem musí být dohodnuta písemně před provedením prací, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy k provedení. Bez písemného souhlasu objednatele (uvedeného minimálně ve stavebním deníku) a dohody o ceně nesmí být vícepráce prováděny. V případě vzájemného odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

V.

Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho dokončení, odsouhlasení soupisu provedených prací a písemném předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, kdy nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem do 10 dnů po dokončení a písemném předání celého díla objednateli.

- Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktura je splatná do 15 dnů od jejího doručení objednateli.

- Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.

Předání díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků objednateli.

- Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení veškeré doklady a dokumenty. Jedná se především o doklad způsobu likvidace odpadů, doklad o ověřených vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona), stavební deník vedeny v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- Převzetí dokončených prací bude uskutečněno podpisem zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dokončené dílo převzít, je povinen v zápise uvést důvody tohoto odmítnutí.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

VII.

Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

- Výskyt záručních vad oznámí objednatel spolu s uplatňovanými nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

- Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

- Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dní, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

VIII.

Podmínky provádění díla

- Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob.

- Pro zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně a obecně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plné řízení postupu prací a zachování pořádku na pracovišti. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky ochrannými pracovními prostředky.

- Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno po dohodě s objednatelem tak, aby jejich výstavbou nevznikla škoda na pozemcích objednatele nebo dalších osob. Za uložení a likvidaci vytěženého materiálu ze stavby zodpovídá zhotovitel.

- Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím osobám, včetně objednatele, odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.

- Zhotovitel předloží harmonogram prací, který bude projednán s jednotlivými nájemci objektu tak, aby nedošlo k zásadnímu narušení provozu.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, i započatý den prodlení.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úroky z prodlení ve výši 0,05%  z dlužné částky bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení.

- V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku VII. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000 Kč, za každý, i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kromě důvodů uvedených v zákoně, jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání.

- Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva se uzavírá v 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně prostudovaly, že je smlouva vyhotovena srozumitelně, je myšlena vážně a určitě, nebyla vyhotovena ani podepsána ve stavu tísně, nebo za nápadně nevyhovujících podmínek.  Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

Ve Dvorcích dne:							V ………………dne:

…………………………………				…………………………………

objednatel							      zhotovitel