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dodrZet termin zahdjeni doby pinéni, je zadavatel oprévnén zahajeni doby pInéni posunout na pozdéjsi
dobu, posouvé se tak i termin ukonéeni doby pInéni, maximalini pfipustnd doba provedeni praci & doba
navrzena zhotovitelem v nabidce a uvedend v této smlouvé z{stdvad nezménéna.

III. Cena dila
Cena za provedeni praci je stanovena Jjako maximdini, nejvyse pfipustnd bez Jjakychkoliv podminek,
stanovena k datu predéni dila v nasledujicim ¢lendni a vysi:

Cena celkem bez DPH 1040281 K¢
DPH 21 % *) 218459 K¢
Cena véetné DPH 1258740 K&

*) DPH bude tétovéno ve vysi dle platnych dafovych predpisd v dobé fakturace, tedy cenu lze ménit i v
pfipadé, Ze dojde ke zménd sazby DPH; v tomto specidinim pfipadé nebude uzavirdn dodatek ke

Cena vychézi z nabidkového rozpoCtu, ktery je nedilnou souddsti této smlouvy jako jeji pfiloha, a je
platnd po celou dobu vystavby. Cena obsahuje veskeré naklady, které bude nezbytné vynalozit na
Uspé3né provedeni dila.

Jako podklad pro stanoveni cen pfipadnych zmén predmétu dila bude slouZit cenové Urover odvozend
z nabidkové ceny a velikosti pFislugné &asti predmétu dila. Pokud se bude Jjednat o préce a doddvky pfimo
v nabidce neobsazené, bude Jejich cena stanovena podle praci podobnych nebo na zakladé dohody.

Daflovy doklad musi obsahovat tyto ndlezZitosti ¢&islo smlouvy, ndzev projektu ,Upravy verejného
prostranstvi na p. & 474/1 a 409/1 - Ocelice™ a &fslo projektu, IC zhotovitele a objednatele, DIC
zhotgvitele a objednatele, nazev a sidlo zhotovitele a objednatele, pfedmét dodavky, den odeslani faktury

a Ihutu splatnosti, ozna&eni banky a ¢islo Gétu, na ktery ma byt Ghrada provedena, fakturovanou Castku
rozdélenou na cenu bez DPH a DPH, razitko a podpis zhotovitele, oznageni faktury.

V pfipadé nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprévnén ji vratit se zdlvodnénim nejpozdéji do 5
dnd od jejiho obdreni.

V. Zaruéni Ihdty

Zhotovitel garantuje provedeni viech praci dle platnych ¢SN a v odpovidajici kvalité. Na provedené prace
poskytne zaruéni lhiitu v trvani 60 mésich ode dne predani bez vad a nedodélkd.

Na vyrobky nebo komponenty zabudované do dila, na které jejich vyrobce nebo dodavatel poskytuje
zarucni dobu jinou, se vztahuje tato jind zdruéni doba. Zéruky, uvedené viz vyge, plati za podminek
uvedenych v platnych zaru&nich listech Jjednotlivych dodavateld materidl{, vyrobkd a technologii.

VI. Majetkové sankce

V pfipadé prodieni s terminem dokon&eni dila vinou na stran& zhotovitele &inj smiuvni pokuta 2.000,-
K€ za kaZdy zapoé&aty den prodieni, (pfipadné vyssi ¢astka navrsena uchaze¢em v nabidce).

uvedené sankce.

Smiuvni pendle Ize odegist z konené faktury za dilo. Uhradou smluvni pokuty nezanikd ndrok
objednatele na nahradu ptipadné dali Skody vzniklé v disledku prodleni zhotovitele.

Objednatel méze od smiuvni pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstrani v objednatelem pozadované
Ihdté. Objednatel Jje oprdvnén dat vady a nedodélky odstranit na néklad zhotovitele. V rémci doby zaruky
na jakost odstrariuje zhotovitel vady bezplatné;

VII. Technické podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou péé&i v rozsahu stanoveném zadévacimi podklady
danymi projektem stavby, pfitom je povinen dodriet pfislu§né technické normy vztahujici se
k provadénému dilu. Dilo musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi provadéni dila dle ustanoveni této smiouvy zjisti z titulu své
odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni dila co do rozsahu a funké&nosti je nezbytné provést daldi
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