SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele:

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Sídlo:
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

Jednající:
ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
Telefon:
495 402 640
Fax:
495 402 655
IČ:
64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 636270217/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

                                   Kohoutek Pavel, tel.: 725 189 383, e-mail: kohoutek@tshk.cz
                                   Martin Novák, tel. 702 034 613, e-mail: novak@tshk.cz
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: 
    Sídlo: 
Jednající: 
Telefon: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.

PROHLÁŠENÍ A ÚČEL SMLOUVY
1. Statutární orgány uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku č. 113036.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„MŠ HRUBÍNOVA, OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“ 


(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací veřejné zakázky č. 113036 ze dne 7.3. 2013 zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a nabídkou zhotovitele ze dne …. 2013 a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek a v termínu dle této smlouvy.
Dílo sestává zejména z:
· Výměny rozvodů zdravotní techniky.

· Výměny zařizovacích předmětů.

· Výměny elektroinstalace.

· Náhrady konstrukcí příček, instalačních předstěn a zákrytů.

· Výměny obkladů, dlažeb a PVC podlahových krytin.

· Instalace rozvodů VZT.

· Opravy omítek, provedení malby

· Zateplení objektu včetně střechy

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 
III.
PODKLADY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Podklady pro provedení díla:

a) Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky č. 113036 ze dne 7. 3. 2013
b) Nabídka zhotovitele ze dne …………2013
c) Projektová  dokumentace (PD) MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÍNOVA OPRAVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ, zpracovaná společností PV projekt, spol. s r. o., Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové, IČO 25996282 v 02/2013, pod číslem 13.002.50
d) Výkaz výměr 
Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo je již má) nejpozději při podpisu této smlouvy a že je s jejich obsahem zároveň plně seznámen, což stvrzuje podpisem této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Termín zahájení stavebních prací, tj. zahájení provádění díla (termín předání a převzetí staveniště):  15.7.2013.

2. Termín dokončení stavebních prací a dokončení a předání díla (vč. odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště) a převzetí díla:  23.8.2013 
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud plnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

V.

CENA ZA DÍLO

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

cena bez DPH
Kč

(slovy: 

výše DPH
Kč

cena vč. DPH
Kč

2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením a dokončením díla a se splněním všech dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy, výše uvedené zadávací dokumentace a dle platných předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (a zároveň i doručené objednateli) nejpozději do 7 dnů  ode dne předání  a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků (ve formě níže uvedeného zápisu o předání a převzetí díla). Přílohou faktury  musí být zhotovitelem vypracovaný soupis provedených prací (oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek  uvedených v nabídce zhotovitele) písemně odsouhlasený objednatelem, jinak je faktura neplatná.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 odst. 1 písm. a) až k) a odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , v platném znění, a dále musí splňovat náležitosti stanovené ust. § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena. Faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008. Zhotovitel se zavazuje, že účet uvedený na faktuře bude účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení objednateli.

6.  Nebude-li faktura obsahovat všechny zákonné a výše uvedené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo k ní nebude přiložen objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli k přepracování. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. 

7. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi a údaji. Do doby, než je vystavena nová řádná faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 14 dní ode dne jejího doručení objednateli.

8. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za škodu způsobenou objednateli:

a. v důsledku chybného vystavení daňového dokladu včetně daně, přestože měl být uplatněn režim přenesení daňové povinnosti,

b. rovněž v případech, kdy zhotovitel vystaví a předá objednateli daňový doklad  později, než jak je výše uvedeno,

c. bude-li nutné jej vrátit z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí dle výše uvedených právních předpisů a ustanovení. 
9. Změna dohodnuté ceny za dílo je možná pouze objeví-li se při realizaci díla potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých (pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době zadání zakázky), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Tyto činnosti je nutno vzájemně odsouhlasit a podepsat dodatek ke smlouvě ještě před jejich vlastní realizací.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká řádným dokončením celého díla bez vad a nedodělků a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Na dílo nebude poskytnuta záloha. 

2. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků (ve formě níže uvedeného zápisu o předání a převzetí díla).
3. Pohledávky z předmětné faktury nelze postoupit na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
VII.
STAVENIŠTĚ

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1 smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.
2. Před započetím díla je zhotovitel povinen projednat s vedením předmětné školy situační schéma zařízení staveniště a vyžádá si od ní v této věci písemný souhlas.
3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem nejpozději v den předání díla, popř. neprodleně po odstranění všech případných vad a nedodělků dle zápisu dle čl. XII. bod 9. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v okolí stavby pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních nemovitostech . Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení odpadů v souladu s platnými požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

5. Zajištění bezpečnosti práce a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.

6. Veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla dostatečným způsobem ochranu a zabezpečení staveniště včetně zařízení staveniště a zabezpečit důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
8. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla (staveniště) proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla (staveniště) a s tím související případné následky.
9. Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku a učinit v tomto směru veškerá nezbytná opatření. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či majetku v příčinné souvislosti s provedením (prováděním) díla.
VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Kontaktní osobou zhotovitele při realizaci této smlouvy je:

· doplnit
2. Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

  Kohoutek Pavel, tel.: 725 189 383, e-mail: kohoutek@tshk.cz
  Martin Novák, tel. 702 034 613, e-mail: novak@tshk.cz
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví objednatele a třetích osob, a to  při respektování zejména:

· zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho platných prováděcích předpisů, příslušných platných právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
· jiných příslušných předpisů, norem a požadavků stanovených k tomu příslušnými oprávněnými orgány veřejné moci, které se vztahují k dílu a jeho provádění,
· požadavků uvedených v bodě 2. výše uvedené zadávací dokumentace č. 113036..
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli zápisem do stavebního deníku. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

5. Zdroj energií (vody a el. energie) si zajistí zhotovitel na své náklady.

6. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.

7. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla (staveniště) proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla (staveniště) a s tím související případné následky. 
8. Před zahájením výkopových prací si zhotovitel zajistí vytýčení tras podzemních sítí, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí při demontáži původní podkladové konstrukce. V případě jejich narušení je uvede do původního a funkčního stavu
9. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předložit zhotoviteli uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou …doplnit………….., jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti s pojistnou částkou (limitem pojistného plnění) ve výši … doplnit (a zavazuje se toto pojištění v uvedené výši udržovat až do dne převzetí díla objednatelem, resp. do odstranění všech případných vad a nedodělků dle zápisu dle čl. XII. bod 9. této smlouvy. 
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 2 pracovní dny předem.
12. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII odst. 11, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad. 
13. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem popř. telefonicky. Na vyžádání zhotovitel zajistí na své náklady přítomnost projektanta na kontrolních dnech. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
14. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

15. Zhotovitel prohlašuje, že část předmětu smlouvy bude realizována jedním či více subdodavateli, jejichž seznam spolu s identifikačními údaji a specifikací části díla, kterou mu zhotovitel zadá , uvádí níže: 
doplnit subdodavatele nebo vypustit 14. – 16.
………………………..
16. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese odpovědnost v plném rozsahu a jejich práci se zavazuje též řádně věcně a časově koordinovat.

17. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. 

18. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla dle čl. XII. bod 6 této smlouvy.
IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o  průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků vytknutých stavebním úřadem v souvislosti s oznámením stavebnímu úřadu o záměru započít s užíváním stavby, resp. se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu a následným povolením užívání stavby. V případě, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas, tak odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise  dle čl. XII. bod 9. této smlouvy. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány kontaktní osobou zhotovitele popř. jejím zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo kontaktní osoby může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže kontaktní osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem souhlasí.
4. Výše uvedené náležitosti a způsob vedení stavebního deníku platí, nestanoví-li příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, jinak.
X.
PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

· provádění díla brání vyšší moc

· při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka)

· dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele

· při provádění díla dojde ke klimatickým podmínkám, při kterých objednatel nařídí přerušení prací z titulu škod na díle
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

· pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy

· by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy

· je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné hospodářské škody
5. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 4 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.
XI.
VYŠŠÍ MOC
1. Vyšší moc se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli a jeho převzetím objednatelem dle této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky (revize, rozbory) skončí požadovaným výsledkem. 
2. Objednatel se zavazuje převzít dílo řádně provedené dle této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín odevzdání řádně hotového díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

4. K přejímce díla objednateli předloží zhotovitel stejnopis stavebního deníku a doklady o technických požadavcích použitých výrobků (§ 12 zák. č.22/1997 Sb., v platném znění), doklad o nezávadné likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavby, v souladu s platnými právními předpisy, protokoly o zkouškách a revizích nutných pro trvalý provoz předmětného objektu dle platných předpisů, protokol o provedených tlakových zkouškách, proplachu a dezinfekce potrubí, bakteriologický rozbor vody, protokol o zkoušce nepropustnosti kanalizace a další protokoly o dalších případných zkouškách a revizích provedených prací a materiálů dle platných předpisů. V případě dle čl. XIII. bod 3. je zhotovitel zároveň s přejímkou díla povinen předat objednateli i dokumentaci skutečného provedení díla a objednatel ji převezme. 
5. V rámci předání díla zhotovitel objednateli a provozovateli zároveň předá písemný popis  nezbytné preventivní a  běžné provozní údržby předmětu díla. 

6. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou stran a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis provedených případných změn a odchylek od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu.
8. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato. 
9. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a termín a případně i způsob odstranění případných zjištěných vad nebo nedodělků díla.
XIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména zadávací dokumentaci a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Dílo má zejména vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům na něj kladeným zadávací dokumentací, závaznými ustanoveními technických norem a předpisů.

3. Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v  dokumentaci skutečného provedení díla.

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo je stanovena na 60 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XII. Doba od  uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruky; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
5. Za vady, vyskytnuvší se na díle po jeho dokončení, odpovídá po dobu záruky zhotovitel. Objednatel bez zbytečného odkladu po zjištění vad oznámí zhotoviteli všechny závady, které se na realizovaném díle v záruční době vyskytnou (písemně faxem, doporučeným dopisem nebo e-mailem) a v písemné reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se projevují.
6. Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení vady objednatelem,  a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady v co možná nejkratší technicky objektivně zdůvodnitelné lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího nahlášení, nedohodnou-li strany písemně jinak.  
7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

8. Menší závady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžaduje účast zhotovitele, mohou být se souhlasem zhotovitele odstraněny objednatelem nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
9. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady je rozhodující stanovisko objednatele, a to až do případného pravomocného soudního rozhodnutí, které by případně stanovilo jinak.
10. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob.
XIV.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

a) V případě prodlení s převzetím staveniště a / nebo v případě prodlení se zahájením provádění díla (prací) dle této smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý započatý den prodlení.

b) V případě prodlení s řádným dokončením díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý započatý den prodlení.

c) V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise  dle čl. XII. bod 9. této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

d) V případě, že zhotovitel neodstraní vady v záruční době ve výše  uvedeném termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
e) V případě, že zhotovitel nedodrží při provádění díla příslušné platné předpisy BOZP nebo PBŘ nebo nedodrží na staveništi nebo v okolí stavby pořádek a čistotu, je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každého takové jednotlivé nedodržení.  
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve výši, která přesahuje výši smluvní pokuty.
3. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené a splatné faktury za řádně dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně (tj. bez ohledu na datum splatnosti uvedené na takové faktuře) s tím, že za den doručení se považuje třetí den ode dne jejího odeslání smluvní stranou druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy z kteréhokoli poštovního úřadu.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu a náhradu škody.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou ve formě dle bodu 4. tohoto ustanovení nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
5. Pokud by mělo v souvislosti s touto smlouvou a jejím provádění dojít ke sporům, budou se smluvní strany snažit o řešení smírem.
6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanovením Obchodního zákoníku, v platném znění.
7. Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
V …………… dne:
V Hradci Králové dne:
Za zhotovitele:
Za objednatele:

__________________________
__________________________

jméno, funkce, podpis
Ing. Jiří Henzl
                                                                                                                        ředitel TSHK
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