Dodatek č. 2 ke SoD č. 1/2023

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona 5. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Smluvní strany

název:				Obec Bořislav

sídlo:			 	Bořislav 20, Teplice 415 01

IČ:				00266248

DIČ:				CZ00266248

zastoupeno:                                   Ing. Jaroslav Pauza, starosta

kontaktní osoba:		Ing. Jaroslav Pauza

telefon:			725 535 352

e-mail:				obec.borislav@obec-borislav.cz

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:			4921501/0100

(dále jen objednatel)

a

Jméno:				Kamil Círus

Sídlo:                                          Žitenice 158, 411 41

IČ:				61362841

Telefon:			602 970 020

E-mail:				ciruskamil@seznam.cz

Bankovní spojení: 		ČSOB a. s.

Číslo účtu: 			180753535/0300

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek k smlouvě o dílo tohoto znění:

### I. Předmět dodatku

1) Smluvní strany se dohodly na této změně závazku ze smlouvy o dílo č. 1/2023 (dále jen „smlouva o dílo“).

2) Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je závěrečné vyčíslení ceny o dílo, a to z důvodu dodatečných nákladů způsobených závažnými nedostatky v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace zakázky.

3) Konkrétní dodatečně vyčíslené náklady jsou uvedeny v položkách rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako příloha č. 1 a 2.

### II. Změna smlouvy o dílo

- Jedná se o bod IV.1 smlouvy o dílo, který stanovuje konečnou cenu za plnění předmětu díla. Smluvní strany se dohodly na této změně bodu smlouvy o dílo:

- Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. smlouvy o dílo je nově sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH						        2 094 755,81 Kč

21% DPH								           439 898,72 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH					        2 534 654,53 Kč

slovy: dvamilionydevadesátčtyřitisícsedmsetpadesátpět korun osmdesátjedna haléřů bez DPH

### III. Závěrečná ujednání

- Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

- Tento dodatek k smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 smlouvy o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

- Dodatek č. 2 ke SoD č. 1/2023 byl schválen Zastupitelstvem obce Bořislav dne 11. 9. 2023                                                                                                                                               usnesením č. 11/01/02/23

Bořislav dne 27. 9. 2023	 	  		Bořislav dne 27. 9. 2023

……………………………...…….…….…….	      	            	……………………………...……….….

Ing. Jaroslav Pauza					Kamil Círus

starosta obce Bořislav	            				zhotovitel