
Smlouva o dílo 
č. 2/2014

1) Název akce :	„Rekonstrukce požární zbrojnice“
2) Místo stavby :		k. ú. Horosedly
3) Smluvní strany :
    O b j e d n a t e l :		Obec Horosedly
				Horosedly 21, PSČ: 398 06
    Odpovědný zástupce :	Lada Hašková  -  starostka obce
    Bankovní spojení :		641242309/0800
    IČO : 005 83 961		Telefon : 724 192 166			Fax :
    DIČ : CZ00583961

    Z h o t o v i t e l  :		

    Odpovědný zástupce :       	
    Bankovní spojení :            	
    IČO :	657 52 503		Telefon :  				Fax : 	
    DIČ :		


4) Předmět smlouvy, označení a rozsah prací:
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele  dílo s názvem „Rekonstrukce požární zbrojnice rybníka“ - v rozsahu prací dle oceněného výkazu výměr.

5) Podklady a dispozice:
Nedílnou součástí smlouvy je projekt, schválený objednatelem a zhotovitelem. Podrobnosti o provedení prací, jakož i případné změny v postupu prací budou projednány pověřenými zástupci obou smluvních stran a potvrzeny podpisem.
Objednatel předal zhotoviteli vyhotovení odsouhlaseného projektu.

6) Dodací lhůty:
Práce, které jsou předmětem této smlouvy, provede zhotovitel v termínech:

předání staveniště:	05-06/2014 
termín dokončení:	09/2014

Způsob předání:	písemným zápisem – PŘEDÁVACÍ PROTOKOL


7) Údaje cenové a fakturační:
Cena ve výši : 	-Provedení prací v ceně bez DPH			,-Kč

je konečná, nepřekročitelná a oceněna položkovým rozpočtem.
DPH činí 21 % 
Způsob placení:
Objednatel vyžaduje účtování zakázky po ukončení zakázky. 
Splatnost faktur bude činit min. 60 dní od data jejího doručení objednateli.
Předání bezchybného díla, bude objednatelem potvrzeno v předávacím protokolu.

8) Smluvní dodatky:
Ke změně, doplnění nebo zrušení této smlouvy může dojít jen písemným dodatkem, potvrzeným oběma smluvními stranami. V náležitostech touto smlouvou neřešených, platí ustanovení obchodního zákoníku.
Případné prodlení s plněním povinností objednatele, prodlužuje se termín splnění dodávky bez možnosti uplatnění sankcí.

9) Zvláštní ujednání:
a) Odpovědné osoby, zmocněné k jednání:
Za objednatele:		Lada Hašková  -  starostka obce
Za zhotovitele:		

b) Objednatel se zavazuje zajistit vstupy na pozemky dotčené stavbou. 

c) Objednatel se rovněž zavazuje zajistit vyjádření zodpovědných organizací o existenci elektrických a telefonních kabelů, vodovodů, parovodů, plynovodů, ropovodů, meliorací a všech podzemních zařízení v prostoru provádění prací včetně jejich vytýčení před termínem zahájení prací.

d) Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) v termínu, prosté právních i fyzických vad. Při předání staveniště (pracoviště) předá též příjezdové cesty, zemníky a deponie vytěžené zeminy a další náležitosti územního plánu, nezbytné k provádění prací ve smyslu smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Obě strany se zavazují reagovat na zápis ve stavebním deníku nejpozději do tří dnů po realizovaném kontrolním dnu.

10) Odpovědnost za vady:
Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání. Tyto vady je objednatel povinen reklamovat v zápisu o předání a převzetí díla. Zároveň je povinen navrhnout způsob odstranění vady, resp. způsob vyřízení reklamace.
Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se objeví v průběhu záruční lhůty v délce 60 měsíců na dílo jako celek. Záruční lhůta počíná běžet od data předání a převzetí díla (prací).
Vady zjištěné v záruční lhůtě je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V opačném případě odpovědnost za tyto vady zaniká. Písemná reklamace musí obsahovat popis vady.
Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v záruční lhůtě, pokud byly způsobeny vnějšími okolnostmi a nezpůsobil je zhotovitel.
Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu objektů.
Objednatel je povinen vytvořit podmínky pro odstranění reklamované vady.
Zhotovitel prohlašuje, že je odpovědný za škody způsobené realizací díla a že je na tyto škody pojištěn minimálně v hodnotě ceny díla. Kopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy o dílo.

11) Penalizační podmínky:
a. 0,5 % z ceny díla za nesplnění termínu realizace – za každý den prodlení
b. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 5 tis. Kč, za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění. Termín pro odstranění vad a nedodělků se stanovuje na 10 dní od doručení oznámení zadavatele zhotoviteli.
c. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5 tis. Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury vystavené zadavatelem za náklady spojené s odstraněním vad v případě, že zadavatel bude nucen tyto vady pro nečinnost zhotovitele opravit na vlastní náklady.
d. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
e. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
f. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

12) Další ujednání:
Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Kontrola prací před zakrytím.
Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce odběratele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede pracovník odběratelské kontroly do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.

Případné změny či rozšíření díla musí zhotovitel oznámit a řádně zdůvodnit objednateli před jejich zhotovením. Dále musí předem ocenit tyto změny či rozšíření díla dle položek z nabídky. Ostatní položky, které nebudou v nabídce obsaženy, budou oceněny na základě smluvních stran – cena obvyklá. Případné změny schvaluje objednatel, a to písemnou formou, dodatkem ke smlouvě o dílo.

[bookmark: _GoBack]13) Závěrečná ustanovení:
a)   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany     prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
b)   tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
c)    Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


V Horosedlech  dne





Za zhotovitele:						Za objednatele:

Přílohy smlouvy:
1. položkový rozpočet

2

