
návrh
smlouva o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele : 
na provedení stavby formou vyšší dodávky stavby „Příprava území v areálu bss – demolice“, uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen "občanský zákoník")
mezi

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
a

§ 1

smluvní strany


Objednatel:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Chebská 53, 356 58 Sokolov


Zastoupené:
Martinem Vedralem, jednatelem 


Osoby oprávněné k jednání:



- ve věcech smluvních
Martin Vedral, jednatelem

- ve věcech technických 
Ing. Roman Michálek

IČ:
25233866

DIČ:
CZ25233866

Bankovní spojení:              
Komerční banka a.s. Sokolov

Číslo účtu:                          
19-4490340267/0100

Telefon:                              
352 467 270, 777 740 215

Fax:                                   
352 467 260

E-mail:                                  
mail@bss-so.cz 
1. Zhotovitel:


Zastoupený:



Osoby oprávněné k jednání:



- ve věcech smluvních


- ve věcech technických



IČ:


DIČ:



Bankovní spojení:



Číslo účtu:


Telefon:



Fax:



E-mail:


§ 2

podklady pro uzavření smlouvy

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne:    ………………. zpracovaná na základě zadávací dokumentace.  
2.1.
Vymezení pojmů takto:

a)
Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b)
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c)
Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

d)
Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.).

e)
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2.2.
Povinnosti objednatele

a) 
Obchodní podmínky obsahují ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb.

b) 
Objednatel potvrzuje odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

c) Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

2.3.
Povinnosti zhotovitele

a) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

b) Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

§ 3

předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou a právním řádem České republiky uskuteční pro objednatele dodávku stavby:

„Příprava území v areálu bss – demolice“
2. Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací ze dne:…………. Při provádění výše uvedeného díla je možno provést alternativní řešení při výstavbě po souhlasu projektanta při zachování kvalitativních, funkčních i technických požadavků projektu.
3. Závazek koordinovat práce s dalšími zhotoviteli díla tam, kde to postup prací bude vyžadovat, popř. s dalšími organizacemi, které budou v dotčeném území plnit své zájmy. Realizací stavby nebude znemožněn přístup mechanizaci záchranného systému. 

4. Zhotovitel zahrnul do své nabídky poplatky za zábory  veřejného prostranství a pozemků, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, poplatky za skládku, likvidaci veškerých odpadů apod..

5. Zhotovitel je povinen provést dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě dle ČSN a ve sjednaném době.

6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu prováděných prací po dobu celé výstavby.

7. Do předmětu díla je rovněž zahrnuto:

a. dodání dokumentace skutečného provedení stavby,

b. veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle norem a dalších obecně platných předpisů a nařízení, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality parametrů dokončeného díla. Dokončené dílo musí být v souladu s touto zadávající dokumentací a projektem pro stavební povolení, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento obchodní případ dohodly na závaznosti norem, uvedených v zadávací dokumentaci.

§ 4

termíny plnění díla

1.
Zhotovitel se tímto zavazuje, že celý předmět plnění v rozsahu a kvalitě podle ustanovení § 3 této smlouvy uskuteční v těchto termínech:


Zahájení stavebních prací  07/2015


Dokončení stavebních prací 09/2015


Termínem zahájení se rozumí datum předání a převzetí staveniště.


Termínem dokončení se rozumí předání díla bez vad a nedodělků na základě 


protokolu o předání a převzetí.

Termín odstranění a vyklizení staveniště bude do 5 dnů po předání díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí.
§ 5

nabídková cena za provedení díla

1. Nabídková cena za provedení díla v dohodnutém rozsahu dle §3 Předmět díla a kvalitě byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění pozdějších změn a doplňků), takto:

Nabídková cena díla bez DPH 
……………………….
Celkem DPH (z ceny bez DPH) 21%
……………………….
Celková cena včetně DPH 21%
……………………….

Výše uvedené ceny jsou předběžné zpracované na základě zadávacích podkladů.

2. Cena díla může být změněna pouze Dodatkem ke Smlouvě o dílo, jež bude podepsán oběma smluvními stranami. 

Cena díla může být změněna jestliže:

· objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

· objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

· při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

· při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).

3. Cenu lže překročit pouze v případě objednatelem předem vyžádaných a odsouhlasených víceprací, na základě zhotovitelem zpracovaného a objednatelem odsouhlaseného položkového rozpočtu těchto víceprací, za podmínek dodržení jednotkových cen nabídkového rozpočtu, který bude předložen ke schválení min. 5 dnů před jejich realizací.

4. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou smluvními stranami v ustanovení § 5 této smlouvy za předpokladu, že bude provedeno dle § 3 a 4 předmětné smlouvy. 

5. Cena prací bude pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla vč. provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla a zajištění dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení.

6. Veškeré cenové údaje jsou uvažovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustné. Tato cena bude překročitelná pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to zejména z důvodů, vyplývajících ze změny obecně platných právních předpisů s dopadem na výši nabídkové ceny.

§6
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel bude zhotoviteli hradit na základě dílčích faktur/daňových dokladů, kterými bude zhotovitel účtovat dílčí plnění provedená vždy k poslednímu dni předchozího měsíce. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným odběratelskou kontrolou. Při odsouhlasení objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem skutečně provedené práce.

2. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.

3. Pro předložení dílčích faktur se sjednává následující platební kalendář:

· Platba bude probíhat výhradně v Kč,

· práce budou zjišťovány dle platebního kalendáře,

· dílčí faktury budou vystaveny v členění: cena - bez DPH, DPH a cena celkem, 

· dílčí faktury budou vystaveny do 10-ti kalendářních dnů po uplynutí období, v němž vzniklo právo fakturovat se splatností 30 dnů od doručení objednateli.
· Objednatel vrátí faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 90 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.
4. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do 90% smluvní ceny a dále:
· 10% bude uhrazeno zhotoviteli do 15 dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a zapsaných do protokolu o předání a převzetí díla. 
5. Do 21 dnů po úspěšném ukončení přejímacího řízení vystaví zhotovitel celkovou konečnou fakturu. 

6. Faktury budou mít všechny náležitosti platebních dokladů. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

7. Faktury budou vystaveny na objednatele a správnost bude potvrzena zmocněncem objednatele.  

8. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruku zhotovitele ani na zodpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle, které přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s platbou vůči svým rozhodujícím subdodavatelům oproti platbám, které obdržel od objednatele, vyhrazuje si objednatel pozastavit platby zhotoviteli a jednat s ním o přechodu na přímé platby subdodavatelům.  
§ 7
odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Odpovědnost za vady díla se plně řídí ustanovením § 420 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků).

2. Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty:

- na veškeré stavební práce v délce 60 měsíců,

- na ostatní interakční prvky, které jsou předmětem dodávky stavby, se odvíjí od záruk poskytovaných dodavateli těchto prvků a trvá minimálně 24 měsíců,
ode dne řádného předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel poskytne zadavateli ke dni předání a převzetí díla, bankovní záruku za dobré provedení díla ve výši 2% z celkové nabídnuté ceny u tuzemské banky přijatelné pro zadavatele, pro zajištění povinností vyplývající pro zhotovitele s uzavřené smlouvy o dílo a pro případ odstraňování vad vzniklých v záruční lhůtě. Počátek záruční lhůty počíná běžet dnem předání a převzetí díla zadavatelem.
4. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

5. Zhotovitel předá objednateli povinnosti týkající se údržby předaného díla tak, aby byla záruka v požadované délce uznána nejpozději v den přejímacího řízení ukončené stavby. Nepředá-li zhotovitel tyto povinnosti, bude považováno dílo po celou dobu záruky za bezúdržbové.

6. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady (nebude-li dohodnuto jinak): 

- 
odstranit ve lhůtě 14-ti dnů reklamované vady (nebránící v užívání) a do 24 hodin reklamované vady (bránící v užívání), a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel,

· jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny díla. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady,

7. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii (ve znění pozdějších změn a doplňků) a návazné obecně závazné právní předpisy.

§ 8
provedení a splnění díla

1. Staveniště

1.1. Objednatel se zavazuje předat všechna staveniště v dohodnutém rozsahu prostá všech faktických a právních vad.

1.2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.

1.3. Zhotovitel je povinen při přejímání stavenišť prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Za takové vady se však nepovažují ty, jejichž důvod je v realizační dokumentaci zpracované zhotovitelem. 
1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

1.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

2. Projektová dokumentace

2.1. Realizační dokumentaci dodá objednatel zhotoviteli ve dvou vyhotovení při předávce staveniště

2.2. Dokumentaci skutečného provedení díla zpracuje zhotovitel a předá ji objednateli při zahájení přejímacího řízení ve třech vyhotovení. 

3. Stavební deník, kniha víceprací a změn

3.1 Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník podle vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autora koncepčního projektu a zástupci státního stavebního dohledu a pracovník pověřený výkonem technického dozoru investora.

3.3 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

4. Technický dozor investora - TDI
4.1 Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem technického dozoru investora. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku.

4.2 Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům TDI kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník TDI a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

4.3 Pracovník TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

4.4 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede pracovník TDI do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele.

5 .
Provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Zákoníku práce § 135 odst. 2 a 3, bezpečnostní předpisy platné pro rozsah činnosti zhotovitele a odpovídá za udržování platnosti oprávnění k výkonu činnosti a zajištění odborného školení svých pracovníků.

5.2 Zhotovitel je povinen prokázat odbornou způsobilost pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci díla a předložit na vyžádání objednateli jejich kvalifikační osvědčení.

5.3 Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k ochraně vlastních zaměstnanců i zaměstnanců objednatele a všech dalších osob, které se přímo či nepřímo podílejí na činnostech zhotovitele.

5.4 V průběhu realizace díla budou pravidelně organizovány kontrolní dny za účasti všech zainteresovaných stran. Za zhotovitele se kontrolních dnů budou účastnit jak odborní pracovníci, tak osoby zmocněné zhotovitelem k přijímání závazných rozhodnutí.

5.5 K podpisu platebních dokladů, převzetí staveniště, vedení stavby, jsou za zhotovitele zmocněni: ……………………
5.6 K předání staveniště, výkonu stavebně-technického dozoru, převzetí stavebních objektů, organizování koordinačních porad a potvrzení správnosti platebních dokladů jsou za objednatele zmocněni: Ing. Roman Michálek 

5.7 V zápise o předání staveniště bude poznamenán i stav předávaných pozemků, cest, zařízení a přípojek, jakož i údaje o podzemních vedeních, jsou-li objednateli známy. Zhotovitel je povinen respektovat údaje o podzemních vedeních procházejících stavbou, předaných objednatelem. Za případné poškození těchto vedení odpovídá zhotovitel.

6.   Přejímací řízení

6.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončenou ucelenou stavbu.

6.2. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že dokončené dílo od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol. Připravenost díla k provedení zkoušek, způsob přejímání díla a prokázaní jakostně-technických parametrů stanovuje objednatel následovně:

· dílo bude převzato po úplném dokončení. Stavební způsobilost stavby k převzetí bude prokázána provedením všech zkoušek a revizí a předání dokladů potřebných ke kolaudaci díla,
· protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků s termíny odstranění,

· k přejímacímu řízení zhotovitel předá doklady o likvidaci všech odpadů, které byly na stavbě vyprodukovány, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném  znění

6.3. Přejímací řízení svolá objednatel do 14 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí ukončení prací.

6.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

§ 9
smluvní pokutY, RIZIKA - POJIŠTĚNÍ

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinou nedodrží termíny dokončení  smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý započatý týden prodlení nad sjednaný termín 09/2015
2. V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště v termínu dle protokolu o předání a převzetí ukončené stavby má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 3.000,- Kč za den prodlení nebo neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí ukončené stavby, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 500,- Kč za den prodlení.

3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanizmů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

4. Za prodlení s placením faktur zaplatí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,015% z účtované částky za každý den prodlení.
5. Zhotovitel má uzavřenou pojistku uvedeného obchodního případu u …………………….., pod číslem ………………….., která pojišťuje odpovědnost za škody způsobené zhotovitelem do výše min. ceny díla z jedné škodní události se spoluúčastí 10.000,--Kč. Před podpisem této smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění subdodavatelů předložit.

§ 10

změna a zrušení smlouvy

1. Strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně na úrovni smluvních zástupců. V případě nedořešení sporu na úrovni smluvních zástupců, bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů smluvních stran. Nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí obchodnímu soudu.

2. Dojde-li po uzavření této smlouvy z podnětu objednatele nebo zhotovitele ke změně podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude smlouva upravena po vzájemné dohodě smluvních stran ve všech dotčených článcích dodatkem této smlouvy.

3. Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky opatřenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Nedohoda smluvních stran na dodatku nemá vliv na vlastní část základu smlouvy.

4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy pouze v případech, kdy druhá strana poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy podstatným způsobem. Objednatel uhradí zhotoviteli a naopak, náklady vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy a zavazuje se je zaplatit do 30-ti dnů po obdržení vyúčtování. Nárok na smluvní pokutu tím není dotčen. K podstatnému porušení smlouvy dojde:

a. je-li zpoždění provádění prací větší než 30 dnů,

b. jestliže jakost provádění prací opakovaně (nejméně 2x) nezaručuje projektové parametry díla,

c. pokud zhotovitel při plnění předmětu díla opakovaně hrubým způsobem poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany či ochrany zdraví při práci,

d. pokud objednatel bude v prodlení s úhradou dohodnutých plateb více jak 30 dní.

5. Při odejmutí zakázky je objednatel oprávněn nechat dokončit zakázku k tíži zhotovitele třetím partnerem. Objednatel má nárok na náhradu škody, která mu předáním dodávky jinému zhotoviteli vznikla. Objednatel při odejmutí zakázky může nárokovat převzetí dodaných materiálů a dílců za přiměřenou úhradu.

6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného oznámení zhotoviteli. Po obdržení tohoto oznámení zhotovitel provede tato opatření:

a. zastaví všechny práce na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací specifikovaných za účelem ochrany díla nebo jeho částí,

b. ze staveniště odvolá pracovníky zhotovitele a subdodavatelů a staveniště předá objednateli,

c. ukončí všechny subdodavatelské smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli,

d. s výhradou plateb podle ustanovení § 10, bodů 7.a) až 7.d),

e. předá objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni k odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,

f. předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli následující částky:

a. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,

b. prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při vyklizení staveniště a odvolání personálu zhotovitele a jeho subdodavatelů z montážního místa,

c. prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti se zabezpečením díla,

d. prokázanou škodu spojenou s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou.

8. V případě odstoupení objednatelem od smlouvy způsobené zhotovitelem podstatným porušením smlouvy, nese veškeré náklady zhotovitel bez jakékoliv kompenzace za strany objednatele.

9. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo, na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

10. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou za smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

11. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

12. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným apod.).

13. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

14. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

15. Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na zrušení závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, které byly rozhodující pro vznik této smlouvy.

16. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši odpovídající vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo.

§ 11
závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou touto smlouvou výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků).

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Akceptační lhůta pro přijetí návrhu smlouvy činí dva týdny od obdržení.

3. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům v rozsahu této smlouvy, a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.

4. O případných změnách a doplňcích se smluvní strany dohodnou ve formě dodatku k této smlouvě o dílo.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Příloha: Nabídkový rozpočet z …………………..
V Sokolově, dne ………………… 
V………………., dne ………………………….
                            
za objednatele                                                                          za zhotovitele



