|  | Město Tábor Odbor investic a strukturálních fondů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Město Tábor | Žižkovo nám. 2/2 | 390 01 Tábor |  |
| --- | --- | --- | --- |

SMLOUVA o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen jako „o. z.“), ve znění pozdějších předpisu,

jejímž předmětem je provedení dokumentace a inženýrská činnosti stavby označené jako

„Bývalá pošta, Budoucí úřad v Táboře – projektová dokumentace a související činnosti“

č. smlouvy:  ___

Město Tábor

se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

zastoupené: Ing. Štěpánem Pavlíkem, starostou

dále jen „objednatel“

a

Ing. arch. Lenka Il‘ová

se sídlem Strojnická 568/25, 170 00 Praha 7

IČO: 04147855

Není plátce DPH

Autorizace ČKA č.: 05348

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana")

# Úvodní ustanovení

  - Uzavření této smlouvy je výsledkem architektonické soutěže vyhlášené objednavatelem s názvem „Bývalá pošta, budoucí úřad v Táboře“, ve které byl soutěžní návrh zhotovitele vybrán porotou soutěže jako vítězný.

  - Předmětem této smlouvy je vypracování níže specifikované dokumentace a obstarání stavebního povolení pro stavbu nazvanou „Budoucí úřad v Táboře“, která vznikne po rekonstrukci budov ve vlastnictví objednatele. Jedná se o rekonstrukci staveb a dotčeného území, které jsou součástí pozemků (i) parc. č. 48, o výměře 1492 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. p. 10, stavba občanského vybavení, (ii) parc. č.  53, o výměře 759 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. p. 11, stavba pro administrativu, které se nacházejí v katastrálním území Tábor, obec Tábor, (iii) parc. č. 52, o výměře 382 m2, ostatní plocha, (iv) parc. č. 5772 o výměře 9279 m2, ostatní plocha, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor (oba pozemky, jejíž součástí jsou stavby dále jen jako „Stavba“).

  - Cílem rekonstrukce historických budov č. p. 10 a č. p. 11 v centru Tábora je vytvořit funkční prostory městského úřadu, které svojí otevřeností obohatí společenský život města. Z tohoto pohledu se jedná a celospolečensky významnou rekonstrukci, která má sloužit městu a jeho obyvatelstvu. Původní architektonické prvky hodné respektování se budou navracet či očišťovat a tam, kde to bude vhodné, budou Stavby doplněny současnou architekturou. Bližší cíle rekonstrukce jsou specifikovány v zadání a podmínkách architektonické soutěže. Zhotovitel prohlašuje, že tyto dokumenty jsou mu známy.

# Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je vypracování:

- příprava zakázky Předmětem této činnosti zhotovitele je konzultační činnost s objednatelem ohledně rekonstrukce Stavby, jejímž výstupem budou sepsané závěry z jednání s odbory dotčenými rekonstrukcí Stavby a soupis potřebných průzkumů a geodetických prací pro Projektovou dokumentaci pro povolení záměru. Součástí této fáze a sepsaných závěrů bude také úvodní konzultace záměru Stavby ohledně ujasnění si postupu projednání záměru s orgánem památkové péče a dále předběžné stanovení koncepce energetických úspor (dále jen jako „Zpráva FS1“).

- dopracování dokumentace návrhu (studie). Výsledkem této činnosti zhotovitele je dopracovávání soutěžního návrhu do stadia architektonické studie. Součástí této fáze bude taktéž projednání záměru na úrovni konceptu s příslušným orgánem památkové péče, hasičským záchranným sborem, hygienickou stanicí. Dotčené orgány státní správy se k tomuto návrhu písemně vyjádří. Vyjádření lze nahradit zápisem z konzultací. Tento materiál poté bude součástí této části plnění zhotovitele. Dále Zhotovitel na podkladu studie vyhotoví základní propočet nákladů na realizaci záměru a Objednateli poskytne součinnost při formulaci zadání na provedení potřebných průzkumů pro Projektovou dokumentaci pro povolení záměru.

- projektová dokumentace pro povolení záměru. Předmětem této činnosti zhotovitele 
je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru k rekonstrukci Stavby dle ust. § 157 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen jako „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen jako „Vyhláška“). Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení zahrnuje zejména.:

  - vypracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního záměru rekonstrukce Stavby dle formálních požadavků, rozsahu a náležitostech stanovených v ust. § 158 odst. 1 Stavebního zákona ve spojení se specifikací uvedenou ve Vyhlášce;

  - obstarání dokladů a vyjádření orgánů veřejné správy, účastníků stavebního řízení a dalších dotčených osob, které jsou potřebné pro vydání příslušného povolení;

  - vypracování žádosti o vydání stavebního povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí;

  - doplnění a přizpůsobení projektu podle získaných dokladů a vyjádření;

  - obstarání pravomocného stavebního povolení, jak je specifikováno ve čl. II odst. 2 této smlouvy;

  - zapracovávání podmínek obdrženého stavebního povolení do projektu a to bez zbytečného odkladu,

  - propočet stavebních nákladů na základě dokumentace pro povolení záměru, a to rozdělenou dle předpokládaných etap rekonstrukce Stavby.

- projektové dokumentace pro provádění stavby. Předmětem této činnosti zhotovitele je vypracování projektové dokumentace pro provádění rekonstrukce Stavby. V rámci zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen zejména:

- vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu, náležitostech a požadavcích stanovených v ust. § 158 odst. 2 Stavebního zákona ve spojení 
s ust. § 7 Vyhlášky;

- zajistit všechny vstupní podklady, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, tzn. případné doplňující průzkumné práce či studie (geologické, geodetické, hydrogeologické, hlukové, dopravní, stavebního průzkumu vč. průzkumu invazivního apod.), a to nad rozsah předaných údajů obsažených v podkladech pro provedení díla;

- propracovat projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; ve spojení s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- učinit součástí této dokumentace vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy;

- vypracovat položkový rozpočet stavby, zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude vymezovat množství prací a dodávek a služeb potřebných ke zhotovení příslušné části stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace a ostatních dokumentů, které jsou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby. Výkaz výměr bude v členění podle popisovníku položek URS;

- případná inženýrská činnost v rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, a to mimo fázi realizace, resp. výběru zadávacího řízení a úkonů při výběrů stavebního zhotovitele Stavby.

- dokumentace návrhu interiéru rekonstruované Stavby. Předmětem této činnosti zhotovitele je vypracování dokumentace návrhu interiéru, který bude obsahovat koncept řešení interiéru rekonstruované Stavby, rozmístění nábytku i svítidel a grafické vyjádření materiálů. Zpracování návrhu se předpokládá v základním standardu – objednatel nepředpokládá návrh velkého množství atypických prvků vyráběných na míru. Návrh interiéru bude dokumentován v půdorysech rekonstruované Stavby s rozmístěním nábytku a svítidel. V případě vestavěných prvků bude dokumentace doplněna o řezy a pohledy na dané prvky. Součástí dokumentace bude i soupis jednotlivých položek vybavení interiéru. Jednotlivé položky s informacemi o jejich barevném a materiálovém řešení budou rozřazeny dle druhu a typu vybavení.

(to vše dále jen „dílo")

  - Součástí díla a plnění zhotovitele dle této smlouvy je rovněž obstarání vydání pravomocného povolení záměru rekonstrukce Stavby a všech souvisejících záležitostí (inženýring) ve smyslu ust. § 2430 a násl. o. z., které zahrnuje zejména:

  - projednání přípravy zakázky a architektonické studie záměru Stavby s dotčenými orgány státní správy v rámci předmětu plnění dle čl. II odst. 1 písm. a), b) této smlouvy.

  - zpracování žádosti o vydání povolení stavebního záměru s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání,

  - zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

  - zastupování objednatele ve stavebním řízení,

  - účast na jednáních a další úkony v rámci řízení na stavebním úřadu či speciálním stavebním úřadu,

  - předání povolení záměru s nabytím právní moci,

  - svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a účast na jednání,

  - případná prezentace dokumentace v Radě města Tábora a s veřejností na základě výzvy zadavatele.

  - Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v této smlouvě.

  - Věcný rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen v podkladech pro provedení díla, které jsou uvedeny v čl. III. této smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 5 o. z. odbornou osobou a zavazuje se plnit veškeré povinnosti vůči objednateli s odbornou péčí. Pro případ, že by se kterékoli prohlášení zhotovitele ve smlouvě o dílo, případně v jiné související dokumentaci, ukázalo být nepravdivým, neúplným nebo nepřesným, zavazuje se zhotovitel neprodleně učinit veškeré kroky k tomu, aby tato prohlášení byla pravdivá, úplná a přesná.

  - Dílo bude provedeno v souladu s:

- Stavebním zákonem;

- Vyhláškou;

- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“);

- vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- příslušnými závaznými platnými technickými normami ČSN;

- včasnými pokyny a požadavky objednatele. Splnění pokynů objednatele, které nebudou včasné, budou považovány za vícepráce;

- případnými požadavky a regulativy památkové ochrany Stavby a dalších dotčených orgánů;

- zásadami významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen jako „DNSH“);

- obecně platnými normami pro oblast stavebnictví a předpokládaným způsobem využití stavebního objektu s ohledem na stavebně-technické a užité vlastnosti materiálů a navrhované stavebně-technologické procesy, s přihlédnutím k hospodárnému provozu celého objektu. Platnost norem bude posuzována k okamžiku splnění jednotlivých fází a části Díla. Pokud by došlo ke změně obecně platných norem po uzavření této smlouvy, která bude mít dopad na rozsah plnění, tak bude taková změna považována za vícepráci. Taková změna bude považována za vyhrazenou změnu závazku ve smyslu ZVZ.

  - Součástí plnění této smlouvy není činnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jehož účelem bude výběr stavebního podnikatele, který bude fakticky realizovat záměr Stavby, ani autorský dozor (dozor projektanta) zhotovitele při samotném provádění Stavby. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s ust. §1785 a násl. o. z., v případě realizace, byť i jen části Stavby, uzavře po vyzvání Objednatele smlouvu, jejímž obsahem bude úplatná činnost zhotovitele, spočívající v autorském dozoru (dozoru projektanta) a konzultační činnosti zhotovitele v rámci zadávacího řízení a úkonů souvisejících s výběrem stavebního podnikatele, který bude realizovat Stavbu. Úplata bude sjednána ve výši, která bude odpovídat úplatě v místě a čase obvyklé.

# Podklady pro vypracování dokumentace

  - Obsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, tedy tomu, že se jedná o veřejně významnou budovu, která má jak funkční, tak reprezentativní význam. Dále musí odpovídat charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

  - Podklady k provedení díla, vypracování dokumentace, které jsou součástí této smlouvy, se rozumí:

- Podněty k dopracování od poroty architektonické soutěže (Příloha č. 1), pokyny objednatele a NPÚ;

- Soutěžní návrh nazvaný „BÝVALÁ POŠTA, BUDOUCÍ ÚŘAD V TÁBOŘE“, který byl vypracován zhotovitelem v součinnosti s Ing. arch. Ivo Urbánkem, a Ing. Mikulášem Ottem, který byl objednateli odevzdán dne 30. 9. 2024 a je součástí této smlouvy jako (Příloha č. 2);

- Studie proveditelnosti (Příloha č. 3).

  - V případě rozporu mezi jednotlivými podklady pro provedení díla, budou jednotlivé rozpory řešeny v rámci vzájemné komunikace a dohody stran.  Pro případ sporu budou podklady vykládány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v předchozím odstavci, tj. podklad uvedený dříve v pořadí má přednost před podklady, jež ho v pořadí následují. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu objednatele na tyto rozpory písemně upozornit.

  - Zhotovitel prohlašuje, že si podklady pro provedení díla s přiměřenou péčí, kterou bylo možné rozumně požadovat ještě před uzavřením smlouvy prostudoval a zkontroloval, že jsou úplné, jednoznačně definované, bez vad a že je schopen na jejich základě provést dílo v dohodnutém rozsahu, stanoveným způsobem a za dohodnutou cenu.

  - Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že s přiměřenou péčí, kterou bylo možné rozumně požadovat ještě před uzavřením smlouvy:

- prověřil místní podmínky Stavby;

- nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem;

- všechny náklady k provedení díla jsou zahrnuty v ceně;

- disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele včetně veškerých navazujících profesí a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést dle této Smlouvy a v předepsaném rozsahu, za sjednanou cenu a ve sjednaném termínu;

- jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro věcné a včasné splnění předmětu smlouvy (díla). Objednatel bere na vědomí upozornění zhotovitele, že s ohledem na rekonstrukci budovy se v průběhu plnění Díla mohou vyskytnout skryté překážky či jiné objektivně nepředvídatelné okolnosti, které Zhotovitel nemohl přes vynaložení rozumného úsilí předpokládat. V takovém případě je Objednatel připraven akceptovat nutné úpravy díla a úpravu dalších podmínek smlouvy.

  - V případě, že zhotovitel obdrží od objednatele v průběhu realizace díla další upřesňující podklady pro provedení díla, je zhotovitel povinen před zahájením provádění prací s vynaložením odborné péče tyto podklady bez zbytečného odkladu přezkoumat a písemně upozornit objednatele na jejich případné vady a nedostatky a současně navrhnout způsob odstranění takových nedostatků.

  - Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku řádnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. O přerušení provádění díla zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.

  - Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a jsou-li všechna uvedená prohlášení zhotovitele pravdivá, úplná a přesná, nevznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění způsobeného použitím nevhodných podkladů pro provedení díla, popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval. Pokud zhotovitel nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku nebo se jeho prohlášení ukážou jako nepravdivá, neúplná nebo nepřesná, odpovídá za nemožnost dokončení díla a objednatel má vůči zhotoviteli veškerá práva z vadného plnění a náhrady škody způsobené použitím nevhodných podkladů pro provedení díla.

# Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají, že průběh provádění díla je upraven v časovém a finančním  harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy o dílo. Vyjma úvodní fáze FS1 bude každá další fáze zahájena na základě pokynu Objednatele.

- Jednotlivé dílčí termíny plnění jednotlivých částí díla, které jsou uvedeny v časovém a finančním  harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy o dílo, se považují za tzv. milníky (uzlové body), které je zhotovitel povinen dodržet a na jejichž splnění má objednatel výslovný zájem a jejich dodržení je proto zajištěno smluvní pokutou.

- Místem předání předmětu díla strany sjednávají (i) datovou schránku objednatele, a to pro elektronickou podobu plnění této smlouvy a (ii) podatelnu objednatele pro listinnou podoby plnění této smlouvy.

- Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní termíny pro provádění díla sjednané ve smlouvě nebo časovém a finančním harmonogramu, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil prodlení s prováděním díla, s tím, že mu za tímto účelem stanoví tomu přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy. Stejně má objednatel právo postupovat v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi.  Zhotovitel však není v prodlení se zajištěním vydání povolení záměru a má nárok na případnou nezbytnou úpravu harmonogramu v důsledku toho, že povolení záměru, které je povinen obstarat, nebylo vydáno ve lhůtě stanovené v harmonogramu z důvodu prodlení oproti zákonné lhůtě na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci správního řízení předcházejícího vydání povolení záměru, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované povolení záměru vydává, odvolal. Ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení, poskytl správnímu úřadu nebo dotčenému orgánu přiměřenou součinnost.

- Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle předchozího odstavce tohoto článku neodstraní prodlení s prováděním díla, zejména nezačne-li plnit termíny pro provádění díla, anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho povinností. To neplatí, jestliže objednatel od smlouvy odstoupí v souladu se zákonem nebo smlouvou.

- V návaznosti na porušení povinností zhotovitele podle předchozího odstavce je objednatel zejména oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně části plnění (tj. vyjmout z předmětu plnění zhotovitele část díla), se kterým je zhotovitel v prodlení anebo kterou provádí vadně nebo v rozporu se smlouvou o dílo. Objednatel je oprávněn zajistit provedení vyňaté části díla jinou osobou. Tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokuty a náhradu újmy způsobené porušením povinnosti zhotovitele provést včas a řádně vyňatou část díla.

- Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného příkazu objednatele. Nedošlo-li k přerušení provádění díla z důvodu na straně zhotovitele a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se doba pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po kterou zhotovitel na základě příkazu objednatele přerušil provádění díla.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokyn k zahájení části Díla označené jako FS5-1 Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - I. ETAPA lze vydat ještě před vydáním stavebního povolení záměru Stavby.

# Změny díla

  - Po odsouhlasení čistopisu návrhu dokumentace lze jakékoliv změny díla provádět pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran, a to buď formou dodatku k této smlouvě.

  - V případě změn již vydané a schválené části dokumentace, budou jednotlivé výkresy a dokumenty obsahující změnu označeny tak, že bude na výkresu nebo dokumentu uvedeno, jaký výkres nebo dokument je tímto nahrazen.

# Provádění díla

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost tak, aby zhotovitel mohl dílo zhotovit řádně a včas, zejména informovat ho o všech důležitých okolnostech a udělit mu plnou moc k zastupování ve stavebním řízení.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podkladů pro provedení díla a příkazů objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady DNSH.

  - Zhotovitel je povinen předem konzultovat s objednatelem technologii realizace stavby a informovat o navrhovaných řešeních technických, konstrukčních, materiálových a designových, a to před jejich vlastním zapracováním do projektu.

  - Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu (podzhotovitele) jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, považuje se to za podstatné porušení smlouvy. Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí osobu, nahradí újmu jí způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám, a to bez ohledu na to, zda se taková třetí osoba zavázala provést určitou činnost samostatně.

  - V zájmu efektivního plnění účelu této smlouvy se strany zavazují informovat se navzájem přesně, úplně a bez zbytečného odkladu o veškerých skutečnostech relevantních z hlediska plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dostavit se na poradu s objednatelem. V rámci této porady bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména údaj o aktuálním stavu plnění smlouvy z hlediska sjednaného harmonogramu, přehled projednávaných otázek, stanoviska obou smluvních stran a přijatá rozhodnutí.

  - Zhotovitel je povinen, v průběhu svého plnění, zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání se stavebním úřadem a rekonstrukcí Stavby dotčenými subjekty. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však nesmí, není-li k tomu pro konkrétní případ konkrétně objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětném díle třetím stranám.

  - Zhotovitel je povinen během provádění díla jednat s objednatelem a zapracovávat do předmětu díla jimi doporučené řešení, pokud tyto nebudou v rozporu s požadavky stavebního úřadu, podklady pro provedení díla, příslušnými technickými normami a ostatními podmínkami smlouvy o dílo.

  - Pokud by v průběhu provádění díla došlo k jakýmkoliv rozporům mezi objednatelem a zhotovitelem týkajícím se určité části prováděného díla, nesmí dojít k zastavení, zpoždění nebo jinému ovlivnění realizace prací ze strany zhotovitele nad rozsah sporné otázky provádění díla. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou objednateli nebo třetím osobám nedodržením této povinnosti.

  - Nespolupracuje-li zhotovitel s objednatelem, popřípadě je-li zhotovitel nečinný a neplní-li touto svou nečinností předmět této smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) dnů, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn z důvodů podstatného porušení smluvních závazků odstoupit od smlouvy. V takovém případě se považuje projev vůle zhotovitele, vyjádřený nečinností, za souhlas s dalším užitím díla jakožto autorského díla zcela pro potřeby objednatele.

  - Ve vztahu k obstarání stavebního povolení záměru rekonstrukce Stavby strany vylučují ust. § 2436, ust. § 2438 o. z.

# Cena díla

  - Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů pro provedení díla (čl. 0.), jako cena pevná a činí částku:

................................,- Kč bez DPH

(slovy: ……………. ……………. korun českých bez daně z přidané hodnoty)

  - Cena jednotlivých části díla je stanovena takto:

- FS1 - Příprava zakázky 						……………..  ,- Kč bez DPH

- FS2 - Dokumentace návrhu (studie)				……………..  ,- Kč bez DPH

- FS3 - Dokumentace pro povolení záměru			……………..  ,- Kč bez DPH

- FS4 - Obstaravatelská činnost pro povolení záměru		……………..  ,- Kč bez DPH

- FS5-1 Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - I. ETAPA	……………..  ,- Kč bez DPH

- FS6-1 Soupis prací a dodávek (SPD) - I. ETAPA			……………..  ,- Kč bez DPH

- Návrh interiéru - I. ETAPA					……………..  ,- Kč bez DPH

- FS5-2 Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - II. ETAPA	……………..  ,- Kč bez DPH

- FS6-2 Soupis prací a dodávek (SPD) - II. ETAPA		……………..  ,- Kč bez DPH

- Návrh interiéru - II. ETAPA					……………..  ,- Kč bez DPH

- FS5-3 Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - III. ETAPA	……………..  ,- Kč bez DPH

- FS6-3 Soupis prací a dodávek (SPD) - III. ETAPA		……………..  ,- Kč bez DPH

- Návrh interiéru - III. ETAPA					……………..  ,- Kč bez DPH

- FS5-4 Dokumentace pro provádění stavby (DSP) - IV. ETAPA	……………..  ,- Kč bez DPH

- FS6-4 Soupis prací a dodávek (SPD) - IV. ETAPA		……………..  ,- Kč bez DPH

- Návrh interiéru - IV. ETAPA					……………..  ,- Kč bez DPH

  - K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Podrobný rozpočet celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v Příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

  - Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením, řádným dokončením a předáním kompletního a funkčního díla objednateli, a to včetně nákladů souvisejících s licencí a všemi doprovodnými a souvisejícími činnostmi a včetně případných dopadů z kurzových či inflačních vlivů.

  - Zhotovitel tímto zaručuje, že před uzavřením smlouvy provedl všechny ocenění, měření, kalkulace a/nebo odhady každého a všech množství, jednotek a/nebo prvků, zahrnutých do díla. V ceně za dílo jsou zahrnuty náklady na splnění veškerých povinností, hlavních, vedlejších a jiných nákladů, které jsou nutné k jejich bezvadnému provedení.

  - Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 o. z. přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují možnost změny ceny díla dle následující inflační doložky. Cena u dílčích částí díla bude upravována podle míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen publikované Českým statistickým úřadem, který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, a to k prosinci daného roku („průměrná roční inflace“). Úprava ceny u dílčích částí díla dle této smlouvy bude provedena automaticky, a to nejdříve ke dni 1. ledna 2027. Úprava ceny u dílčích částí díla dle této smlouvy bude provedena automaticky vždy v daném roce a bude se vztahovat na všechny části díla, u nichž do 1. ledna daného roku neuplynula lhůta dokončení dle přílohy č. 4 této smlouvy. Tuto inflační doložku je možné aplikovat pouze tehdy, pokud bude součet průměrných ročních inflací v letech následujících po uzavření smlouvy (dále jen „součet průměrných ročních inflací“) vyšší než 2 %; průměrná roční inflace za rok, v němž byla uzavřena smlouva se do součtu průměrných ročních inflací nepočítá.

  - Zhotovitel v rámci fakturace zašle objednateli u všech fakturovaných částí díla dle přílohy č. 4 této smlouvy cenu původní a cenu upravenou o součet průměrných ročních inflací za předchozí roky. Pokud bude cena části díla, u níž vzniká nárok na úpravu ceny dle odstavce 8 tohoto článku, fakturována mezi 1. lednem daného roku a datem zveřejnění průměrné roční inflace Českým statistickým úřadem, je zhotovitel oprávněn zaslat do 6 měsíců od publikace průměrné roční inflace objednateli dodatečnou fakturu na rozdíl mezi cenou fakturovanou před zveřejněním průměrné roční inflace Českým statistickým úřadem a cenou navýšenou o součet průměrných ročních inflací. Neuplatní-li zhotovitel úpravu ceny při fakturaci včas podle tohoto odstavce, nárok na úpravu ceny příslušné části díla v daném roce zaniká. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny díla dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě a celkovou cenu díla tvoří vždy součet dílčích částí díla upravených v souladu s tímto článkem smlouvy.

  - Ceny dílčích částí díla, u kterých do data 1. ledna příslušného kalendářního roku neuplynula lhůta k dokončení podle přílohy č. 4 této smlouvy, budou měněny podle vzorce:

# Platební podmínky

  - Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen "faktur") vystavených zhotovitelem po bezvadném provedení každé části díla, (dle členění uvedené v příloze č. 4).  Smluvní strany sjednávají, že provedením části díla se rozumí, co se týče:

(i) Zprávy FS1, její řádné předání objednateli,

(ii) každé části dokumentace návrhu - studie FS2 (koncept, hrubopis, čistopis), tak její bezvadné dokončení a předání objednateli,

(iii) každé části dokumentace pro povolení záměru FS3 (koncept, hrubopis, čistopis), tak bezvadné dokončení a předání objednateli částí konceptu a hrubopisu, po bezvadném dokončení a předání objednateli části čistopisu vznikne zhotoviteli nárok na úhradu 80% dílčí části ceny a zbývajících 20% ceny za tuto část díla po předání rozhodnutí o stavebním povolení záměru vč. vyznačení doložky právní moci,

(iv) obstaravatelské činnosti FS4, tak předání rozhodnutí o stavebním povolení záměru rekonstrukce Stavby včetně vyznačení doložky právní moci,

(v) každé části dokumentace pro provádění stavby I. Etapy FS5 - 1 (koncept, hrubopis, čistopis), tak její bezvadné dokončení a předání objednateli,

(vi) každé části návrhu interiéru – I. Etapy FS5 (koncept, hrubopis, čistopis), tak její bezvadné dokončení a předání objednateli,

(vii) soupisu prací a dodávek (SPD) – I. Etapa FS6-1, tak jeho bezvadné vyhotovení, resp. dokončení, a předání objednateli,

Smluvní strany sjednávají, že výše uvedené principy se analogicky použijí dále pro každou jednotlivou další etapu Stavby (II., III., IV Etapa). Těmito výše uvedenými okamžiky ve spojení s podpisem předávacího protokolu ze strany objednatele bez výhrad, popř. s odstraněnými výhradami, vzniká právo zhotovitele na zaplacení příslušné části ceny za Dílo.

  - Předpokladem pro vystavení dílčí faktury je písemný předávací protokol vztahující se k předmětné části díla potvrzený objednatelem. Převezme-li objednatel předmět díla (jeho část) s vadami, není objednatel do doby odstranění všech vad a nedodělků v prodlení s úhradou příslušné faktury. Nedílnou součástí každé faktury – daňového dokladu bude kopie objednatelem potvrzeného předávacího protokolu.

  - Splatnost faktur je 30 dní od jejich doručení na adresu objednatele určenou ve smlouvě o dílo pro zasílání faktur.

  - Smluvní strany souhlasí se vzájemným vystavováním daňových dokladů v elektronické podobě dle ust. § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

  - Ve smyslu § 2611 o. z. se vylučuje právo zhotovitele požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

  - Veškeré daňové doklady (faktury) vystavované zhotovitelem musí vždy obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, tedy zejm. stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu

  - Faktury formálně či věcně vadné faktury nebo faktury nedoručené na adresu pro zasílání faktur, nebudou objednatelem zaplaceny a budou zhotoviteli vráceny k opravě a přepracování. Po doručení opravených faktur objednateli počíná běžet nová doba jejich splatnosti.

  - Platba faktury se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

  - V případě, že bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, vylučuje se odpovědnost objednatele za případné prodlení s úhradou pohledávek zhotovitele a lhůta splatnosti všech existujících pohledávek zhotovitele se prodlužuje do doby pravomocného rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu.

  - Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele započíst i své pohledávky vůči zhotoviteli, které lze ve smyslu § 1987 odst. 2 o. z. považovat za nejisté nebo neurčité.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že účet, na nějž mají být objednatelem hrazeny úhrady dle smlouvy o dílo, je účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „zveřejněný účet“), když k tomuto zveřejnění byl zhotovitelem určen v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

  - Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se rozhodne změnit zveřejněný účet, je povinen sdělit tuto informaci nejméně 5 dnů před tím, než tuto změnu oznámí příslušnému správci daně, objednateli, přičemž v tomto oznámení je zhotovitel povinen uvést i den, k němuž ke změně zveřejněného účtu dojde; oznámení dle tohoto odstavce má charakter oznámení nového zveřejněného účtu pro úhradu plateb, a tedy počínaje dnem, který v oznámení bude označen jako den, od něhož dochází ke změně zveřejněného účtu, bude objednatel hradit veškeré úhrady se smlouvou o dílo spojené na nový zveřejněný účet, který bude uveden v oznámení.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH.

  - V případě, že by příslušný správce daně rozhodl v souladu s ustanovením § 106a odst. 1 ZDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 3 dnů, kdy mu bylo takovéto rozhodnutí doručeno, o této skutečnosti písemně informovat objednatele; stejně tak se zhotovitel zavazuje informovat objednatele, že rozhodnutí, jimž bude rozhodnuto o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nabylo právní moci, případně, že příslušný správce daně v souladu s ustanovením § 106a odst. 3 ZDPH rozhodl o vyloučení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí, kterým správce daně v souladu s ustanovením §106a odst. 1 ZDPH rozhodl, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem.

  - Smluvní strany sjednávají, že v případě, že objednatel zjistí, že:

- účet určený zhotovitelem pro platbu úhrad objednatelem dle smlouvy o dílo není zveřejněným účtem, nebo

- zhotovitel je nespolehlivým plátcem, přičemž není rozhodující, zda informaci o tom, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem, zjistil přímo od zhotovitele či jiným způsobem,

je objednatel oprávněn dle své volby:

- uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně, nebo

- uhradit zhotoviteli účtovanou částku bez daně z přidané hodnoty s tím, že daň z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli poté, kdy zhotovitel předloží objednateli rozhodnutí správce daně, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem.

  - V případě, že objednatel uhradí příslušnou daň z přidané hodnoty přímo správci daně, přičemž není rozhodné, zda tak učiní na základě svého oprávnění dle předchozího odstavce tohoto článku nebo zda jej k zaplacení vyzve správce daně z titulu ručení, zaniká dnem, kdy dojde k připsání příslušné částky na účet příslušného správce daně, povinnost objednatele uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty v takto uhrazené výši. V takovém případě tedy není objednatel povinen hradit částku odpovídající dani z přidané hodnoty zhotoviteli.

  - Zhotovitel se zavazuje, že z veškerých úhrad, které v souladu se smlouvou o dílo od objednatele obdrží řádně a včas uhradí příslušnému správci daně daň z přidané hodnoty, pokud tuto nebude z dané úhrady hradit objednatel příslušnému správci daně přímo.

# Předání a převzetí dokumentace - koncept, hrubopis čistopis

  - Smluvní strany sjednávají, že každý stupeň projektové dokumentace (návrh, pro povolení záměru, pro provedení stavby, interiér) bude proveden v následujících fázích (i) koncept – první návrh příslušné dokumentace v rozpracovanosti a podrobnosti pro základní projednání v orgánech objednatele (ii) hrubopis – upravený návrh dokumentace v konečné podrobnosti po zapracování připomínek objednatele, (iii) čistopis - výsledná dokumentace projednaná a odsouhlasená objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen předložit objednateli každou část dokumentace, kterou vypracoval, za účelem provedení kontroly ze strany objednatele v termínech uvedených v této smlouvě.

  - Objednatel každou dokumentaci ve lhůtách, které jsou uvedeny v Příloze č. 4, přezkoumá, a buď předloženou část dokumentace schválí bez výhrad, nebo schválí s výhradami (pokyny ke změně, doplnění), nebo jí odmítne. Zhotovitel je povinen zapracovat případné výhrady do další fáze příslušné dokumentace. Schválení dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady vypracované dokumentace. V případě, že objednatel dá zhotoviteli pokyn ke změně dokumentace, tak je zhotovitel, jako odborník, povinen objednatele upozornit na případnou nesprávnost popř. protiprávnost tohoto pokynu.

  - V případě schválení předložené části dokumentace dojde mezi stranami k podpisu předávacího protokolu, který slouží jako podklad a hmotněprávní předpoklad pro dílčí fakturaci.

  - Pokud objednatel dospěje v rámci kontroly k závěru, že příslušná část dokumentace není provedená v souladu s touto smlouvou o dílo, a schválení dokumentace odmítne, tak písemně vyzve objednatel zhotovitele ke sjednání nápravy a dále písemně sdělí zhotovitel případné připomínky, a to s identifikováním konkrétních ujednání ve smlouvě nebo souvisejících podkladech a pokynech, které nebyly Zhotovitelem dodrženy. Po obdržení této výzvy, je zhotovitel povinen příslušnou část dokumentace uvést do souladu s touto smlouvou o dílo a pokynem objednatele a doručit ji ke konečnému odsouhlasení objednateli.

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením (tj. bez vad, nedodělků a výhrad) a předáním objednateli v dohodnutém místě. Dílo bude předáváno po jednotlivých částech, tak, jak jsou specifikovány v Příloze č. 4 této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět díla v (i) listinné podobě, a to tak, že čistopis dokumentace návrhu bude ve třech vyhotoveních, čistopis dokumentace pro povolení záměru bude ve třech vyhotoveních, čistopis dokumentace pro provedení stavby bude v šesti vyhotoveních, a dokumentace interiéru bude v šesti vyhotoveních, a v (ii) elektronické podobě, kdy soubory budou sdíleny přes dohodnutou úschovnu. Textovou část elektronické podoby díla projektové dokumentace zhotovitel vyhotoví ve formátu DOC a PDF. Výpočtová část elektronické části díla projektové dokumentace vč. výkazů výměr bude zpracována ve formátu souborů s příponou XLS a PDF. Výkresová část bude odevzdána elektronické části díla projektové dokumentace ve formátech s příponou DWG, DXF, PDF, které umožňují tisk a editaci obsahu.

  - V případě potřeby objednatele na vyšší počet tištěných vyhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace je zhotovitel povinen na požádání objednatele dodat objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce.

  - Jednotlivé výkresy a dokumenty budou vyhotoveny ve formálních náležitostech vyžadovaných právními předpisy a označeny minimálně názvem stavby, číslem objektu, stručným popisem předmětu dokumentu, číslem dokumentu, datumem zpracování a potvrzeny zhotovitelem, resp. příslušnou autorizovanou osobou ve smyslu zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon).

  - O předání a převzetí předmětu každé dílčí části díla bude smluvními stranami ve dvojím vyhotovení sepsán předávací protokol, který bude hmotněprávním předpokladem pro fakturaci.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla, nebo pokud zhotovitel odmítne tyto vady odstranit, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla nebo si vady díla odstranit sám nebo třetí osobou s tím, že zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem. V případě, že tyto náklady zhotovitel objednateli neuhradí, je objednatel oprávněn započíst svou pohledávku na úhradu takového práva proti pohledávce odpovídající pozastávce z ceny díla nebo použít plnění ze zhotovitelem poskytnuté bankovní záruky.

# Práva z vadného plnění

- Zhotovitel je odpovědný za vady díla po časově neomezenou dobu, a to i v případě, že se bude jednat o vady zjevné a objednatel dílo převezme a tyto bez zbytečného odkladu neoznámí zhotoviteli. Objednatel je oprávněn tyto vady projektové dokumentace oznámit zhotoviteli do 10 let ode dne předání staveniště Stavby stavebnímu podnikateli (faktickému zhotoviteli Stavby). Zhotovitel se zavazuje, že dílo ve svých jednotlivostech i jako celek bude plnit funkci, ke které je určeno, a že kvalita provedených prací odpovídá technickým a právním předpisům a splňuje požadavky kladené na dílo k okamžiku předání objednateli.

- Zhotovitel poskytuje vedle práva objednatele z vadného plnění zhotovitele dle odst. 1 záruku za jakost díla v délce 5 let.

- Poskytnutím záruky za jakost díla se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele ve Stavebního zákona a dalších závazných právních předpisů.

- Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Vadou díla je i tzv. nedodělek, kterým se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému smlouvou.

- Vadami díla jsou zejména, nikoliv však výhradně, případy:

  - technické a prostorové nekoordinovanosti jednotlivých částí projektové dokumentace,

  - chyb ve výkresech či textové části projektové dokumentace pro provádění stavby,

  - technických řešení, která nerespektují platné normy a předpisy vztahující se k plnění zhotovitele,

  - nerespektování příkazů objednatele či podkladů pro provedení díla,

  - změn nebo úprav technického řešení dle podkladů pro provedení díla vč. objemů a specifikací řešených v projektové dokumentaci pro povolení záměru a pro provádění stavby bez předchozího souhlasu objednatele, a to včetně:

    - řešení vad v podkladech pro provedení díla přímo v dokumentaci pro provádění stavby, a to bez předchozího souhlasu objednatele s tímto postupem

    - promítnutí výsledků z dodatečných průzkumů, studií či nových zjištění v místě stavby přímo do dokumentace pro provádění stavby, a to bez předchozí definice a kvantifikace změn oproti podkladům pro provedení díla

    - promítnutí příkazů dotčených účastníků stavby, veřejnoprávních orgánů přímo do řešení dokumentace pro provádění stavby, a to bez předchozího souhlasu objednatele

  - nesouladu dokumentace pro provádění stavby s podmínkami stavebního povolení či s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení ověřenou stavebním úřadem

- Objednatel oznámí zhotoviteli vadu díla do 30 dní ode dne, kdy ji zjistí.

- Smluvní strany si sjednaly, že objednatel, dle své volby, má pro případ vady díla právo:

    - na odstranění vady dodáním nového díla bez vady nebo dodáním chybějící části díla,

    - na odstranění vady opravou díla,

    - na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo

    - odstoupit od smlouvy, a to zcela nebo z části.

- V případě, že si objednatel ve smyslu odst. 7 písm. a) nebo b) tohoto článku zvolí právo na odstranění vady, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vadu díla. Práce na odstranění reklamovaných vad je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace, není-li v reklamaci uveden termín jiný s tím, že náklady na prověření reklamace a odstranění vad díla jsou zahrnuty v ceně díla. Své písemné vyjádření k reklamované vadě je poté povinen doručit objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Neučiní-li tak v této lhůtě, má se nevyvratitelně za to, že vadu uznává, a to bez ohledu na to, jestli splní svou povinnost započít s odstraňováním vady ve stanoveném termínu. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, nejpozději však 10 dnů od obdržení reklamace, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

- V případě, že si objednatel ve smyslu odst. 7 písm. b) zvolí právo na odstranění vady díla opravou, tak je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady díla i v případě, že odpovědnost za tyto vady odmítá (neuznává). Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odstraněním reklamované vady, a to až do konečného rozhodnutí o takové vadě soudem. V případě, že bude soudem rozhodnuto, že zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel odmítne reklamované vady odstranit, je objednatel oprávněn si vady díla odstranit sám nebo třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem. V případě, že tyto náklady zhotovitel objednateli neuhradí, je objednatel oprávněn započíst svou pohledávku k úhradě takového práva proti pohledávce odpovídající pozastávce z ceny díla nebo použít poskytnutou bankovní záruku.

- Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká záruka za jakost ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.

- Jestliže by zhotovitel neodstranil vady, které objednatel řádně reklamoval, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli část ceny díla ve výši odpovídající právu objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla a vylučuje se odpovědnost objednatele za prodlení s úhradou této částky. Sjednání pozastávky nemá na toto ujednání vliv.

- Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění a s reklamací. Tato práva může objednatel uplatnit u zhotovitele do 3 let od uplatnění příslušného práva z vadného plnění nebo reklamace u zhotovitele.

# Pojištění

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti dle této smlouvy s limitem plnění, který nebude nižší než ……cena hodnoty díla = cena projektu………. Kč.

- Doklad o uzavření pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 5 dnů po uzavření pojištění.

- V případě vzniku škody, za kterou odpovídá zhotovitel, a v případě, že o to objednatel požádá, má zhotovitel povinnost vznik škodné události oznámit pojistiteli, se kterým má uzavřenu pojistnou smlouvu dle tohoto článku, a zároveň jej požádat o výplatu pojistného plnění ve prospěch objednatele, pokud škodu již neuhradil v celém rozsahu zhotovitel nebo třetí osoba. Pro tento případ strany výslovně sjednávají, že v případě pochybností o odpovědnosti zhotovitele za vzniklou škodu, se má za to, že zhotovitel odpovídá za vzniklou škodu, dokud nebude prokázán opak. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení.

# Odstoupení od smlouvy

  - Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v občanském zákoníku a ve smlouvě o dílo.

  - Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, bylo-li rozhodnuto, že se druhá smluvní zrušuje s likvidací nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

  - Objednatel může bez ohledu na výše uvedené od smlouvy odstoupit v případě, že:

- bylo-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;

- přistoupil-li zhotovitel k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;

- bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele;

- zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 30 dní;

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě;

- zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnil hlavního inženýra projektu;

- oznámil zhotoviteli svůj záměr odstoupit od smlouvy min. 15 dní předem.

  - Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené od smlouvy odstoupit v případě že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem pravomocně rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; nebo

- objednatel je i přes opakované písemné upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou splatných pohledávek zhotovitele, a tyto pohledávky objednatel neuhradil ani v dodatečné náhradní lhůtě 60 dnů od doručení písemného upozornění zhotovitele do sídla objednatele, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný.

  - V případě odstoupení od smlouvy jsou strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby zhotoviteli a vylučuje se odpovědnost objednatele za případné prodlení s úhradou těchto plateb, a to až do doby, kdy se smluvní strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy dohodnou na vypořádání vzájemných práv a povinností.

  - Veškeré následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného ve smlouvě o dílo nebo z důvodu uvedeného v ustanovení § 253 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“), se nedotýká práv objednatele z vadného plnění, poskytnuté záruky za jakost, práva na smluvní pokutu, náhradu újmy, zákazu postoupení, zastavení a započtení pohledávek bez souhlasu objednatele, vlastnických práv, práva na vzdání se záručních práv a dalších ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

# Smluvní pokuty

  - V případě prodlení zhotovitele s provedením příslušné části díla v kterémkoliv dílčím termínu provedení díla (milníku) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části díla bez DPH, se kterou je zhotovitel v prodlení, za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti nebo že dojde k užití údajů chráněných povinností mlčenlivosti, které odporuje této smlouvě, v důsledku jednání třetí osoby, za niž zhotovitel odpovídá, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

  - Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou. Smluvní strany se dohodly, že újma se nahrazuje i ve výši, jež převyšuje újmu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči.

  - V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

  - Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

  - V případě, kdy z důvodu neplnění povinností zhotovitele dojde na straně objednatele ke vzniku majetkové újmy, která vyplývá z jeho dalších smluvních vztahů uzavřených v souvislosti s předmětným dílem s třetími stranami, je zhotovitel povinen objednateli nahradit příslušné škody a vícenáklady.

  - Smluvní pokuta je splatná třetí den od okamžiku, kdy objednateli právo na smluvní pokutu vzniklo.

# Odpovědnost za škodu

  - Pokud při provádění nebo užívání zrekonstruované Stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované dokumentace, dojde vlivem vad dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného dokladu tuto škodu objednateli nahradit.

# Autorská práva, vlastnictví

  - Pokud dílo zhotovitele vykazuje znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění, tak tímto zhotovitel uděluje objednateli za cenu, která je již zahrnuta ve smluvní ceně, výhradní a převoditelnou licenci k výkonu práva dílo užít a měnit a rozmnožovat, a to neomezeně co do místa a množství s tím, že toto oprávnění začne platit ke dni předání a převzetí díla objednatelem. Objednatel je oprávněn dílo dle své potřeby a uvážení měnit a poskytnout rozmnoženiny díla třetím osobám.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní licenci na dobu (i) existence zrekonstruované Stavby, popř. (ii) na dobu trvání majetkových práv zhotovitele a autora, a to podle toho jaké doba nastane později.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným nositelem a oprávněným vykonavatelem všech práv k dílu vyhotovenému na základě této smlouvy o dílo, a to včetně všech majetkových práv, souvisejících znalostí a vědomostí k jejich využití a je oprávněn s těmito právy samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k všem právům vyplývajícím z autorského zákona, popř. z práv vyplývajících z duševního vlastnictví. Pokud část díla zhotovitel dodává subdodavatelsky, tak se zavazuje zajistit, aby objednatel nabyl výhradní licenci k předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že má vypořádána veškerá práva související s dílem ve vztahu k Ing. arch. Ivo Urbánkovi, a Ing. Mikuláši Ottovi, a tyt je oprávněn převést na objednatele. Zhotovitel odškodní a na vlastní náklady bude objednatele bránit (pokud jej k tomu zmocní) proti všem nárokům z porušení práv duševního vlastnictví, popř. k právům vyplývajícím z autorského zákona, k dílu, uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití díla objednatelem nebo jeho části a dále uhradí jakékoliv škody a/nebo náklady, včetně nákladů právního zastoupení. Pokud dílo bylo před vznesením nároku třetí osobou již objednatelem užíváno, v rozsahu daném touto smlouvou, zhotovitel je povinen na své náklady opatřit objednateli oprávnění k užití díla v takovém rozsahu, v jakém jej dle smlouvy měl nabýt a nenabyl.

  - Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení (specifikace) mohou být použity bez výslovného svolení zhotovitele pro potřeby objednatele.

  - Vlastníkem dokumentace vypracované zhotovitelem dle této smlouvy a výhradní licence k dílu je od počátku objednatel a zhotovitel na něj převede veškerá převoditelná práva. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku jeho předání objednateli.

  - Zhotovitel není oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě.

  - Pro případ odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že na základě udělené licence je objednatel oprávněn užít předmět licence samostatně a bez omezení, tzn. i neomezeně měnit projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele dle své potřeby a uvážení.

  - Smluvní strany si výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn i bez souhlasu zhotovitele poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. Podlicenci je objednatel oprávněn poskytnout zcela. Objednatel je oprávněn licenci postoupit třetí osobě i bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

  - Práva a povinnosti zhotovitele po udělení licence:

-	strpět zásah do práva užít předmět licence v rozsahu vyplývajícím z licenční smlouvy objednatelem,

-	poskytnutí veškerých podkladů a informací potřebných k výkonu licence objednateli,

-	poskytnout objednateli bez zbytečného odkladu součinnost k právní ochraně jeho licence, dojde-li k ohrožení nebo porušení objednatelovi licence.

  - Práva a povinnosti objednatele v rámci užití díla:

- objednatel není povinen licenci využít,

- objednatel je oprávněn po dobu existence Stavby dílo měnit dle svých potřeba a bez omezení,

- objednatel je oprávněn předmět licence užít ve zpracované či jinak změněné podobě.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že:

-	odpovídá objednateli za právní bezvadnost práv nabytých touto licenční smlouvou, tj. za to, že užitím předmětu licence podle této licenční smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv 3. osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky 3. osob byly vypořádány a objednateli v souvislosti s užitím předmětu licence nemohou vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči 3. osobám,

-	odpovídá objednateli za škodu v souvislosti s uplatněním práv 3. osob.

  - Smluvní strany se dohodly, že odměna zhotovitele za poskytnutou licenci je již v plném rozsahu zahrnuta v ceně za dílo podle této smlouvy.

# Zástupci stran

- Osoby, které jsou oprávněny jednat za objednatele a zhotovitele v technickoorganizačních otázkách spojených s plněním jednotlivých práv a povinností ze smlouvy, tj. jednat ve věcech technických jsou:

- za objednatele: Odbor investic a strukturálních fondů

## Odbor kanceláře architekta města

- za zhotovitele: ……………… doplnit jméno a funkci……….

- Jednáním ve věcech technických se rozumí především jednání ve věcech:

  - operativního technického řízení činností při realizaci díla,

  - kontroly plnění podmínek pro provedení plateb, tj. kontrola obsahu faktur, soupisu provedených prací a ostatních podkladů pro zaplacení provedených prací,

  - podepisování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části,

  - odsouhlasování dodavatelů,

  - aktualizace časového a finančním harmonogramu.

- Osoby, které jsou oprávněny jednat za objednatele a zhotovitele ve věcech smluvních jsou:

- za objednatele: Ing. Štěpán Pavlík, starosta

- za zhotovitele: ……………… doplnit jméno a funkci……….

- Jednáním ve věcech smluvních se rozumí především jednání ve věcech:

  - změn smlouvy formou dodatků,

  - odstoupení od smlouvy,

  - uplatňování smluvních pokut a náhrady škody,

  - udělovat příslušné plné moci a pověření.

# Závěrečná ustanovení

- Smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

| Příloha č. 1 | – | Podněty k dopracování od poroty architektonické soutěže |
| --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | – | Soutěžní návrh nazvaný „BÝVALÁ POŠTA, BUDOUCÍ ÚŘAD V TÁBOŘE“ |
| Příloha č. 3 | – | Studie proveditelnosti |
| Příloha č. 4 | – | Časový a finanční harmonogram |

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající se činností zhotovitele spojených s předmětem díla. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně Objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.

- Strany výslovně potvrzují, že podmínky této smlouvy jsou výsledkem svobodného jednání stran 
a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

- Práva a povinnosti touto smlouvou o dílo neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, příp. ostatními souvisejícími právními předpisy.

- Tato smlouva vyvolává jen ty právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona.

- Obsah práv a povinností smluvních stran ze smlouvy o dílo se vykládá v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání smlouvy o dílo. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání se použijí ostatní zákonná pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran.

- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou, a to za dodržení podmínek stanovených § 222 ZZVZ. Rovněž dluh zhotovitele vzniklý v souvislosti se smlouvou o dílo lze prominout pouze v písemné formě.

- Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ sjednávají výhradu změny dodavatele (zhotovitele), spočívající v možnosti zhotovitele v průběhu trvání této smlouvy po předchozím souhlasu objednatele v souladu s ust. § 1895 a násl. o. z. uzavřít dodatek k této smlouvě, který bude zároveň smlouvou o postoupení smlouvy mezi zhotovitelem, jako postupitelem na straně jedné, a třetí stranou, jako postupníkem na straně druhé, a jako celek postoupit práva a povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, a to za předpokladu, že postupník, nový zhotovitel, bude splňovat veškeré podmínky účasti v soutěži, na základě jejíhož výsledku je tato smlouva uzavřena, a podmínky dle této smlouvy. Smluvní strany tímto v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vymezují:

a) podmínky pro tuto vyhrazenou změnu zhotovitele:

  - zhotovitel je oprávněn požádat o změnu zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, přičemž tato žádost bude učiněna písemně a zaslána objednateli,

  - nový zhotovitel musí splňovat podmínky účasti v soutěži dle Soutěžních podmínek a je povinen objednateli předložit doklady nového zhotovitele požadované v čl. 4.3.1 Soutěžních podmínek tj. doklady předkládané zhotovitelem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, na základě kterého byla tato smlouva uzavřena,

  - pokud zhotovitele splní výše uvedené podmínky pro změnu zhotovitele tj. předloží žádost a doklady o splnění podmínek účasti nového zhotovitele, objednatel se zavazuje žádosti vyhovět a připravit návrh dodatku, který bude současně smlouvou o postoupení smlouvy mezi zhotovitelem, jako postupitelem na straně jedné, a třetí stranou, jako postupníkem na straně druhé, přičemž smluvní se zavazují tento dodatek uzavřít do 60 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele o změnu zhotovitele,

  - při uplatnění vyhrazené změny zhotovitele a uzavření dodatku dle výše uvedeného nesmí být změněny ostatní smluvní podmínky, práva a povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy budou postoupeny novému zhotoviteli (postupníkovi) jako celek,

  - nový zhotovitel (postupník) bude vázán podmínkami soutěže, podaným soutěžním návrhem, podmínkami sjednanými v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a touto smlouvou ve stejném rozsahu jako původní zhotovitel (postupitel),

b) způsob určení nového dodavatele

  - smluvní strany se dohodly, že novým dodavatelem může být pouze společnost Il’ová Urbánek architekti, s. r. o, IČO: 23325089, která byla založena po vyhlášení výsledku soutěže za účelem realizace následné zakázky a v níž je zhotovitel jednatelem a společníkem, čímž bude zajištěna návaznost na soutěžní návrh zhotovitele.

- Smluvní strany podpisem této dohody v souladu s ust. § 630 odst. 1 o. z. sjednávají, že veškerá práva vyplývající ze Smlouvy o dílo se promlčují ve lhůtě 10 let.

- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

- Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že město zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938, Tábor).

- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností města svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

- Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl města vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

- Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

- Níže uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

- Schváleno Radou města Tábor dne ………. usnesením číslo ……………

| za objednatele |  | za zhotovitele |
| --- | --- | --- |
| …………..……………... Město Tábor Ing. Štěpán Pavlík, starosta |  | …………..…………….. Ing. arch. Lenka Il’ová |