Smlouva č. CTU/2025_0079

o zajištění servisní podpory a rozvoje portálu pro vizualizaci telekomunikačních služeb na 36 měsíců

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

mezi těmito smluvními stranami:

- Česká republika – Český telekomunikační úřad

Se sídlem: 			Sokolovská 58/219, Praha 9 – Vysočany

Adresa pro doručování: 	poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

ID datové schránky:		a9qaats

Bankovní spojení: 		Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 			725001/0710

IČO: 				701 06 975

DIČ: 				CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)

Jejímž jménem jedná: 	Ing. Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- (…)

Se sídlem:			(…)

Zastoupená:			(…)

ID datové schránky:		(…)

Bankovní spojení:		(…)

Číslo účtu:			(…)

IČO:				(…)

DIČ:				(…)

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném (…), oddíl (…), vložka (…)

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé,

společně označované také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“,

na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění servisní podpory a rozvoje portálu pro vizualizaci telekomunikačních služeb na 36 měsíců“ (dále jen „zadávací řízení“).

Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je zajistit realizaci veřejné zakázky s názvem „Zajištění servisní podpory a rozvoje portálu pro vizualizaci telekomunikačních služeb na 36 měsíců“ pomocí stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních podmínek a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě dojde k poskytnutí služeb servisní podpory, údržby a rozvoje portálu pro vizualizaci telekomunikačních služeb (dále též „plnění“), to vše v návaznosti na výsledek zadávacího řízení.

- Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek poskytovatele zajistit za podmínek stanovených touto smlouvou:

### servisní podporu a údržbu vizualizačního portálu (dále jen „VPortal“) po dobu 36 měsíců,

### rozvoj VPortalu,

### a to v rozsahu a za podmínek podle této smlouvy. Na straně druhé je předmětem této smlouvy závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté či poskytované plnění uhradit poskytovateli sjednanou cenu v rozsahu a za podmínek podle této smlouvy.

- Objednatel disponuje úplnými zdrojovými kódy a instalačními soubory VPortalu včetně struktur databází. Veškeré úpravy a rozvoj VPortalu budou poskytovatelem implementovány do současného řešení.

- Objednatel se zavazuje předat poskytovateli zdrojové kódy a provozní dokumentaci k systému do 3 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy.

Specifikace provozní údržby VPortalu

- Zajištění servisní podpory a údržby VPortalu dle čl. 1 odst. 2 písm. a) této smlouvy (dále jen „provozní údržba”) znamená řešení a odstraňování provozních problémů a havárií tak, aby nebyl v žádném okamžiku ohrožen provoz VPortalu. Provozní údržba sestává z činností, které je nutno zajišťovat po celou dobu trvání smlouvy a které budou hrazeny paušálními platbami.

- Provozní údržba zahrnuje:

  - údržbu VPortalu dle dohodnutých SLA parametrů, údržbu databáze a její optimalizaci v součinnosti s objednatelem, správu komponent systému, součinnost při reinstalaci, aplikaci patchů, vyhodnocení logů a implementaci nových verzí,

  - odstraňování záručních a pozáručních vad VPortalu s garancí dohodnutých SLA parametrů; SLA parametry se nevztahují na vady programového vybavení třetích stran, které nejsou součástí dodávky poskytovatele,

  - analýzu a řešení hlášených vad, udržování aplikačního programového vybavení nutného pro běh VPortalu,

  - přijímání, validace, řešení a uzavírání (případně zamítání) vad,

  - zajištění tzv. HelpDesk pomocí nástroje ……. v režimu 24x7x365 (on-line nástroj zaznamenávající požadavky včetně času jejich plnění),

  - zajištění podpory (Hotline) na telefonním čísle ……. a e-mailové adrese ……. v pracovních dnech v době 9:00–17:00 hod.; telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou,

  - řešení požadavků na uživatelskou podporu (viz příloha č. 1 této smlouvy),

  - součinnost při vyhodnocování a zpracování logů o běhu VPortalu,

  - údržbu databází VPortalu po obsahové stránce (aktualizace struktur a tabulek),

  - součinnost při nasazování opravných verzí/patchů, reinstalaci a implementaci nových verzí VPortalu,

  - identifikaci požadavku, kterou se rozumí analýza příčin problému nahlášeného objednatelem,

  - kategorizaci požadavku, v návaznosti na identifikaci požadavku, kterou se rozumí stanovení, zda jde o:

- vadu,

- chybu z testování,

- provozní údržbu,

- jinou činnost dle požadavků objednatele,

  - odhad pracnosti požadavku v ČLD,

  - zajištění podpůrných a souvisejících činností s plněním veřejné zakázky (zejména komunikace s objednatelem, účast na schůzkách, školení, konzultace apod.),

  - zajištění provozu podkladových map na VPortalu, aktualizace vektorových vrstev adresních míst, čtvercových sítí, polygonových vrstev podél dálničních koridorů a rychlostních koridorů železnic, bodové vrstvy pro validaci polohy měření a vrstev administrativních celků ČR,

  - správa a údržba existujících transformačních ETL procesů aplikací FME používaných VPortalem a dále správa a údržba všech transformačních ETL procesů aplikací FME, které vzniknou na základě této smlouvy,

  - spolupráci s objednatelem ve všech oblastech, která musí být prováděna na základě zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále také jen „ZoKB“), a prováděcí vyhlášky (pozn.: bude upřesněno před podpisem smlouvy) dále také jen „VoKB“). Podrobná specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy (Specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti),

  - pravidelnou aktualizaci uživatelské příručky a provozní dokumentace zpracované v souladu s požadavky podle vyhlášky č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, zohledňující vývoj VPortalu; tyto výstupy budou provedené v českém jazyce,

  - zpracování čtvrtletních reportů o rozsahu práce (výkaz práce servisní podpory), např. o zpracovaných požadavcích, dostupnosti VPortalu, bezpečnostních incidentech,

  - zajištění podpůrných a souvisejících činností s plněním veřejné zakázky (zejména komunikace s objednatelem, účast na schůzkách, konzultace apod.).

Pravidla a způsob poskytování podpory v případě vad VPortalu

  - Poskytováním podpory v případě vad se rozumí činnosti provozní údržby dle čl. 2 odst. 2 písm. b) až g) této smlouvy.

  - Primárním komunikačním kanálem pro hlášení vad zjištěných při provozu VPortalu je HelpDesk.

  - Sekundární komunikační kanály v podobě stanovené e-mailové adresy či stanoveného telefonního čísla lze pro hlášení vad využít toliko v případech nedostupnosti primárního komunikačního kanálu.

  - SLA lhůty začínají plynout od okamžiku ohlášení vady. Je-li vada ohlášena prostřednictvím některého ze sekundárních komunikačních kanálů v souladu s odst. 3 tohoto článku smlouvy, za následné zanesení ohlášené vady do HelpDesk odpovídá poskytovatel.

  - Klasifikace vad a lhůty pro jejich odstranění jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace plnění servisní podpory a údržby).

  - Do SLA lhůty na odstranění vady se nezapočítává čas potřebný na zajištění součinnosti objednatele, případně třetích stran, ani čas na odstranění chyb v datech primárních zdrojů.

  - V případě, že je vada ohlášena mimo pracovní den a pracovní hodiny, uvedené lhůty na zahájení prací na odstranění vady začnou běžet od 9:00 hodin následujícího pracovního dne.

  - Poskytování podpory se nevztahuje na vady způsobené:

- konfigurací zařízení objednatele, která je v rozporu s požadavky uvedenými v platné dokumentaci k aktuální verzi VPortalu na provozním prostředí objednatele,

- zavirováním nezaviněným poskytovatelem,

- užíváním VPortalu v rozporu s pokyny uvedenými v platné dokumentaci k aktuální verzi VPortalu na provozním prostředí objednatele a/nebo v souvislosti s ustanoveními této smlouvy,

- komponentami VPortalu, které nejsou v odpovědnosti poskytovatele,

- chybou dat primárních zdrojů, pokud se nejedná o chyby, které jsou předmětem vstupní kontroly dat,

- nefunkčností nebo omezenou funkčností technického vybavení (hardware, virtualizační platforma apod.), které není v odpovědnosti poskytovatele,

- činnostmi, které jsou v odpovědnosti objednatele (zálohování provozního prostředí, činnosti v oblasti bezpečnosti, implementace komponent v odpovědnosti objednatele apod.).

  - Poskytovatel garantuje objednateli poskytnutí potřebné součinnosti při odstraňování vad způsobených okolnostmi uvedenými v odstavci 8 tohoto článku, a to na základě zvláštní objednávky. Poskytovatel se zavazuje, že cena za ČLD potřebné součinnosti nepřesáhne cenu za ČLD stanovenou v čl. 11 odst. 1 písm. b) této smlouvy.

  - V případě vady identifikuje kategorii závažnosti (A, B, C) zásadně objednatel dle svého odhadu. Poskytovatel buď tuto kategorii potvrdí, nebo provede překvalifikaci tak, aby kategorie odpovídala zařazení dle přílohy č. 1 této smlouvy (Specifikace plnění servisní podpory a údržby). V případě nesouhlasu objednatele s překvalifikací rozhodne osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních.

  - V případě, kdy nebude možno opakovatelným postupem nebo doloženou dokumentací docílit navození vady, může poskytovatel tuto vadu odložit a vrátit objednateli a k jejímu řešení se vrátit znovu až v okamžiku, kdy bude možno vadu spolehlivě navodit. Toto se netýká vad kategorie „A“.

  - Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od převedení vady do stavu „Vyřešeno“ sdělit své stanovisko souhlasu či nesouhlasu s řešením poskytovateli prostřednictvím HelpDesk. V případě, že objednatel toto stanovisko v dané lhůtě nesdělí, bude požadavek uzavřen a automaticky považován za vyřešený.

Pravidla a způsob poskytování podpory mapových podkladů a ETL procesů

  - Poskytováním podpory mapových podkladů a ETL procesů se rozumí činnosti provozní údržby dle čl. 2 odst. 2 písm. o) a p) této smlouvy.

  - Při poskytování podpory mapových podkladů a ETL procesů poskytovatel zajistí:

## provoz podkladových map v rámci webového mapového serveru VPortalu,

## čtvrtletní aktualizaci vektorové vrstvy adresních míst ČR a taktéž čtvrtletní aktualizaci všech návazných tabulek administrativního členění ČR používaných VPortalem,

## dle potřeb objednatele aktualizaci mapové vrstvy čtvercové sítě ve vektorovém formátu a souřadnicovém systému Spherical Mercator (EPSG:3857) s délkou strany 75 metrů (přibližně 50 metrů na zemském povrchu) a její údržbu v rámci VPortalu,

## roční aktualizaci vektorových polygonových vrstev kolem dálniční sítě ČR a kolem vysokorychlostních koridorů železnic ČR a jejich údržbu v rámci VPortalu; ve stejné době pak poskytovatel také zajistí aktualizaci bodové validační vektorové vrstvy, sloužící ke korekci polohy prováděného měření za jízdy,

## údržbu všech existujících ETL procesů vytvořených aplikacemi FME a spouštěných pomocí aplikace FME, včetně všech transformačních ETL procesů aplikací FME, které vzniknou na základě této smlouvy; údržbou ETL procesů se rozumí optimalizace procesů, úprava dle platných databázových struktur VPortalu, provedení potřebných úprav vyplývajících ze změny právních předpisů a další změny zajišťující funkčnost procesů v rámci nových verzí řešení FME.

Specifikace rozvoje VPortalu

- Rozvojem VPortalu dle čl. 1 odst. 2 písm. b) této smlouvy se rozumí zejména zapracování potřebných změn vyplývajících ze změny právních předpisů, přizpůsobování VPortalu obecnému vývoji v informačních systémech veřejné správy a další rozvoj s cílem jeho dalšího rozšiřování o nové moduly, funkcionality a zkvalitňování za účelem poskytování lepších služeb a funkcí pro interní i externí uživatele.

- Rozvoj VPortalu prakticky zahrnuje zejména analýzu, návrh, vývoj, testování, implementaci a součinnost při implementaci veškerého aplikačního programového vybavení a integraci jednotlivých komponent do komplexního funkčního řešení.

- Rozvoj VPortalu bude na základě této smlouvy probíhat dle požadavků objednatele a v rozsahu objednatelem stanoveném postupem dle odstavce 4 a násl. tohoto článku smlouvy, kdy požadované činnosti mohou zahrnovat zejména rozsáhlejší, jak předem plánované, tak aktuálně vzniklé, požadavky na úpravy VPortalu, které vyžadují zpracování podrobné analýzy, designu, testování a implementaci. Objednatel je oprávněn požadovat realizaci činností v celkovém rozsahu 1000 ČLD s tím, že objednatel předpokládá rovnoměrné čerpání po dobu účinnosti této smlouvy.

- Jednotlivé požadavky rozvoje VPortalu dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy zadává objednatel výhradně prostřednictvím HelpDesk. Na základě zaevidovaného požadavku poskytovatel provede odhad pracnosti, přesáhne-li odhad pracnosti 50 ČLD, je poskytovatel povinen odhad pracnosti podrobně rozepsat a jednotlivé položky rozpisu (včetně souvisejícího počtu ČLD) kvalifikovaně zdůvodnit. Poskytovatel je povinen odhad pracnosti zpřístupnit objednateli.

- Každý změnový požadavek je poskytovatelem zpracován do změnového listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této smlouvy (Změnový list). Smluvní strany mohou o specifikaci změnového požadavku objednatele dále jednat a poskytovatel je povinen obsah výsledku jednání reflektovat ve změnovém listu.

- O realizaci činností specifikovaných ve změnovém listu rozhoduje objednatel v souladu se svými vnitřními předpisy. V případě souhlasu objednatele jsou tyto činnosti následně realizovány poskytovatelem na základě objednatelem podepsaného změnového listu. V tomto případě má změnový list funkci jako dílčí objednávka.

- Poskytovatel se zavazuje provést rozvoj VPortalu v rámci stávajícího grafického uživatelského rozhraní (GUI) a při zachování komponent VPortalu.

Místo plnění

Místem plnění je především sídlo objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

Termín a doba plnění

  - Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy, zároveň však nejdříve od 1. 1. 2026.

  - Poskytovatel se zavazuje plnění dle této smlouvy poskytovat v termínech v ní stanovených, jsou-li v ní specifikovány, nebo v termínech specifikovaných v objednatelem podepsaných změnových listech.

  - Poskytování plnění v podobě provozní údržby VPortalu dle čl. 2 této smlouvy bude zahájeno nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, zároveň však nejdříve od 1. 1. 2026, a potrvá po dobu 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, zároveň však nejdříve od 1. 1. 2026.

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění v podobě rozvoje VPortalu dle čl. 5 této smlouvy po dobu účinnosti této smlouvy řádně nejpozději do termínů stanovených v objednatelem podepsaných změnových listech.

Předání, převzetí, implementace a testování

  - Plnění dle čl. 5 této smlouvy bude poskytovatel objednateli poskytovat v termínech ve smyslu čl. 7 odst. 2 této smlouvy, jsou-li v ní specifikovány, nebo v termínech specifikovaných v objednatelem podepsaných změnových listech. Ve stanovených termínech musí být plnění poskytovatele řádně akceptováno ve smyslu odst. 7 tohoto článku smlouvy.

  - Poskytovatel se zavazuje nejméně 2 pracovní dny předem písemně uvědomit kontaktní osobu objednatele uvedenou v čl. 15 odst. 1 písm. a) této smlouvy o předpokládaném termínu předání, instalace či implementace plnění nebo jeho části.

  - O poskytnutí plnění (jeho části), jeho převzetí, potažmo implementaci do testovacího prostředí (je-li plnění určeno k implementaci), bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.

  - Plnění určená k implementaci budou prvotně implementována do testovacího prostředí. Cílem testování, probíhajícího v rámci testovacího prostředí, je poskytnout poskytovateli i objednateli prostor pro identifikaci možných vad a jejich opravu, a to před implementací plnění do produkčního prostředí. Poskytovatel zaznamená výsledek testování do HelpDesku.

  - Objednatel zkontroluje na testovacím prostředí výsledek testování. Ukončení testovacího provozu schválením objednatele přes HelpDesk je předpokladem pro implementaci na produkční prostředí, která je počátkem akceptačního řízení. V rámci akceptačního řízení bude sledováno, zda plnění nevykazuje vady v rámci běžného provozu.

  - Akceptační řízení pro plnění dle čl. 5 této smlouvy trvá po dobu 10 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak (ve smyslu zkrácení) anebo neodůvodňují-li prodloužení akceptačního řízení vady na plnění. V rámci akceptačního řízení objednatel posuzuje, zda plnění nevykazuje vady v rámci běžného provozu. Výsledkem akceptačního řízení může být:

a)	„Akceptováno“ (tj. při kontrole kvality nebyly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění), a to buď „bez výhrad“ (tj. při kontrole kvality nebyly shledány žádné vady či nedostatky), anebo „s výhradou“ (tj. při kontrole kvality byly shledány vady či nedostatky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání převzetí (užití) plnění; objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění. Termín k odstranění vad a nedostatků nemá vliv na povinnost poskytovatele dodat řádné plnění nejpozději do termínu ve smyslu čl. 7 této smlouvy. Odstranění zjištěných vad a nedostatků bude v akceptačním řízení dále ověřeno a výsledek bude zaznamenán formou dodatku k akceptačnímu protokolu.

b)	„Neakceptováno“ (tj. při kontrole kvality byly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění); objednatel všechny nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění. Termín k odstranění vad a nedostatků nemá vliv na povinnost poskytovatele dodat řádné plnění nejpozději do termínu ve smyslu čl. 7 této smlouvy. Odstranění zjištěných vad a nedostatků bude v akceptačním řízení dále ověřeno a výsledek bude zaznamenán formou dodatku k akceptačnímu protokolu.

  - Plnění musí být akceptováno nejpozději 15 pracovních dnů ode dne implementace na produkční prostředí. Akceptační řízení je ukončeno podpisem akceptačního protokolu oběma smluvními stranami, nebyly-li v rámci akceptačního řízení shledány vady, jinak podpisem dodatku k akceptačnímu protokolu, z nějž bude vyplývat, že vady zjištěné v rámci akceptačního řízení byly odstraněny. Součástí akceptačního protokolu nebo dodatku k akceptačnímu protokolu bude vyčíslení smluvní pokuty poskytovatele ve smyslu čl. 17 odst. 3 této smlouvy, byl-li poskytovatel v prodlení s plněním.

  - Vady plnění zjištěné po akceptaci předmětu plnění musí objednatel uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a poskytovatel je povinen je odstranit neprodleně.

  - Plnění nebo jeho části budou předány poskytovatelem objednateli v elektronické podobě na technickém nosiči dat, nebude-li domluveno jinak. Jeho součástí budou výstupy potřebné pro další rozvoj a údržbu VPortalu. Jedná se zejména o uživatelskou příručku a provozní dokumentaci zpracovanou v souladu s požadavky podle vyhlášky č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy. Tyto výstupy budou provedené v českém jazyce. Dokumentace k softwarovým nástrojům a komponentám, které jsou součástí VPortalu a jsou vyvíjeny třetími stranami (např. FME, PostgreSQL, Geoserver), nemusí být do českého jazyka překládány a mohou být předány v anglickém jazyce.

Práva a povinnosti smluvních stran

## Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění této smlouvy včetně změn kontaktních osob.

## Objednatel se v rámci zajištění provozu VPortalu zavazuje zajistit:

- funkčnost technického vybavení pro provoz VPortalu,

- identické technické parametry a provozní podmínky testovacího 
a provozního prostředí VPortalu,

- organizační a technická opatření dle požadavků ZoKB a VoKB, vše ve znění pozdějších předpisů,

- provoz operačního systému a čisté instalace pro všechny komponenty VPortalu,

- zálohovací procedury, umožňující v případě potřeby obnovit ze záložních médií plnohodnotný provoz VPortalu,

- vzdálený přístup dohledovým nástrojům a oprávněným zaměstnancům poskytovatele do provozního a testovacího prostředí VPortalu, nezbytný pro poskytování služeb podle této smlouvy; přístup oprávněným zaměstnancům poskytovatele bude poskytnut jen konkrétním osobám určeným poskytovatelem, které budou v pracovněprávním poměru s poskytovatelem, poskytovatel bude prokazatelným způsobem informovat objednatele o jménech a pracovních pozicích těchto osob; poskytovatel odpovídá za to, že jím určené osoby neposkytnou svůj přístup do VPortalu jiným osobám (včetně ostatních zaměstnanců poskytovatele); poskytovatel je povinen neprodleně informovat objednatele, pokud dojde k podezření o odcizení, či zneužití přístupových oprávnění, případně informovat objednatele o ukončení pracovního poměru s osobami, kterým byl poskytnut přístup do VPortalu,

- nezbytnou součinnost poskytovateli a rovněž dodavateli/provozovateli systémů spolupracujících nebo předávajících si data s VPortalem.

## V případech, kdy poskytovatel pro plnění dle této smlouvy bude potřebovat ověřit funkčnost řešení na provozních datech objednatele, objednatel pro potřeby testování souhlasí s přenosem provozních dat na testovací prostředí VPortalu po vzájemné dohodě, která bude podléhat schválení osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních. Data však mohou být v systémech poskytovatele použita až po jejich anonymizaci.

## Objednatel souhlasí, aby hovory v rámci služby Hotline mohly být za účelem zkvalitnění služeb zachyceny na záznamové medium. O této skutečnosti je povinen volajícího zaměstnance objednatele zástupce poskytovatele včas poučit.

## Poskytovatel se v rámci plnění předmětu této smlouvy zavazuje:

## poskytnout objednateli, popřípadě jím určené třetí osobě, v období trvání této smlouvy a až tři měsíce po ukončení této smlouvy, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, nebude-li stanoveno jinak, nezbytnou technickou součinnost při převádění činností podle této smlouvy či jejich příslušné části na objednatele nebo jím určenou třetí osobu tak, aby objednateli nevznikla škoda; technická součinnost zahrnuje i případnou pomoc týkající se zdrojového kódu a dokumentace; poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem ve výzvě; maximální rozsah součinnosti je stanoven na 30 ČLD,

## informovat objednatele o plánovaných úpravách a změnách VPortalu, jejichž povaha může mít vliv na bezpečnost a stabilitu systému, či integritu dat, např. provedení významných aktualizací dílčích komponent VPortalu, a to elektronicky e-mailem zaslaným minimálně 48 hodin předem; kontaktní osobou pro tato hlášení jsou všechny kontaktní osoby ve věcech technických na straně objednatele podle čl. 15 odst. 1 písm. b) této smlouvy,

## využívat toliko osoby, které v rámci nabídky identifikoval jako členy realizačního týmu zastávající jednotlivé objednatelem požadované pozice s tím, že případnou změnu je oprávněn učinit až po písemném oznámení kontaktní osobě objednatele dle čl. 15 odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to jen za takovou osobu, u které poskytovatel doloží splnění původně stanovených požadavků na danou pozici v realizačním týmu,

## informovat objednatele o významné změně ovládání poskytovatele (ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (např. případy, kdy dojde k významné změně kontroly nad poskytovatelem, přičemž kontrolou se zde rozumí vliv, ovládání či řízení či ekvivalentní postavení) nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popř. změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívanými poskytovatelem k plnění dle této smlouvy,

## po celou dobu trvání této smlouvy zajistit:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak předpisů pracovněprávních, předpisů v oblasti zaměstnanosti, a dále oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění této smlouvy,

- dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým případným poddodavatelům.

## Plnění uvedených povinností zajistí poskytovatel i u svých případných poddodavatelů.

- Poskytovatel negarantuje zajištění plnění podle této smlouvy v případě, že v průběhu trvání této smlouvy bude VPortal bez vědomí a souhlasu upravován či rozvíjen objednatelem nebo jím pověřenou třetí osobou.

Práva k duševnímu vlastnictví

  - Vznikne-li při plnění předmětu této smlouvy plnění ve formě autorského díla, poskytovatel okamžikem úhrady ceny dotčeného díla postupuje objednateli v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), věty třetí, právo výkonu majetkových autorských práv k tomuto autorskému dílu, které poskytovatel vytvořil ke splnění svých závazků z této smlouvy. Objednatel bude vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k takovým autorským dílům.

  - V rozsahu, ve kterém nemohou být majetková autorská práva k dílu převedena objednateli v souladu s odstavcem 1 tohoto článku smlouvy, poskytuje okamžikem úhrady ceny plnění poskytovatel objednateli územně a časově neomezenou licenci, výhradní a neodvolatelnou licenci v neomezeném množstevním rozsahu, a to ke všem způsobům užití díla. Objednatel má právo zcela nebo zčásti poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn vykonávat všechna práva k dílu, včetně, bez omezení, práva upravit, zpracovat či jinak změnit dílo, či jej spojit s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného (to vše i prostřednictvím třetí osoby), jakožto i právo uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem. Objednatel není povinen licenci využít, přičemž nevyužíváním licence nemohou být nijak dotčeny jeho oprávněné zájmy.

  - Pro případ, že by se na straně poskytovatele jednalo o vytvoření zaměstnaneckého díla ve smyslu § 58 autorského zákona, prohlašuje poskytovatel, že je v plném rozsahu oprávněn individuálními autory vykonávat veškerá majetková autorská práva k dílu včetně oprávnění dílo postoupit na objednatele i třetí strany, resp. že je oprávněn udělit objednateli všechna práva v rozsahu předvídaném v tomto článku smlouvy.

  - Poskytovatel se zavazuje předat objednateli 1x za kalendářní pololetí veškeré úplné a aktuální zdrojové kódy (v editovatelném formátu) použité a/nebo vzniklé při vytvoření díla. Společně se zdrojovými kódy je poskytovatel povinen předat objednateli veškerou příslušnou dokumentaci ke zdrojovým kódům, přípravné a koncepční materiály a všechnu související dokumentaci, nebyly-li již objednateli předány v souladu s čl. 8 odst. 9 této smlouvy. Dále se poskytovatel zavazuje v návaznosti na počátek poskytování plnění v podobě provozní údržby VPortalu dle čl. 2 této smlouvy předávat objednateli 1x za kalendářní čtvrtletí výkaz práce, obsahující evidenci všech provedených úkonů, které byly na základě této smlouvy za uplynulé kalendářní čtvrtletí provedeny.

  - V případě, že poskytovatel použije při plnění závazků podle této smlouvy jakékoliv open source, free, otevřené, svobodné, veřejné či jiné neproprietární materiály (dále jen „open source“), je povinen zajistit, aby dílo nebylo podřízeno omezujícím open source licenčním podmínkám. Dále se poskytovatel zavazuje zajistit, aby v důsledku použití open source materiálů nebyly porušeny licenční podmínky třetích stran. V případě, že poskytovatel povinnosti podle tohoto odstavce nedodrží, je povinen objednatele chránit a plně odškodnit proti všem nárokům třetích stran.

  - Práva a povinnosti podle tohoto článku zůstávají skončením tohoto smluvního vztahu nedotčena.

  - Ustanovení tohoto článku (s výjimkou odstavce 6 tohoto článku smlouvy) se nevztahují např. k řešení FME, Geoserver, příp. vzdáleným databázím, které mají vazbu na plnění, nejsou však předmětem vlastního díla.

  - Ustanovení tohoto článku (s výjimkou odstavce 6 tohoto článku smlouvy) se nevztahují ani na další běžně komerčně dostupné nástroje, knihovny, externí mapy a data (dále jen „komerční nástroje“), které mohou být použity pro vytvoření díla, pokud tyto komerční nástroje nebo jejich adekvátní obdoby bude v budoucnu možné znovu využít i třetími osobami. V těchto případech je poskytovatel povinen v dokumentaci díla všechny takové použité komerční nástroje podrobně specifikovat a objednateli zajistit okamžikem úhrady ceny díla územně, časově a množstevně neomezenou nevýhradní licenci k jejich užití za účelem využívání vytvořeného díla.

Cena a platební podmínky

## Cena za celkový rozsah plnění podle této smlouvy činí ……. Kč bez DPH, DPH ve výši … % činí ……. Kč, cena včetně DPH činí ……. Kč, z toho:

## cena za provozní údržbu VPortalu podle čl. 2 této smlouvy za 36 měsíců činí ……. Kč bez DPH, DPH ve výši … % činí ……. Kč, cena včetně DPH činí ……. Kč,

## cena za rozvoj VPortalu dle požadavků objednatele po dobu účinnosti této smlouvy podle čl. 5 odst. 3 této smlouvy v rozsahu 1000 ČLD za 36 měsíců činí ……. Kč bez DPH, DPH ve výši … % činí ……. Kč, cena včetně DPH činí ……. Kč, z toho cena za 1 ČLD činí ……. Kč bez DPH.

## Celková cena za plnění dle odstavce 1 písm. a) tohoto článku smlouvy je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem plnění a lze ji měnit pouze při změně sazby DPH. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li poskytovatel plátcem DPH.

## Celková cena za plnění dle odstavce 1 písm. b) tohoto článku smlouvy je stanovena jako maximální a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem plnění a lze ji měnit při změně sazby DPH. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li poskytovatel plátcem DPH. Skutečně uhrazená cena za plnění podle čl. 5 odst. 3 této smlouvy však může být s ohledem na odstavec 7 tohoto článku smlouvy nižší než celková cena za toto plnění specifikovaná v odstavci 1 písm. b) tohoto článku smlouvy.

## Celková cena za plnění dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy nezahrnuje toliko opci na plnění dle čl. 9 odst. 5 písm. a) této smlouvy. Cena za 1 ČLD tohoto plnění nesmí přesáhnout cenu 1 ČLD stanovenou v odstavci 1 písm. b) tohoto článku smlouvy. Co do úhrady tohoto plnění se bude přiměřeně postupovat podle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

## Podkladem pro úhradu cen za plnění podle odstavce 1 písm. a) a b) tohoto článku smlouvy bude daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“) zaslaná do datové schránky objednatele (a9qaats) se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu předepsané příslušnými právními předpisy (zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku) a číslo této smlouvy.

## Cena za plnění podle odstavce 1 písm. b) tohoto článku smlouvy bude hrazena čtvrtletně vždy za ta plnění, která byla v rámci daného kalendářního čtvrtletí řádně akceptována, a to v poměrné částce odpovídající skutečně využitému počtu ČLD v rámci těchto plnění, tj. v částce odpovídající násobku počtu skutečně využitých ČLD a ceny za 1 ČLD stanovené v odstavci 1 písm. b) tohoto článku smlouvy. Cena bude hrazena na základě faktur, které je poskytovatel oprávněn vystavit na základě objednatelem potvrzeného akceptačního protokolu včetně případného dodatku k akceptačnímu protokolu (viz čl. 8 odst. 7 této smlouvy), jehož kopie bude tvořit nedílnou součást faktury. Ve vztahu ke splatnosti faktur a jejich náležitostem se bude postupovat podle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Objednatel je oprávněn nevyužít celý rozsah 1000 ČLD, neboť rozvoj VPortalu bude prováděn podle skutečných potřeb objednatele, a to na základě individuálních požadavků.

## Cena za předmět plnění dle odstavce 1 písm. a) tohoto článku smlouvy bude hrazena čtvrtletně vždy v poměrné částce odpovídající kalendářnímu čtvrtletí, tj v částce ……… Kč bez DPH, a to na základě faktur vystavených poskytovatelem k poslednímu dni vykazovaného období, ve kterém byly služby údržby poskytnuty. Ve vztahu ke splatnosti faktur a jejich náležitostem se bude postupovat podle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.

## Poskytovatel je povinen vystavovat faktury za plnění dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy jako samostatné faktury.

## V případě faktury doručené objednateli mezi 10. prosincem a 10. lednem je taková faktura splatná nejdříve následujícího 10. února.

## V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či bude obsahovat chyby v psaní či počtech, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu poskytovateli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet od vystavení opravené či doplněné faktury.

## Platba bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Platební povinnosti objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

- Cena za poskytování služeb provozní údržby dle odstavce 1 písm. a) tohoto článku smlouvy bude upravena vždy k 1. květnu dle oficiálního indexu inflace, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem během ledna za předchozí rok, avšak pouze v případě, že meziroční míra inflace bude vyšší než 2 %. Taková změna smlouvy bude formálně zachycena formou dodatku smlouvy dle čl. 18 odst. 4 smlouvy.

Vyšší moc a okolnosti vylučující odpovědnost

- Smluvní strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem okolností vylučujících odpovědnost v případech tzv. vyšší moci.

- Výraz vyšší moc znamená a zahrnuje zejména: přírodní katastrofu, požár, záplavy, zemětřesení a dále povstání, stávky, epidemie, pracovní boje jakéhokoliv druhu nebo terorismus, které mají přímou souvislost a brání plnění povinností ze smlouvy a plnění povinností nelze zajistit jinak nebo je nahradit, nehody, pád letadla včetně nehod, kterým se nedalo vyhnout v souvislosti s plněním této smlouvy včetně přijetí zákona nebo mimořádného rozhodnutí přísl. úřadu v souvislosti se zásahem vyšší moci, pokud příčiny a události mají vliv na plnění povinností stran ze smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nelze zajistit jinak.

- Vyskytne-li se působení překážky v důsledku vyšší moci, s níž jsou spojeny účinky vylučující odpovědnost, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu trvání takové překážky. Smluvní strana, která je postižena takovou překážkou, je však povinna okamžitě, písemně, uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti, o začátku trvání této překážky a předpokládané době jejího trvání.

Salvátorské ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání ukáže být neplatným nebo se neplatným stane, že tato skutečnost neovlivní platnost smlouvy jako celku. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

Povinnost mlčenlivosti, důvěrnost informací a ochrana osobních údajů

- Objednatel a poskytovatel se zavazují, že obchodní, technické, jakož i netechnické informace, které mají nebo by mohly mít potenciální hodnotu, a které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění svých závazků podle podmínek této smlouvy. Za důvěrnou informaci se pokládá vždy taková informace, která je takto kteroukoliv smluvní stranou kdykoliv označena. To však neplatí v případě, že by se stala tato informace, k níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti či k povinnosti zachovat důvěrnost informace, podle tohoto ustanovení smlouvy, obecně známou či dostupnou. To se nevztahuje na výstupy z plnění podle této smlouvy.

- Poskytovatel se výslovně zavazuje, že informace získané v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nezneužije k jinému účelu než výlučně k plnění této smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne bez souhlasu objednatele žádné informace třetím stranám ohledně plnění této smlouvy, včetně informací o konfiguraci a zapojení VPortalu, které mohl poskytovatel zjistit při implementaci, a konfiguraci, nebo jiných prvků, které nejsou součástí plnění této smlouvy. Zároveň se poskytovatel zavazuje, že bude uchovávat citlivé informace ohledně plnění této smlouvy, jako jsou logy, konfigurace a topologie jen po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro řádné a efektivní plnění této smlouvy. Veškeré takové informace je také poskytovatel povinen chránit proti odcizení či zneužití.

- Poskytovatel je povinen v rozsahu plnění této smlouvy naplnit všechny kybernetické požadavky a dodržovat tyto po celou dobu trvání smlouvy (pakliže příloha č. 3 smlouvy nestanoví jinou dobu dodržování kybernetického požadavku).

- Poskytovatel se současně zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy v souladu se ZoKB, VoKB a přílohou č. 3 smlouvy a s opatřeními, která na jeho základě přijmou k tomu oprávněné orgány veřejné moci, a to včetně opatření, která mají pouze doporučující charakter.

- Poskytovatel je povinen v rozsahu plnění této smlouvy naplnit všechny kybernetické požadavky a dodržovat tyto po celou dobu trvání smlouvy (pakliže příloha č. 3 smlouvy nestanoví jinou dobu dodržování kybernetického požadavku).

- Poskytovatel je povinen zajistit dostatečnou bezpečnost provozovaných aktiv a souvisejících dat v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ZoKB, VoKB a dalšími závaznými akty vydanými ze strany orgánů veřejné moci (Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost či jiného správního orgánu).

- Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby objednatel řádně naplňoval právní povinnosti stanovené ZoKB a VoKB. Jestliže poskytovatel při plnění smlouvy zjistí rozpor postupů objednatele se ZoKB nebo VoKB, je povinen takový rozpor objednateli neprodleně ohlásit a poskytnout objednateli součinnost k jeho odstranění.

- Smluvní strany v průběhu plnění smlouvy spolu vzájemně komunikují za účelem dosažení požadované úrovně bezpečnosti. V případě ohrožení anebo porušení kybernetické bezpečnosti, zejména v případě výskytu kybernetické bezpečností události anebo incidentu, jsou smluvní strany povinny ihned po zjištění takových skutečností hlásit jejich výskyt druhé smluvní straně a společně podnikat potřebné kroky k zajištění obnovení požadované úrovně bezpečnosti.

- Po uzavření smlouvy objednatel protokolárně oznámí poskytovateli osoby zastávající bezpečnostní role dle § 6 VoKB a jejich kontaktní údaje – jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, včetně způsobu komunikace s těmito osobami.

- Poskytovatel bere na vědomí, že plnění této smlouvy bude spojeno se zpracováním osobních údajů, jak je definováno v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení GDPR. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů se poskytovatel zavazuje uzavřít s objednatelem současně s touto smlouvou smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je přílohou č. 4 této smlouvy (Smlouva o zpracování osobních údajů).

- Poskytovatel se zavazuje, že všechny povinnosti stanovené mu v tomto článku (s výjimkou odstavce 5) nebo v souvislosti s ním ve stejné podobě uplatní vůči svým zaměstnancům, resp. tyto povinnosti přenese v rámci svých smluvních vztahů na případné poddodavatele.

Kontaktní (pověřené) osoby a komunikace

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami ve věcech této smlouvy bude probíhat prostřednictvím kontaktních (pověřených) osob, jimiž v dané věci jsou:

- ve věcech smluvních na straně objednatele: (pozn.: bude doplněno před podpisem smlouvy)

| Jméno | E-mail | Telefon | Mobil |
| --- | --- | --- | --- |

- ve věcech technických a odborných na straně objednatele: (pozn.: bude doplněno před podpisem smlouvy)

| Jméno | E-mail | Telefon | Mobil |
| --- | --- | --- | --- |

- ve věcech smluvních na straně poskytovatele:

| Jméno | E-mail | Telefon | Mobil |
| --- | --- | --- | --- |

- ve věcech technických na straně poskytovatele:

| Jméno | E-mail | Telefon | Mobil |
| --- | --- | --- | --- |

- Kontaktní osoby ve věcech technických projednávají a zajišťují záležitosti související s technickým zabezpečením poskytovaného plnění, kontaktní osoby ve věcech smluvních projednávají a dohlížejí na provádění plnění podle této smlouvy, zejména předávají a přijímají informace, podklady, jakož i výsledky plnění, akceptační protokoly, prezenční listiny, změnové listy, výkazy práce apod. Kontaktní osoby ve věcech odborných specifikují změnové požadavky objednatele, odpovídají za správnost zapracování změnového požadavku do změnového listu, jsou odpovědné za testování plnění a udělení pokynu k vystavení akceptačního protokolu.

- Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám této smlouvy a k jejím doplňkům ani k jejich zrušení, ledaže se prokážou plnou mocí (pověřením) udělenou jim k tomu statutárním orgánem příslušné smluvní strany.

- Komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem ve věcech technických a související s implementací či testováním plnění bude po celou dobu trvání této smlouvy probíhat primárně prostřednictvím poskytovatelem zajišťovaného tzv. HelpDesk nástroje ……, a to v režimu 24x7x365 (on-line nástroj zaznamenávající požadavky včetně času jejich plnění). Poskytovatel se zavazuje zprovoznit HelpDesk do 14 dnů od účinnosti této smlouvy. Požadavky na funkčnost HelpDesku jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace plnění servisní podpory a údržby). Provoz HelpDesk je zahrnut v ceně dle čl. 11 odst. 1 písm. a) této smlouvy.

- Jako další komunikační kanál bude poskytovatelem zajištěn HotLine na telefonním čísle ……. a e-mailové adrese ……, a to v pracovních dnech v době od 9 do 17 hod.; telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou

- Veškeré dokumenty mající vztah k plnění této smlouvy musí být podepsány alespoň jednou kontaktní osobou k tomu příslušnou za smluvní stranu podle dané oblasti a odbornosti (příp. jeho zástupcem), která úkon činí.

- Změnu své kontaktní osoby, resp. jejích kontaktních údajů, je daná smluvní strana povinna písemně oznámit nejpozději do 3 dnů ode dne změny. V těchto případech nemusí být změna prováděna postupem podle čl. 18 odst. 4 této smlouvy.

Ukončení smlouvy

  - Tato smlouva může být ukončena splněním, písemnou dohodou obou smluvních stran, odstoupením od smlouvy, výpovědí ze strany objednatele podle odstavce 9 tohoto článku smlouvy či výpovědí ze strany poskytovatele podle odstavce 10 tohoto článku smlouvy.

  - Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem či touto smlouvou.

  - Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší podstatným nebo neodstranitelným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

  - Za podstatné porušení smluvních povinností objednatelem se podle této smlouvy považuje prodlení objednatele s uhrazením ceny plnění o více než 30 dnů.

  - Za podstatné porušení smlouvy poskytovatelem se podle této smlouvy považuje zejména:

- nedodržení termínů řádného plnění smlouvy stanovených ve smlouvě či v objednatelem podepsaných změnových listech,

- neplnění povinností spojených s poskytováním provozní údržby VPortalu podle čl. 2 této smlouvy po dobu delší než 1 kalendářní měsíc,

- nedodržení povinnosti mlčenlivosti či zachování důvěrných informací,

- neodstranění vad a nedodělků ve stanoveném termínu, nebo neprodleně v těch případech, kdy je stanovena povinnost odstranit vady neprodleně.

  - Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.

  - Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

  - V případě, že tato smlouva zanikne odstoupením, má poskytovatel právo na poměrnou úhradu za část díla již provedeného podle této smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.

  - Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět pokud:

a)	dojde k vyčerpání sjednaného objemu ČLD pro rozvoj VPortalu podle čl. 5 odst. 3 této smlouvy. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli a končí uplynutím posledního dne daného měsíce.

b)	dojde k významné změně kontroly nad poskytovatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládání či řízení dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení (viz čl. 9 odst. 5 písm. d) této smlouvy) a tato změna bude objednatelem vyhodnocena jako bezpečnostní riziko ve smyslu ZoKB.

  - Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, jestliže po začátku její účinnosti dojde ke změně interních předpisů objednatele, s nimiž byl poskytovatel prokazatelně seznámen a je povinen se jimi řídit, to oboje v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy, a současně s těmito změnami nesouhlasí.

  - V případě ukončení této smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat veškeré své vzájemné závazky do 60 dnů ode dne ukončení smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně poskytovatele.

Sleva z ceny, smluvní pokuty, odpovědnost za škody

- V případě prodlení objednatele s uhrazením řádně fakturovaných částek podle podmínek stanovených touto smlouvou má poskytovatel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však v součtu do výše 5 % z fakturované částky.

- V případě prodlení poskytovatele s poskytováním provozní údržby VPortalu podle čl. 2 této smlouvy oproti reakčním dobám stanoveným v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace plnění servisní podpory a údržby) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli poskytnutí slevy z ceny paušální platby (viz čl. 11 odst. 7 této smlouvy) v následujícím čtvrtletí po výskytu takového porušení, a to ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení v případě vady Kategorie A a ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení v případě vady Kategorie B a C. Slevu ve stejné výši poskytne poskytovatel objednateli i v případě prodlení poskytovatele s poskytováním provozní údržby dle čl. 4 odst. 2 písm. b) a d) této smlouvy.

- V případě prodlení poskytovatele s plněním podle čl. 5 této smlouvy uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného předání plnění. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti pohledávce poskytovatele vůči objednateli.

- V případě porušení své povinnosti mlčenlivosti či důvěrnosti informací stanovené v čl. 14 této smlouvy poskytne poskytovatel v následujícím čtvrtletí po výskytu takového porušení objednateli slevu z ceny paušální platby (za plnění podle čl. 2 této smlouvy stanovené v čl. 11 odst. 7 této smlouvy), a to ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

- Přesáhnou-li slevy z ceny paušální platby dle odstavců 2 a/nebo 4 tohoto článku smlouvy samotnou paušální platbu dle čl. 11 odst. 7 této smlouvy stanovenou pro následující období, je objednatel oprávněn tyto slevy započíst v následujících čtvrtletích. Nebude-li možné slevy dle odstavců 2 a/nebo 4 tohoto článku smlouvy započíst v době účinnosti této smlouvy v celé výši, je poskytovatel povinen nezapočtenou část slevy objednateli vyplatit tak, jako by se jednalo o smluvní pokutu.

- V případě porušení nějakého z ustanovení čl. 10 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

- Za porušení jiné povinnosti stanovené smlouvou uhradí poskytovatel objednateli částku 
1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě, není-li objednatelem započtena oproti pohledávce poskytovatele vůči objednateli. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv smluvní pokutu dle této smlouvy oproti pohledávce poskytovatele vůči objednateli.

- Dnem úhrady smluvní pokuty se rozumí den, kdy je částka odpovídající její výši připsána ve prospěch účtu objednatele.

- Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jeho úhradě.

- Objednatel nemá právo uplatnit smluvní pokutu či slevu z ceny, jestliže poskytovatel prokáže, že objednatel neposkytl poskytovateli součinnost nezbytnou k tomu, aby poskytovatel mohl splnit svůj závazek.

- Zaplacením slevy z ceny či smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu skutečné škody v celém rozsahu způsobené škody. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou jako následek vyšší moci.

Závěrečná ustanovení

- Jestliže bude mít objednatel jakékoli výhrady ať již ve vztahu k poskytovanému plnění předmětu této smlouvy nebo k osobám podílejících se na straně poskytovatele na plnění předmětu této smlouvy, sdělí je důvěrným způsobem kontaktní osobě poskytovatele uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. c) této smlouvy. Jestliže se bude domnívat, že tyto výhrady nejsou adekvátně řešeny nebo že jejich charakter či vážnost to vyžadují, bude výslovně kontaktovat odpovědnou osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Jestliže výhrada podle odstavce 1 tohoto článku nebude vyřešena způsobem uspokojivým pro obě smluvní strany, jmenují obě smluvní strany po jednom vedoucím zaměstnanci, který bude oprávněn vyvolat jednání a s vynaložením veškeré dobré vůle vyřešit spornou záležitost. Schůzka se musí uskutečnit v přiměřeně krátké době po písemném vyzvání jedné ze smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s čl. 16 odst. 2 této smlouvy.

- Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a dalšími předpisy souvisejícími.

- Veškeré změny a doplnění této smlouvy (s výjimkou změn kontaktních osob podle čl. 15 odst. 1 této smlouvy) lze činit pouze se souhlasem obou smluvních stran písemnou formou, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzenými oběma smluvními stranami, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních, jinak jsou neplatné.

- Poskytovatel se zavazuje, že bude respektovat požadavky vyplývající ze ZoKB a VoKB.

- Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této smlouvy, případných dodatků k této smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

- Objednatel a poskytovatel se zavazují, že bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neučiní informace získané při plnění této smlouvy v žádné podobě dostupné třetí straně, ani že je nepoužijí k jiným účelům než k účelům plnění této smlouvy, s výjimkou informací nezbytných pro nastavení systémů spravovaných třetí stranou. Toto ustanovení platí i po dobu 5 let od ukončení účinnosti této smlouvy, nemá však vliv na případné povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Jakékoli oznámení ve smyslu této smlouvy od druhé smluvní strany musí být učiněno písemně.

- Smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv, ne však dříve než 1. 1. 2026.

- Tato smlouva se vztahuje na právní nástupce smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, kdy bude příslušný dokument opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění servisní podpory a údržby

Příloha č. 2 – Změnový list

Příloha č. 3 – Specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnost

Příloha č. 4 – Smlouva o zpracování osobních údajů

V …………………. dne		V Praze dne

Poskytovatel:		Objednatel:

…………………………..………………	…………………………..………………

….	Ing. Marek Ebert

….	předseda Rady

….	Českého telekomunikačního úřadu