NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
1. SMLUVNÍ STRANY
A) Objednatel: 
Město Jilemnice
Se sídlem:
Masarykovo náměstí 82


514 01 Jilemnice

IČO:
00275808

Bankovní spojení:
Česká spořitelna

Číslo účtu:
27-1263091359/0800
Zastoupené:
Mgr. Vladimírem Richterem - starosta

Tel. a fax:
+ 420 481 565111, + 420 481 565222

Kontaktní osoby:
Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství

(tel.: +420 481565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)
(dále jen jako „objednatel“
B)
Zhotovitel:
………………………


Se sídlem:
………………………



………………………


IČO:
……………………...


DIĆ:
………………………


Bankovní spojení:
………………………


Číslo běžného účtu:
………………………

Zastoupený:
………………………


Kontakt:
………………………


Stavbyvedoucí:
………………………


(dále jen jako „zhotovitel“)
společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Vybudování nového parkoviště u východní strany SD Jilm, Jilemnice“
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem zakázky je vybudování nového parkoviště obdélníkového tvaru cca 30 x 15m s příjezdovou komunikací šířky 6m. Po obou stranách budou kolmá stání velikosti 4,5 x 2,5m – celkem 23 stání. Kolmo ke stávající komunikaci vznikne dalších 6 stání – z toho pak 2 stání pro invalidy se šířkou 3,5m. Dále bude provedeno odvodnění parkoviště pomocí 2 sorbčních vpustí, které se zaústí do nové dešťové kanalizace. Odvodnění povrchu místní komunikace zůstane stejné jako nyní, tj. plynulé vsakování do nezpevněné krajnice a zelených pásů. Součástí stavební akce je také likvidace a přepojení stávajících septiků a propojení dešťových svodů z SD Jilm. Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6 – projektová dokumentace.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy:


„Jilemnice – parkoviště Společenský dům Jilm (SDJ) - východ“,

Vypracoval:

Projektservis Jičín s.r.o., Ing. Vladimír Janda (ČKAIT: 0600006)


  (Jarošovská 291, 506 01 Jičín; IČO: 25297538)

Č. zakázky:
  544/03

Datum: 
      07/2014

Stupeň: 


DSP, DZS
Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. 
Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:
· Položkové rozpočty dle nabídky zhotovitele - příloha č. 4 (výkazy výměr A, B, C) této smlouvy

· Výzva k podání nabídky č. j.: MUJI/2458/2014/ROZ, označení VZ: 12/VZ/2014
· Nabídka zhotovitele ze dne ………………... 
Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených podkladech.
3. ČAS PLNĚNÍ
A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:


Zahájení dodávky se předpokládá:
8. 9. 2014 (ihned po podpisu smlouvy) 

Ukončení dodávky se požaduje:
nejpozději do 30. 10. 2014
B)
Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:

· jestliže překážky v práci zavinil objednatel,

· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.
B) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě B, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.
C) Požadavek na plnění harmonogramu prací – stavební práce musí být prováděny kontinuálně, bez dlouhodobějších přerušení ze strany zhotovitele. K datu 5. 10. 2014 by mělo být dokončeno cca 50% prací.
4. CENA ZA DÍLO

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.
Cena za dílo:
bez DPH
…………….


DPH 15%
…………….


DPH 21%
……………..



S DPH
……………..

Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen protokolárním zápisem nebo zjišťovacím protokolem z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatelem.
Platba bude výhradně v CZK. 

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ 
A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.
7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.
B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
D) Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30 - ti dnů po ukončení všech prací.
E) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.
8. ZÁRUKA

A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců. 

B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.

D) Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.
9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.

C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
10. SMLUVNÍ POKUTY

A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury. 
B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě do 7 dní.
C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.
11. VYHRAZENÁ PRÁVA OBJEDNATELE
A) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
B) Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotovitele.
12. TECHNICKÉ PODMÍNKY

A) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se správcem přilehlé místní komunikace, především v návaznosti na potřeby dopravního provozu na této komunikaci. Po dobu realizace stavby si zajistí dočasné dopravní značení, částečný zábor místní komunikace a veškeré ostatní potřebné náležitosti.
B) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
C) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.
13. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

A) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 Sb. v platném znění.
B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, které jsou podepsané statutárními zástupci smluvních stran čl. 1. 
C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
D) Položkové rozpočty A, B, C (= výkazy výměr A, B, C) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
E) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
F) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).   
V Jilemnici dne …………………   
………………………………….
…………………………….


za objednatele


za zhotovitele
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