Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dne 4.4.2025 zahájil zadavatel Obec Zalužany, se sídlem Zalužany 145, 262 84 Zalužany IČO: 00243604 („zadavatel“) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona  ZZVZ na stavební práce s názvem „Oprava asfaltových povrchů v obci Zalužany 2025“.

Telefon: 775 656 510, Email: pechar@mybox.cz

Níže obec Zalužany reaguje na dotazy spojené s realizací zakázky – dotazy jsou zodpovězeny přímo do tabulky, kterou zaslal žadatel, tak aby nemohlo dojít k zkreslení dodatečných informací.

Dotaz č. 1

Dílčí úsek č.1 – Oprava komunikace směr Šerkov

| vyrovnávka stávající komunikace | m2 | 220,00 |
| --- | --- | --- |
| - z jakého materiálu je vyrovnávka? – pokládka ACO 11+ tl. 60mm - V jaké tloušťce je vyrovnávka? 60 mm |  |  |
| Pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 min. 50mm | m2 | 2515,00 |
| Spojovací postřik celoplošný | m2 | 2515,00 |
| - Chybí množství postřiku na 1 m2 – min. 0,5kg/m2 |  |  |
| Příprava stavby před pokládkou - začištění krajnic | m2 | 950,00 |
| - Pravděpodobně jde o seříznutí krajnic. Chybí odvoz suti na skládku, případně skládkovné, pokud se nejedná o skládku investora s uložením zdarma – ano jedná se o seříznutí krajnic – odvoz na naší skládku cca 1 km – zdarma. |  |  |
| Napojení ,řezání + zabourání zámku stávající komunikace vč. Fréza | kpl. | 1,00 |
| - Viz předchozí. Skládka? - odvoz na naší skládku cca 1 km – zdarma. |  |  |
| Modifikovaná zálivka | m | 30,00 |
| Přesun + přistavení mechanizace | kpl | 1,00 |
| Dopravní značení , označení pracoviště | ks | 4,00 |

Jelikož již došlo k prohlídkám lokalit na místě celý rozpočet opravovat nebudeme a každému žadateli rádi informace upřesníme.

Dotaz č. 2

Dílčí úsek č.2 – Účelová komunikace č. ÚK 28 – výsprava výtluků

|  | Ruční pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 60mm | m2 |  | 80,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Čištění a příprava výtluků | m2 |  | 60,00 |
|  | - Proč se neshoduje výměra v položkách? 20 m2 výtluků je čistých a nebo lokálně hlubokých s malou výměrou – předpokládaná spotřeba ACO 10 tun, doporučená prohlídka lokality dle ZD. |  |  |  |

Dotaz č. 3

Dílčí úsek č.3 – Oprava komunikace Zalužany – 5C projeté koleje

| - Chybí popis položky |  | m2 | 60,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokládka asfaltové vrstvy ACP 16 50mm |  | m2 | 60,00 |
| Pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 40mm |  | m2 | 60,00 |
| Řezání + zahranění do stávajícího povrchu, obourání hran |  | m | 70,00 |
| - Viz Dílčí úsek č.1 – Skládka? - odvoz na naší skládku cca 1 km – zdarma. |  |  |  |
| Začištění stavby + usazení kanálu |  | m2 | 2,00 |
| - Jde pouze o výškovou úpravu stávající revizní šachty případně uliční vpusti nebo o zřízení nového objektu, případně dodávku poklopu, mříže apod. ? Jedná se o usazení stávající kanalizační vpusti do nově vyrovnané vrstvy asfaltového povrchu. |  |  |  |
| modifikovaná zálivka |  | m | 70,00 |

Jelikož již došlo k prohlídkám lokalit na místě celý rozpočet opravovat nebudeme a každému žadateli rádi informace upřesníme.