# Příloha I
Zadávací dokumentace

# Vymezení oblastí plnění veřejné zakázky 
pro účely technické kvalifikace

  - Vymezení oblasti plnění „Projektová dokumentace“

  - Vymezení oblasti plnění „Výroba zařízení a komponentů“

  - Vymezení oblasti plnění „Montáž – stavba a technologie“

  - Vymezení oblasti plnění „Uvádění zařízení do provozu“

  - Vymezení oblasti plnění „Řídící systémy, měření a regulace“

1.
Vymezení oblasti plnění
„Projektová dokumentace“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti projektové dokumentace.

Dodavatel bude při realizaci díla této oblasti zajišťovat především:

- Prováděcí dokumentace pro výklopnu dřevní štěpky

  - Specifikace parametrů pro prováděcí dokumentaci navazujících dodavatelů (např. pro OB6 – Stavba; základy pro výklopnu)

  - Dokumentace vlastního díla

  - Strojní vybavení výklopny

- Koordinaci v oblasti projektové dokumentace s ostatními technologiemi díla

  - Se stávajícími technologiemi (např. napojení tlakového vzduchu z OB1)

  - S dodavateli ostatních technologií (např. implementace řídícího systému výklopny do nadřazeného systému teplárny)

- Provádění změn v projektové dokumentaci během realizace

- Dokumentaci skutečného stavu plnění veřejné zakázky

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za finální technické řešení výklopny se splněním všech požadovaných parametrů

- jsou zodpovědní za průběžné provádění změn v projektové dokumentaci

- jsou zodpovědní za vyhotovení dokumentace skutečného stavu a její předání zadavateli

- jsou vrcholně odpovědni za komunikaci při řešení dokumentace a její schvalování mezi zadavatelem a dodavatelem za stranu dodavatele

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu v oblasti projektové dokumentace

2.
Vymezení oblasti plnění
„Výroba zařízení a komponentů“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti výroby zařízení a komponentů.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- Dohled nad výrobou technologických částí pro výklopnu dřevní štěpky na základě odsouhlasené dokumentace

  - Ve vlastních výrobních zařízeních

  - Ve výrobních zařízeních subdodavatelů

  - Za splnění technických a kvalitativních parametrů technologických částí

  - Za plnění včasné dodávky technologických komponentů pro jejich další montáž

- Koordinaci v oblasti výroby technologických komponentů výklopny dřevní štěpky

  - Mezi jednotlivými subdodavateli technologických zařízení

  - Koordinace případných změn v oblasti výroby technologických komponentů

- Provádění požadovaných zkoušek v rámci výroby technologických zařízení

  - Ve vlastních výrobních zařízeních

  - Ve výrobních zařízeních subdodavatelů

- Koordinaci dopravy technologických celků od výrobců na místo plnění díla u zadavatele

- Řešení reklamací a případných poškození technologických zařízení s výrobci

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za zajištění výroby technologických zařízení pro výklopnu dřevní štěpky    a jejich včasné dodání pro další montáž

- jsou zodpovědní za případné provádění změn při výrobě technologických zařízení

- jsou vrcholně odpovědni za komunikaci v oblasti výroby technologických komponentů mezi zadavatelem a dodavatelem za stranu dodavatele

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností po linii „dokumentace – výroba – montáž“

3.
Vymezení oblasti plnění
„Montáž – stavba a technologie“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti montáže technologických zařízení z oblasti energetiky.

Dodavatel bude při realizaci této části plnění veřejné zakázky zajišťovat především:

- Dohled nad montáží dodaných technologických částí pro výklopnu dřevní štěpky

  - Převzetí dodaných technologických zařízení od výrobců

  - Vlastní montáž

  - Provádění předepsaných zkoušek technologických zařízení

  - Kompletace jednotlivých technologických zařízení do funkčního celku pro zajištění všech zkoušek výklopny dřevní štěpky včetně zkušebního provozu

- Koordinaci v oblasti montáže technologických zařízení výklopny dřevní štěpky

  - V dodávkách mezi jednotlivými dodavateli technologických zařízení

  - V návaznosti na ostatní dodavatele technologických celků (např. OB6 Stavba – rozměry pro výsypku výklopny)

  - Koordinace případných změn v oblasti montáže technologických zařízení

- Koordinaci dopravy technologických zařízení na místo plnění díla u zadavatele

- Řešení reklamací a případných poškození technologických zařízení

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za zajištění montáže výklopny dřevní štěpky

- jsou zodpovědní za případné provádění změn při montáži technologických zařízení

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností po linii „výroba – montáž – uvádění do provozu“

4.
Vymezení oblasti plnění
„Uvádění zařízení do provozu“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti uvádění technologických zařízení, především palivového hospodářství do provozu.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- Uvedení výklopny dřevní štěpky do provozu

  - Převzetí výklopny dřevní štěpky po kompletní montáži a napojení na všechna potřebná technologická zařízení, která jsou nutná pro provoz díla

  - Návrh certifikačních agentur a jejich schválení zadavatelem

  - Provedení všech potřebných a předepsaných zkoušek

  - Zaškolení obsluhy výklopny dřevní štěpky

  - Předání výklopny dřevní štěpky do provozu

- Koordinaci v oblasti uvádění výklopny dřevní štěpky do provozu

  - Koordinace při řešení reklamací nebo závad, které se objeví při uvádění výklopny dřevní štěpky do provozu

  - Koordinace činností s provozními útvary při zaškolování obsluhy výklopny dřevní štěpky

  - Koordinace činností s certifikačními agenturami

  - Koordinace případných úprav vyvolaných zkušebním provozem

- Řešení reklamací či technologických úprav vyvolaných uváděním výklopny dřevní štěpky do provozu

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za provedení všech potřebných zkoušek výklopny dřevní štěpky

- jsou zodpovědní za proškolení obsluhy

- jsou zodpovědní za předání výklopny dřevní štěpky s kompletní certifikací do provozu zadavatele

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností v rámci uvádění výklopny dřevní štěpky do provozu

5.
Vymezení oblasti plnění
„Řídící systémy, měření a regulace“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti zajištění řídícího systému řízení výklopny dřevní štěpky.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- ASŘ pro výklopnu dřevní štěpky

  - Kompletní řídící systém výklopny dřevní štěpky

  - SW i HW vybavení pro řídící systém

  - Řízení výklopny dřevní štěpky z jednotného velínu (nové společné pracoviště pro výklopnu dřevní štěpky (předmět této veřejné zakázky) a prodlouženou železniční vlečku (předmět jiné veřejné zakázky, a to OB3))

  - Otevřenost řídícího systému k předání informací do ostatních programů zadavatele (např. řídící systém palivového hospodářství)

- Koordinaci v oblasti ASŘ výklopny dřevní štěpky

  - Provázanost řídícího systému s ostatními řídícími systémy teplárny (rozhraní v místě přesuvny a výsypu do násypky)

  - Otevřenost systému k předání informací do ostatních programů, koordinace s dodavatelem OB5

  - Zaškolování obsluhy výklopny dřevní štěpky

  - Ladění a odstraňování závad v rámci zkušebního provozu na základě provozních zkušeností

- Řešení reklamací či úprav vyvolaných uváděním výklopny dřevní štěpky do provozu za oblast ASŘ

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za dodávku řídícího systému pro výklopnu dřevní štěpky

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností v rámci uvádění výklopny dřevní štěpky do provozu, oblast ASŘ