NÁVRH SMLOUVY O DÍLO:

Uchazeči v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl., zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen Občanský zákoník)
1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany
Objednatel :
Město Světlá nad Sázavou


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro

uplatňování reklamací:
Jana Vaňková, referent odboru MIRR

zástupce pro věci technické:
Jana Vaňková, referent odboru MIRR, tel. 778 410 884,

Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 777 567 020
IČ :
00268321

DIČ:
CZ00268321

bankovní spojení :
Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:
2621521/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
…………………......……..

…………………………….
zástupce pro věci smluvní:
…………………………….
zástupce pro věci technické:
…………………………….
IČ:
…………………………….



DIČ:
…………………………….



bankovní spojení:
…………………………….
číslo účtu:
…………………………….




zápis v obchodním rejstříku:
…………………………….
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)
Název díla:
„Rekonstrukce a dostavba domu čp. 23, náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou, projektová dokumentace“
 
2. Předmět plnění

 

2.1. Hlavním cílem této Smlouvy o dílo je projektová dokumentace stavebního díla vedeného pod názvem „Rekonstrukce a dostavba domu čp. 23, náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou“.
2.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající kvalitě dílo a provést činnosti, specifikované dále v této Smlouvě a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně provedené dílo a odvedené činnosti dle této Smlouvy dohodnutou odměnu.
2.3. Předmět této Smlouvy o dílo tvoří:
2.3.1. Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) a ve stupni pro provádění stavby rekonstrukce domu čp. 23 na náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou včetně zajištění průzkumů potřebných k řádnému vypracování projektové dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, Příloha č. 8, 13 a v souladu s požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a to v rozsahu:

Objekt č.p. 23 - kompletní rekonstrukce:

· rekonstrukce elektroinstalace

· rekonstrukce zdravotechnické instalace

· změna způsobu vytápění (v současné době elektrické přímotopy) na dálkové vytápění (přípojka CZT je již do domu zavedena) včetně příslušných stavebních úprav 

· větrání objektu

· opravy omítek, obkladů

· rekonstrukce podlah – pouze 2.NP

· rekonstrukce osvětlení

· řešení sanačních opatření

· komínové těleso

· výměn a výkladců a výplní otvorů v obvodovém plášti budovy

· venkovní fasáda; v případě nutnosti splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., i zateplení obvodových zdí domu

· střecha

· EZS

· zpracování průkazu energetické náročnosti budovy za účelem doložení splnění podmínek zákona č. 406/2000 Sb.

-
1. PP - součástí projektové dokumentace bude řešení vstupu do podzemí včetně řešení odvětrání vstupní místnosti do podzemí (vlhkost spojená se vstupem do podzemí) a dále výměna vchodových dveří za splnění podmínek pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie – NZEB. 

-
1. NP - dispozice prvního nadzemního podlaží zůstává stávající, využití prostor dle stávajících nájemců. Součástí projektové dokumentace bude výměna výkladců a výplní otvorů v obvodovém plášti budovy za splnění podmínek pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie – NZEB. Při návrhu jednotlivých opatření je třeba vzít v úvahu, že prostory 1.NP budou rekonstruovány za provozu, či za minimální odstávky provozu. 

-
2. NP - dispozičně se ve druhém nadzemním podlaží upraví prostory pro činnost úřadu práce.

V roce 2011 byla provedena výměna stávajících dřevěných výplní otvorů budovy za dřevěná okna z lepených profilů EURO celého 2. NP v souladu s dokumentací „DETAILY VÝPLNÍ OTVORŮ NA DŮM Č.P. 23, NÁM. TRČKŮ Z LÍPY, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU“ v souladu s rámci architektonické studie rekonstrukce domu. Tato nově vyměněná okna budou posouzena, zda vyhoví požadavkům zákona č. 406/2000 Sb., popřípadě budou navrženy nové okenní výplně.

-
3. NP - součástí projektové dokumentace bude půdní vestavba včetně nové stropní a střešní konstrukce - návrh podkrovní části počítá s odstraněním nesourodé stropní části a nahrazením stropu novou železobetonovou konstrukcí na určené kótě. Dispozice třetího nadzemního podlaží bude zpracována v souladu s architektonickou studií rekonstrukce domu pro umístění provozu lékařské ordinace.

-
Navýšení dvorního křídla, vytvoření a úprava štítových částí a dále nový krov celodřevěný a související podmiňující konstrukce střešního pláště

-
Hydraulická plošina - vzhledem k charakteru provozu bylo nutno umístit svislou hydraulickou plošinu do dvorní části. Prostorové úpravy maximálně respektují potřeby osob s omezenou možností pohybu a to v obou podlažích.

-
Odstranění stěnových konstrukcí z pavlače a kompletní sanace konstrukce s doplněním zábradlí.

-
Řešení dvorní části v souvislosti s provozem sousedního květinářství.
2.3.2. Rozsah předmětu plnění:
2.3.2.1. Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení), včetně zajištění vydání pravomocného společného povolení 
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Projektová dokumentace bude splňovat požadavek na povinnost, která platí pro budovy vlastněné státem, projektovat a realizovat budovy s téměř nulovou spotřebou energie – NZEB (dle novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška č. 78/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb., novela vyhlášky 148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov).

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, Příloha č. 8 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

Součástí dokumentace bude mimo dokladů požadovaných Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., Příloha č. 8:

· záborový elaborát

· přeložky inženýrských sítí, v případě potřeby

· zajištění kladných projednání se všemi dotčenými orgány a organizacemi a zajištění potřebných stanovisek pro vydání společného povolení

· odborný odhad nákladů stavby

2.3.2.2.
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby                          
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, Příloha č. 13 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby a dále v souladu s požadavky zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Součástí dokumentace bude mimo dokladů požadovaných Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, Příloha č. 13:

- zpracování položkového rozpočtu stavby v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr v členění dle položek Třídníku stavebních konstrukcí a prací a v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Stavební objekty uvedené ve výkazu výměr a v oceněném položkovém rozpočtu stavby budou stanoveny po dohodě s objednatelem na základě předpokládaného postupu prací.
2.3.3. Projektová dokumentace bude povinně:

· zpracována v souladu s architektonickou studií „Rekonstrukce a dostavba domu na náměstí Trčků z Lípy, č.p. 23“ vypracovanou Ing. arch. Miloslavem Jiřím Stříbrným za splnění podmínek pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie – NZEB; při zpracování projektové dokumentace bude v rámci autorského dohledu spolupracovat autor studie, 
· splňovat obecné požadavky na výstavbu a užívání stavby včetně bezbariérového užívání,

· řešit technické a hospodárné provedení stavby, zásady organizace výstavby
· úplná, přehledná a zpracována oprávněnou osobou,

· obsahovat výsledky provedených průzkumů, které projektant stanoví jako potřebné pro řádné zpracování projektové dokumentace,
· splňovat požadavek na povinnost, která platí pro budovy vlastněné státem, projektovat a realizovat budovy s téměř nulovou spotřebou energie – NZEB (dle novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška č. 78/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb., novela vyhlášky 148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov).
2.3.4. Ke zpracování projektové dokumentace si Zhotovitel zajistí povinně průzkumy potřebné k řádnému provedení díla.  
2.3.5. Autor studie bude vykonávat nad prováděním díla autorský dohled. Úhrada ceny autorského dohledu bude zajištěna Objednatelem, není součástí ceny této projektové dokumentace. 
2.3.6. V rámci zpracování projektové dokumentace budou pořádány pracovní schůzky s objednatelem, zástupcem úřadu práce (budoucí nájemce prostor 2.NP může vznést požadavky na uspořádání dispozice prostor), autorem studie, a to nejméně 3x v průběhu vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a 2x v průběhu vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Cena je součástí ceny za projektovou dokumentaci stanovené v rámci této Smlouvy. Zhotovitel z těchto schůzek pořídí zápis a zajistí jeho rozeslání všem zúčastněným osobám e-mailem. Pořádání pracovních schůzek je součástí předmětu plnění.
2.3.7. Projektová dokumentace předložená k žádosti o vydání společného povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby musí být vypracována oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v aktuálním znění.

2.3.8. Veškeré použité materiály a výrobky použité pro stavbu budou konzultovány s objednatelem.

2.3.9. Náklady s přípravou a vytištěním projektové dokumentace v plném rozsahu budou součástí nabídkové ceny.

2.3.10. Součástí předmětu a ceny díla budou dále úkony spojené se zpracováním a vydáním řádné žádosti pro vydání společného povolení stavby včetně zajištění všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a následného podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu na základě plné moci udělené Objednatelem. 
2.3.11. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace slouží zároveň jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je tedy povinen při jejím vypracování dodržet podmínky výše uvedeného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.
2.3.12. V rámci projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení a pro provádění stavby je Zhotovitel povinen zajistit:

-
zpracování všech potřebných zkoušek, průzkumů, měření potřebných pro vypracování projektové dokumentace daného rozsahu

-
vypracování všech dokladů, které bude třeba předložit k žádosti o vydání stavebního povolení

-
zapracování podmínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace

-
vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými

-
kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů

-
technická pomoc Objednateli a účast na jednáních týkajících se stavby

-
projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem

-
zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky

2.3.13. Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovat a předat Objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož rámci je povinen respektovat následující zásady:

· Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou dokumentací pro provedení stavby musí mít vypracovaný svůj vlastní soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací).

· Všechny stavební objekty a inženýrské objekty, či provozní soubory musí být zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách www.cenovasoustava.cz.

· Položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících rozsah a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v takové cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně definována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup. V případě, že dálkový přístup k cenové soustavě není zabezpečen, musí být součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb papírová verze definice položek použité cenové soustavy.

· Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem.

· Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis podrobně popsán tak, aby vylučoval jakýkoliv nejednoznačný výklad. Taková položka pak musí být pro přehlednost zřetelně označena tak, aby bylo jasné, že není součástí použité cenové soustavy.

· Soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

2.3.14. Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace zpracovat a předat Objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.   

2.3.15. Autorský dozor

Autorský dozor je vykonáván Zhotovitelem po dobu provádění stavby, až do její kolaudace a musí být vykonáván s náležitou péčí.

Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby soulad provádění stavby s projektovou dokumentací Zhotovitele. V rámci autorského dozoru je Zhotovitel povinen zabezpečit zejména:

· průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména z hlediska souladu s projektovou dokumentací stavby

· průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska podmínek rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí

· dopracování, či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je to pro pokračování stavby nezbytné, či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci zřejmá vada

· poskytování vysvětlení a rad Zhotoviteli stavby

· vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak technického dozoru a Zhotovitele stavby

· zapsání stanovisek Zhotovitele projektové dokumentace k zápisům Zhotovitele stavby, či technického dozoru

· účast na kontrolních dnech stavby

· poskytování stanovisek k požadavkům Zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo dodávek, popřípadě k požadavkům na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené Zhotovitelem stavby za navrhované změny stavby

· účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby

· účast na kolaudačním řízení


Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen provádět kontroly zhotovované stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně 4x v kalendářním měsíci. 

2.4. Počty a podoba projektové dokumentace

Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace v rámci dohodnuté ceny bude zpracována a předána v českém jazyce v rozsahu:

- Projektová dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení bude zpracována a předána ve 2  vyhotoveních v písemné podobě pro příslušný stavební úřad + 1 kompletní vyhotovení v písemné podobě pro Objednatele.+ 1 vyhotovení v digitální podobě na CD (formát pdf, dwg, word, excel), včetně dokladové části a odborného odhadu nákladů stavby. Digitální podoba dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Pravomocné společné povolení bude předáno v 1 vyhotovení včetně 1 projektové dokumentace ověřené ve společném řízení povolení stavby.

- Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby bude zpracována a předána v 8 vyhotoveních v písemné podobě Objednateli + 1 vyhotovení v digitální podobě na CD (formát pdf, dwg, word, excel), včetně dokladové části, a včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., dále rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů ve 2 vyhotoveních v listinné podobě. Digitální podoba dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

2.5. Pro řádné zpracování projektové dokumentace budou Zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo předány tyto podklady:
- dokumentace skutečného provedení budovy
- architektonická studie „Rekonstrukce a dostavba domu na náměstí Trčků z Lípy, č.p. 23“ vypracovaná Ing.arch. Miloslavem Jiřím Stříbrným

- PENB 
3. Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo, v počtu vyhotovení sjednaném v odst. 2.4 této Smlouvy, formátech a kvalitě a další sjednané činnosti takto:

3.1.1.
Projektová dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení, včetně odborného odhadu nákladů a zajištění vydání pravomocného společného povolení 
Cena celkem bez DPH 
………………………,. Kč
DPH 21 %                          
…………..,-  Kč    

Cena celkem včetně DPH    
……………,-Kč
Slovy: ……………………………… korun českých

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně měněna. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy, vč. potřebných průzkumů.
3.1.2. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, souhrnného položkového rozpočtu stavby  a výkazu výměr 
Cena celkem bez DPH 
………………………,. Kč
DPH 21 %                          
…………..,-  Kč    

Cena celkem včetně DPH    
……………,-Kč

Slovy: ……………………………… korun českých

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně měněna. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy, vč. potřebných průzkumů.
3.1.3. Autorský dozor
Cena bez DPH za 1 hod. výkonu činností AD:
………………,-Kč 

DPH 21%:
………………,-Kč 

Celková cena vč. DPH za 1 hod. výkonu činností AD:
………………,-Kč
Slovy: ……………………………… korun českých

3.2. Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků projektové dokumentace. Případné další více tisky v počtu požadovaném objednatelem zajistí zhotovitel za úhradu na základě zhotovitelem prokázaných skutečně vynaložených nákladů na reprodukci tisku. Cena 1ks více tisku projektové dokumentace je stanovena …………,- Kč bez DPH.
3.3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k plnění předmětu díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3.4. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

4. Termíny, lhůty a místo předání plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy v dílčích termínech:

	Zahájení díla
	ihned po podpisu Smlouvy, nejpozději do 31.1.2019

	Předání projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení, včetně odborného odhadu nákladů, vyjádření příslušných orgánů, podání žádosti o vydání společného povolení
	do………....…… kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy

	Předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, souhrnného položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr
	do……...……… kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy
 


4.2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
4.3. V případě, že dojde k časové prodlevě v rámci získávání vyjádření a závazných stanovisek k technickému řešení dokumentace, a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí budou vydány v termínu delším, než 30 kalendářních dní ode dne podání žádosti o vyjádření, či závazné stanovisko, bude termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o tuto prodlevu prodloužen.

4.4. Dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění (dále jen „předávací protokol“) odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.
4.5. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí převezme a další řádně provedené smluvené činnosti a zaplatí za jejich zhotovení a provedení dohodnutou cenu.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude hrazena na základě daňového dokladu (dále také jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem po dokončení a předání projektové dokumentace podle odst. 2.3., 2.4. 
Právo vyúčtovat vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané projektové dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude obsahovat název akce „Rekonstrukce a dostavba domu čp. 23, náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou, projektová dokumentace“ a výpis poskytnutých plnění, bude vystavena ve dvou originálech. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude-li obsahovat náležitosti požadované objednatelem v zadávacích podmínkách, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu předloží Zhotovitel Objednateli nový daňový doklad se splatností ve sjednané délce od data vyhotovení nového daňového dokladu. 
5.4. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení objednateli. Zaplacením se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
5.5. Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst jakékoliv splatné pohledávky vůči zhotoviteli (smluvní pokuty vzniklé z díla na základě této smlouvy i pohledávky vzniklé z dalších vztahů mezi smluvními stranami).
6. Záruka za jakost projektové dokumentace, odpovědnost za vady

6.1. Odpovědnost za vady díla

6.1.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

6.1.2. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové dokumentace, či její části, proti podmínkám stanoveným Smlouvou, technickými normami, či obecně závaznými předpisy, v době zpracování projektové dokumentace. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené části projektové dokumentace proti rozsah stanovenému Smlouvou.

6.2. Délka záruční lhůty

6.2.1. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

6.3. Podmínky odstranění zjištěných vad

6.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí zahájit opravu těch částí, kde byla vada projektové dokumentace zjištěna.

6.3.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vypracován nový bezvadný stav.

6.3.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

6.3.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.


6.3.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval, či vady, které vznikly při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.


 

7. Smluvní pokuty a náhrada škody

 

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů, či lhůt ve zpracování projektové dokumentace
7.1.1.
V případě prodlení Zhotovitele s dílčími termíny nebo termínem dokončení a předání díla dle bodu 4.1. Smlouvy, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,15 % ze sjednané ceny díla dle odst. 3.1.1, 3.1.2. této Smlouvy, vč. DPH, za každý i započatý den prodlení.
7.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci

7.2.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné v projektové dokumentaci po jejím předání Objednateli, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení, kterou Zhotovitel neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

7.3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou

7.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, dohodly se obě strany na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení.

7.4. Způsob vyúčtování smluvní pokuty, lhůta splatnosti

7.4.1. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
7.4.2. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce. Stejná lhůta se vztahuje i na zákonný úrok z prodlení.
7.4.3. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně díla (viz odst. 5.5. této Smlouvy).

7.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

8. Změny v projektové dokumentaci

8.1. Změny projektové dokumentace

8.1.1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů, či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.
8.1.2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

· případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovanému řešení.
8.1.3.
Za změny projektové dokumentace se nepovažují:

- zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené řešení.

- zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí, nebo podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

8.2. Úhrada nákladů změn projektové dokumentace

8.2.1. Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede Zhotovitel bezplatně.
8.2.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení ve smyslu čl. 8.1. této smlouvy, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Objednatele.
9. Odstoupení od Smlouvy

 

9.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto Smlouvou a jejím cílem, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním v prokazatelně sjednané náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě, zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
9.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu Smlouvy dojde k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu, resp. dílčímu termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.
9.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně přednostně datovou zprávou, jinak formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.5. Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že pominou důvody, pro které se předmět díla zhotovuje. V tomto případě není Zhotovitel oprávněn uplatňovat po Objednateli právo ušlého zisku, či jiné škody. Oprávněné nároky na úhradu rozpracované části projektové dokumentace budou Zhotoviteli po odsouhlasení příslušné částky uhrazeny.
9.6. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

9.7. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem. 

9.8. V případě odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu Smlouvy.

9.9. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.10. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

9.12. V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

10. Práva a povinnosti smluvních stran, další podmínky provedení díla

 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády, obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.  

10.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou v držení nebo pravomoci Objednatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel ve lhůtě sjednané se Zhotovitelem.

10.3. Objednatel se zavazuje, že do 10 dnů po obdržení každého (i Zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či stanovisko Zhotoviteli. Totéž je povinen Zhotovitel vůči Objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.4. Objednatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle projektové dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, zkoušek a kontrol.

10.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté překážky a na nevhodnost jeho případných pokynů.

10.6. Rozpracované části dokumentace budou předkládány a průběžně odsouhlasovány či připomínkovány na pracovních schůzkách, které budou probíhat v sídle Objednatele v termínech sjednaných dle potřeby postupu prací, nejméně pětkrát po dobu realizace předmětu plnění. Zhotovitel provede z každé pracovní schůzky zápis a zašle Objednateli, který se k zápisu vyjádří do 3 dnů od zaslání. Pokud se Objednatel do 3 dnů nevyjádří, má se zápis za odsouhlasený. 
10.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele a autora studie. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele, či autora studie jsou nesprávné či z hlediska realizace akce neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z pokynů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele písemně upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. Takové řešení musí Objednatel písemně schválit.

10.8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá Objednatel podpisem předávacího protokolu a úplným zaplacením ceny za dílo. 

10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová dokumentace byla Zhotovitelem převzata bez výhrad, nebo že vady nebyly vytknuty včas.

10.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti plnou moc k provádění činnosti dle této Smlouvy ve vztahu k orgánům státní správy.

10.11. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.

10.12. Zhotovitel prohlašuje, že ujednání a povinnosti obsažené v tomto článku Smlouvy budou dodržovat i subdodavatelé a partneři podílející se na realizaci plnění díla dle této Smlouvy.

10.13. Pojištění Zhotovitele

10.13.1.
Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této Smlouvy být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše nejméně celkové ceny díla dle bodu 3.1. smlouvy, vč. DPH. Náklady na pojištění jsou součástí sjednané ceny díla.
10.13.2.
Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech a zdraví:

· způsobené provozní činností Zhotovitele,
· způsobené vadnou projektovou dokumentací a následnou realizací stavebního díla podle vadné projektové dokumentace,
· vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami.

10.13.3.
Povinnost stran při vzniku pojistné události:

· při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel,
· Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.  Užití projektové dokumentace a práva duševního vlastnictví 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla dle této Smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně Zhotovitel.

11.2. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na Objednatele. Současně Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“); za tímto účelem v souladu s § 61 autorského zákona poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci za těchto podmínek:

a) Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této Smlouvy, nebo které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, k samotné realizaci stavby a užívání stavby. Dále jako podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (například podklad pro poskytovatele dotací v rámci ČR a EU, pro kontrolní orgány apod.). 

b) Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám. 
c) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 odstavce 4 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využívat. 
d) Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele poskytnout licenci třetí osobě. 
e) Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit.
f) Licence je poskytována na dobu časově neomezenou a Objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. 
11.3. Zhotovitel a Objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v dostatečné výši  (tj. ve výši obvyklé při uzavření této Smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně díla) poskytované Zhotoviteli podle této Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

11.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy duševního vlastnictví týkající se projektové dokumentace, včetně práv autorských zahrnutých v projektové dokumentaci, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání projektové dokumentace Objednatelem, včetně zajištění souhlasů autorů děl v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl projektovou dokumentaci nebo její části užívat řádně a nerušeně.
12. Kontaktní osoby

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné komunikace mezi nimi ve věcech souvisejících s touto Smlouvou bude probíhat mezi následujícími osobami:

a) Za Objednatele: 

· ve věcech smluvních:  Mr. Jan Tourek, starosta
· korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 
· ve věcech technických a uplatňování reklamací: Jana Vaňková, referent odboru MIRR
· korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
· tel.: . 778 410 884, e‑mail: vankova@svetlans.cz

· ve věcech technických: Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR
· korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
· tel.: . 777 567 020, e‑mail: krajanska@svetlans.cz
b) Za Zhotovitele:
· ve věcech smluvních: ……………………………. 

· korespondenční adresa: …………………………….
· tel.: ……………………………. 

· e‑mail: …………………………….
· ve věcech technických: ……………………………. 

· korespondenční adresa: …………………………….
· tel.: ……………………………. 

· e‑mail: …………………………….
V případě, že dojde ke změnám kontaktních údajů kontaktních osob či ke změnám kontaktních osob jako takových uvedených v tomto článku, jsou tyto povinny navzájem se informovat o těchto skutečnostech, a to písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku skutečnosti zakládající příslušnou změnu. Změna je účinná od okamžiku doručení oznámení o změně příslušné smluvní straně.
13. Závěrečná ustanovení

 

13.1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této Smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu Smlouvy formou písemných dodatků.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

13.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu 2 stejnopisy, Zhotovitel 2 stejnopisy.   

13.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
13.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Smlouvy podrobně seznámily, a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Strany této Smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto Smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 

13.7. Uzavření Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne …….2018, usnesením č. ……/2018.

 

Ve Světlé nad Sázavou dne …….................

Ve …………………….. dne …....................... 

	
	

	podpis:

………………………………………….
	podpis:

………………………………………….

	za Objednatele

Mgr. Jan Tourek, starosta
	za Zhotovitele

........................................................................

.......................................................................

jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti Zhotovitele      
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