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Severočeská teplárenská, a.s.

Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na zakázku
nezadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,    o veřejných zakázkách, v platném znění
Ev.č. VZ 631446


	Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 -
Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov

	Charakter zakázky:
Zakázka na stavební práce nedosahující finančního limitu stanoveného ustanovením §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.
Leden 2016
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1)
Identifikace zadavatele

Zadavatel:
Severočeská teplárenská, a.s.



se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03 

zapsaný dnem 30. října 2010 v oddílu B, vložce 2153 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupený: 
Ing. Davidem Onderkem, místopředsedou představenstva


Ing. Petrem Marešem, členem představenstva
Identifikační číslo:
287 33 118

DIČ:

CZ28733118

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu:                         
43-8201700237/0100

Telefon:
 
+420 476 447 111

Doručovací adresa:  
Severočeská teplárenská, a.s.


Teplárenská 2

    

434 03  Most - Komořany    

Zadavatel je významným držitelem licence na rozvod tepelné energie. Rozvod tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).

1.1 
Postavení Severočeské teplárenské, a. s. jako zadavatele veřejných zakázek

 
Severočeská teplárenská, a.s. podnikající v oblasti teplárenství a elektroenergetiky je ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) sektorovým zadavatelem (zadavatel dle § 2 odst. 6 písm. a) zákona). Z pohledu zákona se jedná o podlimitní zakázku na stavební práce, která je vzhledem k účelu zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK“, platných ke dni odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení.
1.2
Údaje o Oznámení zadávacího řízení


Zadavatel zaslal Oznámení o zahájení zadávacího řízení s názvem „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov“ na Věstník veřejných zakázek dne 29.1.2016, které bylo uveřejněno dne
 3.2.2016 pod evidenčním číslem zakázky VZ 631446.

Jedná se o jednu z dílčích částí projektu „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017“, kde zadavatel v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“), žádá o příjem dotace a kde celková výše hodnoty projektu „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017“ splňuje po součtu všech jejích částí hodnotu pro postup zadání zakázky dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK.

Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení o zakázce. Obsahuje Zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.
1.3 
Kontaktní osoba zadavatele ve věci této zakázky               

Barbora Weberová
referent útvaru výběrových řízení a smluv

tel. č.: +420 476 447 457
mobil: +420 725 870 781
e-mail: barbora.weberova@ue.cz
pro případ nepřítomnosti:

Ing. Jaromír Kneifl
vedoucí útvaru výběrových řízení a smluv

tel. č.: +420 476 447 352

mobil: +420 606 633 310
e-mail: jaromir.kneifl@ue.cz
Výše uvedená kontaktní osoba zprostředkovává kontakt mezi uchazečem a zadavatelem. 

Veškerá korespondence uchazeče adresovaná zadavateli musí být označena názvem zakázky „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov“ případně ev. č. zakázky.
1.4
Profil Zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

2.1
Předmět plnění zakázky, rozdělení zakázky na části
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov“ je rekonstrukce spočívající v  obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí částečně v klasickém provedení a částečně v předizolovaném systému, vč. odstranění některých stavebních částí neprůlezných topných kanálů, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby (dále jen „projekt“). 

Vzhledem k rozsahu zakázky, je zakázka rozdělena na 2 samostatné části, a to:

· část 1 zakázky - REKO přípojky VS Poliklinika Litvínov, 

· část 2 zakázky - REKO přípojky VS ÚSP Janov, 

přičemž je uchazeč oprávněn podat nabídku na obě dvě části.
Vybraný uchazeč se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla.

Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací.

Rozsah předmětu plnění zakázky (příslušné části zakázky), včetně požadavků na termíny plnění, jakost a technické vlastnosti předmětu zakázky, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je detailně specifikován v čl. 2 Zadávací dokumentace, v Návrhu textu smlouvy pro příslušné části zakázky a v projektové dokumentaci pro provádění stavby příslušné části zakázky.

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejích Přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které splňuje technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách.
Předmětem plnění zakázky (části 1 a části 2 zakázky) není dodávka vybraných komponentů předizolovaného systému (dále též jen „materiál“).
Tento materiál dodá vybranému uchazeči příslušné části zakázky zadavatel / objednatel v rámci svého protiplnění. Rozsah a specifikace materiálu pro příslušnou část zakázky, který dodá zadavatel / objednatel v rámci svého protiplnění je uveden v Příloze č. 2 Návrhu textu smlouvy příslušné části zakázky. Veškerý ostatní materiál neuvedený v Příloze č. 2 Návrhu textu smlouvy příslušné části zakázky je součástí plnění vybraného uchazeče / zhotovitele příslušné části zakázky. Podmínky protiplnění objednatele jsou uvedeny v čl. 6 odst. 6.13 Návrhu textu smlouvy příslušné části zakázky.
2.2 Účel zakázky 

Důvodem provádění níže uvedených rekonstrukcí je obměna dožívajícího potrubí v neprůlezných a průchozích topných kanálech a částečně v nadzemním provedení. Jedná se o náhradu stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí částečně klasické a částečně v předizolovaném systému, vč. odstranění některých stavebních částí neprůlezných topných kanálů. Stávající šachty a dotčené průchozí kanály zůstanou zachovány. Podrobnější popis je popsán níže a v projektové dokumentaci pro provádění stavby.
2.3 Rozsah plnění zakázky

2.3.1 Rozsah plnění části 1 zakázky - REKO přípojky VS Poliklinika Litvínov
Předmětem této části zakázky (díla) je v podzemním úseku nahrazení dožívajícího potrubí v klasickém provedení 2 x DN 100 za potrubí v předizolovaném systému 2 x DN 80 s třídou izolace 2 v délce cca 84 m. 

Dále je předmětem této části zakázky nadzemní část rozvodu, kde bude provedena výměna dožívajícího potrubí v současné době v klasickém provedení 2 x DN 100 za potrubí 2 x DN 80 v klasickém potrubním systému s minerální izolací a opláštěním ve stávající trase a to v délce cca 14 m. Stávající ocelová konstrukce pro uložení potrubí v této části trasy bude zhotovitelem očištěna a nově natřena.
Začátek dodávky je v šachtě AŠ L20 (ozn. Š1) a to napojením na stávající kulové kohouty DN 100 navazující pomocí stávajících redukcí na již zrekonstruované stávající potrubí DN 300. Na tyto kulové kohouty DN 100 bude napojení provedeno novými redukcemi DN 100/80. Konec dodávky ve VS Poliklinika tvoří nové kulové kohouty DN 80 s redukcemi DN 100/80 napojenými na stávající potrubí VS.  
Podrobný popis a rozsah předmětu plnění části 1 zakázky je detailně specifikován v  Návrhu textu smlouvy pro část 1 zakázky.
Tato část zakázky bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „REKO přípojky VS Poliklinika Litvínov“, zpracované společností SITEZ s.r.o., pod č. zakázky 46 - 15, z 08/2015, a dle podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a návrhu textu smlouvy příslušné části zakázky.
2.3.2 Rozsah plnění části 2 zakázky - REKO přípojky VS ÚSP Janov
Předmětem této části zakázky (díla) bude v úseku EC2 – Š2 výměna dožívajícího potrubí v klasickém provedení 2 x DN 125 za potrubí v klasickém provedení 2 x DN 80, ve stávající trase v délce cca 192 m. 
V nadzemní části úseku bude provedena výměna dožívajícího potrubí v současné době v klasickém provedení 2x DN 100 za potrubí 2x DN 80 v nadzemním rozvodu po stávajících ocelových konstrukcích s minerální izolací a opláštěním ve stávající trase v délce cca 68 m. Stávající ocelová konstrukce pro uložení potrubí v této části trasy bude zhotovitelem očištěna a nově natřena.
Třetím úsekem této části zakázky navazujícím na nadzemní úsek bude mezi Š2 a VS ÚSP Janov nahrazení dožívajícího potrubí v klasickém provedení 2 x DN 100 za potrubí v předizolovaném systému 2 x DN 80 s třídou izolace 2 v délce cca 194 m. 

Mezi šachtou Š2 a NB před kompenzátorem K4 v části vedené neprůlezným kanálem byla v minulosti provedena rekonstrukce a tato část trasy není předmětem zakázky (díla). 
Začátek dodávky je v EC2 napojení na stávající uzavírací ventily DN 125 pomocí redukcí DN 125/80 s novými přírubami a přírubovými spoji. Konec dodávky ve VS ÚSP tvoří napojení na stávající potrubí DN 100 novými redukcemi DN 100/80 v místě výstupu nad podlahu VS.  
Podrobný popis a rozsah předmětu plnění části 2 zakázky je detailně specifikován v  Návrhu textu smlouvy pro část 2 zakázky.
Tato část zakázky bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „REKO přípojky VS ÚSP Janov“, zpracované společností SITEZ s.r.o., pod č. zakázky 46 - 15, z 08/2015, a dle podmínek a požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a návrhu textu smlouvy příslušné části zakázky.
2.4
Požadavky na provedení zakázky vyplývající z Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK (týká se všech částí zakázky)
2.4.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.
2.4.2 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli.

2.4.3 Součástí předmětu plnění zakázky je vyrobení a zabudování velkoplošného informačního panelu (banneru), jehož grafický podklad zajistí objednatel. Banner bude o rozměrech 5 100 x 2 400 mm, který bude dle pokynů zástupce objednatele umístěn na stavbu bezprostředně po zahájení fyzické realizace zakázky a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace zakázky. Uchycení informačního panelu v místě realizace lze uchytit např. na kovovou konstrukci nebo plachtu na lešení apod. Řešení bude odsouhlaseno objednatelem. Dále je součástí plnění zakázky, vyrobení a po dokončení zakázky, zabudování stálé pamětní desky náhradou za velkoplošný reklamní panel (banner). Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu (např.: kámen, keramika, nerezový kov, plast). Její minimální velikost je 300 x 400 mm. Grafický podklad opět zajistí objednatel.
2.5 Technický dozor
Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje zadavatel.
2.6 
Předpokládaná hodnota zakázky 


Předpokládaná cena zakázky bez DPH činí:     
a) část 1 zakázky - REKO přípojky VS Poliklinika Litvínov


1 280 000,- Kč
b) část 2 zakázky - REKO přípojky VS ÚSP Janov


3 960 000,- Kč
CELKEM: 







          5 240 000,- Kč
3) Místo plnění zakázky


3.1
Místo realizace zakázky

3.1.1
Místo realizace části 1 zakázky - REKO přípojky VS Poliklinika Litvínov:

k. ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, ulice Mezibořská 

3.1.2
Místo realizace části 2 zakázky - REKO přípojky VS ÚSP Janov:

k. ú. Janov u Litvínova, obec Janov, ulice Školská, Holešická, Albrechtická, Třeboušická, Jiřetínská, Větrná a Křižatecká
S místem plnění budou seznámeni zástupci uchazečů při prohlídce místa plnění zakázky. 

3.2 
Prohlídka místa plnění zakázky

- 
Za účelem obeznámení se s místními podmínkami pro plnění zakázky, umožní zadavatel uchazečům prohlídku místa plnění zakázky.

· Prohlídka míst plnění zakázky se uskuteční dne 18. 2. 2016. Předpokládané termíny prohlídky jednotlivých zakázek:
· REKO přípojky VS Poliklinika Litvínov. Sraz uchazečů je v 9:00 hodin místního času na křižovatce ulic Mezibořská a Nerudova, GPS 50.6035747N, 13.6126711E.
· REKO přípojky VS ÚSP Janov. Sraz uchazečů je v 10:00 hodin místního času na parkovišti u domů mezi ulicemi Gluckova, Jiřetínská a Třebušická, GPS 50.5911094N, 13.5603142E. 

· Kontaktní osobou pro účely prohlídek míst plnění zakázky je Ing. Jaroslav Sedláček, hlavní inženýr projektů, tel. +420 476 447 216, + 420 724 067 042, e-mail: jaroslav.sedlacek@ue.cz.
· Účast zástupců každého jednotlivého uchazeče je zadavatelem omezena nejvýše na 2 osoby. Z důvodu hladké organizace prohlídky místa plnění zakázky žádá zadavatel uchazeče, aby oznámil svoji účast písemně (dopisem nebo e-mailem) zadavateli na adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v odst. výše (Ing. Jaroslav Sedláček), a to nejpozději dva (2) pracovní dny před termínem konání prohlídky místa plnění zakázky, spolu s předpokládaným uvedením počtu osob, které se prohlídky místa plnění za uchazeče zúčastní.

· Při prohlídce jsou uchazeči povinni řídit se pokyny a požadavky, které stanoví na místě prohlídky zástupce zadavatele. Uchazeč a každý jeho zástupce nese ze svého veškeré rizika, ztráty nebo škody na majetku a zdraví a všechny jiné ztráty, škody, náklady a výdaje jakkoliv způsobené, které mohou vzniknout v důsledku jeho účasti na prohlídce místa plnění zakázky.

· Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci uchazečů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání zakázky závazné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu Zadávací dokumentace, má uchazeč právo vznést tento dotaz písemně na zadavatele v souladu s ustanovením článku 4 Zadávací dokumentace a pouze písemná odpověď zadavatele má závazný charakter.

· Jednacím jazykem je čeština. O průběhu prohlídky bude vyhotoven zápis, který obdrží všichni uchazeči, kteří zaslali zadavateli „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“ dle čl. 13 písm. g) Zadávací dokumentace a zároveň bude zveřejněn na profilu zadavatele.
· Na žádost uchazeče, který se prohlídky nemohl zúčastnit, nebo si vyžádá Zadávací dokumentaci po termínu prohlídky místa plnění, umožní zadavatel dodatečnou prohlídku za stejných podmínek. To bude řešeno s kontaktní osobou Zadavatele.
4) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám


4.1
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Jakákoliv žádost uchazeče na dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena v českém jazyce, písemnou formou (dopisem, faxem, e-mailem) kontaktní osobě zadavatele uvedené v čl. 1 Zadávací dokumentace, a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškeré žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám označí uchazeč názvem zakázky „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov“. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti (aniž by byl oznámen autor žádosti), odešle zadavatel nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti všem uchazečům, kteří zaslali zadavateli „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“ dle čl. 13 písm. g) Zadávací dokumentace a zároveň dodatečné informace zveřejní na profilu zadavatele.
4.2
Dodatek k Zadávací dokumentaci
Zadavatel může před konečným termínem pro podání nabídek upřesnit Zadávací dokumentaci tím, že poskytne uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám formou dodatku k Zadávací dokumentaci. Upřesnění může být provedeno z jakéhokoliv důvodu, ať už z vlastní iniciativy nebo jako důsledek vyjasňování požadavků uchazečů na dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Každý dodatek bude označen jako dodatek s příslušným pořadovým číslem dodatku. Dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele a současně ho zadavatel odešle všem uchazečům, kteří zaslali zadavateli „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“ dle čl. 13 písm. g) Zadávací dokumentace.
Provede-li zadavatel úpravy Zadávacích podmínek, bude postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK.

Zadávací dokumentace bude vykládána ve znění následně vydaných dodatků a uchazeči jsou povinni se těmito dodatky řídit. V případě rozporu mezi jednotlivými dodatky má přednost dodatek s vyšším pořadovým číslem.

5) Termíny plnění: 

Předpokládané termíny plnění příslušné části zakázky jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2.2 Návrhu textu smlouvy příslušné části zakázky. Zadavatel požaduje, aby příslušná část zakázky (dílo) byla realizována v těchto termínech a závazně stanovuje dodržení těchto termínů.
V případě, že se výběrové řízení nestihne dokončit v předpokládaném termínu a zakázka (část zakázky) bude zadána později – budou termíny plnění adekvátně posunuty.

6) Prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen splnit požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace. Kvalifikační předpoklady (způsobilost) uchazeč prokáže/uvede v části 2 nabídky „Prokázání kvalifikačních předpokladů“.

6.1 Základní a profesní kvalifikační předpoklady

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč zadavateli předložením následujících dokladů:

a) vyplněné a podepsané „Prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů“, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této Zadávací dokumentace,

b) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

c) kopie dokladu o oprávnění k podnikání (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění) v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky,
d) kopie Osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2,
e) kopie Osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby provádějící vizuální kontrolu svarů včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637,
f) kopie Osvědčení autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb, která bude odpovídat za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Dále uvede uchazeč čestné prohlášení, že tato autorizovaná osoba bude vykonávat v rámci zakázky uvedenou činnost.
6.2 Ekonomická a finanční způsobilost
Splnění požadavků zadavatele na ekonomickou a finanční způsobilost, prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace.
6.3 Technické předpoklady

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč zadavateli předložením následujících dokladů:
Seznamu významných ukončených zakázek s obdobným plněním realizovaných uchazečem za posledních 5 let.
Za technicky způsobilého bude zadavatel považovat takového uchazeče, který prokáže, že v posledních 5 letech realizoval zakázky – stavby nebo rekonstrukce nebo opravy zařízení pro rozvod tepla, přičemž finanční hodnota každé zakázky (plnění uchazeče na zakázce) musí činit minimálně 600 tis. Kč bez DPH.
Uchazeč k prokázání splnění kvalifikace dle tohoto bodu povinně vyplní seznam významných ukončených zakázek uvedený v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace.

Ukončenou zakázkou se rozumí zakázka, kde dodané dílo (stavba) bylo předáno a převzato (byl podepsán protokol o předání a převzetí díla).
Seznam významných ukončených zakázek musí obsahovat:
a) obchodní firmu nebo název objednatele významné zakázky, adresu, IČ, jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail.

b) rozsah a základní technické parametry zakázky,

c) rozsah plnění uchazeče na zakázce v %,

d) doba plnění,

e) cena zakázky.

Pokud uchazeč uvede alespoň tři významné zakázky obdobného charakteru, pak prokáže splnění kvalifikace (technickou způsobilost) uvedené v tomto bodě. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit reference uvedené v seznamu nejvýznamnějších zakázek, za účelem kontroly pravdivosti a úplnosti údajů obsažených v těchto dokumentech.

V případě, že uchazeč nedoloží nebo nesplní (neprokáže) všechny výše uvedené kvalifikační předpoklady - bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
7) Obsah nabídky

7.1
Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím rozsahu a členění:

a) Část 1 Nabídky – Nabídkový list (dle čl. 7 odst. 7.2 Zadávací dokumentace)

b) Část 2  Nabídky - Prokázání kvalifikačních předpokladů (dle čl. 7 odst. 7.3 Zadávací dokumentace)

c) Část 3  Nabídky - Textová část nabídky (dle čl. 7 odst. 7.4 Zadávací dokumentace)

d) Část 4  Nabídky - Cenová část nabídky (dle čl. 7 odst. 7.5 Zadávací dokumentace)

e) Část 5  Nabídky - Specifikace požadavků na součinnost zadavatele (dle čl. 7 odst. 7.6 Zadávací dokumentace)

7.2
Část 1 Nabídky – Nabídkový list 

V části nabídky „Nabídkový list“ uchazeč předloží:

Nabídkový list – který musí být zpracován uchazečem podle Formuláře nabídkového listu uvedeného v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (není-li tato osoba totožná s osobami uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, je nutné doložit ověřenou kopii oprávnění, že tato osoba může jednat jménem uchazeče).

7.3
Část 2 Nabídky - Prokázání kvalifikačních předpokladů

V části nabídky „Prokázání kvalifikačních předpokladů“ uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky (způsobilost), předložením dokladů uvedených v čl. 6 Zadávací dokumentace.
7.4
Část 3 Nabídky - Textová část nabídky

V „Textové části nabídky“ uchazeč předloží:

a) Prohlášení uchazeče, že nabídka je zpracovaná v rozsahu uvedeném v této Zadávací dokumentaci včetně jejích Příloh. Uchazeč dále uvede, které části zakázky nabízí. 
b) Prohlášení uchazeče, že akceptuje rozsah plnění zakázky (části/částí zakázky na které podává nabídku) uvedený v čl. 2 Zadávací dokumentace „Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele“ a Přílohách Zadávací dokumentace, a na tento rozsah zpracoval svoji nabídku. Dále uchazeč potvrdí, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb, dodávek a prací, které jsou předmětem této zakázky (částí zakázky, na které podává nabídku).

c) Prohlášení uchazeče o bezvýhradném souhlasu s obchodními (smluvními) podmínkami zadavatele (uchazeč uvede samostatně pro všechny části zakázky, které nabízí):
Pokud uchazeč nabízí část 1 zakázky - uvede Prohlášení, že akceptuje a souhlasí se smluvními podmínkami zadavatele - návrhem textu smlouvy o dílo na část 1 zakázky, včetně termínů plnění, platebních podmínek, délky záruky a smluvních pokut, uvedenými v Příloze č. 8 Zadávací dokumentace, a nemá ke smluvním podmínkám zadavatele žádné výhrady.

Pokud uchazeč nabízí část 2 zakázky - uvede Prohlášení, že akceptuje a souhlasí se smluvními podmínkami zadavatele - návrhem textu smlouvy o dílo na část 2 zakázky, včetně termínů plnění, platebních podmínek, délky záruky a smluvních pokut, uvedenými v Příloze č. 9 Zadávací dokumentace, a nemá ke smluvním podmínkám zadavatele žádné výhrady.

d) Uchazeč uvede lhůtu (uvést datum), do které bude vázán svojí nabídkou. Tato lhůta nesmí skončit dříve než 30. 6. 2016.

e) Subdodavatelé: Pokud uchazeč není schopen zajistit plnění zakázky v celém rozsahu svými vlastními kapacitami (bude je zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů), je povinen v nabídce uvést své subdodavatele včetně uvedení jejich předmětu subdodávky (uchazeč použije formulář „Seznam subdodavatelů“ uvedený v Příloze č. 5 Zadávací dokumentace). V opačném případě uvede uchazeč prohlášení, že zakázka bude realizována vlastními kapacitami. Pokud je uchazeč, v rámci této zakázky, zároveň subdodavatelem jiné nabízející firmy (pokud je o tomto informován), pak tuto skutečnost uvede ve své nabídce.

f) Prohlášení uchazeče, že je obeznámen s obecně závaznou vyhláškou města Litvínova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění.
7.5
Část 4 Nabídky - Cenová část nabídky

Cenová část nabídky bude uchazečem zpracována a předložena v níže uvedeném členění. Toto členění cenové nabídky je pro uchazeče závazné. 

Uchazeč zpracuje a předloží cenovou část nabídky na každou část zakázky samostatně (celkem tedy 2 cenové nabídky). V případě, že uchazeč nebude nabízet obě části zakázky, předloží cenovou nabídku pouze na nabízenou část zakázky.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky (části zakázky) v souladu s podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná při splnění podmínek stanovených zadavatelem v Zadávací dokumentaci. Uchazeč zodpovídá za kompletnost a úplnost celkové nabídkové ceny.
Zadavatel dále upozorňuje, že pro řádné nacenění zakázky a získání představy o rozsahu prací, je vhodné zúčastnit se prohlídky místa plnění, zejména je nutné fyzicky ověřit veškeré výměry (délky, hloubky, počty armatur apod.)
7.5.1 
Cenová část nabídky na část 1 zakázky -  REKO přípojky VS Poliklinika Litvínov
bude obsahovat:

A)
Rekapitulace ceny části 1 zakázky  (tato rekapitulace bude Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo)
a) Projektové práce……………………..…………..……………                     
,- Kč

- Geodetické práce skutečného provedení...……………..…

,- Kč

- Projektová dokumentace skutečného provedení………….

,- Kč

b) Stavební část…………………………..…………..……………                   
  ,- Kč

- zemní práce a bourací práce ………..…………………….          

,- Kč

- úpravy povrchů ……………………………………………..…   

,- Kč
- stavební dodávky a práce
…………………………………..               ,- Kč
c) Technologická část………………………………………...….                  
,- Kč
dle specifikace potrubního materiálu 

(materiál mimo protiplnění objednatele, montáže a zkoušky)

d) ZOV …………………………………….……………………..…                    
,- Kč

e) Ostatní přímé náklady celkem ………………………….…..                    
,- Kč

· zkoušky hutnění zemin a sypanin, 

zkoušky hutnění asfaltových vrstev ………..….                 

,- Kč
(dále uvede uchazeč dle svého  uvážení a zkušeností)  



f) Velkoplošný informační panel ………………………….……
,- Kč

g) Autorský dozor …………………………………………………
,- Kč

Cena za dílo celkem…………………………………………..           ,- Kč

(položky a + b + c + d + e + f + g) 

h) Rozpočtová rezerva ve výši 10%…………………………….         
,- Kč

(10% ze součtu položek a + b + c + d + e+ f + g)
i) Stanovení poplatků za užívání veřejného prostranství …..  
,- Kč
ve smyslu vyhlášky města Litvínova
(v závislosti na délce trvání a ploše záboru)
Celková nabídková cena části 1 zakázky ……  
,-Kč

(položky a + b + c + d + e + f + g + h + i)
B)
Položkový rozpočet části 1 zakázky - bude zpracován na základě specifikací zařízení a výkazů výměr, který je součástí projektové dokumentace části 1 zakázky (Příloha č. 6  Zadávací dokumentace).
C)
Prohlášení uchazeče, že celková nabídková cena části 1 zakázky zahrnuje veškeré náklady uchazeče na provedení předmětu zakázky dle požadavků zadavatele tak, jak jsou uvedeny v  Zadávací dokumentaci.

D)
Cenová část nabídky části 1 zakázky bude podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
7.5.2 
Cenová část nabídky na část 2 zakázky -  REKO přípojky VS ÚSP Janov
bude obsahovat:

A)
Rekapitulace ceny části 2 zakázky  (tato rekapitulace bude Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo)
a) Projektové práce……………………..…………..……………                     
,- Kč

- Geodetické práce skutečného provedení...……………..…

,- Kč

- Projektová dokumentace skutečného provedení………….

,- Kč

b) Stavební část…………………………..…………..……………                   
  ,- Kč

- zemní práce a bourací práce ………..…………………….          

,- Kč

- úpravy povrchů ……………………………………………..…   

,- Kč
- stavební dodávky a práce
…………………………………..               ,- Kč
c) Technologická část………………………………………...….                  
,- Kč
dle specifikace potrubního materiálu 

(materiál mimo protiplnění objednatele, montáže a zkoušky)

d) ZOV …………………………………….……………………..…                    
,- Kč

e) Ostatní přímé náklady celkem ………………………….…..                    
,- Kč

· zkoušky hutnění zemin a sypanin, 

zkoušky hutnění asfaltových vrstev ………..….                 

,- Kč
(dále uvede uchazeč dle svého uvážení a zkušeností)  



f) Velkoplošný informační panel ………………………….……
,- Kč

g) Autorský dozor …………………………………………………
,- Kč

Cena za dílo celkem…………………………………………..           ,- Kč

(položky a + b + c + d + e + f + g) 

h) Rozpočtová rezerva ve výši 10%…………………………….         
,- Kč

(10% ze součtu položek a + b + c + d + e+ f + g)
i) Stanovení poplatků za užívání veřejného prostranství …..  
,- Kč

ve smyslu vyhlášky města Litvínova
(v závislosti na délce trvání a ploše záboru)
Celková nabídková cena části 2 zakázky ……  
,-Kč

(položky a + b + c + d + e + f + g + h + i)

B)
Položkový rozpočet části 2 zakázky - bude zpracován na základě specifikací zařízení a výkazů výměr, který je součástí projektové dokumentace části 2 zakázky (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace).
C)
Prohlášení uchazeče, že celková nabídková cena části 2 zakázky zahrnuje veškeré náklady uchazeče na provedení předmětu zakázky dle požadavků zadavatele tak, jak jsou uvedeny v  Zadávací dokumentaci.

D)
Cenová část nabídky části 2 zakázky bude podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
7.6
Část 5 Nabídky – Specifikace požadavků na součinnost zadavatele

Uchazeč bude v části nabídky „Specifikace požadavků na součinnost zadavatele“ specifikovat svoje požadavky na zadavatele / objednatele, které bude vyžadovat pro splnění předmětu díla.

8) Způsob zpracování nabídky, varianty nabídky
a) Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku s tím, že může nabízet jednu nebo obě části zakázky.

b) Nabídka bude zpracována a předána písemně 1 x v originále a 1 x v kopii. Originál nabídky bude výrazně označen jako „ORIGINÁL“, kopie nabídky bude výrazně označena jako „KOPIE“ a 1 x v elektronické formě na datovém nosiči USB Flash Disk. 

Elektronická forma nabídky: Textové dokumenty budou vytvořeny v programu MS Word 2007 a vyšším, tabulkové dokumenty a rozpočty v programu MS Excel 2007 a vyšším, nabídka bude kompletně předložena v uzavřeném formátu, cenová část nabídky též v otevřeném formátu.
V případě jakéhokoliv rozporu mezi originálem a kopií, nebo rozdílnosti ve výkladu nabídky, bude rozhodující znění originálu nabídky.
c) Všechna vyhotovení nabídek budou zpracována a předána ve stanoveném uspořádání uvedeném v čl. 7 „Obsah nabídky“ této Zadávací dokumentace. Toto uspořádání je pro uchazeče závazné a musí být v nabídce dodrženo.

d) Originál nabídky a všechny požadované doklady budou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče jednat; v případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v originálu nabídky originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.

e) Nabídka včetně veškerých dokumentů a Příloh, prospektů a obdobných materiálů bude zpracována v českém jazyce s výjimkou technických výrazů, nemají-li užívaný český ekvivalent. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
f) Označení nabídky
Originál a kopie nabídky budou předloženy společně v neprůhledném a řádně zalepeném obalu (obálce). Spoje obalu (obálky) budou opatřeny na uzavření razítkem uchazeče a případně podpisem.
Obal (obálka) bude opatřen následujícími údaji:

1) Název zakázky: „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov“
2) Uvedení částí zakázky, které uchazeč nabízí,
3) Obchodní firma a sídlo zadavatele,
4) Obchodní firma nebo název a adresa uchazeče, 
5)
NABÍDKA - NEOTVÍRAT PŘED stanoveným termínem pro podání nabídek.

g) Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
9) Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení
9.1
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší celková nabídková cena, za podmínky splnění všech podmínek a požadavků zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci.

Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Na základě výsledků hodnocení bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek samostatně pro každou část zakázky.

9.2
Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita Elektronická aukce. K realizaci Elektronické aukce bude využito aukčního systému PROebiz.

9.3 
Podmínky použití elektronické aukce

9.3.1
Zadavatel se rozhodl využít v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPIK jako prostředek hodnocení nabídek Elektronickou aukci. Elektronická aukce proběhne v souladu s ust. § 96 a § 97 zákona a Přílohou č. 11 Zadávací dokumentace.

9.3.2
K elektronické aukci budou elektronickými prostředky dle ust. §97 odst. 2 zákona vyzváni všichni uchazeči, kteří nebyli v rámci předběžného posouzení a hodnocení nabídek vyloučeni ze zadávacího řízení. Výzva k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce bude zaslána na uchazeče v předstihu min. 2 pracovní dny před začátkem elektronické aukce.

9.3.3
Podmínky Elektronické aukce, jakož i povinné náležitosti zadávacích podmínek podle ustanovení § 96 odst. 4 zákona jsou uvedeny v Příloze č. 11 Zadávací dokumentace.

9.3.4
Elektronická aukce bude probíhat společně pro všechny části zakázky, přičemž každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Uchazeč doplní přímo do elektronického portálu svoji poslední Celkovou nabídkovou cenu příslušné části / částí zakázky, které nabízí, tuto celkovou nabídkovou cenu bude moci v Elektronické aukci snižovat.

9.3.5
Uchazeč, který bude vyzván k podpisu smlouvy příslušné části zakázky, je povinen upravit všechny nabídkové ceny jednotlivých položek zaručeného rozpočtu koeficientem, který odpovídá podílu poslední celkové nabídkové ceny příslušné části zakázky nabídnuté v Aukčním kole elektronické aukce k celkové nabídkové ceně příslušné části zakázky, která byla předložena včetně zaručeného rozpočtu před elektronickou aukcí. Součet zaručeného rozpočtu tak bude po přepočtu roven Celkové nabídkové ceně z Aukčního kola elektronické aukce. Takto upravený zaručený rozpočet příslušné části zakázky bude Přílohou smlouvy o dílo příslušné části zakázky. Toto platí i pro položkový rozpočet příslušné části zakázky.

9.3.6
V případě jakýchkoli technických potíží je uchazeč povinen o této skutečnosti okamžitě uvědomit kontaktní osobu zadavatele podle odst. 1.3 Zadávací dokumentace. Uchazeč bere na vědomí, že na stížnosti učiněné po ukončení Elektronické aukce nebude brán zřetel.

10) Lhůta a místo pro předkládání nabídky, otevírání obálek
10.1 
Lhůta pro podání nabídek 

- 
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, která začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení ve věstníku veřejných zakázek a končí ve 13:00 hodin dne 16. 3. 2016. 

10.2 
Místo podání nabídek
- 
Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

- 
Nabídky je možno ve lhůtě pro podání nabídek podat osobně v sídle zadavatele na podatelně v přízemí administrativní budovy č.p. 282 vpravo, a to každý pracovní den od 700 do 1130 hodin a od 1200 do 1300 hodin.

- 
Nabídky je možno též zaslat doporučeně poštou na doručovací adresu:


Severočeská teplárenská, a.s.


Teplárenská 2

434 03  Most - Komořany
- 
Za rozhodující pro doručení nabídek je okamžik jejich převzetí zadavatelem. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou zodpovědnost.

10.3 
Otevírání obálek

Obálky s nabídkami uchazečů na zakázku otevře zadavatel dne 16. 3. 2016 v 13:15 hodin místního času.

Otevírání obálek se uskuteční na adrese: Severočeská teplárenská, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, Česká republika, administrativní budova č. 282 zasedací místnost ve 2 poschodí vpravo.

Otevřeny budou pouze obálky s nabídkami, které zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídky zadavatel neotvírá a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídky se otevírají postupně v pořadí, v jakém byly doručeny zadavateli a zapsány do seznamu nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami se mají právo zúčastnit kromě zástupců zadavatele maximálně 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků, která bude přiložena k protokolu o otevírání obálek s nabídkami, který bude zpracován zadavatelem. 
Zástupci uchazečů přítomní otevírání obálek budou seznámeni s výší celkové nabídkové ceny z jednotlivých nabídek. Toto bude sdělováno postupně pro jednotlivé části zakázky s tím, že zástupce uchazeče může být přítomen pouze vyhlášení ceny části zakázky, na kterou podal nabídku.
11) Náklady účasti

Uchazečům nevzniká žádný nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.

12) Návrh smlouvy o dílo

Zadavatel požaduje, aby uchazeč bez výhrad akceptoval návrh textu smlouvy o dílo na část zakázky, na kterou podává nabídku. Tyto dokumenty pod názvem „Návrh textu smlouvy o dílo“ (samostatně pro obě části zakázky) jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jako Přílohy č. 8 a 9. 
Pozn.: Bezvýhradné akceptování návrhu textu smlouvy o dílo na příslušnou část zakázky je závaznou podmínkou zadavatele, při jejímž nesplnění bude uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení, týkající se dané části zakázky.
13) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

a) odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem (včetně vybraného) nebo zrušit zadání zakázky, či zrušit zadání jednotlivé části zakázky,

b) v případě neúplnosti nabídky tuto nabídku vyřadit z výběrového řízení,

c) ověřit správnost a pravdivost údajů poskytnutých uchazečem v podané nabídce,

d) zadavatel může požadovat po uchazeči písemné objasnění / doplnění v nabídce předložených informací a dokladů. V žádosti uvede, které informace či doklady požaduje po uchazeči objasnit / doplnit. Zadavatel nabídku vyřadí, pokud uchazeč nepředloží objasnění / doplnění ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na objasnění/doplnění dodatečných informací či dokladů, pokud zadavatel nestanoví lhůtu delší,
e) nevracet uchazečům podané nabídky,
f) zadavatel požaduje, aby mu uchazeč ohlásil neprodleně změny, které nastaly po podání nabídky a které se dotýkají údajů uvedených v nabídce uchazeče (zejm. změny týkající se údajů v obchodním rejstříku).

g) Zadavatel požaduje, aby uchazeč, který si vyzvedl (stáhl) z profilu zadavatele Zadávací dokumentaci a rozhodne se účastnit zadávacího řízení, neprodleně zaslal kontaktním osobám zadavatele uvedeným v čl. 1 Zadávací dokumentace, E-mailem „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“. V tomto oznámení uchazeč uvede své identifikační údaje a kontaktní osobu (jméno, tel., E-mail), na kterou budou následně zasílány dodatečné informace k Zadávacím podmínkám, případně dodatky k Zadávací dokumentaci.
14) Ostatní informace zadavatele

a) Hodnocení bude provedeno samostatně pro každou část zakázky. Na základě výsledků hodnocení bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek samostatně pro každou část zakázky. Zadavatel rozhodne o zadání zakázky (výběru nejvhodnější nabídky) na každou část zakázky samostatně. Příslušná část zakázky bude zadána uchazeči, který na příslušnou část zakázky předloží nejvhodnější nabídku. 
b) Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti v nabídce uchazeče, které vznikly z důvodu nesprávné interpretace údajů uvedených v Zadávací dokumentaci ze strany uchazeče.

c) Nabídky, které nesplní požadavky zadavatele, budou vyřazeny a příslušný uchazeč bude vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení. Vyloučení včetně důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

d) O výsledku výběrového řízení budou informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a zároveň bude tato informace zveřejněna na profilu zadavatele.
e) S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem, nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Tento postup se může opakovat i pro uchazeče, který se umístil na třetím místě. Toto ustanovení platí samostatně pro všechny části zakázky.
Pokud se uchazeč, který zaslal zadavateli „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“ dle čl. 13 písm. g) Zadávací dokumentace, rozhodne z jakéhokoliv důvodu nepodat nabídku v souladu s touto Zadávací dokumentací, bude o této skutečnosti neprodleně informovat zadavatele.
V Mostě - Komořanech dne:

Za zadavatele
	               ...............................................

Ing. David Onderek
místopředseda představenstva

Severočeská teplárenská, a.s.
	                 .........................................

Ing. Petr Mareš

člen představenstva
Severočeská teplárenská, a.s.


Příloha č. 1
Nabídkový list

	NABÍDKOVÝ LIST


Zakázka:   „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov“
Zadavatel zakázky:

Severočeská teplárenská, a.s., Teplárenská 2,  434 03 Most - Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2153, IČ: 287 33 118.
Předkládá uchazeč:

	Uchazeč, sídlo/místo podnikání
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Bankovní spojení:
	

	Zastoupený:
	

	Telefon:
	

	Fax:
	

	E-mail:
	

	Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
	

	Telefon:
	

	Mobil:
	

	E-mail:
	


Uchazeč nabízí realizaci výše uvedené zakázky, v rozsahu a za podmínek stanovených oznámením zadávacího řízení a vaší Zadávací dokumentací za celkovou cenu:

	Celková nabídková cena části 1 zakázky v Kč bez DPH
	

	Celková nabídková cena části 2 zakázky v Kč bez DPH
	


Uchazeč prohlašuje:

Prohlašujeme, že se budeme touto nabídkou řídit po dobu Zadávací lhůty, tj. do 30. 6. 2016 a v případě, že v této lhůtě nám bude vámi přidělena část/části zakázky, budou informace uvedené v naší nabídce pro nás zavazující k uzavření smlouvy na příslušnou část/části zakázky.

Dále prohlašujeme, že souhlasíme se Zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v Zadávací dokumentaci a v Oznámení zadávacího řízení a bezpodmínečně souhlasíme se závazným textem smlouvy na příslušné části zakázky, na které podáváme nabídku, ve znění předloženém zadavatelem.

Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb, dodávek a prací, které jsou předmětem této zakázky (částí zakázky, na které podáváme nabídku). 
V ………………. dne ………

………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis 
oprávněné osoby uchazeče

Příloha č. 2  Vzor čestného prohlášení o splnění stanovených základních kvalifikačních předpokladů
	čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů


Zakázka:   „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov“
Já, níže podepsaná oprávněná osoba uchazeče,

………………………………………….. se sídlem ................................................ IČ ..................,

o výše uvedenou zakázku čestně prohlašuji, že:

1. uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, jde-li o fyzickou osobu;  jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce,

2. vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

3. uchazeč není v likvidaci,
4. uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
5. uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

6. uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,                      

7. uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V......………..........          dne....................


Podpis

[fyzické osoby podnikatele / statutárního orgánu / všech členů statutárního orgánu / člena (členů) statutárního orgánu, který je oprávněn (jsou oprávněni) podepisovat za právnickou osobu / vedoucího organizační složky zahraniční právnické osoby / fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby]                                                                  

…………………………………….     ……………………………………     …………………………………….

Příloha č. 3
Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
	čESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI


Zakázka:   „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov“
Já, níže podepsaná oprávněná osoba uchazeče,

…………………………………………. se sídlem ................................................ IČ ..................,

ucházející o výše uvedenou zakázku tímto v souladu s „Pravidly pro výběr dodavatelů OPPIK“ čestně prohlašuji, že:

Ekonomická a finanční situace uchazeče dovoluje provést zakázku v rozsahu a podmínkách na ni stanovených v „Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách“.
Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z jeho nepravdivosti.

V......………..........dne....................

................................................................


Jméno, příjmení a podpis


oprávněné osoby uchazeče

Příloha č. 4
Vzor tabulky Seznam významných ukončených zakázek za posledních 5 let

	Seznam významných ukončených zakázek za posledních 5 let


Zakázka:   „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov“
	Uchazeč: ................................................
	

	
	

	1.
	(uchazeč doplní objednatele významné zakázky, adresu, IČ, jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, v případě potřeby přidá tolik řádků, kolik bude potřeba)
	(rozsah a základní technické parametry zakázky) 
	(rozsah plnění uchazeče na zakázce v %)
	(doba plnění)
	(cena zakázky v tis. Kč bez DPH)

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	


Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že zakázky uvedené v seznamu významných ukončených zakázek byly uchazečem řádně provedeny.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z jeho nepravdivosti.

V......………..........dne....................
















.....................................................................

Jméno, příjmení a podpis 
oprávněné osoby uchazeče

Příloha č. 5 – Vzor Seznam subdodavatelů

SEZNAM SUBDODAVATELŮ, 

kteří se budou podílet na plnění zakázky „Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě Litvínov a Janov“
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

	Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
	

	Sídlo
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
	


Uchazeč předkládá níže uvedený seznam všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětné zakázky. Uchazeč zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných, než níže uvedených osobách, které by se měly podílet na plnění předmětné zakázky.  Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro uchazeče.  

	SUBDODAVATEL Č. 1

	Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
	

	Sídlo
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele
	

	Rozsah prací, jímž se bude subdodavatel podílet na plnění zakázky
	


	SUBDODAVATEL Č. X

	Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
	

	Sídlo
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele
	

	Rozsah prací, jímž se bude subdodavatel podílet na plnění zakázky
	


V  ……………….  dne ………………

.................................................................










  Jméno, příjmení a podpis 










oprávněné osoby uchazeče

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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