Evidenční číslo smlouvy číslo objednatele:…………………..

Evidenční číslo smlouvy číslo zhotovitele:……………………

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník“) a v souladu s § 31 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v návaznosti na § 131 a násl. ZZVZ (dále jen „smlouva“)

- Smluvní strany

Zhotovitel: 			K doplnění

Se sídlem:			K doplnění

Zastoupený: 			K doplnění

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:		K doplnění

ve věcech technických:		K doplnění

IČO:				K doplnění

DIČ:				K doplnění

Bankovní spojení: 		K doplnění

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v K doplnění pod sp. zn. K doplnění

(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel:			město Blansko

nám. Svobody 32/3

678 01 Blansko

Zastoupený: 			Ing. Jiří Crha, starosta

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních		Ing. Jiří Crha

ve věcech technických 		Ing. Milan Vítek, tel. 516 775 196, Pavel Nejezchleb, DiS., tel. 516 775 147

IČO:				00279943

DIČ:				CZ 00279943

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Blansko

číslo účtu: 329-631/0100

(dále jen "objednatel")

(společně též „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy:

- Základní údaje o díle

Zadáno na základě

veřejné zakázky s názvem:	„Rámcová dohoda na čištění a opravy dešťových kanalizací a čištění sedimentačních nádrží potoků v Blansku - 2025“

Stavba:		Opravy a čištění dešťových kanalizací a čištění sedimentačních nádrží potoků

Rozsah prací:		Čištění a provádění stavebních prací na dešťové kanalizaci, objektech dešťové kanalizace, přípojkách dešťové kanalizace, zatrubněných potocích, sedimentačních nádržích, atd.  na území města Blansko, včetně jeho částí dle cenové nabídky zhotovitele (dále také jen "stavba" nebo "dílo").

- Předmět smlouvy

  - Smluvní strany pomocí této smlouvy nastavují právní rámec pro zabezpečení provádění díla pro objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo – Opravy a čištění dešťových kanalizací a čištění sedimentačních nádrží potoků v rozsahu určeném objednatelem v jednotlivých (dílčích) objednávkách a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele poskytnutou v rámci výběrového řízení.

  - Dílo bude realizováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, projektovou dokumentací či pokyny objednatele. Zhotovitel současně prohlašuje, že je vlastníkem všech potřebných oprávnění pro řádnou realizaci díla.

  - Popis prací prováděných při jednotlivě zadaných opravách a čištěních bude vždy uveden v jednotlivých objednávkách.

  - Součástí díla budou tyto další práce a činnosti:

- vytýčení podzemních inženýrských sítí, pokud bude třeba,

- zajištění Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a Povolení uzavírky,

- zajištění dočasného dopravního značení k dopravním omezením,

- vždy bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu,

- kamerová prohlídka se záznamem nových trubních vedení, bodové úseky se budou dokumentovat jen fotograficky.

  - Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení výše uvedené stavby v rozsahu specifikovaném v objednávce, případně zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami.

  - Objednatel se zavazuje k převzetí díla od zhotovitele a k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených. Zhotovitel přistoupí na snížení rozsahu díla na základě požadavku objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla.

- Realizace předmětu smlouvy

- Dílo bude realizováno na základě dílčích objednávek doručených zhotoviteli. V objednávkách bude dále specifikováno, zda bude objednatel požadovat zpracování položkového rozpočtu a zda bude objednatel požadovat zpracování harmonogramu prací v denní nebo týdenní podrobnosti. Položkový rozpočet bude oceněný v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, kterou podal v rámci své účasti ve výběrovém řízení. V případě, že bude součástí předmětu díla takové plnění, které zhotovitel ve výběrovém řízení nenacenil, ocení tyto položky v souladu s ceníkem RTS, pakliže tato položka nebude obsažena v ceníku RTS, ocení ji zhotovitel cenou obvyklou ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

- Místo, rozsah a lhůtu pro realizaci, včetně data nástupu k realizaci díla určí objednatel na základě oboustranně písemně odsouhlasené a naceněné objednávky včetně položkového rozpočtu, pakliže jeho zpracování objednatel v souladu s čl. 4.1. smlouvy vyžadoval (dále jen „objednávka“).

- Práce na předmětu smlouvy budou probíhat bez přestávek s výjimkou technologických přestávek a jiných přestávek, které nařizuje platná legislativa (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Tomuto požadavku bude vždy přizpůsoben i objednatelem navržený harmonogram.

- Lhůty a doby realizace

  - Tato rámcová smlouva o dílo se uzavírá na dobu určitou do 31. 5. 2027, nebo do vyčerpání finančního limitu smlouvy. Celkový finanční limit za provedení díla po dobu účinnosti smlouvy nepřekročí částku 10 000 000,00 Kč včetně 21 % DPH (tj. 8 264 462,81 Kč bez DPH).

  - Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od doručení objednávky dle čl. 4.1. smlouvy, nebude-li v objednávce stanoven termín pozdější, provést její elektronické potvrzení (akceptaci) objednateli.

  - Zhotovitel je povinen zpracovat případný položkový rozpočet a/nebo harmonogram prací požadovaný v souladu s čl. 4.1. smlouvy do pěti (5) pracovních dnů od akceptace objednávky, nebude-li v objednávce stanoven termín pozdější.

  - Lhůtu pro provedení díla stanovenou na základě objednávky lze v odůvodněných případech po dohodě s objednatelem přiměřeně prodloužit před jejím uplynutím. Na prodloužení a jeho důvodech se musí obě smluvní strany písemně dohodnout. Bude se jednat zejména o tyto situace:

- bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu na straně objednatele,

- bude-li  zhotovitel v prodlení s realizací díla v důsledku objednání materiálu, který objektivně nelze ve stanoveném termínu dle objednávky dodat, z důvodů, které nezávisejí na vůli zhotovitele (např. objednání náhle nedostatkového materiálu)

- v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,

- v případě vyšší moci.

  - V případě, byť jen hrozícího nedodržení termínu pro řádné plnění díla, upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost, tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokuty dle čl. 14 této smlouvy.

  - Pro případ havárie kanalizace ohrožující zdraví či majetek osob, nastoupí zhotovitel do 2 hodin (120 minut) od nahlášení vzniku havárie na tel. č. K doplnění k prvotnímu zajištění situace, případně k odklonění hrozícího nebezpečí (čerpání nebo svedení odtoku, zpřístupnění okolních nemovitostí atp.). O zajištění havárie zhotovitel neprodleně informuje zástupce objednatele ve věcech technických uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

- Místo plnění

  - Místem plnění je území města Blansko a přilehlých částí města Dolní Lhota, Horní Lhota, Češkovice, Obůrka, Těchov, Žižlavice, Lažánky, Klepačov, Olešná, Hořice, Skalní mlýn.

- Cena díla

  - Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na cenách za dílo, které jsou stanoveny v příloze smlouvy.

  - Ceny stanovené dle odst. 1 tohoto článku (přílohy) jsou cenami nejvýše přípustnými za provádění díla, jsou neměnné po celou dobu účinnosti této smlouvy a jsou v nich zahrnuty veškeré práce nutné ke zdárnému uvedení stavby do provozu a veškeré náklady zhotovitele související s provedením, tj. dokončením a předáním díla (mj. vypracování harmonogramu a výkazu výměr, ale i další poplatky např.  recyklační poplatky dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů apod.). V případě vzniku vícenákladů v souvislosti např. s dopravou jdou tyto náklady k tíži zhotoviteli.

  - Cenu je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

  - Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla.

  - Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

  - Případné vícepráce (práce neobsažené v příloze této smlouvy), změny, doplňky nebo rozšíření díla a požadované záměny materiálu objednatelem či zhotovitelem v průběhu realizace díla budou projednány a podléhají oboustrannému odsouhlasení. Pakliže dojde ke změně díla, kterou objednatel neodsouhlasil a zhotovitel provedl, jde tato změna k tíži zhotovitele. Pakliže dojde k oboustranné dohodě smluvních stran, bude v rozsahu dohodnutých změn vystavena samostatná dílčí objednávka.

- Prohlášení příjemce plnění

  - Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

- Platební podmínky

  - Platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavených faktur. Každá jednotlivá objednávka (konkrétní dílo) bude fakturována samostatně.

  - Na prováděné práce a dodávky nebudou poskytovány zálohy.

  - Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem.

  - Součástí faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických uvedeným v čl. 1 této smlouvy. Pokud nebude tento dokument vyhotovený nebo potvrzený, není zhotovitel oprávněn v daném období fakturovat jakoukoliv část díla. Fakturovaná částka bude odpovídat potvrzenému soupisu prací. Zástupce objednatele nepotvrdí práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele a práce, které byly realizovány bez jeho souhlasu či v rozporu s odsouhlasenou dokumentací.

  - Faktury budou hrazeny se splatností 21 dnů od doručení do sídla objednatele nebo elektronicky na epodatelnu. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele. V případě doručení faktury po 10. 12. daného roku a v lednu roku následujícího je splatnost takové faktury stanovena na šedesát (60) dnů ode dne jejího doručení. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle smlouvy.

  - Faktury budou současně daňovým dokladem a musí obsahovat údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně o DPH, v této smlouvě nebo nebude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

  - Faktura – daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou a bude obsahovat zejména tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury

- den vystavení faktury

- označení banky a č. účtu, na který se má platit

- označení díla

- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele

- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)

- razítko a podpis oprávněné osoby

Přílohou faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací, ze kterého bude patrný rozsah a předmět plnění.

- Písemný záznam a Stavební deník

  - O každém díle bude veden písemný záznam. Tento písemný záznam bude vyhotovován na základě platné legislativy nebo dle pokynu objednatele obsaženém v dílčí objednávce s minimální frekvencí 1 x týdně. Zhotovitel je však vždy povinen vést průběžnou fotodokumentaci provádění díla, a to s minimální frekvencí 1 x týdně, nebo dle dílčí objednávky.

  - Pakliže je tak obsaženo v objednávce, nebo vyžaduje-li to platná legislativa, je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

  - Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.

  - Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději v další kontrolní den díla.

  - Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

  - Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou souvisejících je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.

- Provádění díla

  - Jakoukoliv významnou změnu při realizaci díla, ať již je vyvolána aktuální situací na staveništi nebo ze strany zhotovitele či objednatele, administruje, zpracovává a v případě nutnosti s dotčenými orgány státní správy, vlastníky inženýrských sítí nebo stavebním úřadem projednává zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.

  - Zástupce objednatele nebo osoba pověřená objednatelem má právo vydávat zhotoviteli doplňující specifikace a pokyny, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a odstranění jeho vad a nejsou v rozporu s rozsahem předmětu díla. Zhotovitel je realizuje a je jimi vázán. Shledá-li je však zhotovitel nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci svého pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené vlivem tohoto pokynu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.

  - Zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru díla sám a na vlastní náklady a též, bude-li třeba, obnoví případné vyjádření správců inženýrských sítí či zajistí další potřebné dokumenty.

  - Zhotovitel zajistí vydání zvláštního užívání místní komunikace, stanovení dočasného dopravního značení příp. dalších legislativních povolení s prováděním díla souvisejících, budou-li třeba.

  - Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel není oprávněn prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) provádět následující části díla:

- Tlakové čištění, tj. následující položky vzorového soupisu prací:

•	vyčištění potrubí tlakovou vodou

•	strojní vyčištění vpusti tlakovou vodou

•	zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

•	čištění kanalizační stoky strojně

•	čištění uliční vpusti

- Kamerové zkoušky, tj. následující položky vzorového soupisu prací:

•	kamerové prohlídky potrubí

•	kamerové zkoušky

Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze smlouvy odpovídá, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel v plném rozsahu ručí za své případné poddodavatele.

  - Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat platnou legislativu a všechny stavební práce budou vykonávány v souladu s platnými zákony, úředními nařízeními, ČSN, technickými pravidly a technologickými předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností, zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku a zaměstnávání cizinců. Dále je zhotovitel povinen dodržovat pracovněprávní pravidla Mezinárodní organizace práce a je povinen zajistit splnění tohoto požadavku objednatele i u svých poddodavatelů.

  - Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze nové materiály a první jakost materiálů.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí písemný záznam případně zápis do stavebního deníku, pokud je veden. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zástupce objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena objednateli a to minimálně 2 pracovní dny před předmětným zakrytím. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

  - Pokud objednatel bude požadovat míru zhutnění asfaltobetonu dle ČSN, předloží zhotoviteli před započetím prací doklad o tom, že míra zhutnění podloží odpovídá požadavkům ČSN.

  - Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky dokončeného díla přezkoušení kvality materiálů na náklady zhotovitele.

  - Zhotovitel není oprávněn přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu nebo pokynu objednatele.

  - Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění prokazatelně oznámit objednateli spolu s uvedením příčiny a předpokládané délky přerušení prací. Současně s tím navrhne způsob optimálního odstranění překážek. O přerušení díla provede písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku, pokud je veden. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou s přihlédnutím k případným změněným podmínkám vyvolaným přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje doba plnění.

  - Zhotovitel bude písemně informovat vlastníky veškerých dotčených nemovitých věcí o zahájení a průběhu prací – kopii předá objednateli.

  - Během stavebních prací zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k objektům, pozemkům nebo provozovnám dotčeným prováděním díla.

  - Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku provádění díla dotčené nemovité věci byly přístupny složkám integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.).

  - Zhotovitel se vyvaruje vstupu na cizí pozemky, ledaže je tento vstup nezbytně nutný k provádění díla, v takovém případě písemně oznámí tuto nutnost s vytyčením přesného časového intervalu vlastníku pozemku a objednateli, a to min. 2 pracovní dny předem.

  - Zhotovitel zajistí během výstavby možnost odvozu komunálního odpadu z nemovitých věcí dotčených stavbou.

  - Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Úhrada těchto opatření je zahrnuta v ceně díla.  Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou čistotu všech komunikací dotčených stavbou a poskytnout objednateli vážní lístky a kód zařízení, které odpady převzalo.

  - Bude dodržena podmínka, že práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v pracovní dny v době mezi 21.00 až 7.00 hodinou. Práce mohou probíhat v sobotu a neděli, v tyto dny budou práce prováděny v době mezi 8.00 a 17.00 hodinou.

  - Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit.

  - Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tyto škody na vlastní náklady odstranit.

  - Zhotovitel odpovídá za přijetí opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu a pohybu chodců a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

  - Vlastní realizací stavby dojde k minimálnímu nepříznivému dopadu na životní prostředí okolí stavby.

- Předání díla

  - Splněním předmětu smlouvy a dokončením díla se rozumí jeho řádné dokončení, předání bez vad a nedodělků včetně případných dokladů např. certifikátů a prohlášení o shodě u použitého materiálu. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

  - Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem, objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou podpisů soupisu provedených prací v rámci předávacího a přejímacího řízení.

  - Pro předání a převzetí díla jsou oprávněni zástupci smluvních stran jednající ve věcech technických uvedení v článku 1 této smlouvy.

  - Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu převzetí dokončeného díla podle vzájemně stanoveného harmonogramu přejímky, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.

  - Při předání díla musí být staveniště úplně vyklizeno a okolní plochy staveniště uvedeny do původního (nebo lepšího) stavu.

  - Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. Každá samostatná část zhotovovaného díla přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva a jiných břemen zabudováním do díla.

  - Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnického práva k označeným věcem bez právních vad; budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.), je zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

- Záruční doba

- Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce 36 měsíců od data předání a převzetí. U rozsáhlejších staveb v délce 60 měsíců od data předání a převzetí. Požadovaná délka záruky na konkrétní dílo bude uvedena v objednávce.

- V záruční době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. předanou dokumentací. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným nebo ve shodě s obvyklým způsobem užívání a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit.

- Záruční doba uvedená v objednávce má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, je-li doba uvedená v objednávce delší.

- Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel určí termín schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.

- Vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel bez újmy ostatních práv objednatele zdarma odstranit do 10 dní po termínu projednání reklamace. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, jestliže lze na základě reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.

- V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne projednání reklamace, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění.

- Smluvní pokuty a náhrada škody

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s akceptací dílčí objednávky dle odst. 5.2. smlouvy nebo s plněním stanoveného termínu plnění díla, případně s nástupem na místo havárie dle odst. 5.6. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.

- Za nedodržení stanoveného termínu pro vyhotovení harmonogramu dle odst. 5.3. smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.

- Za nedodržení povinnosti dle odst. 11.5. smlouvy, tedy zákazu provádět vybrané části díla prostřednictvím poddodavatelů, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

- Smluvní pokuta dle čl. 14 odst. 1. neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících smluvní pokutu bylo způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat. Dále nevhodnými klimatickými podmínkami, které by z technologického hlediska ovlivnily negativně kvalitu díla. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek odpovídající způsobenému prodlení.

- Při nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných a uznaných vad v dohodnutých termínech zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý, byť i započatý den tohoto prodlení.

- Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

- Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve stanovené lhůtě k úhradě. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokovaná smluvní pokuta započtena vůči existující pohledávce. Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

- Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody.

- Zánik závazku

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud druhá smluvní strana prokazatelně poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

- Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

- případy výslovně stanovené touto smlouvou nebo zákonem,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla na základě jednotlivých objednávek delší než 30 dnů,

- nesplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla,

- provádění prací zhotovitelem v rozporu s rozsahem prací dle objednávky, s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami, schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,

- provádění díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované či odsouhlasené objednatelem,

- jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že uvedené porušení nezavinil,

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

- pokud je zhotovitel v likvidaci,

- pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

- Smlouva může být ukončena dohodou nebo písemnou výpovědí, a to i před uplynutím sjednané doby trvání. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

- Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle čl. 7 této smlouvy, a dále náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů, které bude muset zhotovitel ještě vynaložit, se rozumí náklady na materiál, popřípadě výrobky určené ke zhotovení díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 21 dnů od doručení platebního dokladu druhé smluvní straně.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

- Řešení sporů

- Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

- V případě, že jednání dle čl. 16 odst. 1 této smlouvy skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

- Soudní řízení dle čl. 16 odst. 2 této smlouvy lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti objednatele a zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování díla, nemění.

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

- Tuto smlouvu, pokud není stanoveno jinak, lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

- Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

- Tato Rámcová smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky, v souladu se směrnicí č. 1/2021 Veřejné zakázky, vydanou Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. ……  přijatém na …………. schůzi Rady města Blansko dne …………..

- Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu, že žádné ustanovení této Rámcové smlouvy o dílo není překvapivé a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

Cenová kalkulace

V Blansku dne ……………… 				V K doplnění dne K doplnění

Objednatel:						Zhotovitel:

……………………………….					……………………………….

město Blansko						K doplnění

Ing. Jiří Crha			                                    	K doplnění

starosta města Blansko	                                           	K doplnění

Příloha k Rámcové smlouvě o dílo č. ….........................

Cenová kalkulace díla

Příloha uvádí cenový rozsah prací při jednotlivých plnění předmětu rámcové smlouvy. Odpovídá kalkulaci cen, jak je uvedeno v čl. 7 rámcové smlouvy.