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ZADAVATEL:	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Sídlo:	Roškotova 1225/1, PSČ 140 21, Praha 4 
IČ:	47114321	
Veřejná zakázka:     Výstavba, implementace a technická podpora Integrovaného Centrálního 			      Informačního Systému (ICIS) OZP 	

Ev. č.:	 	       480816
Č.j. zadavatele:        OZP-VZ-2014-004

V Praze, dne 29. 7. 2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám


Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.


Dotaz uchazeče 
V příloze „IV. Pravidla pro vytvoření harmonogramu plnění, na základě kterých Zhotovitel připraví příslušnou přílohu smlouvy o vytvoření ICIS“ je uveden v bodě 5 požadavek „Z harmonogramu musí být zřejmý časový průběh všech základních fází projektu dle přílohy 6 k této smlouvě, …“. Příloha 6 má ale název „Požadavky na organizaci a zajištění školení“. Je ve skutečnosti myšlena příloha 3 Smlouvy o vytvoření nazvaná „Pravidla řízení projektu“?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 40
Ano, jedná se o přílohu č.3 Smlouvy o vytvoření nazvaná „Pravidla řízení projektu“.

Dotaz uchazeče 
Doba dodání ICIS je hodnoceným parametrem nabídky. Dále Zadavatel požaduje, aby uchazeč připravil takový návrh přechodu na systém ICIS, který zohlední specifická data v průběhu roku z hlediska zdravotní pojišťovny. Zadavatel tedy vlastně požaduje po Uchazeči určit fixní datum konce harmonogramu tedy dokončení přechodu (například 1.1.) s ohledem na režim práce Zadavatele, a jeho vhodnost zamýšlí Zadavatel hodnotit v rámci kritéria „Přechod ze stávajícího řešení na ICIS“. Následně od tohoto fixního data musí tedy Uchazeč logicky konstruovat harmonogram pro vytvoření systému (například bude navržen harmonogram v délce 30 měsíců, a pokud je konec harmonogramu 1.1., tak musí tedy začínat logicky 1.7. - dva a půl roku před nasazením). Uchazeč proto uvede v nabídce v souladu s požadavkem ZD v bodě 9.3.3 jako „počet celých kalendářních dnů od data podpisu smlouvy“ podle rozdílu těchto dvou dat (například tedy číslo 365+365+31+30+31+30+31+31=914 za 2 roky + červenec až prosinec). Bude tento postup výpočtu doby dodání ICIS platný bez ohledu na datum, kdy bude probíhat hodnocení nabídek Zadavatelem? Nebude Zadavatel nijak přihlížet k tomu, že by třeba případná smlouva nemusela být podepsaná 1.7., kdy by měl začínat harmonogram?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 41
Hodnoceným parametrem bude v souladu s čl. 9.3.3 zadávací dokumentace garantovaná doba dodání ICIS (blíže viz čl. 9.3.3 zadávací dokumentace). Tato doba bude uvedena jako počet celých kalendářních dnů od data podpisu smlouvy. Na tuto skutečnost nemají níže uvedené informace žádný vliv.  
S ohledem na skutečnost, že datum uzavření smlouvy (a tím i počátek běhu lhůt dle harmonogramu plnění) nelze zadavatelem dopředu přesně stanovit, a tato skutečnost by mohla významně ovlivnit podobu předkládaných harmonogramů plnění, upravuje zadavatel svůj původní požadavek dle Přílohy k ZD „část IV. - Pravidla pro vytvoření harmonogramu plnění, na základě kterých Zhotovitel připraví příslušnou přílohu smlouvy o vytvoření ICIS“, čl. 7., a to tak, že termíny budou navrženy v relativních hodnotách (kalendářních dnech) s vazbou na účinnost smlouvy (viz původní text citovaného článku), ovšem bez původně požadované vazby na absolutní hodnoty, resp. pevná data, relevantní ve vztahu k činnosti zadavatele (původně uváděná např. 1.1. a 1.7.). Uzavřením smlouvy pak dojde k ukotvení lhůt a termínů, vyplývajících z harmonogramu plnění, do absolutních dat. Ostatní povinnosti uchazečů ve vztahu k pravidlům pro vytvoření harmonogramu plnění zůstávají nedotčeny.   
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zadavatel současně upřesňuje, že jestliže se v rámci přílohy k ZD „část IV. - Pravidla pro vytvoření harmonogramu plnění, na základě kterých Zhotovitel připraví příslušnou přílohu smlouvy o vytvoření ICIS“ hovoří o lhůtách v měsících, rozumí se 1 měsícem 30 kalendářních dnů. 


Dotaz uchazeče 
V případě příkladu uvedeného v předchozím dotazu, jakým způsobem bude řešen fakt, kdyby smlouva byla podepsaná k jinému datu, než 1.7. a konec 30ti měsíčního harmonogramu by pak nevyšel na 1.1.? Dojde k odložení nasazení tak, aby dokončení přechodu proběhlo nejbližšího následujícího 1.1.? Nebo bude muset být přechod dokončen k datu, na který vyjde konec 30tého měsíce po podpisu smlouvy, i když to bude znamenat, že harmonogram takto nebude sedět na specifická kalendářní data dle režimu práce Zadavatele?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 42
Vizte Odpověď zadavatele - Dodatečnou informaci č. 41.

Dotaz uchazeče 
Bude nabídka uchazeče vyloučena v případě, že překročí maximální požadovaný rozsah hodnocených nabídkových dokumentů? Tedy například v případě, že dokument „Přechod ze stávajícího řešení na ICIS“ bude mít 15 normostran textu, přestože předpokládané maximum je 10 normostran?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 43
V případě překročení předpokládaného maximálního počtu normostran (10) nebude nabídka vyřazena, nicméně zadavatel nebude k obsahu nad maximální rámec stanovený v zadávací dokumentaci přihlížet. Zadavatel musí od uchazečů získat pro vlastní hodnocení porovnatelné dokumenty. Informace obsažené v části, předložené nad rámec maximálního počtu stran, tak nebudou součástí hodnocení, nebudou pro hodnocení nijak relevantní. Uchazeči jsou tedy pro vyloučení jakýchkoli pochybností znovu žádáni, aby dodrželi požadavky zadavatele na maximální počty normostran nabídky dle jednoznačného vymezení v zadávací dokumentaci. 

Dotaz uchazeče 
V příloze ZD s názvem „I. Technická a funkční specifikace“ je v bodě „10. Integrace na stávající SW“ uvedeno: „c) Součástí dodávky je i obměna komunikačního rozhraní mezi Portálem OZP ONLINE a Portálem ZP, tzv. Kobra.“ Jedná se v případě Kobra skutečně o rozhraní mezi Portálem OZP ONLINE a Portálem ZP nebo tato komponenta slouží spíše jako rozhraní mezi stávajícím CIS a Portálem ZP?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 44
Nejedná se o bod 10 „Integrace na stávající SW“, ale o bod 11 c) „Externí portály se sdílenou identitou“ a v tomto kontextu je skutečně Kobra rozhraní mezi Portálem OZP ONLINE a Portálem ZP. Jinak Kobra je i rozhraním mezi Portálem ZP a CIS.

Dotaz uchazeče 
Zadávací dokumentace obsahuje v rámci příloh Studie proveditelnosti popis oblasti řešení z pohledu procesů, požadavků (funkčních i nefunkčních) a funkcí systému v rámci jednotlivých oblastí budoucího systému ICIS. Pro popis navrhovaného řešení má uchazeč vycházet primárně z katalogu-popisu požadavků s cílem zajistit jejich plné pokrytí navrhovaným řešením? Ptáme se z důvodu, že existují požadavky bez vazby na funkce a opačně.

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 45
Ano, požaduje se primárně vycházet z katalogu požadavků. Důvodem je skutečnost, že požadavků je více, než je popisů funkcí. U požadavků, u kterých nejsou vazby na funkce, a případně popisy procesů, se požaduje pokrytí vlastním řešením.

Dotaz uchazeče 
S ohledem na požadavek na navržení způsobu přechodu na nový systém ICIS, včetně navržení postupu, buď formou postupného náběhu, či formou "velkého třesku", uchazeč se ptá, jak se má počítat 4letá (10letá) podpora v případě postupného náběhu. Má ji uchazeč počítat po jednotlivých oblastech, dle harmonogramu nasazení a přechodu, či jinak, s cílem zajistit jednotný celek a časování podpory řešení za celek bez dělení?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 46
Na základě bodu č.2 čl.V „Místo a doba plnění“ smlouvy o technické podpoře je doba poskytování podpory nejdéle 10 let.
Termín zahájení poskytování služeb technické podpory je dnem účinnosti smlouvy o technické podpoře, která začíná podpisem „Protokolu o převzetí projektu (díla) Výstavba, implementace a technická podpora ICIS do provozu a užívání“. Tedy převzetím celého díla bez ohledu na to jaká metoda nasazení bude zvolena. 

Dotaz uchazeče 
Jsou popsány, a případně kde, v rámci zadávací dokumentace další požadavky na Datový sklad? V rámci Studie proveditelnosti jsou požadavky plynoucí primárně z procesních oblastí a požadavků na výstupy, sestavy, které budou realizovány prostřednictvím Datového skladu, nicméně konkrétní požadavky na realizaci Datového skladu popsány nejsou (vyjma požadavků na integraci a výstupy).

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 47
V zadávací dokumentaci nejsou konkrétní požadavky na Datový sklad uvedeny. Zadavatel vychází z obecných požadavků na Datový sklad a realizaci konkrétních řešení v uvedených oblastech předpokládá jako vlastní návrh uchazeče a to zejména pokud je součástí řešení pro plnění požadavků a funkcí ICIS.
Dodatečná informace č. 48
S ohledem na obsah a rozsah dodatečných informací zadavatel rozhodl o změně lhůty pro podání nabídek a lhůty pro otevírání obálek. Původní termíny 18. 8. 2014 uvedené v oznámení o zakázce se mění takto: 

Lhůta pro podání nabídky:   21. srpna 2014 ve 12:00 hodin.
Lhůta pro otevírání obálek: 21. srpna 2014 ve 12:00 hodin.

S pozdravem
Mgr. Gabriela Hinková
v.z.
JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta
v.z. zadavatele
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