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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č.j.: S-META  1073/2014 OI /6
k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru 
(bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – 

I. etapa“  

Přílohy zadávací dokumentace:

1) Projektová dokumentace zpracovaná Ateliérem Architektury - Ing. arch. Zdeněk Šimeček, Klokotská 104, 390 01 Tábor, v rozsahu a členění popsaném v technických zprávách a výkresových částech, formát PDF.

2) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, formát EXCEL a PDF.

3) Vzor krycího listu nabídky, formát DOC a PDF.

4) Vzor seznamu subdodavatelů, formát EXCEL a PDF.

5) Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona, formát DOC a PDF.

6) Vzorová smlouva o dílo, formát DOC a PDF. 

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:


Název:
Město Tábor

Sídlo: 
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Právní forma:
obec

IČ: 
00253014

DIČ:                     CZ00253014

zastoupen:
Ing. Jiří Fišer, starosta

kontaktní osoba:
Ing. Dáša Suchánková, tel. 381 486 326

                            email: dasa.suchankova@mutabor.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – I. etapa“ je realizace souboru staveb  podle projektové dokumentace.

Jedná se o stavby, které budou sloužit volnočasovým aktivitám obyvatel města (“sluneční lázeň“, plovoucí molo, toalety, šatny, občerstvení, herní prvky), a související výstavbu zpevněných ploch, odvodnění prováděných staveb, přípojky vody a kanalizace, úpravy břehů Jordánu v řešeném území, mobiliář a sadové úpravy.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), které jsou řešeny v rámci I. etapy:

SO 01 Příprava území,
SO 02 Zázemí plovárny,
SO 05 Zpevněné plochy,
SO 06 Opěrné zdivo a úpravy břehů Jordánu,

SO 07 Oplocení,
SO 08 Přípojka a připojení stavby na NN,

SO 10 Přípojka a připojení stavby na vodu,
SO 11 Přípojka splaškové kanalizace,
SO 12 Odvodnění,
SO 13 Mobiliář a herní prvky,

SO 14 Sadové úpravy.
Základní navrhované parametry stavby:

· Zázemí plovárny:

· zastavěná plocha: 331 m2,

· obestavěný prostor: 1050 m3, 

· podlahová plocha přízemí vč. terasy: 222 m2,

· výška stavby: 3,2 m.

· Opěrné zdivo a úprava břehů:

· břehové opevnění – jižní část: 73 m,

· břehové opevnění – západní část: 43 m.

· Oplocení:

· délka nového oplocení: 99 m,

· výška: 1,5 m.

· Přípojka NN:

· délka přípojky: 30 bm,

· napojení zázemí plovárny: 218 bm.
· Přípojka vody:

· délka přípojky: 10bm,

· napojení zázemí plovárny: 226 bm.
· Splašková kanalizace:
· délka gravitačního potrubí: 90 bm,

· délka tlakového potrubí: 212 bm.

· Odvodnění - odvodnění atletické dráhy a staveb: 

· DN 150: 33 bm,

· DN 300: 5 bm,

· Vsak: 12 m3.

           Součástí bouracích prací je i odstraňování konstrukcí s obsahem azbestu (osinkocementová střešní krytina na stávajících budovách). Při provádění prací zahrnujících nakládání s tímto nebezpečným odpadem bude postupováno podle platných předpisů.
           Část území spadá do ochranného pásma archeologické zóny I., celé pak do ochranného pásma Městské památkové rezervace Tábor. 
           Řešené území se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Ochranné pásmo II. stupně vede v linii břehu nádrže Jordán, která slouží jako záložní zdroj pitné vody pro vodárenskou soustavu Jižní Čechy. Ve stejné linii zde probíhá i hranice lokálního biokoridoru. 
           Bývalá Sokolská plovárna patří do majetku města Tábor a správcem je společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora, s.r.o., jež zajišťuje správu a provoz i sousedních sportovních zařízení.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen:

· v projektové dokumentaci, jejíž zpracovatelem je Ateliér Architektury – Ing. arch. Zdeněk Šimeček, Klokotská 104, 390 01 Tábor, a

· v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož zpracovatelem je Ing. Pavel Vochozka, Varšavská 2742, 390 05 Tábor, 

které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen "ZD") – viz příloha č. 1 a 2 ZD.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

· zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

· prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,

· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

· vytýčení stavby oprávněným geodetem,

· vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,

· vypracování plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok), který bude obsahovat časový rozpis provedení povýsadbové údržby,

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,

· po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,

· veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),

· zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,

· dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,

· dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,

· provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

· zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

· zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

· zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,

· zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

· koordinační a kompletační činnost celé stavby,

· provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

· zajištění ochrany proti šíření prašnosti (mj. zakryté vozy), nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše,
· zabezpečení díla po dobu přerušení prací,

· zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,

· poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: 

hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce

další předměty:  45212212-5 -  stavební úpravy plováren,

                           45233160-8 -  chodníky a jiné zpevněné povrchy

                           45212221-1-   stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště,
                           45112720-8 -  krajinné úpravy sportovních hřišť a rekreačních oblastí.

            Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 12.500.000,- Kč bez DPH.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

1)
Předpokládaná doba plnění 


Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky, tj. ukončením předmětného zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.


Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště celé stavby:                   15.  8. 2014 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:                                           20.  8. 2014    
       Předpokládaný termín dokončení stavebních prací celé stavby:                     30.  4. 2015
· Veřejná zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací podle harmonogramu plnění zakázky:

· který bude vypracovaný v týdnech,

· který bude členěn na dvě etapy plnění veřejné zakázky (též „VZ“), tj.:

·  samostatně 1. etapa na podzim 2014 (15. 8.  – 30. 11. 2014) a 
·  samostatně 2. etapa na jaře 2015 (1. 3. – 30. 4. 2015), 

· v němž bude zachycen časový postup provádění dílčích stavebních prací, dodávek a služeb z jednotlivých stavebních objektů v rámci každé etapy stavby podle „zásad organizace výstavby“ (viz odstavec n) v části B.8 souhrnné technické zprávy PD – viz příloha č. 1 ZD),
· uchazeč ho předloží jako součást své nabídky (viz čl. 8 odst. 5). 

2)
Místo plnění veřejné zakázky


Místem plnění je území bývalé Sokolské plovárny v Táboře na pozemcích v k.ú. Tábor. Přístup k plovárně je z ulice Čsl. armády, dále ulicí Politických vězňů a jednosměrnou ulicí U Stadionu Míru.
3)   Upozornění na uzavírku

UPOZORŇUJEME uchazeče, že z důvodu probíhajících prací na stavbě „Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“ je uzavřena komunikace v ulici Lužnická, a to v úseku od křižovatky Ústecká x Lužnická po křižovatku Bechyňská x Lužnická (doba trvání uzavírky: do 15. 11. 2014, délka uzavřeného úseku: cca 1100 bm, délka objížďky pro vozidla nad 2,5 t: cca 20 km, pro vozidla nad 2,5 t okamžité hmotnosti se uvažuje s objízdnou trasou po silnici II/137, III/1372, III/1376, III/1359 a I/3 přes obce Dolní Horky, Horky, Větrovy, Lom, Zhoř u Tábora, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí).

      Informace jsou též na webových stránkách města Tábor – viz následující odkaz: 

      http://www.taborcz.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=16470&id=24772&p1=3496
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1) 
Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 odst. 1 zákona způsobem podle § 62 odst. 2 zákona, tj. předložením čestného prohlášení.

2) 
Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit:

a)
dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

       b)
dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, 
c)
dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor Dopravní stavby nebo Pozemní stavby. V případě, že osoba, jejíž prostřednictvím se odborná způsobilost zabezpečuje, je v jiném pracovním poměru než zaměstnaneckém, pak se k této osobě přistupuje jako k subdodavateli, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, a platí pro něj podmínky uvedené v odst. 5 tohoto článku.
3) Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů  předložit dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložit seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů budou zpracována v úplném rozsahu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. budou obsahovat min. cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. V seznamu stavebních prací uchazeč dále uvede osobu objednatele (investora) a kontaktní údaje příslušné osoby objednatele, u které lze informace o provedených stavebních pracích ověřit.

Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu - uchazeč doloží min. 3 stavební práce obdobného charakteru o finančním objemu v souhrnu 18 mil. Kč bez DPH, z toho:

· min. jedna musí zahrnovat výstavbu nebo stavební úpravy zpevněných ploch ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH, 
· min. jedna musí zahrnovat výstavbu nebo stavební úpravy budov pozemního stavitelství ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH,
· min. jedna musí zahrnovat výstavbu nové nebo úpravu stávající opěrné zdi. 
4)
Zadavatel dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona požaduje předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku.

5)
a) Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona - tj. v případě prokázání části kvalifikace subdodavatelem je uchazeč povinen v nabídce předložit:


- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem, a


- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

       b)  V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 zákona. 

       c) V případě prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem prokazuje zahraniční dodavatel kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 zákona.

6)
Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace se řídí ustanovením § 57 odst. 1 zákona. 
       Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace se řídí ustanovením § 57 odst. 2 zákona, tj. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

5. Obchodní podmínky

1)
Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (dále jen „vzorová smlouva“), která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace. 

2)
Uchazeč může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy (cenové údaje). Uchazeč není povinen použít vzorovou smlouvu, avšak musí do svého návrhu smlouvy zapracovat veškeré smluvní podmínky požadované zadavatelem ve vzorové smlouvě, přičemž tyto smluvní podmínky uchazeče nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami zadavatele uvedenými ve vzorové smlouvě.
3) Sankční a záruční podmínky uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními  podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabízet pouze pro zadavatele výhodnější podmínky (např. delší záruční dobu, vyšší smluvní pokuty). Uchazeč není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

6. Technické podmínky, specifikace a uživatelské standardy

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou ZD.

Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění. V případě nakládání odpadů vč. odpadů obsahujících azbest je závazný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební práce budou prováděny v souladu s  platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona).

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě při dohodnutém způsobu financování a úhrady díla. 

2)
Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr obsaženého v této zadávací dokumentaci ve smyslu technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby.

3)
Nabídková cenu musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH. 

4)   
Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je
třeba trvale či dočasně k  zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími 
podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky a veškeré náklady spojené s financováním díla.  
5)
Nabídková cena musí obsahovat mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

-
vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,

-
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

-
opatření k ochraně životního prostředí,

-
náklady na sjednaná pojištění,

-
zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,

-
koordinační a kompletační činnost,

-
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 

-
zajištění nezbytných dopravních opatření,

-
zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,

-
součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o  vydání kolaudačního souhlasu.

6)   Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. 

7)
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

8) Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z  důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uchazečem. 

9)  V souvislosti s uzavírkou komunikace v ulici Lužnická (informace viz čl. 3. této ZD) musí všichni uchazeči do svých nabídkových cen zahrnout zvýšené náklady na dopravu materiálů na staveniště.

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1)
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce v jednom vyhotovení. Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého resp. slovenského jazyka.

2)
Nabídka by měla být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů doporučujeme očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

3)
Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zejména v § 68 odst. 2 a 3 zákona, tj. součástí nabídky musí být: 

a) 
identifikační údaje uchazeče,

b) 
doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace,

c) 
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Do návrhu smlouvy musí být zapracovány veškeré smluvní podmínky stanovené zadavatelem ve vzorové smlouvě o dílo (viz příloha č. 6 ZD) a případně další smluvní podmínky uchazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, 
d) 
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

e) 
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

f) 
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

g) 
další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.

Vzor prohlášení pro písm. d), e) a f) (viz § 68 odst. 3 zákona) je přílohou č. 5 ZD.

4)
Součástí nabídky musí být úplně oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 2 ZD), a to jak v písemné podobě, tak v elektronické podobě na CD. V případě rozporu mezi písemnou a elektronickou verzí je rozhodující písemná podoba. 

5)
Součástí nabídky musí být harmonogram postupu plnění zakázky vypracovaný v týdnech, který bude respektovat zadavatelem stanovené předpokládané hraniční termíny plnění, tj. doba plnění od 15. 8. 2014 do 30. 4. 2015, a stanovené podmínky na etapizaci díla.

6)
Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný krycí list nabídky v rozsahu dle přílohy č. 3 ZD.

7)
Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný seznam subdodavatelů v rozsahu dle přílohy č.  4   ZD   (pro  více  subdodavatelů  než  tři  použijte  tuto  přílohu vícekrát), ve kterém  uchazeč v případě, že  bude část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, vymezí  přesným  popisem  jednotlivé  části   plnění vč.  uvedení finančního výše plnění  veřejné  zakázky, které  má  v  úmyslu  zadat  jednomu nebo více subdodavatelům, a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétní část veřejné zakázky uchazečem  zadána. Uchazeč dále uvede identifikační údaje těchto subdodavatelů. 
      V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu nebo více subdodavatelům, musí toto uvést v nabídce formou samostatného písemného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
8)
V závislosti na způsobu složení jistoty dle § 67 odst. 1 zákona ve výši 200.000,- Kč požadované zadavatelem v bodě III.1.1) Oznámení o zakázce, musí uchazeč nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek předložit, nejlépe v nabídce jako její součást, doklad o poskytnutí jistoty uchazečem, tj.:


- 
originál bankovní záruky (bude-li uchazeč požadovat vrácení originálu listiny, vložit tuto do nabídky vyjímatelným způsobem a ověřenou kopii bankovní záruky vložit do nabídky nevyjímatelným způsobem), nebo 


- 
potvrzení o složení peněžní částky ve výši jistoty na účet zadavatele číslo 6015-701427349/0800 (jako var. symbol uvést IČO uchazeče), např. kopií výpisu z účtu uchazeče, nebo formou potvrzení banky o provedení příkazu k úhradě resp. o složení částky na účet zadavatele, popř. čestného prohlášení uchazeče o složení peněžní jistoty, nebo 

- 
doklad o poskytnutí jistoty formou pojištění záruky. 
9)
Zadavatel doporučuje v nabídce uvést obsah nabídky s uvedením čísel stránek nebo listů.

10)
Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií


Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

10. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Další požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzorové smlouvě, která je přílohou č. 6 ZD.

11. Poskytování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace v kompletní podobě vč. příloh je uveřejněna na PROFILU ZADAVATELE – viz následující webová adresa uvedená v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek:

http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c

(dále jen "profil zadavatele").

12. Dodatečné informace a prohlídka místa plnění

1)
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě písemné žádosti doručené zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz § 49 odst. 1 zákona). Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Zadavatel rovněž uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám na svém profilu zadavatele.

2)
Staveniště je volně přístupné a jeho umístění vyplývá z projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 ZD). Na základě uvedeného nebude prohlídka místa plnění zadavatelem organizována.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

1)
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 7. 2014 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu Město Tábor, odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor nebo na této adrese předat osobně na podatelně MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.

2)
Podání nabídky se řídí ustanoveními § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona.

3)
Otevírání obálek bude zahájeno dne 15. 7. 2014 od 10:00 hodin v  zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 307, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

14. Součinnost k uzavření smlouvy 

Zadavatel v rámci součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona požaduje, aby uchazeč před uzavřením smlouvy předložil zadavateli originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění (pojistný certifikát) dokládající pojištění uchazeče o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč (viz čl. 7.6 vzorové smlouvy o dílo v příloze č. 6 ZD). V případě, že uchazeč tento požadavek zadavatele nesplní, bude to považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel může vyzvat k součinnosti k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako další v pořadí.

15. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje do 
31. 10. 2014.









Ing. Jiří Fišer
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