S ohledem na skutečnost, že se pracovní činnosti budou provádět v prostorách domova pro seniory bez přerušení jeho činnosti a z důvodu kolektivní bezpečnosti seniorů, lékařů a dalšího personálu domova, ale i pracovníků dodavatele investor v průběhu stavby požaduje následující pracovní a bezpečnostní opatření.

* Víkendy (so+ne) NEPRACOVAT
* Svátky NEPRACOVAT
* Všední dny 8:00 – 13.00 PRÁCE

                    13.00 – 14.00 PŘESTÁVKA (polední klid)

                    14:00 – 18:00 PRÁCE

* Vypínání proudu a vody potřebujeme hlásit den dopředu
* Hlučné práce provádět dopoledne
* Místo deponie materiálu a odpadu domlouvat vždy individuálně
* Příjezdová cesta k nakládací rampě a k hlavnímu vchodu musí být vždy průjezdná pro sanity a dovoz jídla