**Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu**

**„Nátěr konstrukce dopravního terminálu 2024 a 2025“**

**Zadavatel:** Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 Havlíčkův Brod

 IČO: 70188041, DIČ: CZ 70188041

 Zastoupené PhDr. Mgr. Václavem Lacinou LL.M, ředitelem

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Lubomír Hepner, vedoucí MHD, MTZ, DT (724 069 207, lhepner@tshb.cz)

**Předmět zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je provedení nátěru a oprav konstrukcí nástupištních přístřešků dopravního terminálu v Havlíčkově Brodě. Jedná se o:

1. provedení opravy míst s počínající korozí kovové konstrukce , tj. broušení, odmaštění atd. včetně provedení jejich základního nátěru výhradně barvou typu Hempadur 15570 v šedém odstínu 11320 (použití jiného typu barvy není přípustné) tam, kde to bude nezbytné, nutno postupovat dle údajového listu – viz. příloha, základní barva musí být vždy překryta vrchním nátěrem
2. provedení kompletního nátěru všech kovových konstrukcí výhradně barvou typu Hempathame Fast Dry 55750 v odstínu RAL 9007 (viz. vzorník barev v příloze, použití jiného typu barvy není přípustné), postupovat dle údajového listu – viz. příloha. Musí být nanesena nová tloušťka barvy minimálně v tloušťce alespoň 100 mikrónů tak, aby výsledná tloušťka vrstvy vrchního protikorozního nátěru měla životnost 10-15 let
3. Ozdobné dřevěné obložení konstrukcí dodavatel nátěru pouze demontuje, spojovací materiál dá do krabice, vše naskládá na palety a doveze na adresu Reynkova 2886, případně na jinou adresu po dohodě se zadavatelem zakázky, náklady budou součástí cenové nabídky
4. povrchy budou opraveny v souladu s normou ČSN EN ISO 12944
5. opravu upevnění prosklených tabulí po provedení nátěrů, pokud kvůli provádění nátěrů musely být demontovány
6. dodavatel po provedení nátěru obnoví turistické značky
7. odpadkové koše a stožáry, na kterých jsou umístěny označníky zastávek, nejsou součástí zadání a natírat se nebudou

**Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:**

Zadávací dokumentace v kompletním znění je přístupná na profilu zadavatele na internetové adrese:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74f211ca-2bc1-4b2a-b371-df3d604ab3aa>

Zadávací dokumentace obsahuje :

* Výzvu pro podání nabídky
* Krycí list
* Návrh obchodních podmínek ve znění návrhu smlouvy
* Základní technická specifikace
* Stavebně technický průzkum popisující stav konstrukcí v roce 2019
* Seznam a vyobrazení jednotlivých zastávkových přístřešků, jejichž cenu nátěru je třeba po jednotlivých položkách uvést do krycího listu v Kč bez DPH

**Doba a místo plnění:**

doba plnění: **od uzavření smlouvy do 30. 9. 2024**

místo plnění: umístění autobusového terminálu v ulicích Nádražní a 5. května v Havlíčkově Brodě

**Obchodní podmínky:**

Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy ve znění obchodních podmínek zadavatele. V návrhu smlouvy uchazeč doplní veškeré chybějící údaje, jako jsou např. identifikační údaje uchazeče, cena apod. Návrh smlouvy v nabídce bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby.

**Lhůta pro podání nabídek:**

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje **do 15. května 2024 do 9:00 hod.**

**Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány**

Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce. Doklady mohou být předloženy též v jiném jazyce s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání latinském jazyce se nepřekládají.

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v listinné podobě, musí být doručeny v řádně uzavřené obálce s uvedením jména a adresy dodavatele a označené názvem veřejné zakázky **„Nátěr kovových konstrukcí dopravního termínálu“** s nápisem **NEOTEVÍRAT** prostřednictvím podatelny Technických služeb Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod. Rozhodujícím pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem prostřednictvím podatelny Technických Služeb.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

**Požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti včetně požadovaných dokladů:**

Dodavatel zakázky musí být podnikat v malířství, lakýrnictví a natěračství nebo v provádění staveb, jejich změn a odstranění, což musí prokázat přiložením ověřené kopie živnostenského listu do krycího listu nabídky.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč plnil základní kvalifikaci dle ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč měl oprávnění k podnikání v oblasti, která je předmětem zakázky.

Zadavatel požaduje, abych uchazeč předložil seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Kvalifikaci splní ten uchazeč, jehož seznam bude obsahovat alespoň 5 zakázek obsahujících nátěr kovových konstrukcí, každá v hodnotě alespoň 30.000,- Kč bez DPH.

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

**Prohlídka místa plnění**

Neplánuje se. Místo plnění je volně přístupné.

**Vysvětlení zadávací dokumentace, změna nebo doplnění zadávací dokumentace:**

Dodavatel má právo písemně požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a to nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel vysvětlení odešle žadateli a uveřejní na profilu zadavatele. Zadavatel může změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek zadávací dokumentaci a to zveřejněním na profilu zadavatele.

**Jistota:**

Zadavatel nepožaduje od uchazečů poskytnutí jistoty.

**Využití poddodavatele:**

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

**Pravidla pro hodnocení nabídek:**

**Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle výše nabídkové ceny bez DPH.**

**Struktura nabídky:**

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí:

* Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče, k tomu uchazeč použije přílohu zadávací dokumentace
* Návrh Smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče případně osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
* Seznam poddodavatelů
* Ostatní (dle uvážení uchazeče)

**Ostatní ujednání:**

* Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo oznámení o výběru nejvhodnější dodavatele zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.
* Zadavatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to v případě, že dodavatel, se kterým uzavře smlouvu, dílo nedokončí. V takovém případě je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu na celé či zbytek díla s dodavatelem, který se při hodnocení nabídek umístil další v pořadí dle nabídky tohoto dalšího dodavatele.
* Zadavatel si vymiňuje právo uzavřít smlouvu i pouze na část veřejné zakázky, dle položek, jak jsou uvedeny v krycím listu. **Zadavatel především avizuje, že v případě nedostatku finančních prostředků by smlouvu uzavřel jen na provedení kompletního nátěru části kovové konstrukce dopravního terminálu. Pokud zadavatel na jaře v roce 2024 uzavře smlouvu jen na část veřejné zakázky, je do konce roku 2024 oprávněn s vybraných uchazečem uzavřít smlouvu i na zbylou část veřejné zakázky.**
* Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Pokud zadávací dokumentace a zejména technické podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu apod., tak zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
* Zadavatel má právo zadávací řízení kdykoliv zrušit i bez udání důvodu.

 PhDr. Mgr. Václav Lacina LL.M.

 ředitel organizace

Kontroloval a zodpovídá: Lubomír Hepner – vedoucí střediska