SMLOUVA O DÍLO Č. ………
Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro realizaci dodávky:
„ČOV Uherské Hradiště – obnova dekantační odstředivky pro odvodnění čistírenských kalů“

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel:


Název společnosti:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Sídlo společnosti:

Za Olšávkou 290, Sady



686 01 Uherské Hradiště


registrace: 

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164 


zastoupená: 

Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.


IČO: 

49453866


DIČ: 

CZ49453866


tel.: 

572 530 111 


bankovní spojení:

KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100


zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s. 

 
zástupce ve věcech technických:
pan Antonín Mazůrek – technik



Ing. Jan Holý – vedoucí provozu kanalizací


1.2 
Zhotovitel:



Název společnosti:

………………

Sídlo společnosti: 

………………



………………

registrace:

………………

zastoupená: 

………………

IČO: 

………………

DIČ: 

………………

tel.: 

………………


bankovní spojení: 

………………


zástupce ve věcech smluvních: 
………………


zástupce ve věcech technických:
………………


zástupce ve věcech dodávky:
………………


vedoucí realizace zakázky:
……………….
2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1. Předmětem plnění smlouvy je obnova části provozního souboru PS 10, spočívající v dodávce, montáži a uvedení do provozu strojního zařízení dekantační odstředivky pro odvodnění čistírenských kalů na ČOV Uherské Hradiště. Dodané zařízení musí zajistit stabilní odvodnění kalu při kolísání vstupních parametrů s těmito garantovanými výstupními parametry (příloha č. 1): Specifická spotřeba elektrické energie (kWh/m³ kalu), koeficient účinnosti odvodnění pro práškový flokulant Sokoflok 68 XXR, koeficient účinnosti odvodnění pro emulzní flokulant Sokoflok EM 949 CT, garantovaná kvalita fugátu v ukazateli NL (mg/l). Hodnoty těchto garantovaných ukazatelů jsou současně spolu s hmotností stroje - dekantační odstředivky (kg) hodnotícími kritérii nabízeného plnění. 
Výše uvedené garantované parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (pro přílohu č. 1 lze použít přílohu č. 7 výzvy) musí být splněny současně při stabilním provozu zařízení min. 72 hodin. Není přípustné optimalizovat jeden parametr na úkor ostatních. 72-hodinová zkouška může být opakována maximálně 3x po sobě, přičemž poslední z těchto maximálně 3 zkoušek musí být ukončena před termínem předání a převzetí dodávky dle bodu 3.1. Při zkoušce budou přítomni zástupci objednatele i zhotovitele.

Splnění garantovaných parametrů bude doloženo v případě parametrů „Kvalita fugátu – obsah NL“, „Koeficient účinnosti odvodnění pro práškový flokulant Sokoflok 68 XXR“ a „Koeficient účinnosti odvodnění pro emulzní flokulant Sokoflok EM 949 CT“ na základě výsledků vzorkování po dobu 72-hodinové zkoušky, přičemž budou odebrány 3 prosté vzorky v rozsahu relevantních ukazatelů, každý v průběhu 24 hodin, přičemž čas odběru určuje objednatel. Analýzy odebraných vzorků provede akreditovaná laboratoř. Náklady na vzorkování nese zhotovitel.
Splnění garantovaného parametru „Specifická spotřeba energie odstředivky při průtoku cca 7 m3/h kalu + cca 1,5 m3/h (10%) roztoku flokulantu“ bude vyhodnoceno po ukončení 72-hodinové zkoušky z provozního měření, konkrétně průtok z indukčního průtokoměru kalu, průtok z indukčního průtokoměru kalu a spotřeba elektrické energie z podružného elektroměru.
Předmět dodávky tvoří tyto části:

1. Dodávka strojního zařízení zahrnující dekantační odstředivku, 2 ks automatického kulového ventilu pro oplach odstředivky a dopravníku, 2 ks tlakových spínačů na výtlaky kalového a flokulačního čerpadla), dodávka elektrozařízení (elektrický rozvaděč pro ovládání odstředivky a příslušenství), dodávka řídícího systému včetně programu automatického systému řízení provozu odstředivky.

2. Montáž strojního zařízení (viz odstavec 1.), propojení dodaného zařízení na stávající trubní vedení (montáž bude provedena do stávající stavební přípravy na stávající podstavec), dále montáž elektrozařízení (nový elektrický rozvaděč), napojení datových výstupů na stávající ASŘ ČOV Uh. Hradiště.

3. Balení a doprava všech dodávaných zařízení na ČOV Uh. Hradiště.

4. Zprovoznění zařízení, proškolení obsluhy.
Napojovací místa dodávky jsou:

1.
Výtlak kalů z uskladňovací nádrže,
2.
výtlak flokulantu ze stávající flokulační stanice,
3.
výtlak dořeďovací vody,
4.
násypka stávajícího šnekového dopravníku odvodněného kalu,
5.
silový kabel pro napojení nového elektrického rozvaděče.
2.2. Dodávka musí splňovat technické parametry, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č. 1).  

2.3. Dílo bude dokončeno doložením splnění garantovaných parametrů (příloha č. 1) v průběhu 72-hodinové zkoušky, odevzdáním dalších dokladů prokazujících kvalitu díla, podepsáním protokolu o předání a převzetí dodávky, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu, zprovozněním a proškolením zástupců objednatele. V případě výskytu ojedinělých drobných vad a nedodělků, které užívání dodávky podstatným způsobem neomezují, musí protokol o předání a převzetí dodávky obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění.
2.4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době provést a objednateli předat. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. DOBA PLNĚNÍ
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

Zahájení prací:
do 31. 12. 2026
Předání a převzetí dodávky:
do 30 dnů od zahájení prací
3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít místo montáže dodávky nejpozději jeden kalendářní den před zahájením prací na realizaci dodávky. O předání a převzetí místa montáže dodávky bude vyhotoven písemný protokol. Termín zahájení instalace oznámí dodavatel min. 15 pracovních dní dopředu.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést montáž zařízení za provozu ČOV, přičemž maximální délka odstávky provozu bude 14 pracovních dní. Pokud dodavatel nedokáže zajistit kompletní montáž včetně zprovoznění v tomto termínu, musí zabezpečit náhradní odvodňování kalu, např. zápůjčkou mobilního zařízení na odvodnění kalu. Zařízení musí zvládnout odvodnit 8 m3/hod kalu. Náklady na toto zařízení, tj. na zapůjčení a provoz po dobu montáže budou na vrub dodavatele. 
3.4. Do termínu předání celého díla budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (dokumentace skutečného provedení, návod k provozu, obsluze a údržbě zařízení, protokol o zaškolení obsluhy v místě instalace, doklady prokazující kvalitu díla včetně protokolu o splnění garantovaných parametrů dle přílohy č. 1 smlouvy, doklady o likvidaci odpadu, aj.). 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že termín zahájení realizace dodávky dle čl. 3.1. smlouvy může být z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem posunut až o šest měsíců, s tím, že termín dokončení prací na dodávce a termín předání a převzetí realizované dodávky budou posunuty o shodný časový úsek.
4. CENA DÍLA

4.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu (příloha č. 3), který je nedílnou součástí této smlouvy, jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců.  

4.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 2. Předmět smlouvy, dále nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení dodávky, balení a dopravu dodávaného strojního zařízení a dalšího materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, provedení zkoušek prokazujících kvalitu díla, předání dokladů od nainstalovaných zařízení a použitých materiálů, předání dokladů o likvidaci odpadů a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně popsány a jejichž provedení logicky vyplývá z charakteru dodávky. V cenách je započítán vývoj cen stavebních a montážních prací po dobu realizace dodávky, energií, změny kursů měn atd.  
        
Cena díla celkem bez DPH činí  
 ……………..…………… Kč
4.3. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací (méněprací).
4.4. Cena víceprací nebo méněprací bude stanovena dle následujících pravidel:
4.4.1. u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu bude cena stanovena v souladu s jednotkovými cenami a skutečnými výměrami, které jsou předmětem změny,
4.4.2. u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena kalkulací jednotlivých stavebních resp. montážních prací dle aktuálního ceníku URS nebo RTS ponížených o 25 % (pokud nebude dohodnuto jinak) a skutečných výměr, které jsou předmětem změny. Poplatky za uložení odpadů na skládky budou oceněny dle ceníků skládkových společností a položky URS se na ně neuplatní. Množství odpadů bude doloženo vážními lístky do výše odpovídající množství z dané stavby. Změna místa uložení odpadů musí být předem odsouhlasena smluvními zástupci obou stran.

4.5. Pro případné vícepráce (méněpráce) bude zpracován samostatný rozpočet a jejich cena bude před zahájením prací odsouhlasena smluvními stranami.
4.6. Změna rozsahu a ceny díla musí být vždy řešena uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, bez jehož sjednání není zhotovitel oprávněn předmětné práce zahájit a nevzniká mu nárok na zaplacení případně provedených prací.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Cena skutečně provedených prací bude uhrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným soupisem provedených prací v členění dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupis prací bude předložen objednateli ke kontrole nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce (i v elektronické podobě). Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních přiložen k daňovému dokladu. Objednatel uhradí zhotoviteli z každého daňového dokladu 80 % ceny provedených prací. Zbývajících 20 % uhradí objednatel zhotoviteli až po předání a převzetí díla. V případě, že dílo při předání a převzetí bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, budou pozastávky uvolněny do 21 dnů po termínu odstranění vad a nedodělků, ne však dříve, než je splatnost daňového dokladu, ze kterého byla pozastávka učiněna.
5.2. Splatnost daňových dokladů – faktur se sjednává na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.3. V případě, že zhotovitel daňovým dokladem – fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo daňový doklad – faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadný daňový doklad – fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Lhůta splatnosti běží znovu od okamžiku doručení nového daňového dokladu – faktury.

5.4. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo písemnými pokyny objednatele.

5.5. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

5.6. Zálohy nejsou smluvními stranami sjednány.
6. MAJETKOVÉ SANKCE
6.1. V případě prodlení s termínem ukončení, předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

6.2. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6.3. V případě opakovaného porušení (od druhého porušení) povinností zhotovitele nebo nepřijetí požadovaných nápravných opatření z hlediska BOZP a PO ve stanovených lhůtách je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý případ takového porušení, a to i opakovaně.

6.4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započíst nebo odečíst při vyúčtování úhrady provedených prací, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

6.5. Vyúčtování a zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6.6. V případě prodlení s placením faktur má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.7. Garantované parametry uvedené v příloze č. 1 smlouvy musí být plněny po celou dobu záruční doby. Prokazování splnění parametrů bude probíhat stejným mechanismem jako při přejímacím řízení - je popsáno v bodě 2.1. V průběhu trvání záruční doby má objednatel právo provést maximálně 2x opakovanou 72-hodinovou zkoušku. 

V případě nedodržení garantovaných parametrů v průběhu 72-hodinové zkoušky v záruční době smluvní strany sjednaly pro každý případ porušení tyto smluvní pokuty, které se zhotovitel zavazuje zaplatit:

	Parametr
	Překročení garantovaná hodnoty
	Smluvní pokuta

	Kvalita fugátu – obsah NL
	> 50% garantované hodnoty 
	3 % z celkové smluvní ceny

	
	> 100% garantované hodnoty 
	5 % z celkové smluvní ceny

	Specifická spotřeba energie odstředivky při průtoku 7m3/h kalu + 1,5 m3/h (10%) roztoku flokulantu  
	> 8% garantované hodnoty 
	3 % z celkové smluvní ceny

	
	> 12 % garantované hodnoty 
	5 % z celkové smluvní ceny

	Koeficient účinnosti odvodnění kO pro práškový flokulant Sokoflok 68 XXR
	> 8% garantované hodnoty 
	3 % z celkové smluvní ceny

	
	> 12 % garantované hodnoty 
	5 % z celkové smluvní ceny

	Koeficient účinnosti odvodnění kO pro emulzní flokulant Sokoflok EM 949 CT 
	> 8% garantované hodnoty 
	3 % z celkové smluvní ceny

	
	> 10 % garantované hodnoty 
	5 % z celkové smluvní ceny


7. ZÁRUKA ZA JAKOST
7.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a garantovaných parametrech uvedených v příloze č. 1 smlouvy, projektovou dokumentací, technickými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční doby.
7.2. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce: 24 měsíců na celé dílo. Na materiály s kratší záruční lhůtou poskytne dodavatel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu. Dodavatel je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat. 

7.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla objednatelem bez výhrad. 

7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede termín, ve kterém požaduje vadu odstranit, případně uvede jiný nárok z vadného plnění.  Zhotovitel do 3 dnů od obdržení reklamace sdělí objednateli, zda vadu uznává a vyjádří se k termínu jejího odstranění. 

7.5. Rozpory o oprávněnosti či neoprávněnosti záruční opravy nemají vliv na zahájení prací k odstranění závady. V případě rozporu o oprávněnosti reklamace nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odstraněním vady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.

7.6. V případě závad majících charakter havárie, či ohrožujících bezpečnost osob se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění vždy neprodleně po jejich oznámení, nejpozději do 24 hodin.

7.7. Před uplynutím záruční doby provede objednatel společně se zhotovitelem celkovou prohlídku dodaného díla, vyhotoví seznam případných zjištěných záručních vad. Zhotovitel tyto vady odstraní, aby byla zajištěna maximální kvalita díla i po uplynutí záruční doby.
7.8. O odstranění každé vady vyhotoví odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele zápis, kde uvedou zejména, jakým způsobem byla vada odstraněna a o jakou dobu se prodlužuje záruční doba. 
7.9. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
8. PROVÁDĚNÍ A REALIZCE DODÁVKY
8.1. MÍSTO MONTÁŽE DODÁVKY
8.1.1. Objednatel předá zhotoviteli místo montáže dodávky nejpozději 5 pracovních dní před termínem zahájení provádění díla.

8.1.2. Předání místa montáže dodávky se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran, kterými se rozumí zejména vedoucího realizace zakázky a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. O předání bude pořízen písemný zápis.

8.1.3. Objednatel zajistí možnost odběru všech médii nutných k provádění montáže. 

8.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě montáže dodávky pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

8.1.5. Místo montáže dodávky zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

8.1.6. Nevyklidí-li zhotovitel místo montáže dodávky v termínu dle odst. 8.1.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit místo montáže dodávky pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.2. MONTÁŽNÍ DENÍK
8.2.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení montážní deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací a další nezbytné záznamy.

8.2.2. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy v montážním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.

8.2.3. Montážní deník s originální verzí zápisů bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

8.2.4. Montážní deník musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou montážní práce zhotovitelem prováděny.
8.3. KONTROLA PRACÍ OBJEDNATELEM

8.3.1. Zástupce objednatele ve věcech technických: Antonín Mazůrek, tel. 572 530 280; Ing. Jan Holý, 572 530 131
8.3.2. Zástupce objednatele ve věcech technických má právo kontrolovat v průběhu dodávky zejména, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí dodávky, dále kontroluje důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na místo montáže dodávky, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy. 
8.3.3. Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit technologické postupy na veškeré práce.
8.3.4. Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
8.3.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 2 dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce a konstrukce na svůj náklad. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení prověření dotčených neoprávněně zakrytých prací.
8.3.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
8.3.7. Zástupce objednatele bude přítomen při provádění všech stanovených zkoušek. Zhotovitel oznámí min. 2 dny předem zástupci objednatele termín provádění zkoušek, pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat opakování zkoušky na náklady zhotovitele.
8.4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)
8.4.1. Před zahájením montážních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na místo montáže, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na místě montáže a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.

8.4.2. Před zahájením montážních prací proškolí také objednatel pověřené zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. O provedeném školení bude proveden zápis. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané místo montáže, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověření kontrolní a dozorčí činností.
8.4.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na místě montáže.

8.4.4. Zhotovitel zajistí u svých pracovníků dodržování příslušných předpisů a zákonů v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci, bude provádět práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
8.4.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.

8.4.6. Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané místo montáže, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.

8.4.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na místě montáže v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na místě montáže.
8.4.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
8.4.9. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.   
8.4.10. Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, montážní prostor vybaví hasebními prostředky pokud stávající hasební prostředky objednatele nebudou dostatečné pro činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.
8.4.11. Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na místě montáže a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
8.4.12. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na místě montáže k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na místě montáže s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8.4.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění montáže, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
8.4.14. Dodavatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na pracovišti objednatele zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných a psychotropních látek a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a dodavatel je povinen mu tuto zkoušku u všech jeho zaměstnanců umožnit. V případě pozitivního výsledku u zaměstnance dodavatele, který vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti požívá, má objednatel právo tyto zaměstnance vykázat z pracoviště. Tato skutečnost platí i pro zaměstnance dodavatele, kteří se těmto zkouškám odmítnou podrobit.

8.4.15. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění).
8.4.16. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.
8.5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
8.5.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí, a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytně vaničky, sorbent).

8.5.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy, případně s ustanoveními ve smlouvě o dílo.

8.5.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.

8.5.4. Na místě montáže a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
9. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA
9.1. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat s odbornou péčí, dílo bude realizováno dle požadovaného technického řešení uvedeného v čl. 2 Předmět smlouvy, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak. 
9.2. Zhotovitel beze na vědomí, že montáž bude probíhat za provozu ČOV, který nesmí prováděním prací omezit kromě nezbytných odstávek provádění díla, které musí být nahlášeny s předstihem minimálně 2 pracovních dní. Dále zajistí po dobu provádění montáže přístup k objektům ČOV a bude respektovat oprávněné požadavky pracovníků SVK a.s.
9.3. Seznam poddodavatelů, který zhotovitel předpokládal v době zpracování nabídky, bude přílohou této smlouvy. Zhotovitel musí včas upozornit objednatele na záměr provést změnu poddodavatele a doložit odůvodnění této změny. Změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
9.4. V případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel v rámci příslušného zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikace dle zadávacích podmínek, je nově navrhovaný poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu, jako poddodavatel původní
9.5. Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
9.6. Objednatel má právo zastavit provádění díla při vzniku škod z důvodu používání nevhodných dopravních, mechanizačních i jiných prostředků. Zhotovitel musí přijat vhodná opatření, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení příjezdových komunikací k místo montáže a škodám na okolních pozemcích a stavbách.
10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Objednatel převezme provedené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
10.2. Zápis o odevzdání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení kvality provedených prací, prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přejímá, dále soupis příloh včetně soupisu odevzdaných dokladů, seznamu předávané dokumentace, případně soupis drobných vad a nedodělků nebránících trvalému bezpečnému užívání stavby a termíny jejich odstranění.
10.3. Dokumentace skutečného provedení bude objednateli předložena ve dvojím tištěném provedení a 1 x v digitálním tvaru v den zahájení přejímacího řízení. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat technické výkresy strojního zařízení, technologické schéma zařízení, výkresy liniového zapojení elektroinstalace a popis algoritmů řízení provozu zařízení. Všechny výkresy budou označený jménem a příjmením osoby, která zodpovídá za zhotovitele za PD skutečného provedení a razítkem zhotovitele. 
10.4. K přejímacímu řízení předloží zhotovitel zejména tyto doklady: prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky použité pro zhotovení díla, návody pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení v českém jazyce a jejich průvodní dokumentace, plán údržby, protokol o zaškolení obsluhy, protokoly zkoušek prokazující kvalitu díla včetně protokolu o splnění garantovaných parametrů dle přílohy č. 1 smlouvy, dokumentaci skutečného provedení, doklady o nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech, montážní deník, doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady.
10.5. Zkouškami prokazující kvalitu díla se rozumí zejména zkoušky funkčnosti všech prvků, čidel, řízení, přenosu veličin do dalších technologických celků na ČOV a 72hodinová zkouška o splnění garantovaných parametrů dle přílohy č. 1 smlouvy. Z každé zkoušky bude vyhotoven samostatný protokol.
10.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, dokud nebudou předloženy výše uvedené doklady. Objednatel má právo přerušit přejímací řízení, pokud dokumentace skutečného provedení obsahuje chyby a nepravdivé údaje, nebo nejsou doloženy všechny doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do dne jeho předání a převzetí, případně do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 
11.2. V případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou smluvní strany maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud nebude přesto dosaženo dohody, budou tyto spory rozhodovány příslušným soudem.
11.3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
11.4. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní jednání zhotovitele učiněné v rozporu s tímto ujednáním je od počátku neplatné.
11.5. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran včetně jejích příloh č. 1 až 3, případně v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 
11.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci ve věcech smluvních, uvedenými v záhlaví této smlouvy.
11.7. Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866 jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.
11.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání o všech jejich právech a povinnost, přičemž dohody nebo zvyklosti vzniklé před podpisem této smlouvy nemohou nijak změnit význam a obsah této smlouvy.
11.9. Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o obsahu smlouvy dohodli, což stvrzují svými podpisy.
11.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
Příloha:

1. Technické parametry nabízeného plnění
2. Seznam poddodavatelů, kterým dodavatel má v úmyslu zadat části zakázky
3. Rozpočet
       V Uherském Hradišti dne

V ………………………. dne



………………………………….
………………………………..


Ing. Lubomír Trachtulec
………………

ředitel a. s.
……………… 
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