Příloha 1a Pěst. 2014

Město Úštěk		              Projekt pěstebních prací pro rok 2014




První sadba do připravené půdy ruční štěrbinová



porost			sazenice kód 			plocha (ha) 		množství (1000ks)



531 A 10		20240				0,30			2,70
			50250				0,15			1,35
531 A 12		20240				0,32			2,88
			50250				0,16			1,44
531 C 10		20240				0,35			2,80
			50250				0,16			1,28
602 C 13		40250				0,22			1,98
			80270				0,09			0,54
602 D 13		20240				0,35			4,20
			50250				0,15			1,20
605 F 11		50250				0,25			2,25
605 F 13		20240				1,14			9,12
			50250				0,38			3,04
606 A 14		20240				0,52			4,16
			50250				0,23			1,84
606 A 15		20240				0,05			0,45
			50250				0,02			0,16
608 A 11a		20240				0,31			2,79
			50250				0,39			3,12
608 A 13		40250				0,50			4,00
			50250				0,12			0,96

Celkem						6,16			52,26



Sumář sazenic na první zalesnění:     BO 20240	29100 ks	
					DB 40250	5980 ks
					BK 50250	16640 ks
					LP  80270	540 ks

Celkem: 						52260 ks
				
		





Opakovaná sadba do připravené půdy ruční štěrbinová


porost			sazenice kód 			plocha (ha) 		množství (1000ks)


514 E 12		20240				0,07			0,56
			50260				0,03			0,24
517 B 11		50260				0,03			0,24
517 D 0		50260				0,05			0,40
517 D 12a		20240				0,10			0,80
			50260				0,08			0,64
518 C 9a		50260				0,08			0,64
520 F 1		50260				0,10			0,80
530 D 1b		50260				0,04			0,32
530 E 1b		50260				0,05			0,40
530 F 1b		50260				0,04			0,32
531 A 1		50260				0,05			0,40
533 A 10a		20240				0,02			0,16
			50260				0,02			0,16
533 A 12a		50260				0,05			0,40
533 A 12b		20240				0,05			0,40
			50260				0,03			0,24
535 C 10		50260				0,05			0,40
536 D 0a		50260				0,05			0,40
601 C 12b		20240				0,04			0,32
			50260				0,04			0,32
602 C 12a		20240				0,10			0,80
602 C 12b		20240				0,05			0,40
602 E 10c		20240				0,08			0,64
			50260				0,03			0,24
602 E 11a		40250				0,02			0,16
			50260				0,07			0,56
605 A 13		20240				0,20			1,60
			50260				0,05			0,40
605 C 7		50260				0,05			0,40
605 D 1a		50260				0,04			0,32
605 D 13		20240				0,10			0,80
605 E 6		50260				0,02			0,16
605 F 1		50260				0,05			0,40
605 F 11		40250				0,05			0,40
605 G 12		20240				0,05			0,40
			50260				0,03			0,24
605 H 11		20240				0,12			0,96
			50260				0,03			0,24
605 H 15		20240				0,05			0,40
607 A 14		20240				0,05			0,40
607 B 0		20240				0,15			1,20
			50260				0,03			0,24
607 C 0a		20240				0,10			0,80
			80270				0,05			0,30
607 C 0b		20240				0,04			0,32
608 A 0		20240				0,08			0,64			
609 A 0		50260				0,10			0,80
610 C 0		20240				0,03			0,24
610 C 1		50260				0,05			0,40
623 E 12		20240				0,04			0,32
			50260				0,03			0,24
627 F 0		20240				0,03			0,24
627 F 12		20240				0,08			0,64
627 H 1		50260				0,03			0,24
629 D 1		50260				0,05			0,40
629 D 15		20240				0,08			0,64
632 B 13a		20240				0,08			0,64
632 B 13a		20240				0,10			0,80
			50260				0,04			0,32
633 D 11		20240				0,12			0,96
633 D 14		20240				0,10			0,80
634 A 13a		50260				0,05			0,40
634 B 15		50260				0,04			0,32
634 C 13		20240				0,05			0,40
635 C 0b		50260				0,10			0,80
637 A 1c		20240				0,04			0,32
637 A 1e		50260				0,05			0,40
637 A 1f		50260				0,04			0,32
637 A 1g		20240				0,10			0,80
			50260				0,06			0,48

Celkem						4,25			33,90


























Opakovaná sadba do nepřipravené půdy jamky 25x25

porost			sazenice kód 			plocha (ha)		množství (1000ks)


517 B 0		1250				0,06			0,24
517 B 1		1250				0,07			0,28
517 B 8		1250				0,03			0,12
517 B 11		1250				0,05			0,20
517 C 1		1250				0,05			0,20
517 C 8b		1250				0,03			0,12
518 C 9a		1250				0,08			0,32
519 A 9b		1250				0,05			0,20
519 C 10b		1250				0,03			0,12
519 C 1a		1250				0,10			0,40
			50260				0,10			0,80
519 D 1		1250				0,10			0,40
			50260				0,08			0,64
519 D 10a		1250				0,04			0,16
519 D 10b		1250				0,03			0,12
520 F 1		1250				0,10			0,40
529 D 2		50260				0,08			0,64
530 C 1b		50260				0,08			0,64
530 E 1a		1250				0,05			0,20
530 E 1b		1250				0,10			0,40
530 F 1b		1250				0,06			0,24
531 C 1		1250				0,08			0,32
536 E 1a		50260				0,06			0,48
536 F 0		10260				0,04			0,20
			50260				0,13			1,04
601 C 1a		10250				0,10			0,40
602 C 2a		10250				0,06			0,24
605 F 1		10250				0,10			0,40
606 B 1a		10250				0,06			0,24
607 B 1b		10250				0,10			0,40
608 B 1		10250				0,07			0,28
610 C 1		10250				0,05			0,20
624 B 1b		50260				0,04			0,32
631 B 1c		1250				0,05			0,20
631 B 1d		1250				0,05			0,20
632 D 0		1250				0,10			0,40
632 D 8a		1250				0,02			0,08	
634 A 1b		1250				0,03			0,12
634 A 13a		1250				0,05			0,20
634 B 15		1250				0,05			0,20
635 B 1b		20240				0,10			0,80
637 A 1c		1250				0,05			0,20
637 A 1d		1250				0,05			0,20
637 A 1h		1250				0,05			0,20
637 B 1c		50260				0,03			0,24
637 B 1d		50260				0,06			0,48
637 B 1f		50260				0,05			0,40
Celkem:						3,00			15,28			
Sumář sazenic na opakované zalesnění : 	SM      1250	8600 ks
						JD       10260	200 ks
						BO	20240	19200 ks
						DB	40250	560 ks
						BK	50260	20320 ks
						LP	80270	300 ks

Celkem: 							49180 ks


Oprava oplocenek

XXXyXXX				0,400 km


Práce s JMP

XXXyXXX				40,0 hod


Práce ruční

XXXyXXX				30,0 hod





























Celkový souhrn pěstebních prací dle výkonu a technických jednotek pro rok 2014


První sadba do připravené půdy štěrbinová					52,26 tks

Opakovaná sadba do připravené půdy štěrbinová				33,90 tks

Opakovaná sadba do nepřipravené půdy jamky 25x25			15,28 tks

Úklid klestu bez pálení							1250 m3

Dočišťování ploch po těžbě							11,85 ha

Příprava půdy mechanizovaně pluhem					6,48 ha

Příprava půdy včetně úklidu klestu Menzi Muckem				7,51 ha

Příprava půdy chemicky Roundup klasik					5,67 ha

Oplocování kultur								2,590 km

Ochrana kultur proti zvěři nátěrem						293,70 tks

Ožínání kultur celoplošně							45,79 ha

Odstraňování škodících dřevin						13,54 ha

Prořezávky jehličnaté + listnaté						18,27 ha

Probírky do 40 let řezem							18,32 ha

Oprava oplocenek								0,400 km

Práce s JMP									40,0 hod

Práce ruční									30,0 hod





Úklid klestu bez pálení

porost			plocha (ha)			množství (m3)


530 D 12		0,60				140,00
520 E 8b		0,40				60,00
530 E 12		0,30				90,00
534 D 15		0,20				50,00
605 H 14		0,51				110,00
608 A 11a		0,70				160,00
608 A 12b		0,70				170,00
608 A 13		0,62				130,00
608 B 12a		0,80				160,00
631 B 11a		0,22				40,00
631 B 13		0,61				140,00

Celkem		5,66				1250,00



Dočišťování ploch po těžbě


516 C9			0,70
516 C 12b		0,76
530 D 12		0,60
530 E 8b		0,40
530 E 12 		0,30
534 D 15		0,20
534 F 13c		0,50
601 C 12a		0,60
602 B 15		0,84
605 H 14		0,51
606 B 12		0,70
606 B 14		0,10
608 A 12b		0,70
608 B 12a		0,80
609 B 13		0,28
629 D 15		0,30
631 B 11a		0,22
631 B 13		0,61
632 C 13		0,78
632 D 12		0,24
634 B 9a		0,25
634 B 12a		0,23
634 D 13		0,23
635 A 13		1,00

Celkem		11,85										


Příprava půdy mechanizovaně pluhem

porost			plocha (ha)


530 D 12		0,60
530 E 8b		0,40
530 E 12		0,30
534 D 15		0,20
605 F 13		0,82
605 H 14		0,51
608 A 11a		0,70
608 A 12b		0,70
608 A 13		0,62
608 B 12a		0,80
631 B 11a		0,22
631 B 13		0,61

Celkem		6,48


Příprava půdy včetně úklidu klestu Menzi muckem


516 C 9		0,70
516 C 12b		0,76
534 F 13c		0,50
601 C 12a		0,60
602 B 15 		0,84
606 B 12		0,70
606 B 14		0,10
609 B 13		0,28
629 D 15		0,30
632 C 13		0,78
632 D 12		0,24
634 B 9a		0,25
634 B 12a		0,23
634 D 13		0,23
635 A 13		1,00
 
Celkem		7,51











[bookmark: _GoBack]
Příprava půdy chemicky Roundup klasik

porost			plocha (ha)


516 C 9		0,70
516 C 12b		0,76
606 A 15		0,07
606 B 12		0,70
606 B 14		0,10
608 A 11a		0,70
608 A 12b		0,70
608 A 13		0,62
608 B 12a		0,80
609 B 13		0,28
632 D 12		0,24

Celkem		5,67


Ochrana kultur proti zvěři nátěrem Stopkus

porost			plocha (ha)			množství (1000 ks)


514 E 12 		0,39				3,00
517 A 1		0.70				3,50
517 B 1		0,20				1,20
517 B 8		0,11				0,30
517 C 1		0,20				0,80
517 C 8b		0,12				0,60
517 D 1b		0,14				0,70
517 D 12a		0,43				2,70
518 C 1		0,12				0,50
518 C 9a		0,92				5,00
519 A 1		0,80				3,50
519 A 9b		0,14				0,50
519 B 2b		0,15				0,50
519 C 10b		0,17				0,60
519 C 1a		0,70				4,00
519 D 1		1,50				8,00
519 D 10a		0,12				0,40
519 D 10b		0,09				0,60
520 F 1		0,63				3,00
529 D 2		0,08				0,60
530 C 1b		0,20				1,00
530 D 1b		0,16				0,70
530 E 1a		0,12				0,50
530 E 1b		0,37				2,00
530 E 1c		0,09			 	0,40
530 F 1b		0,48				2,00
531 A 1		0,45				2,40						8.
531 A 10		0,45				4,00
531 A 12		0,48				4,20
531 B 1		0,12				0,60
531 C 1		0,40				1,50
531 C 10		0,51				4,00
533 A 10a		0,06				0,70
533 A 12a		0,25				1,80
533 A 12b		0,40				3,20
534 F 1a		0,15				0,70
534 F 1b		0,20				0,80
535 C 10		0,20				1,50
536 D 0a		0,25				1,40
536 D 1a		0,22				1,00
536 D 0b		0,17				0,80
536 D 1d		0,20				1,00
536 E 1a		1,00				5,00
536 F 0		1,00				4,00
536 F 1		0,80				3,00
601 C 1a		0,25				1,50
601 C 1d		0,18				0,80
601 C 12b		0,32				2,30
602 C 2a		0,25				1,00
602 C 12a		0,60				4,50
602 C 12b		0,45				3,50
602 C 13		0,31				2,50
602 D 1a		0,12				0,50
602 D 13		0,50				5,00
602 E 2a		0,58 				3,00
602 E 10c		0,48				3,50
602 E 11a		0,43				2,80
602 E 11b		0,25				1,90	
602 E 14b		0,64				4,20
605 A 13		0,53				3,50
605 C 7		0,12				0,60
605 D 1a		0,08				0,40
605 D 1c		0,15				0,60
605 D 13		0,54				3,50
605 E 6		0,04				0,20
605 F 1		1,50				6,00
605 F 11		0,25				2,20
605 F 13		1,52				12,00
605 G 8a		0,04				0,20
605 G 12		0,29				2,00
605 H 15		0,31				2,00
605 H 11		0,70				4,20
606 A 2		0,10				0,40
606 A 14		0,75				5,80
606 A15		0,07				0,60
606 B 1a		0,19				0,60
606 B 1b		0,20				0,60
606 C 1		0,31				1,20
607 A 11b		0,19				1,40          					
607 A 14		0,29				2,10
607 B 1b		0,20				0,80
607 C 0a		0,41				2,50
607 C 0b		0,26				1,00
607 C  2c		0,10				0,50
608 A 0		0,51 				4,00
608 A 1		0,15				0,30
608 A 11a		0,70				5,70
609 A 0		0,18				1,50
610 C 0		0,15				0,60
610 C 1		0,37				1,20
623 E 12		0,90				6,00
624 B 1b		0,15				0,50
627 F 0		0,36				1,50
627 F 12		0,98				7,20
627 H 1		0,09				0,50
629 D 1		0,25				1,20
629 D 15		0,34				2,50
631 B 1a		0,09				0,30
631 B 1c		0,16				0,60
631 B 1d		0,16				0,60
632 B 13a		0,42				3,10
632 B 13b		0,78				6,00
632 D 0		1,15				6,00
632 D 8a		0,06				0,20
633 D 11		0,70				5,00
633 D 14		0,67				5,00
634 A 1a		0,11				0,40
634 A 1b		0,15				0,50
634 A 13a		0,86				4,50
634 A13b		0,32				1,50
634 B 9b		0,19				1,00
634 B 13a		0,36				1,80
634 B 15		0,40				2,00
634 C 1c		0,25				1,00
634 C 13		1,52				12,00
634 E 0		0,38				1,70
635 A 1		0,16				0,50
635 B 0		0,30				2,00
635 B 1a		0,60 				2,50
635 B 1b 		0,60				2,50
635 C 0a		0,76				5,00
635 C 0b		0,87				6,50
637 A 1b		0,12				0,30
637 A 1c		0,25				1,00
637 A 1d		0,15				0,50
637 A 1e		0,21				0,80
637 A 1f		0,25				1,20
637 A 1g		0,50				2,00
637 A 1h		0,33				1,20
637 B 1b		0,35				1,20
637 B 1c		0,15				0,50						
Celkem		50,55				293,70
Ožínání kultur celoplošně	


porost					plocha (ha)


514 E 12				0,25
517 A 1				0,70
517 B 0				0,20
517 B 1				0,20
517 B 8				0,11
517 B 11				0,35
517 C 1				0,20
517 C 8b				0,12
517 D 0				0,22
517 D 1b				0,14
517 D 12a				0,43
518 C 1				0,12
518 C 9a				0,92
519 A 1				0,80
519 A 9b				0,14
519 B 2b				0,15
519 C 10b				0,17
519 C 1a				0,70
519 D 1				1,50
519 D 10a				0,12
519 D 10b				0,09
520 F 1				0,63
530 D 1b				0,16
530 E 1a 				0,12
530 E 1b				0,37
530 E 1c				0,09
530 F 1b				0,48
531 A 1				0,45
531 B 1				0,12
531 C 1				0,40
533 A 10a				0,14
533 A 12a				0,25
533 A 12b				0,40
534 F 1a				0,15
534 F 1b				0,20
535 C 10				0,20
536 D 0a				0,25
536 D 1a				0,22
536 D 0b				0,17
536 D 1d				0,20
536 E 1a				1,00
536 F 0				1,10							
536 F 1				0,80
601 C 1a				0,25
601 C 1d				0,18
601 C 12b				0,32
602 C 2a				0,25
602 C 12a				0,60
602 C 12b				0,45
602 D 1a				0,12
602 D 13				0,15
602 E 10c				0,48
602 E 11a				0,65
602 E 11b				0,25
602 E 14b				0,25
605 A 13				0,53
605 C 7				0,12
605 D 1a				0,08
605 D 1c				0,15
65 D 13				0,54
605 E 6				0,04
605 F 1				1,50
605 F 11				0,24
605 G 8a				0,04
605 G 12				0,29
605 H 11				0,70
606 A 2				0,10
606 B 1a				0,19
606 B 1b				0,20
606 C 1				0,31
607 A 11b				0,19
607 A 14				0,29
607 B 0				0,47
607 B 1b				0,20
607 C 0a 				0,59
607 C 0b				0,26
608 A 0				0,51
608 A 1				0,15
608 B 1				0,42
609 A 0				0,26
610 C 0				0,15
610 C 1				0,37
623 E 12				1,20
624 B 1b				0,15
627 F 0				0,36
627 F 12				0,50
627 H 1				0,09
629 D 1				0,25
629 D 15				0,34
631 B 1a				0,09
631 B 1c				0,16
631 B 1d				0,16
632 B 13a 				0,30
632 B 13b				0,45							
632 D 0				1,15
632 D 8a				0,06
633 D 11				0,70
633 D 14				0,67
634 A 1a				0,11
634 A 1b				0,15
634 A 13a				0,86
634 A 13b				0,32
634 B 9b				0,19
634 B 13a				0,36
634 B 15				0,40
634 C 1c				0,25
634 C 13				1,52
634 E 0				0,38
635 A 1				0,16
635 B 0 				0,30
635 B 1a				0,60
635 B 1b				0,60
635 C 0a				0,76
635 C 0b				0,87
637 A 1b				0,12
637 A 1c				0,25
637 A 1d				0,15
637 A 1e				0,27
637 A 1f				0,25
637 A 1g				0,75
637 A 1h				0,33
637 B 1b				0,35
637 B 1c				0,15
637 B 1d				0,15
637 B 1e				0,10
637 B 1f				0,09

Celkem				45,79



















Oplocování kultur – oplocenky dřevěné Pacov 160/3


porost			plocha (ha)			délka (km)


533 A 10a		0,08				0,130
536 F 0		0,10				0,130
602 C 13		0,31				0,290	
602 E 11a		0,22				0,220
602 E 14b		0,12				0,130
607 B 0		0,47				0,350
607 C 0a		0,18				0,140
608 A 13		0,62				0,330
623 E 12		0,30				0,210
637 A 1e		0,20				0,180
637 A 1g		0,25				0,200
637 B 1d		0,15				0,150
637 B 1f		0,09				0,130

Celkem 		30,9				2,590


Odstraňování škodících dřevin

porost					plocha (ha)


517 A 1				0,58
517 B 1				0,67
517 C 1				2,35
519 A 1				0,46
519 C 1a				2,50
519 D 1				2,00
536 D 1b				0,40
536 E 1a				0,30
536 F 1				1,50
601 C 1a				0,30
609 A 0				0,10
627 F 1b				0,38
635 C 1				2,00

Celkem				13,54











Prořezávky jehličnaté + listnaté


porost				plocha (ha)


519 E 2			0,33
519 E 1b			0,12
520 F 2			0,60
530 D 2a			0,26
530 D 2b			0,68
530 E 1d			0,25
530 E 2a			0,15
530 E 2b			0,73
533 A 2			0,25
536 D 1d			0,88
536 D 2b			1,43
601 C 1c			0,42
602 A 2c			0,34
602 B 1			0,54
602 D 2b			1,86
602 E 1			0,85
606 A 2			0,19
606 B 1c			0,33
606 B 2		            0,27
607 C 2b			1,43
607 C 2c			0,62
607 C 2e			0,23
607 C 2f			0,23
608 A 1			0,98
608 B 1			0,92
610 C 1			0,30
627 F 1a			0,81
631 B 1b			0,09
631 B 2b			0,30
632 B 1a			0,23
632 B 2b			0,21
634 B 2			0,28
634 B 3a			0,34
634 C 1a			0,31
634 C 2c			0,33
637 A 1a			0,18

Celkem			18,27










Probírky do 40 let řezem


porost				plocha (ha)


519 B 3			8,15
519 B 4			0,39
519 C 3			3,33
520 F 4			0,44
530 D 4			0,28
536 F 3			1,39
602 A 4b			0,17
602 D 2a			1,04
606 A 3			0,17
606 A 4a			0,19
610 C 4			0,27
631 A 3			0,69
631 A 4			0,26
632 A 3			0,45
632 B 4a			0,12
632 B 4b			0,11
637 B 2a			0,58
637 B 4a			0,29

Celkem			18,32



























Celkové počty sazenic na zalesnění v roce 2014


dřevina			kód sazenice			množství (1000ks)


SM			1250				8,60

JD			10260				0,20

BO			20240				48,30

DB			40250				6,54

BK			50250				16,64

BK			50260				20,32

LP 			80270				0,84


Celkem						101,44
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