| Vzorová smlouva o dílo |  |
| --- | --- |

Smlouva slouží pouze jako podklad pro zpracování honoráře, není nutné vyplňovat jednotlivé položky.

# smlouva o dílo

Město Tábor

se sídlem:		Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

zastoupený:		Ing. Štěpánem Pavlíkem, starostou

pověřen k jednání

ve věcech technických:		Ing. Vlastimil Křemen, vedoucí odboru rozvoje

tel. 381 486 170, e-mail: vlastimil.kremen@mutabor.cz

IČ:	00253014

DIČ:		CZ00253014

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

se sídlem:	xxxxxx

zastoupený:	xxxxxx

pověřen k jednání
ve věcech technických:	xxxxxx

IČO:		xxxxxx

DIČ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

## I.

## Předmět smlouvy

- Předmětem díla je zpracování „Územní studie – Obytná čtvrť Dvroce, Tábor“ podle požadavků objednatele (dále jen „dílo“). Podrobnější specifikace rozsahu a členění díla je uvedena v Zadání územní studie, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Územní studie má sloužit jako komplexní územně plánovací podklad pro stavební rozvoj území.

- Dílo dle bodu 1. tohoto článku bude zhotoveno v těchto výkonových fázích:

VFS 1 Příprava prací a konzultace pro zadání potřebných dodatečných podkladů, průzkumů a rozborů. Spolupráce při tvorbě zadání územní studie s pořizovatelem.

VFS 2 Zpracování návrhu územní studie jako dopracování urbanistické studie vzešlé ze soutěžního workshopu pro účely projednání.

VFS 3 Projednání územní studie s pořizovatelem, DOSS, majiteli technické infrastruktury, městem Tábor, aktéry území a občany. Vyhodnocení výsledků projednání ve spolupráci s pořizovatelem a objednatelem.

VFS 4 Zpracování konečného návrhu územního studie se zapracováním požadavků a připomínek z projednání, předání dokončeného díla pořizovateli.

- Dílo dle bodu 2. tohoto článku bud předáno pro účely projednání ve dvou kompletních tištěných vyhotoveních, konečný návrh v šesti kompletních tištěných vyhotoveních a současně v digitální formě – CD/DVD/datový nosič.

- Územní studie bude zpracována podle ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek.

- Veškeré odchylky od předmětu díla mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem.

## II.

## Doba plnění díla

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dokončené dílo předat objednateli dle jeho pokynů, tak aby nedošlo ke zbytečným průtahům v plnění díla a v návaznosti na plnění jednotlivých výkonových fází.

- Smluvní strany se dohodly na následujícících termínech plnění jednotlivých výkonových fází dle článku II. této smlouvy:

VFS 1: Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s pořizovatelem po celou dobu tvorby zadání územní studie a zadání dodatečných průzkumů a rozborů.

VFS 2: Zhotovitel se zavazuje předat objednateli návrh územní studie do 60 kalendářních dnů od výzvy objednatele a předání zadání územní studie.

VFS 3: Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s pořizovatelem po celou dobu projednávání územní studie a účastnit se všech jednání.

VFS 4: Zhotovitel se zavazuje předat objednateli konečný návrh územní studie do 30 kalendářních dnů od výzvy objednatele a předání výsledků vyhodnocení projednání.

- Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla předat objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 2 tohoto článku a objednatel je povinen danou část díla od zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

## III.

## Cena díla

- Cena za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy je sjednána dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje veškeré nezbytné náklady nutné k realizaci předmětu zakázky v rozsahu veškerých služeb požadovaných v zadání územní studie.

- Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a činí xxx xxx Kč vč. 21 % DPH (slovy: xxxxxx korun českých), cena bez DPH xxx xxx Kč a 21 % DPH xxx xxx Kč.

Z toho cena jednotlivých výkonových fází díla činí vč. 21 % DPH:

VFS 1:		xxx xxx,- Kč

VFS 2:		xxx xxx,- Kč

VFS 3:		xxx xxx,- Kč

VFS 4:		xxx xxx,- Kč

- V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- Dohodnutou konečnou cenu bez DPH lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlasených a podepsaných dodatků k této smlouvě.

## IV.

## Platební podmínky

- Ceny jednotlivých výkonových fází, uvedené v článku III. této smlouvy, budou zhotovitelem fakturovány v následujích termínech:

a) na základě ukončení fáze VF1 a VF2 a předání návrhu územní studie k projednání objednateli

b) na základě ukončení fáze VF3 a VF4 a předání konečného návrhu územní studie objednateli.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za dílo cenu dle čl. III. této smlouvy v členění dle odst. 1 čl. IV. této smlouvy.

- Vyúčtování ceny za dílo bude provedeno daňovým dokladem – fakturou, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Pokud daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět zhotoviteli s tím, že od doručení opravené faktury běží nová lhůta její splatnosti.

- Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury na adresu sídla objednatele.

- Cena za dílo bude uhrazena bezhotovostním převodem příslušné částky na účet zhotovitele, který bude uveden na faktuře.

- Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení faktury zhotovitelem vystavené a objednatelem akceptované.

## V.

## Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a v dohodnutých termínech. Při zpracování díla je zhotovitel povinen postupovat dle pokynů předaných objednatelem.

- Pokud zhotovitel zjistí, že předané pokyny jsou v rozporu s platnou právní úpravou stavebního zákona nebo souvisejících předpisů (dále jen „rozporované pokyny“), je povinen na toto objednatele a pořizovatele písemně upozornit a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil. Objednatel a pořizovatel se zavazují písemně potvrdit nebo změnit rozporované pokyny nejpozději do 7 dnů od obdržení písemného upozornění zhotovitele nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Termín dokončení výkonové fáze, které se týkají rozporované pokyny, se v tomto případě prodlužuje o tolik dnů, kolik činí lhůta, ve které objednatel a pořizovatel předají upravené pokyny k jejímu dokončení zhotoviteli.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zda je prováděno v souladu s podmínkami této smlouvy, prostřednictvím písemně pověřené osoby a zhotovitel je povinen případnou kontrolu během provádění díla strpět.

- S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zhotovitel předem výslovně souhlasí s využitím jeho osobních údajů zadavatelem pro účely vnitřní potřeby a dále pro informování veřejnosti o jeho činnosti. Za tímto účelem je zadavateli konstatován souhlas zhotovitele s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností se smlouvou souvisejících.

- Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

## VI.

## Autorská práva, licenční ujednání

- Dokumentace zpracovaná zhotovitelem v rámci výkonových fází VFS1-VFS4 je autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užití díla (licenci) ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít.

- Cena za dílo a každou jeho výkonovou fázi již v sobě obsahuje úplatu za licenci k veškerým autorským a obdobným právům zhotovitele a příp. zaměstnanců či subdodavatelů k dílu jeho části odpovídající výkonové fázi. Objednatel může dokumentaci použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí dokončení územní studie specifikované dle článku I. této smlouvy a souvisejícím postupům.

- V případě, že bude autorské dílo z jakýchkoliv důvodů a v jakékoliv fázi dále měněno či dopracováváno objednatelem či třetí stranou z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy či zákona (např. postupem dle § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebude ze strany objednatele hrazena žádná finanční kompenzace za zásah do autorských práv zhotovitele související se změnou či dopracováním díla.

- Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo nebo jeho část pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

## VII.

## Součinnost a mlčenlivost

- V zájmu řádného zhotovení díla se obě smluvní strany zavazují k úzké spolupráci a vzájemné součinnosti.

- V zájmu řádného zhotovení díla poskytne objednatel nezbytné podklady, které bude mít k dispozici, v rámci plnění VFS 1.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přišel do styku a které mu byly zpřístupněny v souvislosti s prováděním díla, a které byly objednatelem označeny za důvěrné.

- Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že zapůjčené podklady budou použity pouze pro vyhotovení stanoveného předmětu a obsahu díla a ani průběhu prací ani kdykoliv poté nebudou poskytnuty třetí osobě.

- Odevzdané dílo bude opatřeno otiskem razítka osob zajišťujících odbornou způsobilost. Osoby zajišťující odbornou způsobilost budou přítomny na společných projednáních s vedením, odbory města a dotčenými organizacemi a projednání s veřejností.

## V III.

## Předání díla

- Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným ukončením v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků.

- O předání (ukončení) díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který připraví zhotovitel. Předávací protokol bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude obsahovat stručný popis a zhodnocení kompletnosti díla a datum předání (ukončení) díla.

## IX.

## Odpovědnost za vady

- Na dílo podle článku I této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku 36 (třicetšest) měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání úplného díla objednateli.

- Dílo má vady, pokud některá z jeho etap nebo jejích dílčích částí není zhotovena v souladu:

- s platnými právními předpisy

- s požadavky této smlouvy

- Zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně, a zhotovitel je povinen reklamovanou vadu bezplatně odstranit v termínu 15 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem na adresu sídla zhotovitele, pokud nebude sjednáno jinak.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly po jeho převzetí objednatelem způsobeny neoprávněným zásahem třetí osoby anebo neodvratitelnými událostmi (vis maior).

- Objednatel je oprávněn pozdržet provedení platby za jakoukoliv část díla, je–li dílo plněno vadně, do doby odstranění takových vad a jeho důsledků pro objednatele,  a/nebo je–li zhotovitel s plněním svých povinností podle této smlouvy v prodlení do doby odstranění prodlení a jeho důsledků pro objednatele.

## X.

## Smluvní pokuty

- Strany smlouvy se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním dohodnutého termínu provedení a předání díla, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, uvedené v čl. III. smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

- Ocitne-li se objednatel v prodlení s placením faktury (tzn. nebude-li fakturovaná částka uhrazena k termínu splatnosti), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé strany závazek splnit a není tím dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla.

## XI.

## Odstoupení od smlouvy

- Kterákoli smluvní strana může od smlouvy jednostranně odstoupit s uvedením důvodu za podmínek upravených občanským zákoníkem.

- K platnosti projevu vůle o odstoupení od smlouvy je třeba písemná forma a k účinnosti pak doručení druhé smluvní straně.

- Je-li smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek na díle, provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek vyplývajících z rozpracovanosti díla a smluvních kooperačních vztahů.

## XII.

## Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy jsou možné a platné jen tehdy, pokud byly učiněny formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.

- Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. poslední z nich.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a  jeden zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, který je jim srozumitelný, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že tato byla sepsána určitě, vážně, srozumitelně, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců na smlouvě.

Datum:	Datum:

………………………………………	…………………………………………..

za objednatele	za zhotovitele

Ing. Štěpán Pavlík		xxxxx

starosta města			xxxxx

Příloha č. 1 – Zadání územní studie