S M L O U V A  O  D Í L O

číslo smlouvy:

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	        Obec Drahelčice

se sídlem: 	         Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice

zastoupená: 	         Janem Rudou, starostou obce

IČ:		         233200

Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s., Masarykova 237, 252 19 Rudná

Číslo účtu: 	        11127111/0100

Kontakt:		         tel: 602245359, 311 670 331, e-mail: info@drahelcice-obec.cz

Jan Ruda

(dále jen "objednatel")

- zhotovitel:

zapsaná  :

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontakt:

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem  smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla – vypracování a dodávka  projektové dokumentace akce „likvidace srážkových vod v lokalitě Maxe Knížete v obci Drahelčice a jeho předání objednateli a závazek objednatele k jeho převzetí a k úhradě ceny díla za jeho provedení, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

Rozsah projektové dokumentace:

- Dokumentace pro územní řízení, pokud bude vyžadováno dle odsouhlaseného bodu 1

- Dokumentace pro stavební povolení doplněná v podrobnostech pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a odborný odhad nákladů dle jednotlivých etap.

- Uchazeč bude při zpracování PD respektovat požadavky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích příslušných orgánů, vlastníků a správců sítí technického vybavení

- Místem provedení stavby (dále i jen Stavba) bude Obec Drahelčice. Zadavatelem veřejné zakázky na provedení Stavby a investorem Stavby bude objednatel.

II.

Dílo a předmět díla

- Dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména

  - zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení,

  - inženýrskou činnost zahrnující zajištění potřebných vyjádření úřadů, správních orgánů a dalších dotčených subjektů,

  - součinnost při výběrovém řízení na zhotovitele Stavby,

  - autorský dozor při realizaci Stavby.

  - Součástí díla jsou i činnosti a práce neuvedené výslovně pod písm. a – g) čl. II. odst. 1 této smlouvy, které však s dílem souvisí dle povahy věci a jejich provedení je nezbytné ke zhotovení díla.

- Dílo bude provedeno v souladu s přijatou nabídkou zhotovitele, předanými podklady, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

- Projektová dokumentace bude rovněž svým provedením respektovat vyhlášku č. 146/2008 Sb. - přílohu 8 a bude tedy mimo jiné obsahovat:

- Situační řešení (situační výkres současného stavu území s vyznačením hranic pozemků, existujících staveb a vedení, se zakreslením nového polohopisného, výškopisného řešení stavby a odvodnění povrchových vod)

- Situační řešení s uvedením výškového řešení v místech vjezdů na sousední pozemky a v místech napojení na navazující komunikace

- Výkresy detailního řešení napojení nastávající komunikace

- Podélný profil

- Vzorové příčné řezy

- Vytyčovací výkres

- Pracovní příčné řezy (kromě pravidelných příčných řezů po 20 m i řezy ve vjezdech a vchodech na sousední pozemky)

- Technická zpráva

- Požárně bezpečnostní řešení stavby

- Odborný odhad nákladů

- Rozpočet stavby

Komunikace a sousední pozemky, které je nutné odvodnit a které jsou zahrnuty ve Stavbě (příloha č. 1):

| Objekt | Název řešené oblasti | Úsek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maxe Knížete | Ulice Maxe Knížete |
|  |  | Krátká |
|  |  | Úzká |
|  |  | Tichá |
|  |  | Pozemek 123/11 |

- Projektová dokumentace bude obsahovat retenování srážkových vod a odvedení srážkových vod z retenčních nádrží.

- Správní poplatky, které bude potřeba uhradit ve správních řízeních či v souvislosti s plněním této smlouvy hradí objednatel. Případná řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků a souhlasů majitelů pozemků pod komunikacemi bude zajišťovat objednatel na své náklady.

- Objednatel si v průběhu provádění díla vyhrazuje právo změnit rozsah díla a jeho předmět (tj. provést změnu Stavby - záměnu jednotlivých objektů – komunikací). Pokud bude taková změna znamenat nutnost provedení víceprací zhotovitelem nebo méněprací, bude tato situace řešena smluvním dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

- Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, to ovšem po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a za takové dílo prosté vad a nedodělků zaplatit zhotoviteli cenu díla za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

Termíny

- Termín zahájení prací na díle …………… XX.XX.2017

Termín předání a převzetí dokumentace k ÚR je XX.XX.2017.

Termín předání a převzetí dokumentace k SP a ZD je XX.XX.2017.

Termín předání pravomocného územního rozhodnutí je XX.XX.2017.

Termín předání pravomocného stavebního povolení je XX.XX.2018.

Termín dokončení díla ………….. 2018

- Jednotlivé termíny sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy se můžou změnit v závislosti na skutečnostech uvedených v čl. IV. odst. 4. této smlouvy. O každé takové změně sjednaného termínu ovšem smluvní strany sepíšou písemný dodatek ke smlouvě. Nebude-li takový dodatek sjednán, platí termíny sjednané ve smlouvě.

- Realizaci díla je možné zahájit po protokolárním předání geodetického zaměření stávajícího stavu ze strany objednatele. K protokolárnímu předání geodetického zaměření stávajícího stavu dojde nejpozději do: …………… 2017.

IV.

Cena díla a platební podmínky

- Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je:

Nabídková cena celkem bez DPH                        				,-   Kč

DPH 21%		                                             				,-   Kč

Nabídková cena celkem včetně DPH	                                                   ,-   Kč

- Cena díla zahrnuje odměnu zhotovitele a veškeré jeho náklady vzniklé při plnění jeho povinností dle této smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jiných plnění mimo sjednané ceny díla.

- Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací či méněprací, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě s uvedením víceprací či méněprací, dále smluvní strany sjednaní případné změny termínů plnění dle této smlouvy a ceny díla.Do doby uzavření dodatku ke smlouvě dle předchozí věty platí pro zhotovitele termíny sjednané v této smlouvě, rovněž do doby uzavření dodatku ke smlouvě není objednatel povinen hradit žádné vícepráce.

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.

- Objednatel je povinen cenu díla uhradit po dokončení díla.

- Faktury jsou splatné do 21 dnů vždy po protokolárním předání ucelené části díla objednateli. Přílohou faktury bude písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvní stranami.

- Vyskytne-li se v průběhu provádění díla nutnost jakýchkoli nezbytných změn oproti předpokladům obsažených v této smlouvě (např. zamítavé stanovisko dotčených orgánů a organizací, které by vyžadovaly další projektové práce, speciální požadavky dotčených orgánů a organizací, potřeba nepředvídatelných průzkumných prací, posudků, údaje z ČHMÚ), budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami za účasti objednatele a zhotovitele. O všech těchto změnách bude sepsán písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami. pokud budou mít takové změny vliv na cenu díla, termíny plnění dle této smlouvy či jiná ujednání obsažená v této smlouvě, budou smluvní strany postupovat přiměřeně podle čl. IV.odst. 4 této smlouvy.

V.

Předání a převzetí díla

- Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a včas. Dílo je provedeno řádně a včas, pokud je předáno a převzato v termínech sjednaných v této smlouvě a v požadované kvalitě a sjednaném množství.

- K přejímacímu řízení zhotovitel dále připraví tyto doklady:

  - Projektová dokumentace ve 6 paré + 1CD (*.pdf, *.doc, *.xls).

  - Veškerá stanoviska a písemnosti dotčených orgánů budou předány v originále.

- O předání díla se sepíše předávací protokol podepsaný zhotovitelem a objednatelem.

- Objednatel není povinen dílo převzít, pokud se na něm vyskytují vady či nedodělky. V takovém případě není objednatel v prodlení s povinností k převzetí díla a předávací řízení se tímto přerušuje. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanoveném termínu odstranit vady a nedodělky nepřevzatého díla a teprve poté je možné přikročit k převzetí díla objednatelem.

VI.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy, technickými normami.

- Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, to ovšem pouze za předpokladu, že zhotovitel na tyto vady zadání objednatele upozornil s uvedením případných následků vadného zadání, a objednatel i přesto trval na provedení díla či jeho části. Zhotovitel neodpovídá dále za vady plnění vzniklé nepředvídatelnými událostmi, které nemají původ v povaze díla.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností či v důsledku jiných skutečností, o kterých zhotovitel věděl nebo vědět mohl a současně objednatele na existenci takových skutečností neupozornil.

- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

- Zhotovitel je povinen vady díla nebo jeho části odstranit bez zbytečného odkladu nejpozději však do pěti pracovních dnů, v odůvodněných případech, kde charakter vady neumožňuje její odstranění ve lhůtě uvedené výše, může objednatel stanovit lhůtu delší, která však nesmí přesáhnout 10 pracovních dní.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.

VII.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- Za prodlení s předáním díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla (vč. DPH) za každý započatý den prodlení.

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad díla či bude v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení s plněním povinnosti.

- Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího plnění je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky dílčího plnění a to za každý den prodlení.

VIII.

Vyšší moc

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

- Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

- Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

  - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

  - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

  - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

  - nastane-li vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

- Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

- Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

- Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

- V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

X.

Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich   smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno   ustanovením této smlouvy.

- Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně   písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v   rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání   splnění jejich smluvních povinností.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

- Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o ….. stranách s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V ……………….. dne  ……………….. 				V ……………….. dne  ………………..

..............................................				 …......................................

Objednatel 								Zhotovitel