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Textová část zadávací dokumentace – požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, obchodní podmínky, technické specifikace a technické a uživatelské standardy staveb pro zpracování nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 34 z.č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon)
 
Předmět zakázky: stavební práce 
 
„Intenzifikace ČOV Opatovice“
 
 
 
	Zadavatel: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, 664 61 Rajhrad 
 IČ: 00488241 
DIČ: CZ 00488241
 kontaktní osoba – Vlastimil Paleček – starosta obce 
 tel.: +420 547 232 433, e-mail: opatovice@volny.cz 
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1. Předmět veřejné zakázky a základní údaje
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV Opatovice, která spočívá ve změně technologie z SBR na kontinuální proces, doplněný o dosazovací nádrž k zajištění separace odpadní vody od aktivovaného kalu. Jako terciální stupeň čištění odpadních vod je navržen pískový filtr.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 6 956 697,- Kč bez DPH vč. propagace ve výši 50 000,- Kč bez DPH.

Součástí plnění není rezerva.

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní souboru:
- SO 01 Dosazovací nádrž + nádrž regenerace kalu
- SO 02 Vnitřní kanalizace, armaturní šachta
- SO 03 Biologický filtr
- SO 04 Provozní objekt – žlab česlí
- SO 05 Měrný objekt
- PS 01 Provozní objekt (soubor dávkování solí železa, soubor zařízení strojně stíraných česlí, odvodňovací zařízení kalu, flokulační stanice a podávací čerpadlo kalu)
- PS 02 Technologické vystrojení dosazovací nádrže + čerpání kalu
- PS 03 Technologické vybavení biologického filtru + armaturní šachta
- PS 04 Soubor měření průtoku vyčištěné odpadní vody
- PS 05 Systém MaR

Klasifikace předmětu plnění:
CPV: 45232420-2 Stavební práce na výstavbě ČOV
71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v projektové zadávací dokumentaci s názvem „Intenzifikace ČOV Opatovice“. Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem uchazeče a nemusí být vrácena. Uchazeč ji však smí použít pouze pro účely zpracování nabídky na tuto veřejnou zakázku.
Pokud se v projektové dokumentaci vyskytuje odkaz na obchodní názvy, firmy nebo specifická označení zboží, platí ust. § 44 odst.11) zákona o veřejných zakázkách a je možno použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení.“









1.1.1. Základní identifikační údaje k zakázce
Název stavby: Intenzifikace ČOV Opatovice
Místo: Obec Opatovice
Investor: Obec Opatovice
Doba plnění: předpoklad od 1. 8. 2014 – 30. 6. 2015,
Připravenost k zahájení zkušebního provozu ČOV včetně ukončení nezbytně nutné části kanalizace: max. do 30. 04. 2015 (lze objednatelem změnit z důvodu zvláštního zřetele).
Maximální nepřekročitelný termín dokončení celé stavby (při pozdějším zahájení stavebních prací): do 30. 9. 2015 (lze změnit z důvodu zvláštního zřetele) 
Maximální lhůta realizace díla je 11 měsíců

1.2. Zadavatelem stanovený požadovaný termín připravenosti ke zkušebnímu provozu ČOV je dnem, kdy dojde k zahájení zkušebního provozu ČOV a nezbytně nutného rozsahu kanalizace na základě pravomocného správního rozhodnutí či souhlasu správního orgánu. Tento termín je stanoven jako limitní termín, pokud nebude dohodnuto jinak. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín zahájení zkušebního provozu před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, pokud nebude dohodnuto jinak.

1.3. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby. Do dodávky stavby patří práce a činnosti uvedené v projektové zadávací dokumentaci v části 2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady.

1.4. Uchazeč je povinen nabídku zpracovat tak, aby byly zapracovány veškeré práce, které jsou nutné k provedení zakázky.

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
2.1. Předpoklad financování je ve vazbě na termíny realizace.

2.2. Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace a zadaných soupisů prací a bude uvedena jako
celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky. Nabídnutá cena musí být platná minimálně do limitního
termínu, tj. ve vazbě na termín dokončení stavby stanovený zadavatelem.

2.3. Stanovení nabídkové ceny v následujícím členění:
· cena v Kč a členění – celkem bez DPH, hodnota DPH a cena včetně DPH. Vše s ohledem na požadované platební podmínky a lhůty výstavby
· ocenění soupisu prací, který je součástí zadávací dokumentace v Kč bez DPH

2.4. Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny.
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že:
a) zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky,
b) v průběhu realizace zakázky dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty,






3. Místo a lhůta plnění
3.1. Místem plnění je obec Opatovice. Předpokládané zahájení prací na realizaci stavby je 1. 8. 2014. Zadavatel stanovil maximální lhůtu realizace díla v délce 11 měsíců.

4. Zadávací dokumentace
4.1. Zadávací dokumentaci tvoří:
· text výzvy, tato textová část zadávací dokumentace pro zpracování nabídky vč. krycího listu nabídky;
· projektová dokumentace;
· soupisy prací;
· obchodní podmínky;
· technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, které jsou popsány v projektové zadávací dokumentaci.

4.2. Uchazeč je povinen se před podáním nabídky seznámit s kompletní zadávací dokumentací, vyjasnit si případné nejasnosti.

4.3. Zadávací dokumentaci nutno chápat jako celek. Cenová nabídka musí obsahovat veškeré práce a dodávky obsažené v zadávací dokumentaci jako celku.

4.4. Případné změny obsahu zadávací dokumentace oznámí zadavatel prostřednictvím pověřené organizace všem zájemcům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, a to všem zájemcům písemně a shodně. Případné dodatečné informace zadavatele budou také uveřejněny na profilu zadavatele.

4.5.Prohlídka místa plnění nebude organizována, ale pokud některý ze zájemců o prohlídku požádá, proběhne
v souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona.

5. Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

6. Obsah a forma nabídek, lhůta pro podání a způsob předání nabídek
6.1. Nabídka musí obsahovat:

Údaje o uchazeči
Právnické osoby:
- obchodní firma nebo název a sídlo
- identifikační číslo a daňové identifikační číslo popř. údaj, že není plátce DPH
- jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu
- jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (včetně doložení originálu nebo úředně ověřené
kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)
- kontaktní spojení – telefon, fax, e-mailová adresa
- bankovní spojení

Fyzické osoby:
- jméno, příjmení, případně obchodní firma
- rodné číslo nebo datum narození
- bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště
- identifikační číslo a daňové identifikační číslo popř. údaj, že není plátce DPH
- kontaktní spojení – telefon, fax, e-mailová adresa
- bankovní spojení


Podává-li nabídku více dodavatelů společně:
Originál nebo úředně ověřenou kopii listiny (např. smlouva o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky vázáni společně a nerozdílně. Pokud dodavatelé, kteří podávají společně nabídku, zvolí reprezentanta sdružení dodavatelů, uvede uchazeč též identifikační údaje reprezentanta sdružení.

6.2. Vyplněný krycí list nabídky v souladu s údaji a podpisy a oceněné soupisy prací;

6.3. Doklady dle § 68 odst. 3 písm. a) až c) zákona.

6.4. Doklady k prokázání požadované kvalifikace dle čl. 3 Výzvy k podání nabídky.

6.5. Součástí nabídky musí být i vyplněný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou a opatřený razítkem uchazeče – viz. obchodní podmínky. Součástí nabídky bude i časový a finanční harmonogram postupu prací.

6.6. Uchazeč předloží čestné prohlášení, ve kterém bude uveden dodavatelský případně subdodavatelský systém. V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je dodavatel povinen uvést jeho identifikační údaje).

6.7. Nabídka bude zpracována písemnou formou v jazyce českém s možností využití ust. § 51 odst. 7 zákona. Nabídka musí být vložena do uzavřené obálky opatřené na uzavření razítky uchazeče a nápisem „Neotevírat, nabídka veřejné zakázky: „Intenzifikace ČOV Opatovice“. Dále bude uvedena adresa pro bezodkladné vyrozumění uchazeče.

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek
a končí dne 10. 6. 2014 v 10:00 hod. odevzdáním nabídek v sídle zadavatele, Velké dráhy 152, 664 61 Rajhrad (Opatovice) . Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod.

6.8. Otevírání obálek se uskuteční 10.6. 2014 v 10:00 hod. v sídle zadavatele.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami
Osoby zadavatele: Členové nebo jejich náhradníci zadavatelem jmenované komise.
Osoby uchazeče:
Za každého uchazeče, který podal nabídku je oprávněn být přítomen otevírání obálek 1 zástupce. V případě sdružení může být přítomen za každého člena sdružení 1 zástupce. V případě, že nabídku podává zahraniční osoba, je oprávněn být přítomen otevírání obálek s nabídkami též její tlumočník.
Ostatní osoby: Zasedání komise je oprávněn se účastnit zástupce poskytovatele dotace.

6.9. Variantní řešení v nabídce je nepřípustné.

6.10. Uchazeč je vázán svou nabídkou do konce zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí nejpozději za 6 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek s tím, že vybranému uchazeči a druhému i třetímu uchazeči v hodnocení se prodlužuje dle ust.§ 43 odst. 3 zákona.
7. Požadavky zadavatele
7.1. Případné požadavky na změnu zadávacích podmínek zadavatelem budou uplatněny vůči všem uchazečům
shodně, a to písemnou formou.

7.2. Náklady na účast v zadávacím řízení a zpracování nabídky nebudou uchazečům hrazeny.

7.3. Uchazeči jsou dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7.4. Vítězný uchazeč zpracuje před podpisem smlouvy o dílo ve spolupráci se zadavatelem aktuální finanční a časový harmonogram realizace akce.

7.5. Zadavatel si vyhrazuje dle § 60 odst. 2 (resp. § 76 odst. 6) zákona právo oznámit případné rozhodnutí o vyloučení uchazeče pouze jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče se v tomto případě považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f7828b44-5d35-4052-b1d6-b28006b92bbe

7.6. Zadavatel si vyhrazuje dle § 81 odst. 4 zákona právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele na profilu zadavatele. V tomto případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f7828b44-5d35-4052-b1d6-b28006b92bbe

7.7. V případě, že nabídková cena uchazeče bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, bude postupováno v souladu § 77 zákona.

7.8. Zadavatel může zadávací řízení zrušit na základě skutečností uvedených v § 84 odst. 1 a 2 zákona. Za důvod zvláštního zřetele se považuje nezajištění financování stavby z dotačních prostředků OPŽP.

8. Posuzování a hodnocení nabídek
8.1. Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, kdy bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.

Veškeré dotazy uchazečů, případně upřesnění, je nutno směřovat na zadavatele

Obec Opatovice
Velké dráhy 152
664 61 Rajhrad (Opatovice)

Příloha:
Krycí list nabídky
Ostatní součásti zadávací dokumentace poskytované zadavatelem:
Obchodní podmínky
Zadávací projektová dokumentace včetně soupisu prací





Krycí list nabídky
„Intenzifikace ČOV Opatovice“

ř
Uchazeč: název ......................................................................................................….......
adresa .............................................................................................…...............
statutární zástupce ....................................................................….....................
telefon .......................................... fax: ................................….........................
IČ …. …………………………… DIČ …………………….…………………
E-mail …………………………… ……………………………………………


Cena v Kč bez DPH

Hodnota DPH v Kč

Cena v Kčvčetně DPH


Celková nabídková cena


Upozornění: Výše uvedené údaje musí odpovídat údajům v návrhu smlouvy a budou brány jako závazné ze strany uchazečů.



V …………………………….. dne …………….
Jméno, příjmení, podpis, razítko
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