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S M L O U V A    O    D Í L O

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník v platném znění 

Obnova zámeckého parku v Křinci
Číslo objednatele: 

Číslo zhotovitele: 

Čl. 1

Smluvní strany

	1.1. Objednatel:
	Městys Křinec

	Sídlo objednatele:
	Náměstí 25, 289 33 Křinec

	IČ:
	00239364

	DIČ:
	CZ00239364

	Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
	Milan Moc, starosta Městyse Křinec

	Ve věcech technických oprávněn jednat:
	Bc. David Kučera

	Kontaktní osoba:
	Moc Milan, starosta

	E-mail: 
	obeckrinec2@quick.cz

	Telefon/fax:
	+420 325 588 201 / fax +420 325 588 187

	Bankovní spojení:
	KB Nymburk, a.s.

	Číslo účtu:
	1824191/0100


	1.2. Zhotovitel:
	

	Právní forma:
	

	Sídlo zhotovitele:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	CZ

	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v ….., oddíl .., vložka …..

	Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:
	*

	Ve věcech technických oprávněn jednat:
	

	Kontaktní spojení:
	

	E-mail: 
	

	Telefon/fax:
	+420 …………. / fax +420 …………..

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	


* doložit originál či úředně ověřenou kopii o takovém oprávnění
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění:

Čl. 2.

Předmět smlouvy

2.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat obnovu zámeckého parku v Křinci podle projektové dokumentace, zakázkové číslo 09_02, zpracované v listopadu 2011 Bc. Davidem Kučerou (zodpovědný projektant ing. Jiří Kulhánek). Projektová dokumentace byla podkladem pro zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky.
2.2. 
Při plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen použít sadovnický materiál v odpovídající 
kvalitě. Pro realizaci předmětu zakázky použije výrobky a materiály specifikované zadávací dokumentací    
a oceněné v nabídce na splnění veřejné zakázky. Pro případ zjištěných nebo zhotovitelem navrhovaných 
odchylek v technologických postupech, výrobcích nebo materiálech je třeba další kroky předem dohodnout 
s objednatelem. O takových změnách bude pořízen záznam ve stavebním deníku, pokud nebudou 
zakotveny do dodatku této smlouvy. V tomto bodě je třeba zdůraznit, že obnova zámeckého parku bude uskutečněna v prostředí nemovité kulturní památky. Odchylky a změny od schválené projektové dokumentace podléhají povinnosti projednání s orgány státní památkové péče.
2.3.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad (dle čl. 3) a na své nebezpečí v době 
sjednané v čl. 4. této smlouvy.

2.4. 
Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za hotové dílo cenu podle čl. 3. této smlouvy.

Čl. 3.

Cena za provedení díla

3.1. 
Cena díla dle čl. 2. smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané v zadávacím 
řízení. Vychází z oceněných výkazů výměr zpracovaných na podkladě projektové a zadávací dokumentace. 

3.2.
Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:

	Celková cena díla bez DPH  
	Kč

	DPH 21%
	Kč

	Celková cena včetně DPH
	Kč


Oceněné výkazy výměr zapracované do krycího listu nabídkové ceny spolu s výše uvedenými  oceněnými položkami jsou nedílnými součástmi této smlouvy jako příloha č. 1. 
3.3. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny: 
a) Dojde-li ke změně sazby DPH.

b) Vyskytnou-li se v průběhu zpracování díla okolnosti, kterými dojde k rozšíření předmětu zakázky a které nemohly být v době uzavření smlouvy o dílo předvídány. 

c) Úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

d) Jednotkové ceny jsou závazné a neměnné po celou dobu provádění díla. Fakturace bude probíhat po skončení ucelené etapy práce dle kalkulace nabídkové ceny předložené uchazečem do výběrového řízení. Takto kalkulovanou cenu díla lze překročit pouze za výše uvedených podmínek.

e) Cena díla bude nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění prací - vyjma případů uvedených v písm. a),b).

Čl. 4. 

Doba a místo plnění


Místo plnění:       


              k. ú. Křinec

Termín zahájení prací:
                               1. 11. 2013   


Termín dokončení a předání hotového díla:


30. 11. 2014

Termín ukončení následné péče


              30. 11. 2016  
       4.1.  Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit práce za nepříznivých klimatických podmínek, které by mohly   
mít dopad na kvalitu výsledného díla.

4.2. Zahájení prací nemá překážku. Pokud bude třeba plnění zakázky pozastavit, bude termín ukončení prací posunut. 
4.3. Pokud budou podmínky pro realizaci příznivé, objednatel připouští dřívější plnění.

Čl. 5.

Financování a fakturace

5.1. Na základě zjištěného rozsahu provedených prací vyzve objednatel zhotovitele k vystavení faktury. Objednatel uhradí zhotoviteli účtovanou částku za ucelenou část plnění předmětu veřejné zakázky vždy v rozsahu cca 1/3 celkového plnění.
5.2. Splatnost faktur je 30 dnů od data doručení objednateli.  

5.3. Faktury budou předkládány objednateli společně s kalkulací ceny, výkazem provedených prací. 
5.4. Pokud faktura nebude obsahovat nutné náležitosti, může být objednatelem vrácena k přepracování. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak dojde k prodlení s placením, přičemž musí uvést i důvod vrácení. Zhotovitel je povinen fakturu dle povahy vady opravit, nebo nově vyhotovit. Pouze oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
5.5. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

5.6. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.

Čl. 6.

Provádění díla

6.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, přičemž respektuje: 

· pravidla bezpečnosti práce 

· předpisy, normy a jiné závazné pokyny

· požadavky stanovené ekologickými a jinými předpisy 

· požadavky vycházející z projektové dokumentace

6.2. Pokud zhotovitel při provádění díla narazí na skryté překážky (např. archeologický nález), je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení prací bude upravena lhůta dodávky. Doba provádění díla bude upravena v případě přerušení prací, které mohou způsobit nepříznivé klimatické podmínky. Přerušení díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku, pokud nebude v průběhu provádění díla ujednáno jinak.

Čl. 7.

Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník (dále SD). Tato       povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

 7.2. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti. Dále se zaznamenají důvody pro odchylky od projektové dokumentace. Během pracovní doby musí být SD na staveništi trvale k dispozici.

Čl. 8.

Staveniště

Objednatel se zavazuje zápisem předat zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických vad týden před zahájením prací. Objednatel neodpovídá za případné škody způsobené chybným nebo nepřesným vytýčením podzemních vedení.

Čl. 9.

Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín odevzdání díla.  Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

9.2. Zhotovitel objednateli při zahájení přejímacího řízení předloží stavební deník.
9.3. O převzetí díla pořídí objednatel podle obvyklých obchodních zvyklostí zápis o odevzdání a převzetí díla. Originál zápisu (protokol), stejně jako jeho kopie, budou po podpisu oběma smluvními stranami stejnopisem protokolu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Takto vyhotovený zápis bude závazný. Navrhovaná opatření k případným vadám a nedodělkům budou považována za dohodnutá. 

9.4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud bude dílo objednatelem převzato před uplynutím sjednaného termínu. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele. Na běh záruční doby nemá vliv převod dokončených výsadeb na další subjekt.

9.5. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené podle této smlouvy.

9.6. Bez předchozí dohody nebude objednatel neoprávněně užívat dílo nebo jeho část. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady nebo škody, které tímto užíváním vznikly. 

9.7. Objednatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou při provádění prací třetí osobou.

Čl. 10.

Přerušení provádění díla

10.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla: 

a) jestliže provádění díla zabrání vyšší moc

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla  

c) dojde-li k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu

10.2. Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty zakotvené v této 
smlouvě.
10.2.1. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozpracovanou nebo rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
Čl. 11.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba 

11.1. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně 
požadavkům obecně závazných norem nebo předpisů. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 
a ten je povinen do 10 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní 
bezplatně v dohodnuté lhůtě, zpravidla do 30 dnů. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 
vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

11.2. Za vady, které se na díle projeví po jeho dokončení, odpovídá po dobu trvání záruky zhotovitel. Na vyzvání   
objednatele je povinen vady odstranit v dohodnutém termínu.

11.3. Zhotovitel garantuje u celého předaného díla záruční lhůtu 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem 
předání kompletního díla. 

11.4. Objednatel neprodleně oznámí faxem nebo telefonem a následně písemně všechny závady, které                 
se v záruční době na realizovaném díle vyskytnou. Po přijetí takového oznámení je zhotovitel povinen 
neprodleně zahájit práce na opravě vadné části díla, a to na své náklady.
11.5. Menší závady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitý zásah, mohou být      
se souhlasem zhotovitele odstraněny objednatelem nebo jím pověřenou osobou, a to na náklady zhotovitele.

11.6. Případné vady díla se budou řešit v souladu s § 551 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.

11.7. Odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po dobu realizace, případně za škody způsobené 
činností zhotovitele třetí osobě, nese zhotovitel až do převzetí dokončené stavby objednatelem.

Čl. 12.

Smluvní pokuty

12.1.
V případě, že zhotovitel  bude zaviněně v prodlení s plněním předmětu díla oproti sjednaném termínu, 

         je povinen poskytnout objednateli slevu ve výši  0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
         Tato sleva bude odečtena od konečné faktury. 

12.2. 
Při nedodržení termínu dohodnutého mezi stranami pro odstranění vad a nedodělků uhradí zhotovitel  
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.
12.3.        Pokud zhotovitel poruší plán organizačního zajištění plnění veřejné zakázky, je povinen uhradit smluvní              pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového porušení.
12.4.        Pokud zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele podstoupí část zakázky třetí osobě, je povinen    zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 10.000,- Kč za každé takové postoupení části plnění.

12.5.        Pokud objednatel zjistí rozdíl mezi skutečně dodaným množstvím nebo rozsahem plnění a množstvím   nebo rozsahem deklarovaným  zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10.000,- Kč. 
Čl. 13.

Odstoupení od smlouvy

13.1. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli nárok na náhradu nákladů  
vynaložených objednatelem na dokončení díla.

13.2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 
smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 2 měsíce nebo bude práce provádět nekvalitně, v rozporu         
s platnými předpisy nebo smlouvou. 

13.3. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porušuje závažným způsobem technické          
nebo technologické předpisy, odvádí nekvalitní práci a přes výzvu objednatele neučiní nápravu                      
v kvalitě provádění předmětu smlouvy o dílo.

13.4. Odstoupit od smlouvy může jedna nebo druhá strana i za podmínek dle čl. 10. této smlouvy, pokud nedojde    
přes veškeré snahy k dohodě o dalším plnění veřejné zakázky.

Čl. 14.

Řešení sporů

14.1. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby přímým jednáním v dohodě vyřešili jakékoliv 
spory nebo neshody v plnění smluvních ujednání.

14.2. Jestliže se objednateli ani zhotoviteli nepodaří spor vyřešit do 30 dnů po zahájení jednání, může kterákoliv 
smluvní strana požádat o soudní rozhodnutí.

Čl. 15.

Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouva vstupuje v platnost podpisem všech smluvních stran. Smluvní strany podpisem vyjádří souhlas            
s celým obsahem smlouvy.  

15.2. Měnit nebo doplňovat obsah smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.

15.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Ve dvou výtiscích bude k dispozici       
pro každou ze smluvních stran.
15.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.        

15.5. Všechny subjekty zúčastněné na této smlouvě prohlašují, že si smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím 
obsahem. Dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.
15.5.1. Příloha č. 1 - Rekapitulace nabídkové ceny + oceněné výkazy výměr 
 

V Křinci dne………………



V …………………….. dne ……………………
	Objednatel:  

....................................................
Milan Moc

starosta

Městyse Křinec
	Zhotovitel:

……………………………………..
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