PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Závazný text smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky

k  veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem:

„Blansko, ulice Rožmitálova a Komenského – náhrada přejezdu P6801 v km 179.826 trati Brno – Česká Třebová - STUDIE “

zadávané v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	město Blansko

Sídlo:	nám. Svobody 32/3, Blansko, PSČ 678 01

Zastoupen:	Ing. Jiří Crha, starosta

IČ:	00279943

DIČ:	CZ00279943

Právní forma	obec

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Město Blansko

se sídlem:				nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

zastoupené ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Crha

zastoupené ve věcech technických:

IČ:					00279943

DIČ:					CZ00279943

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

…………………………

se sídlem:		 		………………………………..

zastoupený ve věcech smluvních:	………………………………..

zastoupené ve věcech technických: 	………………………………..

IČ: 					………………………………..

DIČ:					………………………………..

bankovní spojení:			………………………………..

číslo účtu:			………………………………..

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou, na svůj náklad a odpovědnost zpracovat a předat projektovou dokumentaci, vykonávat inženýrskou činnost (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném v souladu se zadávací dokumentací ze dne ……………………………, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Blansko, ulice Rožmitálova a Komenského – náhrada přejezdu P6801 v km 179.826 trati Brno – Česká Třebová - STUDIE“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané jako zakázku malého rozsahu  podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které předcházelo uzavření této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.

Předmětem smlouvy (a tedy dílem) jsou projekční, inženýrské a související práce k plánované stavbě podchodu a dopravní a technické infrastruktury a železničního koridoru v katastrálním území a obci Blansko, dále specifikované v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zahrnující zejména řešení těchto opatření, včetně zde nejmenovaných a to tak, aby výsledný návrh opatření vytvořil komplexní a ucelené řešení:

a)	úpravy nástupišť žel. stanice Blansko město

b)	zrušení přejezdu P6801 u žel. stanice Blansko město

c)	vybudování nového bezbariérového podchodu pod železniční tratí

d)	vybudování nových záchytných parkovišť u žel. stanice

e)	demolice stávajících objektů

f)	úpravy technické infrastruktury

g)	úpravy dopravní infrastruktury (včetně prověření možnosti točny autobusu,  a nová zastávka BUS)

h)	úpravy veřejné zeleně

viz snímek vize nového uspořádání území:

- vypracování územně technické studie (dále jen „UZT“), řešící  plánovaná opatření v min. 2 variantách. Minimálně jedna z variant bude obsahovat řešení podchodu za využití eskalátorů, které budou převádět pěší se snahou zachovat co nejkratší vzdálenost ve směru ulic Rožmitálova a Komenského. UZT bude jednoznačně identifikovat polohopisné a výškopisné umístění stavby, navrhne způsob vypořádání řešení dílčích opatření dle předchozího odstavce, bude obsahovat 3D model včetně jeho usazení na stávající polohopis a výškopis území. UZT bude obsahovat min. 6 vizualizací upravených do fotografií současného stavu, přičemž se zohlední tyto požadavky na konečné řešení území:

- stavbou podchodu se zruší současný úrovňový přejezd železniční dráhy

- podchod vyřeší vazbu na pěší ve směru Rožmitálova x Komenského a tedy bude maximalizována snaha o zachování této pěší osy

- řešení bude plně bezbariérové včetně řešení pro cyklisty

- řešení vytvoří prostorovou rezervu na vložení třetí koleje tratě (právo změny tohoto požadavku vyhrazeno, prokáže-li se v rámci plnění této zakázky jako prostorově nerealizovatelné)

- řešení zachová komunikační dostupnost navazujícího území pro nákladní vozidla s návěsy (alt. přívěsy) – pohyb vozidel Správy a údržby silnic, Technických služeb Blansko z ulice Komenského a společnosti EXPAL z ulice Rožmitálova). Nutnost prověřit vlečnými křivkami.

- v území vzniknou záchytná parkoviště při obou stranách železničního koridoru, za tímto účelem bude minimalizován rozsah staveb související s podchodem, které zabírají prostor nad povrchem, a dále bude pro tento účel maximalizována demolice stávající budovy drah

- bude zpracována autobusová zastávka a umožní-li to prostorové podmínky území, v rámci záchytného parkoviště při ulici Komenského vznikne točna autobusů. Nebude-li to možné, autobusová zastávka vznikne při ulici Na Brankách, či se nalezne jiné řešení v navazujícím okolí.

- řešení umožní (bezobslužný) prodej jízdenek zejména v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (IDS JMK)

- řešení bude minimalizovat rozsah přeložek inženýrských sítí, zejména pak vodovodních přivaděčů, nutno zapracovat jejich přístupnost minimálně v rozsahu dle současného stavu

- vypracování Ekonomického hodnocení ( dále jen „EKH“) na základě odsouhlasené studie UZT  a zároveň i projektové dokumentace pro umístění stavby (alternativně i projektové dokumentace pro povolení stavby (bude-li k dispozici) stavby  „III/379 37 Blansko, přemostění“ vše v souladu se směrnicí České republiky, Ministerstva dopravy č. V-2/2012 a případně dalších relevantních dokladů  (dále jen „SMĚRNICE SŽDC“).  EKH bude zpracováno dle v době zpracovávání aktuálních požadavků Správy železnic, státní organizace a Státního fondu dopravní infrastruktury. Ekonomické hodnocení (pro investiční akce) je dále definováno zde: https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ekonomicke-hodnoceni.

- zajištění geodetického zaměření za předpokladu, že zhotovitel UZT nazná, že poskytnuté zaměření v rámci zadávacího řízení je pro vypracování UZT nedostatečné;

Plnění díla, inženýrské a ostatní práce musí mimo jiné zahrnovat práce a činnosti:

- spolupráce při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele projektu dalších projekčních stupňů stavby;

Součástí předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele dalších projektových stupňů stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího řízení na výběr zhotovitele dalších projektových stupňů stavby, týkající se vysvětlení UZT, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od objednatele, nebo jiné osoby zajišťující zadávací řízení. Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o dodatečné informace budou poskytovány v rámci záruky za dílo.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně předat (postoupit) práva a povinnosti z této smlouvy níže uvedeným subjektům, či jimi zřízeným organizacím:

- Jihomoravský kraj, se sídlem: Brno, 60200, Veveří, Žerotínovo náměstí 449/3, IČO: 70888337

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70932581

- Správa železnic, státní organizace,  Oblastní ředitelství Brno,  Kounicova 26, 611 43 Brno

- Dílo bude zhotoveno

- dle platných právních předpisů;

- bude řešit technický návrh ve všech souvislostech tak, aby další projektové řešení bylo na základě UZT reálné a nevyvolalo jeho významnou změnu v prostorovém a výškopisném řešení

- zohlední protipovodňovou ochranu,

- v souladu se zadávacími podmínkami;

- dle pokynů objednatele;

- součástí plnění díla je rovněž výkon a zajištění všech činností, které nejsou vyjmenovány, avšak jsou pro jeho zpracování nutné;

- v souladu s podmínkami a platnými dokumenty a předpisy, které stanoví podmínky pro případné poskytnutí a čerpání dotace,

- Dokončené dílo či jeho dílčí části v rozsahu a termínech stanovených v čl. II. odst. 1 této smlouvy bude dodáno v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit dokumentaci dle této smlouvy, a to za účelem projednání a schválení odborné a obsahové stránky dokumentace. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele provést v rozpracované dokumentaci požadované úpravy a změny, pokud tyto úpravy nejsou nad rámec smluvního rozsahu díla.

- Součástí předmětu smlouvy je také, v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), oprávnění k výkonu práva užití autorského díla formou licenčního ujednání, a to jako licence výhradní s právem podlicence. Výhradní licencí je výlučné majetkové právo objednatele užívat veškeré výsledky činností zhotovitele, které jsou předmětem plnění této smlouvy, včetně jejich hmotného zachycení. Zhotovitel (poskytovatel) udělí objednateli (nabyvateli) souhlas s užitím autorského díla (projektová dokumentace) pro účely územního plánování a navazující projektovou přípravu a realizaci stavby. Zhotovitel (poskytovatel) projektové dokumentace poskytne objednateli (nabyvateli) svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití autorského díla zhotoveného dle smlouvy a poskytne objednateli (nabyvateli) oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat projektovou dokumentaci, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie projektové dokumentace nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a (nebo) úpravy projektové dokumentace (či jakékoliv její části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně územního plánování a navazující realizace. Licence bude poskytnuta ode dne předání projektové dokumentace objednateli (nabyvateli). Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv poskytovatele.

Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence projektovou dokumentaci bez předchozího svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel (nabyvatel) bude oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel (poskytovatel) jakožto poskytovatel licence vyslovuje svůj souhlas. Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení nikomu dalšímu k pořízení rozmnoženiny projektové dokumentace dle předané dokumentace.

- Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy, který se zavazuje provést pod svým osobním vedením.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady a situací na místě budoucí stavby a ubezpečuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést za dohodnutou cenu a v dohodnutých lhůtách. Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele obdržel veškeré potřebné podklady a informace.

II.

Doba a místo plnění díla, předání díla

- Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele v těchto termínech:

UZT	do ……. týdnů (doplní zhotovitel již v nabídce) od účinnosti této smlouvy

Poznámka: v místě vyznačeném ……. zpracovatel návrhu smlouvy uvede termín v týdnech s tím, že tento termín nesmí být delší než 12 týdnů.

EKH		do ……. týdnů	 (doplní zhotovitel již v nabídce) od výzvy objednatele

Poznámka: v místě vyznačeném ……. zpracovatel návrhu smlouvy uvede termín v týdnech s tím, že tento termín nesmí být delší než 6 týdnů.

Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce do zadávacího řízení k zakázce, a který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Dílo či dílčí plnění díla se považuje za ukončené dnem jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků v sídle objednatele a ve smluveném počtu vyhotovení dle přílohy č. 1 této smlouvy. K převzetí je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 3 dny předem.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním objednateli. O předání díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele.

- Před protokolárním předáním díla je objednatel povinen dílo prohlédnout a případně zjištěné zjevné vady uvést v zápise o předání díla. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla, bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.

- V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

- Místem plnění díla je sídlo objednatele.

III.

Cena za dílo

- Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na výše specifikovanou veřejnou zakázku.

- Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH						……………..,- Kč

DPH 21 %						……………..,- Kč

cena celkem včetně DPH				……………..,- Kč

- z toho

UZT

cena bez DPH					……………..,- Kč

DPH 21 %						……………..,- Kč

cena celkem včetně DPH				……………..,- Kč

EKH

cena bez DPH					……………..,- Kč

DPH 21 %						……………..,- Kč

cena celkem včetně DPH				……………..,- Kč

- Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy.

- Cena bez DPH za dílo včetně dílčích plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a není možné ji překročit. K této ceně bude účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty k datu zdanitelného plnění je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

IV.

Platební podmínky

- Zálohy na platby nejsou sjednány a objednatel je neposkytuje.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny za provedení díla jsou faktury, které budou mít náležitosti daňových dokladů v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou obsahovat označení „Blansko, ulice Rožmitálova a Komenského – náhrada přejezdu P6801 v km 179.826 trati Brno – Česká Třebová - STUDIE“.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit samostatné faktury po předání dílčího plnění předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 1 této smlouvy.

- Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí dílčího plnění předmětu smlouvy, který bude mít písemnou podobu a bude podepsaný odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.

- Doba splatnosti faktur se stanovuje na 30 kalendářních dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejné podmínky a lhůta splatnosti platí i při placení faktur za jiné platby (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.). Objednatel je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud tato obsahuje nesprávné údaje nebo chybí-li ve faktuře některá z uvedených náležitostí. Lhůta splatnosti poté začíná běžet až od data doručení opravené faktury.

- Okamžikem úhrady ceny za dílčí plnění předmětu smlouvy dochází k přechodu vlastnických práv k předané části díla na objednatele.

- Pokud bude DPH podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem odváděna podle předpisů platných v době fakturace. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v den uskutečnění zdanitelného plnění. Výši daně bude povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

V.

Vady díla a záruka za jakost

- Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.

- Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy, trvá i po celou dobu provádění stavby, realizované na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, a končí po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.

- Zhotovitel odpovídá za zjevné vady, jež má dílo v době jeho předání (zjevné vady musí být uvedeny v zápise o předání díla) a budou zhotovitelem odstraněny v termínu stanoveném v předávacím protokolu.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po prokazatelném obdržení reklamace svolat reklamační řízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává v celém rozsahu. Reklamační řízení může probíhat maximálně v délce pěti pracovních dnů. Pokud do pěti pracovních dnů nebude nalezeno oboustranně přijatelné řešení odsouhlasené v písemné dohodě o odstranění vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit dle ustanovení této smlouvy a přiměřených požadavků objednatele.

- Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn nechat ji odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s vadami předmětu díla objednateli nebo třetím osobám.

- Zhotovitel nese vůči objednateli plnou odpovědnost i za práci svých poddodavatelů, které použil k provedení částí díla.

VI.

Sankční ujednání

    - Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

- zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/den, za tu část plnění, se kterou je zhotovitel v prodlení.

- zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/den,

- smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení,

- zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o dodatečné informace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele dalších projektových stupňů stavby,  smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/den.

    - Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

    - Sankce, které byly zhotovitelem a objednatelem písemně projednány, budou uhrazeny na základě faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.

VII.

Ukončení smluvního vztahu

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je zejména, když:

- Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení a dokončení díla/části díla delším než 30 kalendářních dní.

- Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.

- Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.

- Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.

- Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. I. této smlouvy. Výpověď objednatele musí být písemná. Výpověď objednatele je účinná doručením výpovědi objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

- V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

a) 	Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;

b) 	Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);

c) 	Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

d) 	Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

e) 	Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

- Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o výkonu autorského dozoru k objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy osobami, kterými prokázal splnění technické kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, a které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele posuzované a hodnocené v rámci zadávacího řízení, které bezprostředně předcházelo uzavření této smlouvy. Každá z uvedených osob může být zhotovitelem nahrazena po předchozím písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude odpovídat minimálně kvalifikaci osoby nahrazované.

- Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neumožní třetím osobám přístup k žádným informacím, které jim byly svěřeny smluvním partnerem. Dále se  smluvní strany zavazují, že tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto ustanovení se netýká práva objednatele dílo použít a nakládat s ním jako s vlastním pro jednání s obchodními partnery a pro řízení vedená u orgánů státní správy a územní samosprávy.

- Jakákoliv změna této smlouvy, zejména změna předmětu díla, termínů plnění, ceny díla, platebních podmínek, řešitelského týmu definovaného v nabídce zhotovitele a způsobu provedení a předání díla může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, potvrzeným oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 6 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030, není-li právními předpisy stanoveno jinak.

- Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.

- Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu uveřejnění v  registru smluv nejpozději druhý pracovní den po jejím podpisu za podmínky, že objednatel bude podepisovat smlouvu jako druhý v pořadí.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení č. …….. přijatém na …….. schůzi Rady města Blansko konané dne ……….

Přílohy

příloha č. 1 -  Specifikace poptávané služby

příloha č. 2 – Harmonogram

V Blansku dne: ………………	V …………………… dne: ………………

za objednatele:	za zhotovitele:

……………………………….	……………………………………

Ing. Jiří Crha

starosta