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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č.j.: S-META  1072/2014 OI /6
k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Náměstí T.G. Masaryka v Táboře“ 

  

Přílohy zadávací dokumentace:

1) Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, 674 01 Třebíč, v rozsahu a členění popsaném v technických zprávách a výkresových částech, formát PDF.

2) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, formát EXCEL a PDF.

3) Vzor krycího listu nabídky, formát DOC a PDF.

4) Vzor seznamu subdodavatelů, formát EXCEL a PDF.

5) Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona, formát DOC a PDF.

6) Vzorová smlouva o dílo, formát DOC a PDF. 

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:


Název:
Město Tábor

Sídlo: 
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Právní forma:
obec

IČ: 
00253014

DIČ:                     CZ00253014

zastoupen:
Ing. Jiří Fišer, starosta

kontaktní osoba:
Ing. Dáša Suchánková,  tel.: 381 486 326

                            email: dasa.suchankova@mutabor.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Náměstí T.G. Masaryka  v Táboře“ podle projektové dokumentace.

Jedná se o revitalizaci prostoru Náměstí T.G. Masaryka a přilehlých částí pozemků nacházejících se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Tábor. V rámci revitalizace budou provedeny úpravy celkem 5069 m2 nových ploch náměstí, tj. betonové plochy (2421 m2), chodníky (126 m2), kamenné kostky ve studentském háji (670m2), vegetační plochy (352 m2), ostatní plochy v řešeném území (1527 m2) a další navržené prvky a objekty, např. vodní prvek, retenční nádrž, odvodnění ploch, mobiliář, sadové úpravy.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“):

SO 01 Betonová plocha náměstí,
SO 02 Studentský háj,
SO 03 Předpolí arboreta,
SO 04 Vodní prvek,
SO 05 Retenční nádrž,
SO 06 Rozvody vody,
SO 07 Odvod dešťových vod a splašková kanalizační přípojka,
SO 08 Rozvody nízkého napětí,
SO 11 Mobiliář,
SO 12 Sadové úpravy,
SO 14 Chodník a místo pro přecházení,

SO 15 Autobusová zastávka,

SO 16 Přemístění el. hodin z TGM.

           Popis architektonického a technického řešení:

· převážně se jedná o zpevněnou betonovou plochu náměstí, jejíž středová část bude členěná dilatačními spárami probíhající po celé její ploše (stylizované do písmen T, G a M s interaktivní světelnou instalací),

· v levé přední části náměstí bude „studentský háj“ se stromy a mobiliářem,

· v levé zadní části náměstí bude umístěna komunikace ve sklonu, po níž povede cyklotrasa a bude sloužit i jako přístup pro vozíčkáře a kočárky do prostoru náměstí od knihovny, 

· v pravé části náměstí je navrženo „předpolí arboreta“, tj. zatravněný pás se vzrostlými stromy,

· na pravé straně od zemědělské školy pod parkovištěm bude umístěna retenční nádrž,

· součástí stavby je i chodník v ulici Jiráskova s místem pro přecházení navazující na rampu v náměstí,

· veškeré dopravní plochy budou realizovány v souladu s požadavky na zabezpečení bezbariérového užívání staveb,

· bude řešeno odvodnění náměstí a přeložena přípojka v délce 11,8 m,

· náměstí bude odkanalizováno třemi přípojkami v délkách 12,5 m, 23,5 m a 6,5 m,

· bude přeložena přípojka podzemního vedení NN v délce 15,0 m,

· součástí je i řešení parkovacích míst v ulici Dobrovského (kde po realizaci bude 12 parkovacích míst a z toho 2 pro ZTP) a v ulici Jiráskova (kde po realizaci bude 7 parkovacích míst a z toho 2 pro ZTP),
· v ploše náměstí je řešena stezka pro pěší a cyklisty,

· v novém zálivu u chodníku bude umístěna zastávka MHD, 

· bude doplněna část soklu zemědělské školy, protože mírným snížením plochy náměstí bude dotčena fasáda školy.   

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci pro provádění stavby, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, 674 01 Třebíč a jež jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též "ZD") – viz příloha č. 1 a 2 ZD.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

· zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

· prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,

· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

· vytýčení stavby oprávněným geodetem,

· vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,

· vypracování plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok), který bude obsahovat časový rozpis provedení povýsadbové údržby,

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,

· po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,

· veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),

· zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,

· dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,

· dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,

· provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

· zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

· zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

· zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,

· zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

· koordinační a kompletační činnost celé stavby,

· provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

· zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše,
· zabezpečení díla po dobu přerušení prací,

· zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,

· poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz).

· Současně se stavbou „Náměstí T.G. Masaryka v Táboře“ bude realizováno i nové veřejné osvětlení, které připravují a provedou Technické služby Tábor s.r.o. (v projektové dokumentaci se jedná o stavební objekt SO 09, který není součástí plnění této veřejné zakázky). Zhotovitel stavby „Náměstí T.G. Masaryka v Táboře“ umožní pracovníkům Technických služeb Tábor s.r.o. vstup na staveniště a zajistí koordinaci a potřebnou návaznost jednotlivých akcí. 
· Současně se stavbou „Náměstí T.G. Masaryka  v Táboře“ bude realizováno i slavnostní osvětlení, které provede dodavatel Blauwe Tulp s.r.o. (v projektové dokumentaci se jedná o stavební objekt SO 10, který není součástí plnění této veřejné zakázky). Zhotovitel stavby „Náměstí T.G. Masaryka v Táboře“ umožní pracovníkům Blauwe Tulp s.r.o. vstup na staveniště a zajistí koordinaci a potřebnou návaznost jednotlivých akcí. 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: 

hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce

další předměty:  45233160-8 – chodníky a jiné zpevněné plochy,

                           45111240-2 – odvodňování povrchu.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

1)
Předpokládaná doba plnění 


Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky, tj. ukončením předmětného zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.


Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:                   26.  5. 2014 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:                        28.  5. 2014    

       Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:                       8.  9. 2014
       Požadovaná doba provádění prací:   105 kalendářních dnů

· Veřejná zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací dle harmonogramu postupu stavebních prací, který bude vypracovaný v týdnech se zohledněním požadavku zadavatele na provádění prací v prodloužených pracovních směnách (a to v pracovní dny kalendářního týdne od 7,00 do 19,00 hodin, v sobotu a v neděli od 8,00 do 19,00 hodin) a uchazeč ho předloží jako součást své nabídky (viz čl. 8 odst. 5 ZD).

2)
Místo plnění veřejné zakázky


Místem plnění je Náměstí T.G. Masaryka v Táboře převážně na pozemku p.č. 5782 v k.ú. Tábor.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1) 
Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 odst. 1 zákona způsobem podle § 62 odst. 2 zákona, tj. předložením čestného prohlášení.

2) 
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu:

a)
dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

       b)
dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Projektová činnost ve výstavbě“, „Výkon zeměměřičských činností“,
c)
dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: Dopravní stavby.

3) Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů  předložit dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů budou zpracována v úplném rozsahu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. budou obsahovat min. cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. V seznamu stavebních prací uchazeč dále uvede osobu objednatele (investora) a kontaktní údaje příslušné osoby objednatele, u které lze informace o provedených stavebních pracích ověřit.

Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu - uchazeč doloží alespoň 3 stavební práce obdobného charakteru o finančním objemu v souhrnu 20 mil. Kč bez DPH. Za stavební práce obdobného charakteru jsou považovány stavební práce zahrnující výstavbu nebo stavební úpravy pozemních komunikací. 
4)
Zadavatel dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona požaduje předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku.

5)
a) Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona - tj. v případě prokázání části kvalifikace subdodavatelem je uchazeč povinen v nabídce předložit:


- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatele, a


- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

       b)  V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 zákona. 

       c) V případě prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem prokazuje zahraniční dodavatel kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 zákona.

6)
Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace se řídí  ustanovením § 57 odst. 1 zákona. 
       Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace se řídí ustanovením § 57 odst. 2 zákona, tj. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů.

5. Obchodní podmínky

1)
Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (dále jen „vzorová smlouva“), která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace. 

2)
Uchazeč může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy (cenové údaje). Uchazeč není povinen použít vzorovou smlouvu, avšak musí do svého návrhu smlouvy zapracovat veškeré smluvní podmínky požadované zadavatelem ve vzorové smlouvě přičemž tyto smluvní podmínky uchazeče nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami zadavatele uvedenými ve vzorové smlouvě.
3)
Sankční a záruční podmínky uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními  podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabízet pouze pro zadavatele výhodnější podmínky (např. delší záruční dobu, vyšší smluvní pokuty). Uchazeč není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

6. Technické podmínky, specifikace a uživatelské standardy

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou ZD.

Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění. V případě nakládání odpadů vč. odpadů obsahujících azbest je závazný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební  práce budou prováděny v souladu s  platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních  a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona).

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1)
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla.

2)
Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr obsaženého v této zadávací dokumentaci ve smyslu technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby.

3)
Nabídková cenu musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH. 

4)
Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je
třeba trvale či dočasně k  zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími 
podmínkami  specifikovaného předmětu veřejné zakázky a v jednotkových cenách musí být zohledněn požadavek zadavatele provádět práce v prodloužených pracovních směnách po celý kalendářní týden, tj. v pracovních dnech od 07:00 do 19:00 hod. a v sobotu a v neděli od 08:00 do 19:00 hod. 

5)
Nabídková cena musí obsahovat mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:

-
na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,

-
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

-
opatření k ochraně životního prostředí,

-
náklady na sjednaná pojištění,

-
zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,

-
koordinační a kompletační činnost,

-
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 

-
zajištění nezbytných dopravních opatření,

-
zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,

-
součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o  vydání kolaudačního souhlasu.

6)   Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. 

7)
Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

8)
Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z  důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uchazečem. 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1)
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení. Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého jazyka.

2)
Nabídka by měla být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů doporučujeme očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

3)
Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zejména v § 68 odst. 2 a 3 zákona, tj. součástí nabídky musí být: 

a) 
identifikační údaje uchazeče,

b) 
doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace,

c) 
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Do návrhu smlouvy musí být zapracovány veškeré smluvní podmínky stanovené zadavatelem ve vzorové smlouvě o dílo (viz příloha č. 6 ZD) a případně další smluvní podmínky uchazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, 
d) 
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

e) 
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

f) 
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

g) 
další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.


Vzor prohlášení pro písm. d), e) a f) (viz § 68 odst. 3 zákona) je přílohou č. 5 ZD.

4)
Součástí  nabídky  musí  být  úplně oceněný  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 2 ZD), a to jak v písemné podobě, tak v elektronické podobě na CD. V případě rozporu mezi písemnou a elektronickou verzí je rozhodující písemná podoba. 

5)
Součástí  nabídky  musí být  harmonogram postupu stavebních prací vypracovaný v týdnech, který bude respektovat zadavatelem stanovené hraniční termíny plnění uvedené v článku 3. této ZD a současně zohlední požadavek zadavatele na provádění prací v prodloužených pracovních směnách (a to v pracovní dny kalendářního týdne od 7,00 do 19,00 hodin, v sobotu a v neděli od 8,00 do 19,00 hodin). 

6)
Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný krycí list nabídky v rozsahu dle přílohy č. 3 ZD.

7)
Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný  seznam subdodavatelů v rozsahu dle přílohy č.  4   ZD   (pro  více  subdodavatelů  než  tři  použijte  tuto  přílohu vícekrát), ve kterém  uchazeč v případě, že  bude část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, vymezí  přesným  popisem  jednotlivé  části   plnění vč.  uvedení finančního výše plnění  veřejné  zakázky, které  má  v  úmyslu  zadat  jednomu nebo více subdodavatelům, a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétní část veřejné zakázky uchazečem  zadána. Uchazeč dále  uvede  identifikační  údaje  těchto  subdodavatelů. V případě, že uchazeč  nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu nebo více subdodavatelům, musí toto uvést v nabídce formou samostatného písemného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou. 
8)
V závislosti na způsobu složení jistoty dle § 67 odst. 1 zákona ve výši 300.000,- Kč požadované zadavatelem v bodě III.1.1) Oznámení o zakázce, musí uchazeč nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek předložit, nejlépe v nabídce jako její součást, doklad o poskytnutí jistoty uchazečem, tj.:


- 
originál bankovní záruky (bude-li uchazeč požadovat vrácení originálu listiny, vložit tuto do nabídky vyjímatelným způsobem a ověřenou kopii bankovní záruky vložit do nabídky nevyjímatelným způsobem), nebo 


- 
potvrzení o složení peněžní částky ve výši jistoty na účet zadavatele číslo 6015-701427349/0800 (jako var. symbol uvést IČO uchazeče), např. kopií výpisu z účtu uchazeče, nebo formou potvrzení banky o provedení příkazu k úhradě resp. o složení částky na účet zadavatele, popř. čestného prohlášení uchazeče o složení peněžní jistoty, nebo 

- 
doklad o poskytnutí jistoty formou pojištění záruky. 
9)
Zadavatel doporučuje v nabídce uvést obsah nabídky s uvedením čísel stránek nebo listů.

10)
Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií


Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

10. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Další požadavky zadavatele na  plnění veřejné zakázky jsou  uvedeny  ve  vzorové smlouvě, která je přílohou č. 6 ZD.

11. Poskytování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace v kompletní podobě vč. příloh je uveřejněna na PROFILU ZADAVATELE – viz následující webová adresa uvedená v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek:

http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c

(dále jen "profil zadavatele").

12. Dodatečné informace a prohlídka místa plnění

1)
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě písemné žádosti doručené zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz § 49 odst. 1 zákona). Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Zadavatel rovněž uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám na svém profilu zadavatele.

2)
Staveniště je volně přístupné a jeho umístění vyplývá z projektové dokumentace, která je součástí  zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 ZD). Na základě uvedeného nebude prohlídka místa plnění zadavatelem organizována.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

1)
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 3. 2014 ve 13:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu Město Tábor, odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor nebo na této adrese předat osobně na podatelně MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.

2)
Podání nabídky se řídí ustanoveními § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona.

3)
Otevírání obálek bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 31. 3. 2014 od 13:00 hodin v  zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 307, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

14. Součinnost k uzavření smlouvy 

Zadavatel v rámci součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona požaduje, aby uchazeč před uzavřením smlouvy předložil zadavateli originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění (pojistný certifikát) dokládající pojištění uchazeče o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 8,0 mil. Kč (viz čl. 7.6 vzorové smlouvy o dílo v příloze č. 6 ZD). V případě, že uchazeč tento požadavek zadavatele nesplní, bude to považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel může vyzvat k součinnosti k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako další v pořadí.

15. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje do 
30. 6. 2014.









Ing. Jiří Fišer
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