NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
Uzavřená podle obchodního zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY
A) Objednatel: 
Město Jilemnice
Se sídlem:
Masarykovo náměstí 82


514 01 Jilemnice

IČO:
000275808

Bankovní spojení:
Česká spořitelna

Číslo účtu:
27-1263091359/0800
Zastoupené:
Mgr. Vladimírem Richterem - starosta

Tel. a fax:
+ 420 481 565111, + 420 481 565222

Kontaktní osoby:
Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje  místního hospodářství

(tel.: +420 481565127; snorbert@mesto.jilemnice.cz)
A

B)
Zhotovitel:
………………………


Se sídlem:
………………………



………………………


IČO:
……………………...


DIĆ:
………………………


Bankovní spojení:
………………………


Číslo běžného účtu:
………………………

Zastoupený:
………………………


Kontakt:
………………………


Stavbyvedoucí:
………………………

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Přeložení a doplnění střešní krytiny na zámku č.p. 75 v Jilemnici“ 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem zakázky je provedení komplexní výměny břidličné krytiny střešního pláště a s tím souvisejícího oplechování na zámku č.p.75 v Jilemnici. Jilemnický zámek č.p. 75 je v majetku města Jilemnice.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy:

„Výměna střešního pláště z masivní břidlice a související oplechování na zámku č.p.75 v Jilemnici“


Vypracované: Ing. Arch. Liborem Sommerem, autor. architekt ČKA č. 02515


(Zoubkova 2129/5, 150 0 Praha; IČO: 44592035)



Ing. Janem Chaloupským, autor. inženýr ČKAIT č. 0600124 



(U hřiště 639, 541 01 Trutnov)


Ing. Zdeňkem Slavíkem, autor. inženýr ČKAIT 0008427



(Jindřicha Plachty 25, 150 00 Praha) 

Stupeň dokumentace: Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce

Číslo zakázky: 06/2013
Budova zámku č.p. 75 je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 32037/6-2578 a podléhá ochraně zákona č. 20/1987 Sb. Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen doložit, že břidlice navržená k položení na střechu zámku splňuje požadavky a standardy uvedené v projektové dokumentaci – viz. dále uvedené technické parametry: 
	 
	Jednotka
	Hodnota podle ČSN EN 12326
	požadavek pro zámek v Jilemnici

	Horninový typ
	
	
	břidlice dle ČSN EN 12326 - 1, čl.3.1 a 3.2

	Tloušťka
	mm
	
	min. 8

	Délka/šířka
	mm
	±5
	±5

	Přímost hran
	mm
	do 500 mm < 5 mm
nad 500 mm < 1%
	do 500 mm < 5 mm
nad 500 mm < 1%

	Char. pevnost v tahu za ohybu
	N/mm2
	
	45

	Nasákavost
	%
	Klasifikace
A1 (≤0,6), A2 (>0,6)
	A1; ≤ 0,3

	Obsah uhličitanů
	%
	dle deklarace
výrobce
	<2,0

	Odolnost proti teplotním změnám
	-
	Klasifikace T1, T2, T3
	T1

	Mrazuvzdornost
	N/mm2
	Pro nasákavost A1
se nepožaduje
Pro nasákavost A2
bez výrazné změny
	pro nasákavost A1 se nepožaduje

	Neuhličitanový uhlík
	%
	≤2
	0,4

	Odolnost proti CO2
	%
	Klasifikace S1,
S2, S3
	S1

	Index. hm. aktivity
	-
	1
	do 1

	Výskyt pyritu
	
	
	bez viditelných vyrostlic


Zhotovitel je povinen doložit splnění výše uvedených parametrů dále uvedenými doklady a certifikáty:

· technické listy obsahující laboratorní (fyzikálně-chemické a petrografické) parametry kamene,

· specifikaci konkrétní lokality těžby kamene včetně označení konkrétního lomu,

· platné certifikáty

Před započetím prací budou v rámci vzorkování na stavbě komisionálně odsouhlaseny (architekt, orgán státní památkové péče, zástupce odborné organizace státní památkové péče a zástupce investora) zkušební vzorky břidličných šablon, přičemž předmětem posouzení bude zejména:

· formát šablon,

· typ a min. tloušťka kamenů,

· barva a textura kamenů.

Před pokládkou střešní krytiny je zhotovitel povinen předložit k odsouhlasení kladečský plán střechy s vyznačením všech skutečností nutných pro vlastní pokládku břidlice.
Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:

· Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele - příloha č. 4 (výkaz výměr) této smlouvy

· Výzva k podání nabídky č.j. MUJI/2397/2013/ROZ, označení VZ: 18/VZ/2013
· Nabídka zhotovitele ze dne ………………... 
Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených podkladech.
3. ČAS PLNĚNÍ
A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení dodávky se předpokládá:
01.08.2013 (po podpisu smlouvy)

Ukončení dodávky se předpokládá:
do 31.10.2013 (vyklizení staveniště)
B)
V případě prodlení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu neležících na straně zhotovitele, posouvá se termín plnění zhotovitele uvedený v čl.3, bod A  o dobu prodlení objednatele se splněním jeho povinností.
C)
Termín řádného dokončení díla bude prodloužen:

· jestliže překážky v práci zavinil objednatel,

· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.
D)
Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě C, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.
4. CENA ZA DÍLO

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.
Cena za dílo:
bez DPH
…………….


DPH 15%
…………….


DPH 21%
……………..



S DPH
……………..

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen protokolárním zápisem nebo zjišťovacím protokolem z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 21 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatelem. 
Platba bude výhradně v CZK. 

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ 
A) Objednatel předá dodavateli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.
7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.
B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
C) Zhotovitel vyklidí místo plnění  do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
D) Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30-ti dnů po ukončení všech prací. 

8. ZÁRUKA

A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců. 

B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.

D) Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.
9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.

C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
D) Pokládka břidličné krytiny nebude prováděna subdodavatelsky, zhotovitel se zavazuje, že položení krytiny provede vlastními silami.

10. SMLUVNÍ POKUTY

A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury. 
B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě 7 dní.
C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.
D) Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nebudou komisionálně odsouhlaseny zkušební vzorky břidličných šablon (zejména formát, typ, min. tloušťka kamene, barva a textura kamene) z důvodu nesplnění požadavků a standardů břidlice uvedených v projektové dokumentaci a v této smlouvě, zhotovitel se zavazuje k dodání odpovídajícího kamene (břidličných šablon). Objednateli vzniká právo na smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení od posouzení vzorků  dodané břidlice do dne dodání nového kamene (břidličných šablon) splňujícího požadavky a standardy uvedené v projektové dokumentaci a této smlouvě. Veškeré náklady spojené s případnou novou dodávkou břidlice jsou na vrub dodavatele.
11. VYHRAZENÁ PRÁVA OBJEDNATELE
A) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se správcem předmětného objektu, především v návaznosti na potřeby běžného provozu Krkonošského muzea – nalézajícím se v jilemnickém zámku. Při realizaci zakázky bude dbát jeho pokynů či pokynů jím zmocněných osob. Výše uvedené osoby bude vždy včas informovat o časovém harmonogramu stavebních prací na objektu atd.
12. TECHNICKÉ PODMÍNKY

A) Objednatel umožní zhotoviteli připojení na napojovací body elektrické energie 230/380V a užitkové vody. Spotřebovanou energii a vodu při provádění díla uhradí zhotovitel a to na základě odečtu z podružných měřidel.
B) Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřené zázemí pro zařízení staveniště, uložení materiálu, míchacího stroje a lešení po dobu provádění díla.
C) Objednatel zajistí vhodné místo pro uložení kontejneru na stavební suť.
D) Objednatel zajistí vjezd k objektu zámku č.p.75 pro pracovníky prováděcí firmy a zásobování materiálem.
E) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
F) Po opatrném sejmutí původní břidličné krytiny bude rozhodnuto o jejím případném druhotném použití.
G)  Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č.309/2006 v platném znění.
B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.

C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

E) Položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
F) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
G) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).   
V Jilemnici dne …………………   
………………………………….
…………………………….


za objednatele


za zhotovitele
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