**Příloha č. 3**

**Stručný výčet stanovisek DOSS**

**a dotčené TI**

**Název stavby:**

**Stavba č. 44409, TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek,**

**Novoborská a Českolipská, ETAPA I**

**Investor:**

Název: **Hlavní město Praha**

Sídlo: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha, Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Zastoupení: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

**Generální projektant:**

Název: **BOMART spol. s r.o.**

Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle,

IČ: 25091905

DIČ: CZ25091905

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2

Číslo účtu: 474065113/0300

Email: [info@bomart.cz](mailto:info@bomart.cz)

Tel.: (+420) 220 400 750

**Resumé:**

Rekonstrukce komunikace v ulicích Českolipská – Novoborská. Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro výběr zhotovitele (DVZ), jako podklad pro vypracování zadávací dokumentace.

**Příloha č. 3 – Přehled stanovisek**

1. CETIN a.s.

Č.J.: 691897/22

Číslo žádosti: 0122 913 724

*„… Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření. Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:*

***Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.***

*(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;*

*(II) Společnost CETIN a.s.* ***za podmínky splnění bodu (III)*** *tohoto Vyjádření* **souhlasí***, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;*

***(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen***

*(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK*

* ***Oznámení o zahájení prací a kopii protokolu*** *o vytyčení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit na e-mail: petr.kincl@cetin.cz.*
* *Oznámení bude obsahovat: číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky, IČO realizující firmy a kontakt na stavbyvedoucího. Zához odkrytých sítí elektronických komunikací musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítě (POS).*
* ***Provádění výkopů, podvrtů a dalších stavebních prací v blízkosti kabelovodu*** *bude provedeno dle dokumentace schválené POS-kabelovody; Ing. Jiří Benda ochrana sítě a kabelovody, tel.: 606 757 265, e-mail: jiri.benda@cetin.cz*
* *Souhlas s projektovou dokumentací je podmíněn dodržením prostorových norem, které jsou obsahem ČSN 736005.* ***Jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení trasy kabelů*** *budou prováděny výhradně ručním nářadím, bez použití jakýchkoli mechanismů a nevhodných nástrojů, pokud nebude pracovníkem ochrany sítě (POS) písemně stanoveno jinak. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, které budou anebo by mohly provádět práce v blízkosti SEK;*

*a (ii)* ***řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření****;*

*(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;*

*(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.“…*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**

1. MČ Praha 9 – odbor výstavby a územního rozvoje

SPIS. ZN.: S MCP09/036504/2023/OVÚR/JR

Č.J.: MCP09/053781/2023/OVUR/JR

*„…Závazná část:*

*Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost o závazné stanovisko podle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona, kterou dne 07.03.2023 podalo HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP, odborem investičním, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha-Staré Město, které zastupuje společnost BOMART spol. s r.o., IČO 25091905, se sídlem Ohradní č.p. 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle (dále jen "žadatel"), k vydání společného povolení pro soubor staveb nazvaný:*

***„Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 - Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská“***

*na pozemcích parc.č. 500/3, 500/12, 500/13, 500/14, 500/16, 500/18, 500/19, 500/23, 500/25, 500/26, 500/29, 500/30, 500/33, 500/35, 500/36, 500/37, 500/38, 500/46, 500/51, 500/84, 500/87, 500/88, 500/91, 500/93, 500/94, 821, 824/1, 826/1, 830/1, 830/2, 830/3, 833/3, 835, 837/1, 838/1, 838/2, 838/3, 839/2, 637/1, 637/2, 669, 818/1 v katastrálním území Střížkov*

*a na pozemcích parc.č. 640/6, 640/12, 640/13, 640/14, 640/15, 640/16, 640/17, 640/19, 640/20, 640/22, 640/27, 640/30, 640/31, 640/32, 640/38, 1352, 1357/1, 1358, 1361, 1362, 1363, 1364, 1370, 1380/1, 1380/2, 640/4, 640/5, 640/7, 909, 1181, 1231, 1327, 1360 v katastrálním území Prosek,*

*obsahující následující objekty:*

*SO.001 – Dopravně inženýrská opatření*

*SO.101 – Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace*

***SO.301 – Dešťová kanalizace***

***SO.401 – Veřejné osvětlení***

***SO.402 – Přeložka sdělovacího vedení společnosti „Vodafone Czech Republic a.s.“***

***SO.403 – Přeložka sdělovacího vedení společnosti „T-Mobile Czech Republic a.s.“***

***SO.404 – Rozvody NN – elektromobilita „PREdi a.s.“***

***SO.701 – Objekty odpadového hospodářství***

***SO.701.1 – Ohrazení pro kontejnery***

***SO.701.2 – Ohrazení pro kontejnery***

***SO.701.3 – Ohrazení pro kontejnery***

***SO.702 – Přístřešek MHD***

*SO.801 – Sadové úpravy,*

***z nichž předmětem tohoto závazného stanoviska jsou tučně vyznačené stavební objekty***

*(dále jen "záměr"), a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) shledal, že záměr je*

**p ř í p u s t n ý.**

*Ve smyslu ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona u souboru staveb, se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.*

*“…*

**Bez podmínek.**

1. MČ Praha 9 – odbor životního prostředí

SPIS. ZN.: S MCP09/090837/2022

Č.J.: MCP09/091766/2022

*„…Odbor životního prostředí – oddělení ochrany prostředí – Úřadu městské části Praha 9 (OŽP) prostudoval výše uvedenou projektovou dokumentaci, vypracovanou v 05/2022 společností BOMART spol. s r.o., IČ: 25091905, se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4, Michle a vydává následující vyjádření a sdělení:*

1. *Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů:*

*Mgr. Brabcová*

*Stavbou dotčené pozemky dle výpisu z katastru nemovitostí nenáleží do ZPF.* **Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.**

1. *Z hlediska odpadového hospodářství dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů:*

*Mgr. Brabcová*

**S navrhovanou stavbou** *podle předložené projektové dokumentace* **souhlasíme.**

1. *Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů:*

*Mgr. Brabcová*

*Realizací stavby nevznikne žádný nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší.* **Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.**

1. *Z hlediska ochrany přírody, krajiny a městské zeleně dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů:*

*Ing. Lupoměská*

*Navrhovaná stavba je kolizní s dřevinami rostoucími mimo les. Kolize dřevin rostoucích mimo les nevyžaduje povolení ke kácení. Jedná se o kolizi ve smyslu § 8 odst. 3 ZOPK.*

*Jedná se o rekonstrukci stávajících povrchů vozovek, která se nejvíce bezprostředně dotýká dřevin ve stromořadí v ulici Českolipská. Dochází k dotčení kořenového prostoru. Pro ochranu kořenového prostoru a dodržení pokynů v ČSN 839061 "Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích" a ke stanovení návrhu technologie vstupu ke kořenům* ***požaduje OŽP zajistit odborný technický dozor.***

*…“*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**

Č.J.: MCP09/172888/2022

SPIS. ZN.: S MCP09/171517/2022

1. *„… Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů:*

*Mgr. Brabcová*

*Stavbou dotčené pozemky poz. parc. č. 500/3, 500/12, 500/13, 500/14, 500/16, 500/18, 500/19, 500/23, 500/25, 500/26, 500/29, 500/30, 500/33, 500/35, 500/36, 500/37, 500/38, 500/46, 500/51, 500/84, 500/87, 500/88, 500/91, 500/93, 500/94, 815, 821, 824/1, 826/1, 830/1, 830/2, 830/3, 833/3, 835, 837/1, 838/1, 838/2, 838/3 a 839/2, k.ú. Střížkov a poz. parc. č. 640/6, 640/12, 640/13, 640/14, 640/15, 640/16, 640/17, 640/19, 640/20, 640/22, 640/27, 640/30, 640/31, 640/32, 640/38, 1352, 1357/1, 1358, 1361, 1362, 1363, 1364, 1370, 1380/1 a 1380/2, k.ú. Prosek dle výpisu z katastru nemovitostí nenáleží do ZPF.* ***Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.*** *Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.*

1. *Z hlediska odpadového hospodářství dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů:*

*Mgr. Brabcová*

*…*

***Předložený záměr není ani jedním z výše uvedených případů.***

1. *Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů:*

*Mgr. Brabcová*

***Realizací stavby nevznikne žádný nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.***

1. *„Z hlediska ochrany přírody, krajiny a městské zeleně dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů:*

*Ing. Lupoměská*

*Navrhovaná změna stavby se zájmů městské zeleně dotýká při výměně stávající kabeláže v zeleni, při přípravě pracovních profilů ve stávajících keřích pro novou kabeláž a práce okolo lamp veřejného osvětlení. Jedná se o úpravu stávajících dřevin, rozsah odstranění keřů nevyžaduje povolení ke kácení.*

***Před zahájením stavby bude rozsah pracovního profilu upřesněn na místě s OŽP.***

***Vyjádření ke stavbě z roku 2022 se nemění.***

*Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.*

*…“*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**

1. Regionální organizátor pražské integrované dopravy

ZN.: 0292/23/OMD/KC

*„… Vážení,*

*K zaslané dokumentaci pro sloučené řízení* ***vyjadřujeme souhlasné stanovisko*** *a sdělujeme následující připomínky:*

* *Požadujeme doplnění V 12a do vjezdového i výjezdového klínu v zastávce Novoborská v ul. Novoborská*
* *Bereme na vědomí vedení cyklistů v protisměru ulicí Novoborskou ve stísněných poměrech (3,75 m)*
* *Doporučujeme projednat s DP hl. m. Prahy kapacitní možnosti autobusového obratiště u zastávky Poliklinika Prosek po dobu platnosti DIO*
* *Upozorňujeme na změnu dopravního značení v ulici Lovosická, konkrétně pak v oblasti křižovatek Novoborská x Lovosická x Zásadská a Českolipská x Lovosická. V první z uvedených došlo ke vzniku nové autobusové zastávky Zásadská v těsné blízkosti křižovatky. Na křižovatce Českolipská x Lovosická pak došlo k přesunu zastávky ve směru k ul. Prosecká do vstřícné polohy se zastávkou pro opačný směr v místě ochranného ostrůvku pro chodce.*
* *Na základě výše uvedeného došlo trvale ke zrušení zastávky Terezínská.*

*…“*

**V rámci možností a po koordinaci s ostatními DOSS jsou připomínky zapracovány v projektové dokumentaci. Před zahájením výstavby budou prověřeny kapacitní možnosti autobusového obratiště u zastávky „Poliklinika Prosek“ s DP hl. m. Prahy. Dřívější projednání se vzhledem k častým změnám provozu v lokalitě se nejeví jako smysluplné.**

1. MHMP – odbor dopravy – oddělení organizace dopravy

Č.J.: MHMP 1193933/2022

SPIS. ZN.: S-MHMP 1093307/2022

*„… Akce „Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská“ – stanovisko k zatřídění komunikací, projektová dokumentace pro společné řízení.*

*K Vaší žádosti o stanovisko na určení tříd komunikací dotčených v rámci akce Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská“ k.ú. Střížkov a k.ú. Prosek sdělujeme:*

*U komunikací, které budou stavebně dotčeny výše uvedenou akcí,* ***nedojde ke změně zatřídění v rámci kategorií místních komunikací.***

*Za cyklistickou a pěší dopravu uplatňujeme následující připomínky:*

*Veškeré komunikace požadujeme řešit tak, aby:*

1. *jejich stavební uspořádání odpovídalo stávajícímu dopravnímu režimu zóny 30;*

*napojení ul. Českolipské, resp. ul. Novobranské na ul. Lovosickou byla provedena přes dlouhý příčný práh jako hranice zóny 30;*

1. *všechny křižovatky uvnitř zóny byly zvýšené s přechody pro chodce nebo místy pro přecházení přes všechna ramena;*
2. *všechny komunikace byly obousměrné pro cyklisty;*
3. *před všemi veřejnými budovami byly doplněny plochy pro stojany pro jízdní kola (dle TP 179, čl. 9.2), resp. plochy pro odstavení sdílených kol a koloběžek.*

*…“*

**Bez podmínek.**

1. MHMP – odbor územního rozvoje – oddělení informací o území

Č.J.: MHMP 1162617/2022

SPIS. ZN.: S-MHMP 1093334/2022

*„…Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 – 5, platnými Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění Aktualizace č. 1 – 4, 6, 7 a 9, platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto:*

***souhlasné závazné stanovisko.***

*Závazné stanovisko má dle § 96b odst. 5 stavebního zákona platnost dva roky ode dne vydání.*

*…“*

**Bez podmínek.**

1. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

ČJ.: HSAA-6570-3/2022

*„…Usnesení o odložení věci*

*Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dále dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) / c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil níže uvedené podklady ke stavbě předložené dne 16.6.2022, a v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu*

***odkládá***

*věc týkající se žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, doručené dne 16.6.2022, vedené u HZS hl. m. Prahy pod č.j. HSAA- 6570-3/2022 k následující akci:*

Název stavby: Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek

Místo stavby: Praha 9 – Střížkov, parc. čísla 833/3 a následující Prosek, parc. čísla 1364 a následující

Stavebník: Hl. m. Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Předložená dokumentace: pro sloučené územní a stavební řízení

Vypracoval: Ing. Tomáš Zeman

Ověřil: Ing. Tomáš Zeman

Datum zhotovení: 05/2022

***neboť HZS hl. m. Prahy u předmětné stavby nevykonává státní požární dozor, čímž se podaná žádost stává bezpředmětnou.***

*…“*

**Bez podmínek.**

1. Povodí Vltavy, státní podnik

ZN.: 47002/2022-263

*„…K Vaší žádosti sdělujeme:*

***Stavba se nachází ve správním území Povodí Labe****, státní podnik, a měla by být projednána a odsouhlasena touto organizací.*

*…“*

**Bez podmínek.**

1. Povodí Labe, státní podnik

ČJ.: PLa/2022/032120

*„…K navrhovanému záměru vydáváme následující* ***stanovisko správce povodí:***

*a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)* ***je uvedený záměr možný****, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.*

*Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.*

*b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem* ***souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.***

*…“*

**Bez podmínek.**

1. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,

ZN.: 2023/OSDS/01971

*„…Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD) k projektové dokumentaci, zpracované pro účely povolení stavby dle části třetí, příp. čtvrté zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.*

*S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou stavbu, jejímž stavebníkem je Hlavní město Praha,* ***souhlasíme, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.***

*Toto vyjádření nahrazuje stanovisko zn. 2022/OSDS/03501 ze dne 28.6.2022.*

***V zájmovém území výše uvedené stavby plánuje PPD stavební úpravy plynárenského zařízení (dále jen PZ).***

*…*

***Ohledně koordinace se obraťte na pana ING. Tomeh Tarek, tel.: 607 106 346.***

*Z hlediska ochrany stávajícího plynárenského zařízení požadujeme dodržet následující podmínky:*

*…“*

**Kompletní podmínky jsou podrobně specifikovány ve vyjádření správce sítě.**

*„… Dílčí kontrolu, kontrolu před obsypem, a kontrolu funkčnosti signalizačního vodiče objednejte u PPD, odbor správy distribuční soustavy na tel. 727 925 607, Libor Srba. Tyto činnosti provádí PPD zdarma. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání.*

*Toto vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace.*

*…“*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**

1. Pražská teplárenská Distribuce, a.s.,

ZN.: JAR/1646/2022

*„… Konstatujeme, že stavbou jsou dotčeny stávající tepelné rozvody CZT a sdělovací kabely Pražské teplárenské a.s.*

*Z hlediska ochrany stávajícího rozvodného tepelného zařízení požadujeme dodržet následující podmínky:*

*…“*

**Kompletní podmínky jsou podrobně specifikovány ve vyjádření správce sítě.**

***„… Za předpokladu dodržení našich výše uvedených podmínek a požadavků nemáme námitek*** *vůči vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská“.*

*…“*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**

ZN.: MJAN/1830/2023

*„… Konstatujeme, že přístřešek a nádoba na smíšený odpad, zasahují do zákonného pásma rozvodných tepelných zařízení (RZT) Pražské teplárenské a.s., vymezeného ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Možnost přístupu pracovníků Pražské teplárenské a.s. k dotčeným zařízením v průběhu i po dokončení výstavby je řešena „Smlouvou o podmínkách udělení souhlasu se stavbou v ochranném pásmu RTZ“ mezi Pražskou teplárenskou a.s. a investorem předmětné stavby.*

*Upozorňujeme, že veškerá stavební činnost v oblasti tepelných rozvodů a zařízení Pražské teplárenské a.s. a jejich zákonného ochranného pásma může probíhat pouze s vědomím a za souhlasu správce oblasti (správce sdělovacího kabelu)*

*Správcem oblasti je p. Petr Mrva, tel: 731 535 710, 266 753 862, e-mail:* [petr.mrva@veolia.com](mailto:petr.mrva@veolia.com)

*Správcem sdělovacího kabelu je Ing. Leo Nogly, tel. 266 752 807, e-mail:* [leo.nogly@veolia.com](mailto:leo.nogly@veolia.com)

*Z důvodu ochrany zařízení Pražské teplárenské a.s. požadujeme:*

*…“*

**Kompletní podmínky jsou podrobně specifikovány ve vyjádření správce sítě.**

***„… Za předpokladu dodržení našich výše uvedených podmínek a požadavků, nemáme námitky*** *vůči vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu „SO.702 – Přístřešek MHD“ dle předložené dokumentace.*

*Toto vyjádření se vztahuje výhradně k umístění přístřešku MHD na pozemku parc. č. 500/93, k.ú. Střížkov. K akci Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská se vyjádříme samostatně po předložení projektové dokumentace.*

*…“*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**

1. Pražské vodovody a kanalizace a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s.

ČJ.: ZADOST202208262

*„… Společnosti PVS a PVK* ***souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:***

*…*

1. ***„… Pokud nebude pro nově napojované přípojky uličních vpustí k dispozici stávající volná vložka. odbočka, realizuje nové napojení na stávající kanalizaci Centrální dispečink PVK – ucpávková služba, tel. 284013/206, 208, 246 – na objednávku a náklady stavebníka.***

*…*

*„… Postup pro vyřízení Vašeho požadavku:*

1. ***Před zahájením stavebních prací stavebník uzavře s PVK „Smlouvu o podmínkách vzájemných vztahů smluvních stran smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení provozovaného PVK"****. Pro uzavření smlouvy a následné předání stavenište je stavebník povinen kontaktovat 10 pracovních dnu před zahájením prací PVK na e-mailu stavby.provoz1@pvk.cz a v e-mailu zaslat kontaktní údaje stavebníka (zejm. telefonní kontakt) a toto vyjádření. Následně stavebník od PVK obdrží e-mail s kontaktem na příslušného zaměstnance PVK.*
2. ***Zahájení stavebních prací musí stavebník oznámit alespoň 10 pracovních dnu předem*** *písemně na adresu PVK, Ke Kablu 971, Praha 10.*
3. ***Poloha nebo průběh trasy vodovodu nebo kanalizací s neověřenou polohou nebo průběhem jejich trasy, jichž se bude předpokládaná stavba dotýkat, musejí být prokazatelně ověřeny (např. metodou trasování, kopaných sond apod.)*** *v koordinaci s Oddělením technické dokumentace PVK (*[*https://www.pvk.cz/sluzby-2/poskytovaniinformaci-o-vodarenskych-a-kanalizacnich-zarizenich/*](https://www.pvk.cz/sluzby-2/poskytovaniinformaci-o-vodarenskych-a-kanalizacnich-zarizenich/)*).*

*Před vlastním zahájením stavebních prací je stavebník povinen požádat o aktuální zákres vodovodů nebo kanalizací na příslušných pozemcích na adrese:* [*www.vyjadrovaciportal.cz*](http://www.vyjadrovaciportal.cz)*.*

*…“*

**Kompletní podmínky jsou podrobně specifikovány ve vyjádření správce sítě.**

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**

1. Vodafone Czech Republic a.s.

ZN.: 220728-1813452363

*„… Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064* ***zastoupená společností InfoTel, spol. s r.o.*** *(dále jen „InfoTel“) na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne 28.7.2022, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,*

***souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.***

*Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „VVKS“) a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen „Ochranné pásmo“).*

**Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKS** *či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naši společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKS, případně stanovili podmínky přeložení VVKS.*

**V případě nutnosti přeložení VVKS** *je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKS budou hrazeny investorem stavby.*

*Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKS přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).*

*Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.“…*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**


1. T-mobile Czech Republic a.s.

ČJ.: E33475/22

*„… V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti* ***T-Mobile Czech Republic a.s.****, která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.*

*Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:*

***Kolizí se rozumí jakékoliv dotčení, odkrytí nebo poškození TI naší společnosti.***

**

***Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI******souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území.***

*Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.*

*…“*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**

1. MHMP – odbor bezpečnosti – oddělení krizového plánování

Č.J.: MHMP 1267103/2022

SPIS. ZN.: S-MHMP 1101687/2022

*„… Odbor bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy*

***souhlasí***

***s umístěním a povolením výše uvedené stavby.***

***…****“*

**Bez podmínek.**

1. MHMP – odbor ochrany prostředí – oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Č.J.: MHMP 1280629/2022

SPIS. ZN.: S-MHMP 1093299/2022 OCP

*„… Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely územního rozhodnutí, územního, pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád), případně pro společné řízení podle stavebního zákona ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany složek životního prostředí závazná stanoviska a vyjádření dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:*

1. *Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. A) a h) a § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:*

*Ing. Martina Němečková, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail:* [*martina.nemeckova@praha.eu*](mailto:martina.nemeckova@praha.eu)

***Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.***

*Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.*

1. *Z hlediska lesů dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.*

*Ing. Martina Němečková, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail:* [*martina.nemeckova@praha.eu*](mailto:martina.nemeckova@praha.eu)

***Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.***

*Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.*

1. *Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:*

*Z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty je dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydáváno závazné stanovisko pouze k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona. Změna dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona pak vyžaduje vyjádření orgánu odpadového hospodářství.*

***Závazná stanoviska a vyjádření ve výše uvedených případech vydává místně příslušný úřad městské části Praha 9.***

*Toto je sdělení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.*

1. *Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:*

***Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.***

*Toto je sdělení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.*

1. *Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*

*Ing. Martina Němečková, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail:* [*martina.nemeckova@praha.eu*](mailto:martina.nemeckova@praha.eu)

*5.1) Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí (dále jen „OCP MHMP“), jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 76 odst. 2 písm. a) až c), § 77 a § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanovením § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Bomart, s.r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 praha 4, IČO: 25091905, posoudil projektovou dokumentaci Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosekm Novoborská a Českolipská, k.ú. Střížkov, Prosek, kterou zpracoval žadatel v 05/2022, a sděluje, že* ***záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska OCP MHMP****, Jako orgánu ochrany přírody pro umístění a provedení stavby.*

*5.2) Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000*

*Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí (dále jen „OCP MHMP“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v návaznosti na žádost Bomart, s.r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4, IČO: 25091905, posoudil záměr stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, k.ú. Střížkov, Prosek (dále jen „záměr“), a vydává podle § 45i odst, 1 zákona toto stanovisko:* ***záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) ani ptačí oblasti (dále jen „PO“).***

1. *Z hlediska myslivosti dle § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:*

***Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.***

*Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.*

1. *Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění:*

***Předložený záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.***

*Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.*

1. *Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):*

*Z hlediska ochrany vod dle ust. § 104 odst. 3 vodního zákona, ust. § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hlavního města Prahy, kterou se vydává statut hlavního města prahy, ve znění pozdějších předpisů,* ***je k posouzení, zda jsou zájmy chráněné vodním zákonem dotčeny, příslušný vodoprávní úřad městské části Praha 9, který bude popř. i vodoprávní úřadem příslušným k vydání závazného stanoviska.***

*Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“…*

**Bez podmínek.**

1. Hygienická stanice hlavního města Prahy

Č.J.: HSHMP 33979/2022

SPIS. ZN.: S-MHMP 33979/2022

*„… Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů o ochraně veřejného zdraví vydává HSHMP toto závazné stanovisko.*

*S návrhem projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení ve věci: Stavba 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská*

***se souhlasí.***

*…“*

**Bez podmínek.**

1. Krajské ředitelství policie hl. města Prahy – odbor služby dopravní policie – oddělení dopravního inženýrství

Č.J.: KRPA-200375-2/ČJ-2022-0000DŽ

*„… Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní polici, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních, a jako dotčený orgán dle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle § 154, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění konstatuje:*

1. *Křižovatka Novoborská x Cvikovská je navržena jako zvýšená. Předložená dokumentace neřeší, jak bude odvodněna. V křižovatce jsou umístěny kontejnery na odpad, které jsou vystaveny vlivu počasí, resp. Větru. Vzhledem k tomu, že křižovatka je ve stejné úrovni jako chodníky, tvoří možné nebezpečí pro chodce (vjetí na chodník) i pro vozidla (při zhoršených klimatických podmínkách) neboť může dojít k samovolnému přemístění kontejnerů do vozovky.*
2. *Na komunikaci ul. Českolipská (úsek ul. Novoborská-Lovosická) je navržen u přechodu zvýšený práh v délce cca 13 m. T.j. v této délce je vozovka v úrovni chodníku bez zjevného důvodu a vytváří potencionální nebezpečí pro chodce vč. Nelegálního parkování.*
3. *Odpadové objekty a jejich oplocení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a musí být v souladu s umístěním pevné překážky min. 0,5 m od okraje vozovky.*
4. *Projektová dokumentace neobsahuje navazující dopravní značení na komunikacích (např. Lovosická)*

***souhlasné stanovisko pro potřeby požadovaných změn stavby před dokončením***

*Pro stavbu „stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001, Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská*

*Mimo výše uvedené připomínky*

*Ul. Novoborská, Českolipská, Praha 9-Prosek*

*Za následující podmínky:*

*Návrh dopravně inženýrského opatření je nutno předložit k posouzení a odsouhlasení v dostatečné lhůtě předem tak, aby bylo možno splnit podmínky § 77, odst 5, zákona č. 361/2000 Sb. V platném znění.*

*Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem* ***za splnění požadovaných podmínek souhlasí****, neboť byly předloženy veškeré náležitosti, kterými bylo prokázáno, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.“…*

**Splněno – viz. doplňující stanovisko níže**

Č.J.: KRPA-62902-2/ČJ-2023-0000DŽ

*…„Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako dotčený orgán dle §16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle §154, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění vydává:*

***Souhlasné stanovisko ke změnám stavby před dokončením.***

*Akce „Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001, Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská-změna ul. Novoborská, Českolipská, Praha 9-Prosek – změna 2“*

*Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem za splnění požadovaných podmínek souhlasí, neboť byly předloženy veškeré náležitosti, kterými bylo prokázáno, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.“…*

**Bez podmínek.**

1. Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s.

Č.J.: DP/775/23/100630/LN/10/0421

*„…Na základě projednání výše uvedené věci ve Svodné komisi Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP) vám za naši akciovou společnost vydáváme toto souhrnné stanovisko:*

*Vzhledem k potřebě manipulace se stálým označníkem zastávky Novoborská kontaktujte p. Maška, tel. 725778341, MasekK@dpp.cz (v jeho nepřítomnosti vedoucího odd. 250130 p. Kejdanu, tel. 602116420, KejdanaJ@dpp.cz). Za demontáž a zpětnou instalaci označníku účtujeme 3000,- Kč bez DPH za práci. V případě potřeby výměny označníku nebo základny, provádí toto, dle pokynů pana Maška, firma provádějící stavební práce na své náklady (účtujeme cenu označníku, případně základny dle konfigurace, která plyne z dopravních potřeb). Manipulace s označníkem bude provedena na základě objednávky adresované na: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., JDCT odd. 250130, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, DIČ: CZ00005686. Nový přístřešek nebude DPP-JDCT přebírat do správy ani majetku.*

*Bereme na vědomí nástupní hranu ve výšce 16 cm.*

*Po dobu stavby počítáme s ukončením linky 151 v AO Poliklinika Prosek.*

*Všechny ostré rohy obrubníků situovaných proti směru jízdy požadujeme zaoblit (postačuje seříznutí v úhlu 45°)*

*Měsíc před zahájením prací dodat etapizaci včetně termínů (DPP – oddělení 100610, p. Suchý 602 127 556, email:* [*suchyz@dpp.cz*](mailto:suchyz@dpp.cz)*).*

*…“*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**

1. Technická správa komunikací hlavního města Prahy a.s.

Č.J.: TSK/37798/22/1109/Br

*…“Projednali jsme dokumentaci (revizi 02 z 09/2022 + revizi 03 z 11/2022 – SO.301 – Dešťová kanalizace)*

*Pro společné územní a stavební řízení výše uvedených stavebních objektů a vydáváme toto technické stanovisko:*

***Za vlastníka HMP souhlasíme, podle § 10 zákona 13/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, s připojením staveniště na komunikační síť***

***Požadujeme věcnou, časovou, prostorovou a technickou koordinaci s plánovanou akcí TSK – „Cvikovská, VBÚ, P9“ a dále také s plánovanými akcemi investorů MČ Praha 9 – „Novoborská, zásobovací komunikace, P9“ a B+3 REAL a.s. – Prosek, Střížkov, parkování Prosek, P9“ (vše detailně viz. přiložené koordinační vyjádření),***

*Stávající rekonstruované komunikace Novoborská a Českolipská, včetně nově realizovaných stavebních úprav, odvodnění, dopravního značení a zařízení (zahrazovací antiparkovací sloupky a zábradlí), zeleně a stromů, převezmeme zpět do své správy a údržby prostřednictvím EVM MHMP, za předpokladu vyřešení majetko-právních vztahů, a to i pro uložená vedení inženýrských sítí a pro příslušné části pozemků,*

*Do naší správy a údržby nebudeme přebírat ohrazení pro kontejnery (SO.701.1-SO.701.3) ani stojany na jízdní kola (stavební – „U profily“ a mobilní),*

*Upozorňujeme na nutnost dodržení usnesení RHMP číslo 2838 ze dne 31.10.2022 k návrhu aktualizace Zásad zřizování dobíjecí infrastruktury a zároveň upozorňujeme, že vlastní dobíjecí infrastruktura (dobíjecí stanice včetně příslušenství) není součástí této PD,*

*S předloženým návrhem realizace dobíjecí infrastruktury v rámci rekonstrukce dotčených komunikací obecně souhlasíme, za předpokladu kladného stanoviska IPR Praha, které je nutné si vyžádat.* **Projednáno ústně. Dobíjecí infrastruktura je navržena a odsouhlasena dle požadavků investora. IPR vydává pouze doporučení.**

*Rovněž upozorňujeme, že veškeré majetko-právní vztahy, je nutné dořešit přímo s EVM MHMP.*

***Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme******dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014,***

*Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému paní Markéta Vodrážková, tel: 257 015 611“…*

…

Dále jsou definována technická stanoviska z hlediska

Oddělení správy mobiliáře (oddělení 1318)

***Bez námitek***

Z hlediska oddělení správy zeleně (oddělení 1326)

*„****S odstraněním stávajícího stromu*** *(javor klen č. 78) a keřových skupin (k7, k17 a k25) dle předložené PD bez nutnosti povolení kácení, jako správce* ***souhlasíme****“*

**„Požadujeme předložit další stupeň PD (RSD) objektu „Sadových úprav“ (SO.801) …“ zpracovaných dle podmínek ze stanoviska.**

*„Veškeré zálivkové mísy stromů a keřové výsadby požadujeme mulčovat výhradně mulčovací kůrou (nikoliv drceným kamenivem dle PD)“*

*„Navrhované trvalkové záhony požadujeme nahradit travnatými pásy“*

*„Při veškerých stavebních pracích, zejména v blízkosti stávajících stromů, požadujeme důsledné dodržování ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině … a zároveň dodržování „Technických podmínek pro výkopové práce v komunikační zeleni“* **Bude řešeno zhotovitelem v průběhu realizace stavby.**

*„Nově vzniklé i dotčené stávající plochy/ pásy komunikační zeleně požadujeme po dokončení stavebních prací vyhrabat, ohumusovat v tl. min. 10 cm, osetí travním semenem daným pro příslušné stanoviště a protokolární převzetí do naší správy bude nejdříve po druhé seči, až po plném zapojení travního porostu, v bezplevelném stavu, vše v souladu s ČSN 83 9031 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání““*

**Dále oddělení správy zeleně stanovuje podmínky pro převzetí, které budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace.**

Oddělené správy odvodňovacích zařízení (oddělení 1328)

*„****Souhlasíme s rozmístěním přemísťovaných a nových uličních vpustí*** *(dále jen UV) dle PD revize 03 z 11/2022 objektu SO.301 – Dešťová kanalizace, ve které je řešena úprava poloh UV tak, aby byly tyto UV situaované mimo navrhovaná nová parkovací stání (viz. Situace – ul. Novoborská, 1. a 2. část a Situace – ul. Českolipská, 1. a 2. část. V uvedených situacích jsou zakreslené také stávající a rušené UV. V případech pravoúhlého napojení přemísťovaných UV na původní přípojku musí být toto napojení realiváno bez pravoúhlých kolen….“*

**Dále oddělení správy odvodňovacích zařízení stanovuje technické podmínky pro realizaci, které budou plně respektovány a zapracovány do realizační projektové dokumentace. PD není v rozporu s těmito podmínkami.**

Z hlediska oddělení správy dopravního značení (oddělení 1330)

**Oddělení správy dopravního značení stanovuje podmínky pro převzetí dopravního značení do správy TSK. Tyto podmínky jsou návrhem respektovány.**

Úseku dopravního inženýrství (úsek 2131)

***...“nemá z dopravně-inženýrského hlediska námitek.“***

Oddělení správy ZPS (oddělení 3346)

**Oddělení správy ZPS stanovuje podmínky před zahájením a po dokončení realizace. Tyto podmínky budou plně respektovány.**

Z hlediska oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB (oddělení 4161)

***„nemáme námitek“***

1. Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Číslo vyjádření: VPD-00704/2023

*„Osvětlovací soustavy veřejného osvětlení, které mají být předány do správy THMP, a.s. musí být v souladu*

*s platnými normami a předpisy, musí být doloženy světelným výpočtem dle ČSN a výpočtem rušivého světla*

*dle požadavků na zábranu rušivého světla na objektech k bydlení ČSN EN 12464-2 odstavec 4.5 nebo dle*

*aktuálně platné legislativy.*

*LED svítidla musí odpovídat "TECHNICKÉMU STANDARDU PRAŽSKÉHO LED SVÍTIDLA VO", který je uveden na*

*stránkách thmp.cz, svítidla musí mít zejména plně programovatelný předřadník a přípravu pro centrální*

*řízení a monitoring (Zhaga konektor na vrchní straně svítidla).“*

**Předložená dokumentace respektuje podmínky z vyjádření a je v souladu s platnými normami a předpisy.**

**Dále je třeba respektovat „Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie Hlavního města Prahy a.s. (THMP a.s.).**

1. PREdistribuce, a.s.

Číslo žádosti/kontaktu: 25191879

*„… Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci: „Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001“, ul. Novoborská, Českolipská, Praha 9 – Prosek*

***S předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) souhlasí.*** *Požadovaný příkon elektřiny pro elektromobilitu Pi = 396 kW/ Ps= 396 kW (dle hlavního jističe před elektroměrem: EVR lampy 18x3x40 A) zajistí PREdi po rozšíření distribuční soustavy dle následujících bodů:*

*Rozvody 1 kV – Z TS 2406 se odpojí kabel směr SR 28/306. Z volné pozice se položí nový kabel přes přípojkovou skříň do SR 28/306. Dále se zasmyčkují přípojkové skříně SS 102 – OT na stávající kabely 1kV mezi TS 2406 – SR 28/377, SR 28/375 – SR 28/374, TS 1550 – SR 28/381, TS 1352 – SR 28/381 TS, TS 2411 – TS 1351. Položí se nové kabely mezi TS 2411 – TS 2414 a mezi TS 2411 – SR 65/137, na které se zasmyčkují nové přípojkové skříně SS 102 – OT dle výkresu – Mapa sítě 1kV – nový stav.*

*…*

*K technickému řešení vnitřní instalace a stavební části PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovali přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 „Technické podmínky připojení – část A – obchodní měření“. Norma je přístupná na webových stránkách PREdi v části Podnikové normy (*[*www.predistribuce.cz*](http://www.predistribuce.cz)*). Případné konzultaec řeší útvar PREdi – Metodika a podpora spoluprac. Partnerů, e-mail:* [*podporasp@predistribuce.cz*](mailto:podporasp@predistribuce.cz)*, telefon 267 053 621.*

*Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací****. Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdi je nezbytné získat Souhlas se zahájením výkopových prací, ten lze získat pouze osobně na pracovišty Výdej mapových podkladů, a to nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby****. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREdi (*[*https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/*](https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/)*). ...“*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**

1. Městská část Praha 9 – úřad městské části – odbor dopravy

Č.J.: MCP09/029624/2023/OD/Tum

SPIS. ZN.: S MCP09/029624/2023/2

*„Úřad městské části Praha 9, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích) a vyhlášky Hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení §136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ ),*

***vydává s o u h l a s n é stanovisko***

*podle §149 správního řádu k Vašemu podání ze dne 23.02.2023, doplněného podáním ze dne 27.02.2023, které obsahuje projektovou dokumentaci pro účely společného územního a stavebního řízení zpracovanou firmou BOMART, spol. s r.o., projekční kancelář, sídlem Ohradní 65, Praha 4, Michle, PSČ 140 00, IČ 25091905, z 12/2022, zpracovatel dopravní části DIPRO, spol. s r.o., Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelář, sídlem Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4, IČ 48592722 v 07/2022 za podmínek:*

*1) Po celou dobu stavby bude:*

*- minimalizován zábor komunikace pro účely stavby*

*- zajištěn bezpečný průchod pro chodce*

*- zachován přístup k přilehlým objektům, zastávkám MHD a vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístupu k ovládacím armaturám inženýrských sítí*

*- zajištěna čistota vozovky a chodníku přiléhajícím ke stavbě*

*- komunikace uvedena do náležitého stavu a řádně obnoven její povrch*

*2) V případě nutných záborů komunikací v rámci stavby je nutno v dostatečném časovém předstihu před realizací předmětné stavby požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace dle §25 zákona o pozemních komunikacích, příp. o povolení omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou uzavírkou dle §24 zákona o pozemních komunikacích. Obdobně platí o potřebě dočasného připojení staveništních vjezdů/výjezdů dle § 10 Zákona o pozemních komumnikacích.*

*3) Stavebník požádá věcně a místně příslušný silniční správní úřad v dostatečném časovém předstihu před kolaudací stavby o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude obsahovat situaci s návrhem dopravního značení“*

**Bude řešeno stavebníkem a zhotovitelem před a v průběhu realizace stavby.**