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TECHNICKÉ SLUŽBY  HAVLÍČKŮV BROD


 NA VALECH 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD
Zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
„Zajištění stability stožárů VO“

(veřejná zakázka malého rozsahu)
Zadavatel: 
Technické služby Havlíčkův Brod
Na Valech 3523
580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 7018804, DIČ: CZ 70188041

Zastoupené ing. Karlem Milichovským, ředitelem

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: 
Zdeněk Mach, mistr VO (606 138 083; zmach@tshb.cz )
Petr Honsa, vedoucí provozního úseku (724 119 438, phonsa@tshb.cz )
Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění stability vybraných stožárů veřejného osvětlení korodujících nad základovou patkou v Havlíčkově Brodě. Zajištění stabilizace stožárů bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované f. DRUPOS-PROJEKT v.o.s, Příčná 260, Havl. Brod z 06/2008 č. 2971/08. Zadavatel požaduje provést dílo dle projektové varianty 1. Předpokládaný celkový počet stožárů VO ke stabilizaci je 161 ks, dle seznamu v příloze zadávací dokumentace. Zadavatel může celou zakázku časově rozdělit do více částí (předpoklad cca po 50-60 ks stožárů) podle svých potřeb a finančních možností.   
Zadávací podklady:
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele Technické služby Havlíčkův Brod. Zadávací dokumentace obsahuje : 

· podmínky výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace

· krycí list

· projektovou dokumentaci „ Zajištění stability stožárů VO korodujících nad základovou patkou“ zpracovanou f. DRUPOS-PROJEKT v.o.s, Příčná 260, Havl. Brod z 06/2008 č. 2971/08
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ( na 1 ks sloupu VO)
· Předpokládaný seznam stožárů VO k zajištění stability
· návrh obchodních podmínek ve znění návrhu smlouvy
Doba a místo plnění:
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací

:  05/ 2013
Termín dokončení stavebních prací
 

: 31.10.2013 ( zadavatel si vyhrazuje právo v případě svých potřeb realizovat část zakázky v r. 2014)
Záruka za dílo bude poskytnuta v délce minimálně

:  60  měsíců
Místo plnění:
město Havlíčkův Brod a příměstské části 
Obchodní podmínky:

Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo ve znění obchodních podmínek zadavatele. V návrhu smlouvy musí být doplněny veškeré chybějící údaje jako jsou např. identifikační údaje uchazeče, cena apod. Návrh smlouvy v nabídce bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. 

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Prokázání kvalifikačních požadavků :

Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje:
Čestným prohlášením v krycím listu nabídky, které v případě právnických osob činí ty osoby, které jednají jménem právnické osoby, a to v souladu se způsobem jednání a podepisování za právnickou osobu. 

· Kopií oprávnění pro provedení předmětu zakázky (kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku)
Technické služby  Havlíčkův Brod si vymiňují právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, s kterým má být uzavřena smlouva.
Součástí nabídky musí být rovněž:

· seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovně právním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

· má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesáhne 10 % základního kapitálu

Jistota:

Zadavatel požaduje od uchazečů poskytnutí jistoty a to buď složením na účet zadavatele č. 1426-521/0100, spec. symbol: 5292013, var. symbol: IČ uchazeče nebo formou bankovní záruky či pojištění záruky ve výši 12.000,- Kč. Kopie dokladu o poskytnutí jistoty musí být součástí nabídky. 

Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění je možná po dohodě s p. Zdeňkem Machem, tel. 606 138 083; zmach@tshb.cz
Požadavky na varianty nabídek :

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídky a další podmínky dodávky:

· Uchazeč ocení rozpočet navrhovaných prací a dodávek dle předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na zajištění stability 1ks stožáru VO dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky ve výkazu výměr. 
· Nabídkovou cenou je celková cena včetně DPH  za kompletní realizaci zakázky tj. za zajištění stability 161 ks stožárů VO dle podmínek v zadávací dokumentaci. Uchazeč ve své nabídce uvede kromě celkové nabídkové ceny i jednotkovou cenu za zajištění stability 1 ks stožáru VO.
· Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých, cena bude uvedena bez DPH, vyčíslení DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky v rozsahu definovaném zadavatelem, jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění. Vyjádřena bude oceněním technických jednotek jednotkovými cenami.. Cena bude obsahovat ocenění všech prací a dodávek vyplývajících ze zadání zakázky včetně nákladů na zpracování dokumentace pro provádění stavby. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče a opatřena razítkem.
· Uchazeč uvede cenu za práce a dodávky, které podle jeho odborného názoru jsou nezbytné pro dokončení díla, ale předložený položkový soupis prací je neobsahuje, a k rozpočtu poté přiloží soupis těchto prací a dodávek. Pokud tak neučiní, má se za to, že oceněný rozpočet obsahuje všechny práce a dodávky nezbytné k řádnému dokončení díla podle zadávacích podmínek.

· Pokud uchazeč ve své nabídce nestanoví jednotkovou cenu ke každé položce soupisu stavebních prací s výkazem výměr, kterou zadavatel vymezil, tak zadavatel  toto považuje za porušení zadávacích podmínek a nabídka takového uchazeče bude vyloučena !!!!
· Jazykem veřejné zakázky je výlučně český jazyk. K veškerým listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. To platí rovněž o cizojazyčných částech textu v listinách. Nesplnění této podmínky pro listiny, kterými uchazeč prokazuje splnění základních a dalších kvalifikačních kritérií a kvalifikace, je důvodem pro vyřazení nabídky.
· Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele
Struktura nabídky:
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí:
· Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče, k tomu uchazeč použije přílohu  zadávací dokumentace
· Oprávnění pro provedení předmětu zakázky (kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku). 
· Seznam statutárních orgánů, kteří pracovali u zadavatele a seznam akcionářů
· Doklad o prokázání poskytnutí jistoty, je-li požadována.

· Oceněný soupis prací, dodávek a  služeb s výkazem výměr v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč přiloží tento  soupis i v digitální podobě ve formátu EXCEL či .orf na vhodném nosiči (CD apod.).
· Návrh Smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče případně osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč přiloží vyplněný návrh smlouvy i v digitální podobě ve formátu WORD na vhodném nosiči (CD apod.).
· Seznam subdodavatelů

· Ostatní (dle uvážení uchazeče)
Termín a místo pro podání nabídek a otevírání obálek:

Nabídky v uzavřených obálkách s označením  „NEOTEVÍRAT - zadávací řízení Zajištění stability stožárů VO“, s razítkem odesílatele, budou doručeny prostřednictvím podatelny Technických služeb Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod nejpozději do 19.4.2013 do 9:30 hodin. Rozhodujícím pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem prostřednictvím podatelny Technických Služeb. Na obálku výrazně uvést  NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nesplnění těchto podmínek ze strany uchazeče vede k vyloučení nabídky uchazeče z hodnocení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19.4.2013  v 9:35 hodin v zasedací místnosti Technických služeb Havlíčkův Brod, Na Valech 3523. Otevírání obálek se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče.
Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny  podle kritéria:
· nejnižší nabídková cena (včetně DPH) 
Zadávací lhůta: 

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 3 měsíců.

Závěrečné informace :

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel zveřejňuje pouze na profilu zadavatele a to zveřejněním zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě stanovené těmito zadávacími podmínkami, může to mít za následek vyřazení nabídky; takováto nabídka nebude hodnocena.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.
Uchazeč má právo požadovat od zadavatele dodatečné informace o zakázce a to přiměřeně dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět zakázky a uzavřít smlouvu pouze na ucelenou část

                                                                                            Ing. Karel Milichovský
ředitel organizace
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