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Návrh znění rámcové smlouvy o dílo 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Štětí
	Mírové nám. 163
	411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Ivana Krejzová, vedoucí OŽPD
	Ing. Kristina Honková, referent dopravy, PO a CO
	Bc. Radka Bělíčková, referent dopravy, PO a CO

Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 	100022784/0600

IČO:	00264466
DIČ:	CZ00264466
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:	
	
	

Zástupce ve věcech smluvních:	
	
Zástupce ve věcech technických:	


Bankovní spojení:	
č. účtu:	

IČO:	
DIČ:	
Plátce DPH:	
Zapsán v 

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)


uzavírají tuto rámcovou smlouvu o dílo





Preambule
Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou smlouvu o dílo (dále také jen „rámcovou smlouvu“) v rozsahu sjednaném touto rámcovou smlouvu a podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky „Opravy místních a účelových komunikací a opravy komunikací s dlážděným povrchem“ (dále též jen „veřejná zakázka“). Smluvní strany se dohodly, že požadavky stanovené v zadávacích podmínkách uvedené veřejné zakázky a závazky zhotovitele uvedené v jeho nabídce podané v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky jsou součástí rámcové smlouvy o dílo. 

1. Předmět rámcové smlouvy
1.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele poskytovat objednateli stavební práce spočívající v opravě pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství (vyjma veřejného osvětlení) v majetku objednatele, a to za podmínek této rámcové smlouvy na základě dílčích objednávek. 
1.2. Uzavřením rámcové smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího právo ani povinnost poskytovat stavební práce ani právo na zaplacení ceny. Objednatel bude zadávat jednotlivé veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy dle svých aktuálních potřeb a s ohledem na své rozpočtové možnosti. 
1.3. Zhotovitel se rámcovou smlouvou zavazuje provádět pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí díla vymezená v jednotlivých dílčích objednávkách pro příslušné veřejné zakázky, a to v souladu s touto rámcovou smlouvou, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a podmínkami stanovenými v dílčích objednávkách, resp. dílčích smlouvách. 
1.4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedená díla zaplatit zhotoviteli ceny ve výši a za podmínek sjednaných v této rámcové smlouvě a dílčích objednávkách. 
1.5. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zejména provádění oprav místních a účelových komunikací a komunikací s dlážděným povrchem a jejich součástí a příslušenství, zejména činnosti uvedené v Příloze k této rámcové smlouvě. 
1.6. Předmět dílčích veřejných zakázek bude zahrnovat i následující práce a činnosti (bude-li to s ohledem na rozsah díla, tj. rozsah stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných v jednotlivých dílčích objednávkách pro příslušné veřejné zakázky, právními předpisy a požadavky objednatele vyžadováno): 
· zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud je to dle povahy díla nezbytné, 
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
· projednání a zajištění uzavírky místní komunikace s projednáním objízdných tras u příslušných orgánů, 
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 
· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
· zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
· v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., pokud je to dle povahy díla nezbytné, 
· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, pokud je to dle povahy díla nezbytné. 

1.7. Případná další specifikace předmětu plnění, včetně rozsahu a způsobu oprav nebo místních a účelových komunikací a komunikací s dlážděným povrchem, jejich součástí a příslušenství bude upřesněna v dílčích objednávkách. 

2. Dílčí objednávky
2.1. Objednatel bude zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Veřejné zakázky budou zadávány dle této rámcové smlouvy na základě dílčích objednávek. 
2.2. V případě potřeby provedení plánované opravy místních a účelových komunikací a komunikací s dlážděným povrchem objednatel písemně sdělí zhotoviteli záměr provedení stavebních prací. Do 5 pracovních dnů zástupci smluvních stran odsouhlasí potřebný rozsah stavebních prací a termín jejich provedení na základě provedeného místního šetření.
Nedojde-li v této lhůtě k součinnosti ze strany zhotovitele, poruší tímto zhotovitel tuto rámcovou smlouvu podstatným způsobem. Na základě vzájemně odsouhlaseného rozsahu požadovaných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli do 2 pracovních dnů oceněný položkový rozpočet. Následně objednatel vystaví dílčí objednávku k provedení díla. V dílčí objednávce objednatel uvede zejména: 
· rozsah požadovaného díla ve formě oceněného rozpočtu, 
· místo provedení díla, 
· termín zahájení a dokončení díla včetně harmonogramu provádění stavebních prací, 
· cenu za dílo. 
2.3. Zhotovitel ihned po doručení dílčí objednávky, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně potvrdí, že objednávku přijímá a následně dílo dle rámcové smlouvy a objednávky provede (doručí objednateli potvrzenou dílčí objednávku). Písemné potvrzení dílčí objednávky zhotovitelem a jeho doručení objednateli je přijetím návrhu na uzavření smlouvy zhotovitelem. 
2.4. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě přijetí dílčí objednávky písemně nepotvrdí a tuto nedoručí objednateli a neučiní-li tak ani ve stanoveném termínu na základě písemné upomínky objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za porušení této rámcové smlouvy podstatným způsobem. 
2.5. V případě havarijního stavu objednatel kontaktní osobě zhotovitele sdělí předběžnou dílčí objednávku telefonicky a následně po odstranění havárie bude dokončena dílčí objednávka analogicky podle postupu stanoveného pro plánované opravy komunikací.

3. Lhůty provádění stavebních prací
3.1. Termíny zahájení plánovaných oprav místních a účelových komunikací a komunikací s dlážděným povrchem a termín jejich dokončení budou stanoveny objednatelem v dílčích objednávkách, a to včetně harmonogramu provádění stavebních prací. 
3.2. V případě havarijního stavu nebude doba nástupu k provádění plnění delší než 48 hodin od okamžiku nahlášení havarijního stavu. 
3.3. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště ze strany objednatele, k přerušení prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodu extrémních klimatických podmínek v období provádění prací dle harmonogramu, bude po vzájemné dohodě termín dokončení prodloužen ve vazbě na technologický postup výstavby. 
3.4. Dokončením díla se pro potřeby této rámcové smlouvy rozumí úplné dokončení a předání díla a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle této rámcové smlouvy, a jejich převzetí objednatelem. 
3.5. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel se rozhodne dílo převzít s drobnými vadami a nedodělky, stanoví v předávacím protokolu termín odstranění těchto vad. Zápis o předání a převzetí díla dle této rámcové smlouvy bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele
4.1. Zhotovitel je povinen za podmínek této rámcové smlouvy a dílčích objednávek provádět stavební práce. 
4.2. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, které se k prováděným stavebním pracím vztahují, a které smluvní strany prohlašují za závazné. Stavební práce budou rovněž provedeny v souladu s podmínkami rozhodnutí příslušných správních a jiných orgánů, se kterými bude zhotovitel seznámen. 
4.3. Pokud obecně závazné předpisy, projekty, ČSN nebo dohoda smluvních stran stanoví provedení zkoušek nebo revizí, prokáže jejich úspěšným provedením zhotovitel řádné provedení stavebních prací. Dále prokáže zhotovitel řádné provedení stavebních prací těmi doklady, které spolu protokoly osvědčujícími řádné provedení zkoušek a revizními zprávami předloží po předání stavebních prací objednateli. 
4.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavebních prací skryté překážky týkající se místa, kde mají být tyto práce provedeny a tyto překážky znemožní provedení stavebních prací dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu provádění prací. Do dosažení dohody o změně provádění stavebních prací je zhotovitel oprávněn provádění těchto stavebních prací přerušit. 
4.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 
4.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
4.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto rámcovou smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Cena a platební podmínky
5.1. Cena dílčí veřejné zakázky bude sjednána na základě položkového rozpočtu a výkazu výměr, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Jednotkové ceny v položkovém rozpočtu dílčí veřejné zakázky budou odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této rámcové smlouvy (Příloha č. 3). Celková cena dílčích veřejných zakázek nesmí překročit cenu uvedenou v nabídce zhotovitele.
5.2. Objednatel bude akceptovat žádost zhotovitele o navýšení jednotkových cen uvedených v příloze č. 3 této rámcové smlouvy o přírůstek „Indexu cen výrobců“ (kód 011047)“ pro stavební práce, zveřejněný ČSÚ, tedy o míru meziroční inflace cen stavebních prací zveřejněnou v tomto dokumentu, vždy za předchozí kalendářní rok, a to způsobem a za podmínek níže uvedených pokud bude rámcová smlouva platná více jak jeden rok. 
5.3. Zhotovitel o navýšení ceny dle tohoto článku požádá objednatele písemně, a to nejdéle do 10 pracovních dní od zveřejnění meziročního „Indexu cen výrobců“ za předchozí kalendářní rok na stránkách Českého statistického úřadu. V případě, že zhotovitel o navýšení cen nepožádá ve stanovené lhůtě, jeho nárok na zvýšení cen v daném roce zaniká. Objednatel spolu se žádostí o navýšení ceny předloží novou Přílohu č. 3 – Položkový rozpočet, ve kterém budou aktuálně platné jednotkové ceny upraveny o míru meziroční inflace.
5.4. V případě, že stavební práce převezme zhotovitel s vadami a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli 80 % ceny a zbývajících 20 % ceny bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků. 
5.5. Pro daňové doklady (faktury) je stanovena lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů od jejich vystavení. Zhotovitel zašle faktury v elektronické podobě na adresu epodatelna@steti.cz. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží a počíná znovu běžet v délce 30 dní od vystavené nebo doplněné faktury. 
5.6. Součástí všech vystavených faktur bude zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky a rekapitulace prací potvrzený zástupcem objednatele. 

6. Záruční lhůta
6.1. Zhotovitel poskytne na provedené stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. Na nátěry povrchů a vodorovné dopravní značení poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 24 měsíců. 
6.2. Záruční doba začne běžet předáním díla objednateli. 
6.3. Zhotovitel je povinen v záruční době bezplatně odstraňovat vady na díle. Zhotovitel se zavazuje, že začne s odstraňováním vad uplatněných objednatelem do 48 hodin od uplatnění vad objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že vady a nedodělky odstraní v co nejkratším technicky možném termínu. 
6.4. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmětné dílo bude provedeno podle podmínek této rámcové smlouvy, a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v rámcové smlouvě a požadované v objednávce. 
6.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitele ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

7. Doba trvání a ukončení rámcové smlouvy
7.1. Tato rámcové smlouva se uzavírá na dobu od 01.01.2027 do 31.12.2028. 
7.2. Platnost a účinnost rámcové smlouvy končí
· uplynutím sjednané doby trvání rámcové smlouvy, 
· uplynutím výpovědní doby, 
· zadáním zakázek na základě této rámcové smlouvy v hodnotě nabídkové ceny zhotovitele bez DPH,
· odstoupením od smlouvy v případech v případech podstatného porušení rámcové smlouvy. 
7.3. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. zák. č. 89/2012, Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od rámcové smlouvy, se kromě případů uvedených v této rámcové smlouvě považuje zejména vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě; 
· prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů; 
· úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
· porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení. 
7.4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy. 
7.5. Tato rámcové smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce ode dne doručení písemné výpovědi druhé straně. Dílčí objednávky uzavřené na základě této rámcové smlouvy však automaticky nezanikají. Podmínky této rámcové dohody pro tyto dílčí objednávky platí až do doby jejich provedení včetně záručních lhůt, smluvních pokut a dalších souvisejících ustanovení


8. Smluvní pokuty
8.1. Objednatel je oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu v případě: 
· nedodržení termínu zahájení plánovaných oprav dle odst. 3.1 ve výši 1.000 Kč (slovy tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, 
· nedodržení termínu dokončení plánovaných oprav dle odst. 3.1 ve výši 1.000 Kč (slovy tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, 
· nedodržení lhůty nástupu k odstraněné vad dle odst. 6.3 ve výši 3.000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každých 24 započatých hodin prodlení nástupu, 
· nedodržení lhůty nástupu dle odst. 3.2 ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každých 24 započatých hodin prodlení nástupu, 
· porušení povinností stanovených právními předpisy nebo technickými normami ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení, 
· porušení povinností stanovených v čl. 4, 9 nebo 10 této Rámcové dohody ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každé takové porušení rámcové smlouvy. 
8.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti svému splatnému závazku, tj. splatnému daňovému dokladu-faktuře zhotovitele. 
8.3. Smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní pokutu a náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení, kterékoli ze smluvních stran od této dohody. 

9. Pojištění odpovědnosti za škodu
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této rámcové smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této rámcové smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
9.2. Písemné potvrzení o pojištění dle článku 9 odst. 9.1. této rámcové smlouvy bylo objednateli doručeno v rámci součinnosti dle § 104 písm. a) ZZVZ před uzavřením této rámcové smlouvy. 

10. Poddodavatelé, technici, kvalifikace
10.1. Zhotovitel je oprávněn při stavbě používat poddodavatele, kteří byli uvedeni v nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce nebo zapojení nových poddodavatelů musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
10.2. Navrhuje-li zhotovitel vyměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého byla v zadávacím řízení prokazována kvalifikace, musí nově navržený poddodavatel všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly zhotovitelem požadovány v zadávací dokumentaci a které splňoval původní poddodavatel uvedený v nabídce zhotovitele. O těchto skutečnostech zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů. 
10.3. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 
10.4. Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se v pozici stavbyvedoucího, který je odpovědný za plnění této dohody a dílčích objednávek bude podílet 
· Odpovědná osoba: ………………………………………..
· Tel.: ………………………………………….
· e-mail: …………………………………………….
· Odpovědná osoba: ………………………………………..
· Tel.: ………………………………………….
· e-mail: …………………………………………….
Změnu v osobě stavbyvedoucího lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový stavbyvedoucí splňovat odbornou kvalifikaci v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávací dokumentaci. O těchto skutečnostech zhotovitel za novou odpovědnou osobu doloží objednateli doklady o splnění této kvalifikace. 
10.5. Zhotovitel je povinen po uzavření rámcové smlouvy po celou dobu realizace stavebních prací dle této rámcové smlouvy splňovat způsobilost a kvalifikaci, kterou prokazoval v rámci zadávacího řízení specifikovaném v Preambuli této rámcové smlouvy. Po uzavření rámcové smlouvy je zhotovitel povinen jakoukoliv změnu ve způsobilosti či kvalifikaci písemně oznámit objednateli ve lhůtě 10 (deset) kalendářních dnů ode dne, kdy taková změna ve způsobilosti či kvalifikaci na straně zhotovitele nastala a ve lhůtě 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne takového oznámení doručit objednateli doklad o znovu naplnění způsobilosti či kvalifikaci. 
10.6. S ohledem na dobu trvání rámcové smlouvy na dobu delší než 1 rok, může objednatel s odkazem na dikci § 136 ZZVZ od zhotovitele, po uplynutí každého roku trvání této rámcové smlouvy požadovat předložení dokladů o kvalifikaci, které ve výzvě objednatel blíže upřesní. Pro tento případ zadavatel stanoví lhůtu 15 (patnáct) kalendářních dnů od doručení výzvy pro jejich předložení. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě doklady o kvalifikaci nepředloží, zadavatel jej pak dále už k realizaci dalších dílčích objednávek.

11. Kontaktní osoby
11.1. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických je 
· Jméno, příjmení: Ing. Ivana Krejzová
· Tel.: 725 140 798
· e-mail: ivana.krejzova@steti.cz
Kontaktní osobou objednatele vystavovat dílčí objednávky na zakázky a nahlašovat havarijní stav je 
Referent dopravy a CO, ke dni podpisu smlouvy 
· Jméno, příjmení: Ing. Kristina Honková
· Tel.: 604 402 728
· e-mail: kristina.honkova@steti.cz
· Jméno, příjmení: Bc. Radka Bělíčková
· Tel.: 720 899 010
· e-mail: radka.belickova@steti.cz
11.2. Kontaktní osobou zhotovitele ve věcech technických včetně nahlašování havarijních stavů je 
· Jméno, příjmení:
· Tel.:
· e-mail:
Kontaktní osobou zhotovitele ve věcech přijímání objednávek včetně přijímání havarijních stavů je 
· Jméno, příjmení:
· Tel.:
· e-mail:

12. Závěrečná ustanovení rámcové smlouvy
12.1. Platnost a účinnost této rámcové smlouvy nastává dnem jejího podpisu. 
12.2. Tuto rámcovou smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
12.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této rámcové smlouvy třetí osobě. 
12.4. Případná neplatnost některého ustanovení této rámcové smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této rámcové smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.  
12.5. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
12.6. Tato rámcová smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
12.7. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 
12.8. Tato rámcová smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
12.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této rámcové smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
12.10. O uzavření této rámcové smlouvy rozhodla Rada města Štětí usnesením č. ………………. ze dne ……………………………... .
12.11. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou tyto přílohy: 
- Příloha č. 1 - položkový rozpočet 







	Ve Štětí dne: ………………………… 











	




	………………………………………………
                        Město Štětí
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                           starosta 
	………………………………………………
                            Zhotovitel
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